附件1：

福建省精品自驾旅游公路发展策略

需求内容

	序号
	项 目
	内 容

	1
	发展现状分析
	系统梳理福建省旅游公路建设成效，深入剖析存在的问题与不足。

	2
	发展趋势与需求
分析
	对标国家扩内需、促消费战略部署，研判自驾游发展趋势。分析福建省打造精品自驾旅游公路面临的新形势与新要求，并从自驾游客视角出发，系统分析其出行需求。

	3
	发展思路与目标
分析
	在全面梳理现状、厘清问题、研判形势、对标兄弟省份的基础上，提出福建省精品自驾旅游公路总体打造思路，以及适度超前、合理可行的发展目标。

	4
	布局方案研究
	开展公路旅游价值分析，依据交通运输部《精品自驾旅游公路实施方案》要求，系统梳理部层面推动的两条精品自驾旅游公路在福建的落地方案，研究提出省域内与之衔接匹配的精品自驾旅游公路布局方案，制定遴选原则，明确主轴线与特色支线。

	5
	品质提升方案
	涵盖基础设施、出行服务、安全智慧、业态产品、品牌推广五个方面：

（1）完善基础设施。针对“1+N”体系中精品自驾旅游公路存在的通行条件不足、沿途服务设施缺位等问题，按照“一类一策、一段一策”原则，分类提出升级改造与提质完善方案；
（2）健全服务体系。围绕小微型客车租赁、补能保障、快修保养等关键环节，提出服务保障体系优化方案；
（3）强化安全智慧。针对自驾安全出行、应急救援、智慧导览与信息服务等重点领域，提出具体实施方案；
（4）创新业态产品。围绕培育“公路+”多元业态，开发公路旅游产品，创新公路服务消费场景等方向，提出具体方案；
（5）加强品牌推广。从完善标识指引、提炼差异化品牌标识、设计统一视觉识别系统、策划多渠道品牌宣传方案等方面，提出系统推广方案。

	6
	长效运营管理
模式研究
	结合福建省精品自驾旅游公路特色，研究多元化可持续的运营管理模式与淡旺季经营模式，确保具备可持续造血能力。

	7
	实施计划及保障措施
	梳理形成重点项目清单，按照轻重缓急进行排序，并从部门协同、空间管控、规划实施等方面提出保障措施。

	8
	绘制图集
	绘制福建省精品自驾旅游公路图集。

	9
	专家评审会承办
	负责承办专家评审会有关事宜。


预期成果：
（1）《福建省精品自驾旅游公路发展策略》报告；

（2）《福建省精品自驾旅游公路发展实施方案》。

