福建省湄洲湾港口发展中心安全生产专项整治三年行动工作方案

为深入贯彻落实《交通运输部安全生产专项整治三年行动工作方案》《全省安全生产专项整治三年行动实施方案》《全省各领域安全隐患大排查大整治工作方案》《福建省交通运输厅安全生产专项整治三年行动工作方案》，扎实推进湄洲湾港安全生产专项整治三年行动，结合湄洲湾港安全生产工作实际，制定本工作方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，贯彻落实省委、省政府和省交通运输厅决策部署，树牢安全发展理念，强化底线思维和红线意识，着力固根基、补短板、强弱项，全力防风险、除隐患、遏事故，保障港口经济稳步发展，保障重大活动及重点时段安全稳定，推进湄洲湾港安全生产治理体系和治理能力现代化。

二、总体目标

坚持问题导向、目标导向和结果导向，深化源头治理、系统治理和综合治理，推动湄洲湾港口行业全体党员领导干部进一步提高政治站位，深刻领会习近平总书记关于安全生产重要论述精神实质；推动中心各相关处室、直属单位全面落实“三个必须”原则要求，严格履行安全监管责任；推动港口企业主动加强安全管理，自主防控安全风险，自查自纠安全隐患，严格落实安全生产主体责任。坚决做到从根本上消除事故隐患不放松，整治工作不达目的不放松，不断深化完善安全体系，切实提升本质安全水平，提高安全生产治理能力。

三、基本原则

（一）狠抓贯彻落实。认真学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述，坚决贯彻落实省委、省政府和交通运输部门关于安全生产工作的决策部署，深入贯彻落实《交通运输部安全生产专项整治三年行动工作方案》、《全省安全生产专项整治三年行动实施方案》、《福建省交通运输厅安全生产专项整治三年行动工作方案》和2个专题、10个专项实施方案及1个工作机制要求，确保抓紧抓实抓细抓到位，不折不扣完成各项工作任务。

（二）坚持统筹推进。将开展安全生产专项整治三年行动与贯彻实施交通运输部、省政府安委会和省交通运输厅安全生产专项整治实施方案结合起来，与港口各项安全生产工作和各领域专项整治结合起来，加强统筹协调，提高工作效能，以重点突破带动各项工作整体推进，为经济社会发展提供强有力的安全保障。

（三）坚持落实责任。强化部门安全监管责任，按照“三个必须”的总要求，中心相关处室、直属单位按照职责具体负责各领域专项整治工作的推进实施。督促港口企业落实安全生产主体责任，促进企业改进安全生产管理，持续提升本质安全水平。

（四）坚持协调联动。加强与应急管理、消防、海事等相关部门沟通协作，加强工作交流，强化信息共享，密切配合协作，提升港口及水路运输安全生产专项整治整体合力，扎实推进专项整治三年行动各项工作。做到既统筹推进任务落实，又统筹推进督查检查。

（五）坚持有效治理。突出专业化整治，抽调业务骨干，集中力量切实解决港口危货、客运、危险货物集装箱、装车台、码头、储罐区、维修车间、港口设施、临时建筑、在建工程等重点领域和部位安全生产重点难点问题，深挖产生问题的深层次矛盾和原因，研究制定重在治本的制度性措施，建立健全安全生产长效机制。

四、整治目标

（一）风险隐患见底。扎实构建安全风险管控和隐患排查治理双重预防控制体系，全面排查建立港口安全生产风险隐患清单，坚持应查尽查、应治尽治，做到底数清、情况明。按照交通运输部安委会有关通知明确的重大风险和重点风险，认真梳理安全生产风险点，建立安全风险“一图、一册、一表”，推进风险图斑化（可视化）、精准化、动态化管理。严格重大安全风险报备制度，制定重大风险监测管控“一企一策”“一项一案”。推动企业全面分解落实全员安全生产隐患排查治理责任，建立隐患清单，滚动开展排查治理，持续推动隐患清零。严格重大安全隐患挂牌督办制度，落实重大隐患“一事一办”“专人督办”。

（二）问题整治彻底。聚焦长期以来制约阻碍港口安全发展的顽症痼疾，深入剖析问题根源，凝聚部门合力，加大攻坚力度，强化源头管控，实施精准治理。通过强化安全生产信用管理、加大监督检查执法力度，依法对违法违规企业限制市场准入、强制退出行业等方式，坚决取缔问题隐患突出、长期违法违规、安全事故频发的企业，坚决淘汰安全技术条件不满足要求的设备。

（三）工作体系到底。中心将成立组织机构，坚持党政同责、一岗双责，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的总要求，建立健全横向到边、纵向到底的工作责任体系，加强巡查督导，协调推动湄洲湾港专项整治工作；对照责任清单和任务分工，细化落实工作方案，明确任务分工，压实工作责任，形成时间表、路线图、任务书。各相关直属单位要按照中心制定的方案，可以制定适合辖区和职责范围内的专项方案，落实责任，把专项整治的各项工作任务按时精准完成。

（四）运行管控筑底。推进建立健全湄洲湾港安全体系，强化依法治理、责任落实、风险防控、改革创新和基础保障，推动重心下移、力量下沉，夯实基层基础基本功，筑牢安全发展根基。加强分析研判，根据形势变化，动态调整安全生产工作重心，及时有效遏制事故苗头，真正做到安全生产平稳运行可控。

五、主要任务

贯彻实施《交通运输部安全生产专项整治三年行动工作方案》、《全省安全生产专项整治三年行动实施方案》、《福建省交通运输厅安全生产专项整治三年行动工作方案》和2个专题、10个行业领域专项整治实施方案，制定湄洲湾港口发展中心安全生产专项整治三年行动10个专题和任务清单（见附件）。

（一）学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题。一是组织开展“生命重于泰山——学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片集中学习教育和广泛宣传活动。二是集中开展学习教育。中心党委要安排专题学习，结合湄洲湾港实际研究贯彻落实措施；各相关直属单位也要组织学习，结合实际研究落实措施；各港务站要督促港口企业组织企业负责人、安全管理人员开展学习培训，推进学习教育全覆盖。三是深入系统宣传贯彻。中心党委要将宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述纳入党委宣传工作重点，精心制定宣传方案，部署开展经常性、系统性宣传贯彻和主题宣讲活动，形成集中宣传声势。四是中心将结合 “安全生产月”活动，积极推进安全宣传“五进”工作，印发习近平总书记有关安全生产重要论述的宣传挂图在中心机关、直属单位办公场所进行张贴，并发放到港口企业进行张贴宣传。

（二）梳理部门安全生产监管职责专题。一是按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“谁主管、谁负责”、“谁审批，谁负责”的原则，结合中心各相关处室、单位“三定”规定，对有关处室、单位安全生产监督管理事项及安全生产支持保障事项进行梳理，明确各部门的审批事项、监管权力和责任事项事项，落实“党政同责、一岗双责”制度。二是对上级新下放新要求的事项，由中心领导明确监管部门，建立权界清晰、分工合理、追责有据的安全生产监管责任体系。三是与地方政府监管部门逐个码头、企业、罐区明确监管边界。

（三）落实企业安全生产主体责任专题。一是提高企业安全管理能力，制定落实企业安全生产主体责任若干规定，强化企业法定代表人、实际控制人的第一责任人法定责任，加强安全考核，落实全员安全生产责任制，2021年底前各港口危险化学品、客运码头经营企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。二是推动港口企业定期开展安全风险评估和危害辨识，针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等，加强动态分级管理，落实风险防控措施，实现可防可控，2021年底前各港口企业建立完善的安全风险防控体系。三是建立完善隐患排查治理体系，规范分级分类排查治理标准，明确“查什么怎么查”“做什么怎么做”，2021年底前通过“智慧港口”信息系统平台，建立完善企业“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录和评价，防止漏管失控。四是督促企业加大安全投入，用足用好企业安全生产费用提取使用、支持安全技术设备设施改造等有关财税政策，重点用于风险防控和隐患排查治理，推进各重点行业领域机械化、信息化、智能化建设。通过推进实施安全生产责任保险，加快建立保险机构和专业技术服务机构等广泛参与的安全生产社会化服务体系。五是继续推进安全生产标准化规范建设，突出企业安全生产工作的日常化、显性化，建立自我约束、持续改进的内生机制，实现安全生产现场管理、操作行为、设备设施和作业环境的规范化。六是加强企业安全管理制度建设，完善和落实企业安全生产诚信、承诺公告、举报奖励和教育培训等制度，建立健全企业风险管控和隐患排查治理情况向中心相关处室、单位和企业职代会“双报告”制度，自觉接受监督。

（四）港口危险货物安全整治专题。一是贯彻落实《中共中央办公厅  国务院办公厅关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》，推动各项制度措施落地见效。二是完善和落实危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则，分级分类排查治理安全风险和隐患,2022年底前涉及重大危险源的危险化学品企业完成安全风险分级管控和隐患排查治理体系建设。三是督促指导各港口企业落实危险化学品“禁限控”目录，结合实际严格新建港口化工项目准入条件及危险化学品“禁限控”目录，严格控制涉及光气等有毒气体、硝酸铵等爆炸危险性化学品的港口建设项目。四是积极推广应用泄漏检测、过程安全管理等先进技术方法,2022年底前所有涉及硝化氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的配套装置必须实现自动化控制。

（五）港口消防安全整治专题。一是组织监管人员学习消防管理有关法律法规和标准规范，提高监管人员的消防检查能力和水平。二是组织专家讨论如何开展消防安全监管检查，主要是研究“查什么、怎么查”的问题，明确港口消防监管检查的边界问题。三是港口石化企业建立消防安全风险评估机制，定期开展自查评估，全面落实重大消防安全风险管控措施。四是港口石化企业要依据规范和行业标准组织更新改造老旧消防设施器材，确保完好有效。五是港口石化企业依法建立完善企业专（兼）职消防队，根据需要建立安全事故工艺处置队或工艺应急处置机制，加强贴近实战的技能训练和综合演练，优化事故工艺处置措施。六是港口石化企业应制定工作方案、投入专项经费、明确工作责任，利用三年时间，分步完成重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设三项任务。七是针对港口危险化学品、客运等重点场所,督促企业制定实施消防安全能力提升方案,2022年底前实现标准化、规范化管理。

（六）水运工程项目施工安全整治专题。重点检查整治桥梁高墩施工、沉箱出运安装等危险性较大工程；深基坑、高边坡、起重机械、脚手架、高支模等重点部位；爆破作业、水上吊装、施工用电及特种设备使用管理等重点环节存在的安全隐患。紧盯建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监等“三个关键人”，重点检查建设单位履行基本建设程序、保证合理工期、按时支付工程款、管理人员到岗履职等安全质量管理责任落实情况，施工单位落实安全生产资金、配齐安全管理机构和专职安全管理人员等施工安全质量主体责任落实情况，监理单位关键工序节点旁站、督促施工单位落实隐患整改等安全质量监理责任落实责任；严厉打击超越资质范围承揽工程、施工企业无相关资质证书、违法分包、转包工程和以包代管；重点整治工程施工安全生产规章制度不落实，安全生产标准互措施不到位，防火、防滑、防中毒窒息、防洪、防台等安全措施不落实，安全网、安全帽等防护措施不到位等问题；盲目抢工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等违规行为。

（七）港口设施及港口建筑物安全整治专题。一是督促港口企业认真落实《港口设施维护管理规定》、《港口设施维护技术规范》要求，制定并落实港口设施维护计划。各港务站结合“双随机一公开”等监督检查手段，开展港口设施隐患排查治理，对发现的问题，督促港口设施维护单位限期整改。二是督促港口企业梳理建立港区建筑物安全排查台账。各港务站结合“双随机一公开”等监督检查手段，对辖区企业办公用房、码头候船厅、宿舍用房、港口仓库等永久性或临时性建筑物、构筑物开展隐患排查治理工作，对发现的问题，督促港口企业限期整改。

（八）水路运输安全整治专题。一是强化水路运输市场准入管理。严禁未经许可擅自开展经营性水路运输；办理《船舶营业运输证》配发、换发时，严格审查船舶相关证书和协议，不符合条件的坚决不予发证。二是开展水路客运专项治理。加强水路客运及其船舶经营资质管理，督促经营企业依法依规合法经营；督促严格落实《国内水路客运实名制管理规定》，加强对水上涉客运输的现场执法。三是强化水路货运经营管理。督促企业落实国内水路货物运输实名制；持续推进砂石运输行为治理，加强对砂船运输经营资质管理，严禁不符合要求的砂船进入运输市场。

（九）自有房屋安全整治专题。一是全面摸底，厘清机关及直属各单位名下所属房产。建立自有房屋资产台帐，收集相关资料，包括房屋产权证、建筑图纸、建设审批和竣工验收资料等；体制改革时移交房产的相关纪要、协议等；拆迁安置房产的补偿协议、批复文件等资料。二是逐一排查，从使用功能上、房屋类型上、使用时间上，重点排查建成年限较久的，以及长期闲置疏于维修的房屋；砖混和预制板结构、装修中改变过结构的房屋；没有抗震设防或抗震设防低的房屋等。对兴化湾站所属的几处使用年限长的房屋，联系住建等相关部门进行安全评估、鉴定，科学掌握房屋安全状况。三是及时整治，对排查中发现问题及时分析原因，研究制定切实可行的应对措施，并深入细致地做好整治工作，对有现实危险的立查立改，及时消除安全隐患。根据鉴定结果，按相关规定进行处置。四是巩固维护，建立健全自有房屋安全台帐，及时掌握房屋安全状况，将房屋修缮经费列入年度预算，加强日常维护，使房屋使用安全、正常。

（十）自然灾害安全整治专题。一是修订湄洲湾港的事故应急预案，并由两市政府发布或备案。二是开展事故应急演习，审视应急预案的合理性和适用性。三是督促港口企业按规定开展应急预案的修订、培训、演练，加强应急队伍建设，配齐应急设施设备器材。四是重点检查企业堆场、港区内办公楼、配电室、仓库的排水系统和机械防台措施的落实情况。五是重点检查客运码头是否严格落实停航禁航规定。

六、时间安排

（一）动员部署（2020年6月）。

动员部署行业全面开展安全生产专项整治三年行动，印发湄洲湾港安全生产专项整治三年行动工作方案。中心将结合第二季度安全例会和2020年安全生产月活动广泛宣传发动，对开展专项整治三年行动作出具体安排，全面启动专项整治三年行动。

（二）排查整治（2020年6月至12月）。

各处室、各单位深刻汲取事故教训，深入分析复工复产过程中发生事故的主客观原因，紧盯重点对象和薄弱环节，对本辖区安全隐患进行全面深入细致的排查治理，建立监督清单、隐患清单、整改清单、验收销号清单、执法清单和问责清单等“六个清单”和制度措施清单，明确责任单位、责任人，实行动态闭环管理，做到底数清、情况明，边查边改、立查立改。

（三）集中攻坚（2021年）。

动态更新问题隐患等清单。针对重点难点问题，通过现场推进会、“开小灶”等方式，研究出台方针政策，推出务实举措，推进核心工作，集中力量攻克重点、难点、堵点问题，加大整治攻坚力度，落实和完善治理措施，以重点突破带动港口安全生产治理体系和治理能力整体提升，进一步推动整治工作取得明显成效。

（四）巩固提升（2022年）。

深入分析安全生产共性问题和突出隐患，深挖深层次矛盾和原因，梳理出在法规标准、政策措施层面需要建立健全、补充完善的具体制度，逐项推动落实，形成长效机制。系统总结安全生产专项整治三年行动经验做法，形成一批制度成果，构建一套较为定型的安全生产制度体系。

七、相关要求

（一）加强组织领导。中心成立以主要领导为组长、各分管领导为副组长、各处室、直属各单位负责人为成员的湄洲湾港安全生产专项整治三年行动领导小组，组织领导湄洲湾港安全生产专项整治三年行动，研究解决重大问题，部署重点工作；领导小组下设工作办公室，挂靠安监处，负责领导小组日常事务性工作。各直属单位要相应成立领导机构和工作办公室，协调推进专项整治工作。

（二）强化支撑保障。各部门、各单位要整合优势资源，加快建立健全安全生产责任和管理制度体系，提升基础保障能力。要组织骨干力量，加强分类指导，进一步完善安全生产执法机制加强监管执法和安全服务，扎实推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

（三）严格监督检查。要强化跟踪督导，采取明查暗访、考核评估等方式开展督察检查，及时发现并解决存在的问题，做到责任压实、工作务实、整改扎实，确保安全生产专项整治三年行动取得实实在在的效果。

（四）严肃问效问责。各处室、各单位要树牢安全发展理念，绝不能只重发展不顾安全，更不能将其视作无关痛痒的事，搞形式主义、官僚主义。要综合运用通报、约谈、警示、曝光等措施，强化督办问效，对整治工作不负责、不作为，分工责任不落实、措施不得力，重大问题隐患悬而不决，逾期没有完成目标任务的，要坚决问责。对失职渎职造成事故发生的，依法严肃追究法律责任。

专项整治期间，各处室、各单位信息报告参照《全省交通运输领域大排查大整治工作机制（试行）》执行；2022年11月25日，各相关处室、各直属单位将三年行动工作总结报中心工作办公室，工作办公室进行全面总结评估，提请领导小组审议后，上报省交通运输厅和省港航事业发展中心工作专班。

附件：福建省湄洲湾港口发展中心安全生产专项整治三年行动责任清单和任务分工

附件

福建省湄洲湾港口发展中心安全生产

专项整治三年行动责任清单和任务分工

一、学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 各地区、各有关部门和单位要集中观看学习“生命重于泰山-学习习近平总书记关于安全生产重要论述”电视专题片。 | 安监处 | 各处室；直属各单位 |
| 2 | 党委中心组安排专题学习；各直属单位党组织开展专题学习，推进学习教育全员全覆盖。 | 安监处、政治处 各直属单位 |
| 3 | 分批组织安全监管干部、安全管理人员开展轮训；通过领导干部带头讲、专家学者深入讲、一线工作者互动讲，推动学习贯彻习近平总书记重要论述走深走实 | 安监处 | 各相关处室、各单位 |
| 4 | 要加大安全生产宣传力度，扎实组织开展“安全生产月”活动，积极推进安全宣传“五进”；结合曝光安全生产典型问题，强化警示教育，增强公众安全意识；通过微信、网站等载体，介绍安全生产整治行动、举措、经验成效等。 | 安监处 | 各相关处室、各单位 |
| 5 | 认真落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，始终把安全生产摆在重要位置，健全定期研究解决安全生产重大问题的会议制度。各有关处室、直属单位要把安全生产工作作为辖区和职责范围内管理的重要内容，依法依规履行安全监管责任，指导帮助生产经营单位加强安全管理，切实消除盲区漏洞。 | 政治处 各相关处室、各直属单位 |
| 6 | 建立安全风险评估制度，对重大工程项目实施重大安全风险“一票否决”；坚持创新方式加强监管，综合运用信息化、大数据等现代化手段和“四不两直”明查暗访等传统段，分区域分专业全面排查整治安全隐患，突出危险货物、客运、消防等重点行业领域开展专施项整治；要特别重视加强罐区、码头等重大工程和设施安全风险防控，强化规划设计、建设施工、运营管理等各个环节的安全责任措施落实。 | 规建处、安监处、港航处按职责分工 | 各相关直属单位 |
| 7 | 加强安全监管人才培养，组织开展大培训，通过招录等方式引进急需紧缺专业人才，提高干部队伍整体素质。 | 人事处、安监处 | 各相关处室、直属单位 |

二、梳理部门安全生产监管职责专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | “党政同责、一岗双责”制度 | 安监处 |
| 2 | 上级新下放新要求的事项，由中心领导明确监管部门 | 办公室 |
| 3 | 与地方政府监管部门逐个码头、企业、罐区明确监管边界 | 安监处 | 各港务站 |

三、落实企业安全生产主体责任专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促企业建立健全从主要负责人到一线岗位员工覆盖所有管理和操作岗位的安全生产责任制，落实企业主要负责人责任；落实企业法定代表人、实际控制人第一责任人法定责任；落实企业内部一岗双责制度；港口危化企业要严格落实以师带徒制度；建立健全全过程安全生产管理制度，建立安全生产内生机制和监督考核机制，完善落实安全诚信、安全承诺、专家服务、举报奖励和舆论监督等措施，建立“层层负责、人人有责、各负其责”的安全生产工作体系。 | 安监处 | 各港务站 |
| 2 | 企业要依法建立健全安全产管理机构，配齐安全生产管理人员，建立相应的奖惩制度；企业要建立安全技术团队，到2021年底前，港口危化企业通过自身培养和市场化机制全部建立安全生产技术和管理团队。 | 安监处 | 各港务站 |
| 3 | 企业要保证安全生产条件所必需的资金投入，依法提取、使用，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担相关法律责任；严格落实安全技术设备设施改造等支持政策，加大淘汰落后力度，及时更新推广应用先进适用安全生产工艺和技术装备；要加强从业人员劳动保护，配齐并督促从业人员正确佩戴和使用符合国家或行业标准的安全防护用品。 | 安监处 | 各港务站 |
| 4 | 企业要建立健全安全教育培训制度，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和操作规程，掌握岗位操作技能和应急处置措施，未取得特种作业操作证和未经安全生产教育培训合格、需要取得从业资格的从业人员，不得上岗作业。到2022年底前，省属以上重点行业领域企业要通过定向委培、订单式培养以及自建或委托方式建设职业院校（技工院校)，实现重点岗位人员“变招工为招生”。 | 安监处 | 各港务站 |
| 5 | 各类企业要按照《企业安全生产标准化基本规范》(GB/T 33000-2016)和行业专业标准化评定标准的要求自主建设，建立与企业日常安全管理相适应全生产标准化为重点的企业自主安全生产管理体系；持续改进风险管控和隐患排查治理工作，有效提升全管理水平。 | 安监处 | 各港务站 |
| 6 | 企业要按照有关法律法规标准，以及《公路水路行业安全生产风险管理暂行办法》《公路水路行业安全生产风险辨识评估管控基本规范（试行）》等规定，科学制定安全风险辨识程序和方法，定期组织专业力量和全体员工全方位、全过程辩识存在的风险，持续更新完善；按照有关标准规范对辨识出的安全风险进行分类、梳理、评估，加强动态分级学确定安全风险类别和等级，实现“一企一清单"。 | 安监处 | 各港务站 |
| 7 | 企业要根据风险评估的安全风险分级、分类进行管理，逐一落实企业、车间、班组管控责任，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进控，达到回避、降低和监测风险的目的。针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位等重点环节，高度关注运营状况和危险源风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。2021年底前，各类企业要建立起完善的安全风险管控制度。 | 安监处 | 各港务站 |
| 8 | 企业要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，确保每名员工都能掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警。企业要依据有关法律法规要求，明确风险管控和报告流程，建立健全安全生产风险报告制度，接受政府监管和社会监督。企业主要负责人对本单位安全风险管控和报告工作全面负责，要按照安全风险管控制度的要求，对辨识出的安全风险，定期向相关所属港务站报送风险清单。 | 安监处 | 各港务站 |
| 9 | 企业要建立健全以风险辨识管控为基础的隐患排查治理制度，制定符合企业实际的隐患排查治理清单，完善隐患排查、治理、记录、通报、报告等重点环节的程序、方法和标准，明确和细化隐患排查的事项、内容和频次，并将责任逐一分解落实，推动全员参与自主排查隐患，尤其要强化对存在重大风险的场所、环节、部位的隐患排查。企业要按照国家有关规定，通过与政府部门互联互通的隐患排查治理信息系统等方式，及时向各港务站和企业职代会“双报告”风险管控和隐患排查治理情况。 | 安监处 | 各港务站 |
| 10 | 企业要按照有关行业重大事故隐患判定标准，加强对重大事故隐患治理，并向负有监管职责的部门按告;制定并实施严格的隐息治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五到位”，实现闭环管理。2020年底前，企业建立起完善的隐患持查治理制度;2021年底前，各企业要建立完善隐患排查治理“一张网”信息化管理系统，做到自查自改自报，实现动态分析、全过程记录管理和评价，防止漏管失控;2022年底前，企业隐惠排查治理全面走向制度化、规范化轨道。 | 安监处 | 各港务站 |
| 11 | 企业主要负责人要结合本企业实际，在进行全面安全风险评估研判的基础上，通过各种方式途径，向社会和全体员工公开落实主体责任、健全管理体系、加大安全投入、严格风险管控、强化隐患治理等情况。要加强社会监督舆论监督和企业内部监督，完善和落实举报奖励制度，督促企业严守承诺、执行到位。2020年底前，制定出台包括所有重点行业领城的安全生产承诺制度。 | 安监处 | 各港务站 |
| 12 | 要健全完善安全生产失信行为联合惩戒制度，对存在以隐蔽、欺骗或阻碍等方式逃避、对抗安全生产监管，违章指挥、违章作业产生重大安全隐患，违规更改工艺流程，破坏监测监控设施，以及发生事故隐瞒不报、谎报或迟报事故等严重危害人民群众生命财产安全的主现故意行为的单位及主要责任人，依法依规将其纳入信用记录，加强失信惩戒，从严监管。 | 安监处 | 各港务站 |

四、港口危险货物安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促辖区内港口危险化学品企业按照《危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则》等有关制度规范,在2020年8月底前全面完成安全风险隐患自查工作并制定整改方案,对于重大隐患要依法上报地方有关监管部门并实施挂牌督办,经整改仍达不到安全生产条件的，依法予以关闭。2022年底前涉及重大危险源的港口危险货物企业要全面完成以安全风险分级管控和隐患排查治理为重点的安全预防控制体系建设。 | 安监处 | 各港务站 |
| 2 | 加强港口危险货物装卸、储存场所和设施的安全监管，对不符合安全生产条件的企业进行清理整顿。按规范标准，严格落实船岸检查制度。按照交通运输部部署，推进港口危化品码头、货主高质量选船机制建设。2022年底前建立实施港口危险货物作业安全生产责任保险制度。 | 安监处 | 各港务站 |
| 3 | 组织全面开展废弃危险化学品等危险废物排查，确保危险废物贮存、运输、处置安全。积极配合建立完善危险废物由产生到处置各环节转移联单制度,督促危险废物产生、运输、接收单位严格落实安全管理规定;利用信息化手段,控制危险废物流向,加强对危险废物的动态监管。积极配合建立部门联动、区域协作、重大案件会商督办制度,形成覆盖危险废物产生、收集、贮存、转移、运输、利用、处置等全过程的监管体系。 | 安监处 | 各港务站 |
| 4 | 要深刻吸取天津港“8·12”瑞海公司危险品仓库特别重大火灾爆炸事故教训，推动地方政府理顺港口安全管理体制，明确有关部门安全监管职责，加强信息共享和部门联动配合，严防失控漏管；根据危险货物的性质分类储存，严格限定危险货物周转总量。突出加强对港口口岸区域安全监督，强化口岸港政、海关、海事等部门的监管协作和信息通报制度，综合保障进出口危险货物安全高效运行。 | 安监处 | 各港务站 |
| 5 | 严格落实港口建设项目“安全三同时”和危险货物建设项目初步设计审查、安全设施设计审查制度，按要求定期开展港口危险货物作业集中区域安全风险评估，实施安全容量总量控制。对涉及爆炸性危险货物装卸、储存的港口建设项目要严格控制；对涉及经营货种变更的港口建设项目要严格按照《关于加强和规范我省既有码头运输货种调整报批管理工作的意见》（闽发改交通[2017]120号）要求办理。 | 安监处 | 各港务站 |
| 6 | 督促港口危险化学品储存企业按照《危险化学品生产装置和储存设施风险基准》（GB36894-2018）和《危险化学品生产装置和储存设施外部安全防护距离确定方法》（GB/T37243-2019）等标准规范确定外部安全防护距离。不符合外部安全防护距离要求的涉及“两重点一重大”的生产装置和储存设施，经评估具备就地整改条件的，整改工作必须在 2020 年底前完成，未完成整改的一律停止使用；需要实施搬迁的，在采取尽可能消减安全风险措施的基础上于2022 年底前完成；已纳入城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造计划的，要确保按期完成。爆炸危险性化学品的储存企业要保持足够的外部安全防护距离，严禁超设计量储存，并尽可能减少储存量，防止安全风险外溢。 | 安监处 | 各港务站 |
| 7 | 继续推进“两重点一重大”储存设施可燃气体和有毒气体泄漏检测报警装置、紧急切断装置、自动化控制系统的建设完善，2020 年底前涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施的上述系统装备和使用率必须达到 100，未实现或未投用的，一律停产整改。具有甲乙类火灾危险性、粉尘爆炸危险性、中毒危险性的厂房（含装置或车间）和仓库内的办公室、休息室、外操室、巡检室，2020年8月前必须予以拆除。深化港口在役危险化学品储罐安全治理，加强危险货物储罐的定期检测。高危作业场所和环节2021年底前实现重要设施设备实时监测、智能感知和风险预警。 | 安监处 | 各港务站 |
| 8 | 督促港口危险化学品企业开展在役装置安全设计诊断“回头看”，督促企业进行设计复核，全面查找并整改装置设计中存在的问题，消除安全隐患。 | 安监处 | 各港务站 |
| 9 | 每年至少要对港口危险货物企业主要负责人集中开展一次安全生产警示教育和一次安全生产管理知识考核，考核和补考均不合格的，不得担任企业主要负责人。港口危险化学品从业单位要按照《福建省贯彻落实<高危行业领域安全技能提升行动计划>实施方案》，开展在岗员工安全技能提升培训，培训考核不合格的不得上岗，并按照新上岗人员培训标准离岗培训，2021年底安排10%以上重点岗位职工（包括主要负责人、安全管理人员和特种作业人员）完成职业技能晋级培训，2022年底前从业人员中取得职业资格证书或职业技能等级证书的比例要达到 30以上；严格从事危险化学品特种作业岗位人员的学历要求和技能考核，考试合格后持证上岗。 | 安监处 | 各港务站 |
| 10 | 自 2020 年 5 月起，对涉及“两重点一重大”生产装置和储存设施的企业，新入职的主要负责人和主管生产、设备、技术、安全的负责人及安全生产管理人员必须具备化学、化工、安全等相关专业大专及以上学历或化工类中级及以上职称，新入职的涉及重大危险源、重点监管化工工艺的生产装置、储存设施操作人员必须具备高中及以上学历或化工类中等及以上职业教育水平，新入职的涉及爆炸危险性化学品的生产装置和储存设施的操作人员必须具备化工类大专及以上学历；不符合上述要求的现有人员应在2022年底前达到相应水平。港口危险化学品储存企业、装卸企业主要安全管理人员中分别至少有2名、1名具有中级以上化工专业技术职称或化工安全类注册安全工程师资格，其中储存企业主要安全管理人员中的中级以上注册安全工程师比例达到15%左右并逐步提高。强化动火、受限空间、用电等特种作业的管理和操作技能培训。建立实施港口危险货物职业技能竞赛常态化机制。 | 安监处 | 各港务站 |
| 11 | 结合危险化学品领域安全生产大排查大整治工作，严厉打击各类非法违法生产经营建设使用行为；全面整治违规违章问题，特别是强化对动火、进入受限空间等特殊作业的执法检查；对发生过事故或存在重大隐患的企业，加大检查频次，对同类问题反复出现的依法从重处罚， 达不到安全生产条件的依法暂扣或吊销港口经营许可证。 | 安监处 | 各港务站、执法支队 |
| 12 | 对2019年第三方检查整改情况进行回头看，督促企业安全隐患进行源头治理，形成安全隐患整改长效机制。 | 安监处 | 各港务站 |
| 13 | 根据本辖区港口危险货物企业数量、规模等情况，配齐配强满足实际需要的危险化学品安全监管和执法力量，肖厝、秀屿港区等危险化学品贮存量大的港口要落实中办、国办《关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见》要求，配齐配强港口危险货物安全监管和执法力量。结合实际，制定完善危险化学品安全监管人员培训制度，新入职人员培训时间不少于3个月，在职人员每年复训时间不少于2 周。鼓励港口危险货物安全监管和执法人员到大型港口危险货物企业进行岗位实训。建立聘请专家指导服务制度，每年定期安排检查，持续提高危险化学品安全监管队伍监管能力和水平，提升安全监管效率效果。 | 安监处、人事处 | 各港务站 |
| 14 | 推广应用福建省省级港口危险货物安全监管综合服务平台，提高安全监管水平，加强港政、海事、海关等部门间相互配合、相互通报，严厉打击匿报、谎报或夹带危险货物。 | 安监处 | 各港务站 |
| 15 | 严格第三方服务机构监管，对设计不合规、出具虚假安全评价报告等行为，要依法严肃追究第三方服务机构和责任人员的责任，造成严重后果的要依法移送司法机关追究刑事责任。 | 安监处 | 各港务站 |
| 16 | 推动地方政府出台港口危险货物事故应急预案，融入地方应急管理体系，2020年底前完成预案发布。督促企业完善应急预案，加强专兼职应急救援队伍建设及应急物资装备配备，定期开展应急演练，强化非预设场景应急演练和实战演练，提升风险防范能力。 | 中心安监处 | 沿海各港口中心（局） |

五、港口消防安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织监管人员学习消防管理有关法律法规和标准规范 | 安监处 | 各港务站 |
| 2 | 组织专家讨论如何开展消防安全监管检查 | 安监处 | 各港务站 |
| 3 | 2020年7月中旬前督促本辖区港口石化企业落实三项建设任务，列出三年计划，分年度开展重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设 | 安监处 | 斗尾、肖厝、秀屿港务站 |
| 4 | 2020年12月底前30%的港口石化企业完成重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设三项任务 | 安监处 | 肖厝港务站 |
| 5 | 2021年12月底前70%的港口石化企业完成重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设三项任务 | 安监处 | 斗尾、肖厝、秀屿港务站 |
| 6 | 2022年10月底前100%的石化企业完成重大消防安全风险管控、老旧消防设施改造、企业消防力量建设三项任务 | 安监处 | 斗尾、肖厝、秀屿港务站 |
| 7 | 督促港口危险化学品、客运企业制定实施消防安全能力提升方案,2022年底前实现标准化、规范化管理 | 安监处 | 各港务站 |
| 8 | 督促企业完善消防控制室的档案资料 | 安监处 | 各港务站 |
| 9 | 加强企业消防控制室值班制度的落实 | 安监处 | 各港务站 |
| 10 | 督促企业对消防设施、设备的维护、保养 | 安监处 | 各港务站 |
| 11 | 加强与消防救援部门的联运协作，联合消防部门开展消防检查 | 安监处 | 各港务站 |

六、水运工程项目施工安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查整治桥梁高墩施工、沉箱出运安装等危险性较大工程，督促施工单位制定专项施工方案，并开展专家论证。 | 规建处 | 质安站 |
| 2 | 检查深基坑、高边坡、起重机械、脚手架、高支模等重点部位，爆破作业、水上吊装、施工用电及特种设备使用管理等重点环节存在的安全隐患。 | 规建处 | 质安站 |
| 3 | 紧盯建设单位项目负责人、施工单位项目经理、监理单位总监等“三个关键人”，重点检查建设单位履行基本建设程序、保证合理工期、按时支付工程款、管理人员到岗履职等安全质量管理责任落实情况； | 规建处 | 质安站 |
| 4 | 重点检查施工单位安全生产检查制度、落实安全生产资金、配齐安全管理机构和专职安全管理人员等施工安全质量主体责任落实情况； | 规建处 | 质安站 |
| 5 | 重点检查监理单位关键工序节点旁站、督促施工单位落实隐患整改等安全质量监理责任落实情况； | 规建处 | 质安站 |
| 6 | 严厉打击施工企业超越资质范围承揽工程、施工企业无相关资质证书、违法分包、转包工程和以包代管情况，盲目抢工期、抢进度和恶劣天气强行组织施工等违规行为。 | 规建处 | 质安站 |

七、港口设施及港口建筑物安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 督促港口企业认真落实《港口设施维护管理规定》、《港口设施维护技术规范》要求，制定并落实港口设施维护计划。各港务站结合“双随机一公开”等监督检查手段，开展港口设施隐患排查治理，对发现的问题，督促港口设施维护单位限期整改。 | 港航处 | 各港务站 |
| 2 | 督促港口企业梳理建立港区建筑物安全排查台账。各港务站结合“双随机一公开”等监督检查手段，对辖区企业办公用房、码头候船厅、宿舍用房、港口仓库等永久性或临时性建筑物、构筑物开展隐患排查治理工作，对发现的问题，督促港口企业限期整改。 | 港航处 | 各港务站 |

八、水路运输安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强化水路运输市场准入管理。加强对水路运输经营资质监管，配合海事管理部门督促企业落实安全生产主体责任；严格行业准入，严禁未经许可擅自开展经营性水路运输；办理《船舶营业运输证》配发、换发时，严格审查船舶相关登记、检验、安全管理等证书和委托管理协议等有效性，不符合条件的坚决不予发证。配合交通运输部研究危险化学品货主高质量选船机制建设，严禁单壳化学品船和600载重吨以上的单壳油船从事省内危险品船运输。 | 物流处 |
| 2 | 开展水路客运专项治理。加强水路客运及其船舶经营资质管理，督促经营企业依法依规合法经营；按照《国内水路客运实名制管理规定》要求，对建立水路客运实名制管理的航线加强监督检查和指导；加强对水上涉客运输的现场执法，严禁企业及船舶超经营范围经营，严禁客船超码头靠泊能力停靠，严格执行客船恶劣天气条件下禁限航规定。 | 物流处、港航处 | 执法支队、东吴港务站 |
| 3 | 强化水路货运经营管理。督促企业落实国内水路货物运输实名制，指导企业依法开展信息登记、保存和货物检查。持续推进砂石运输行为治理，进一步落实住房城乡建设部牵头组织的八部委关于加强海砂开采、运输、销售、使用管理工作的有关要求，继续对海砂违法运输实施严格管理。加强对砂船运输经营资质管理，严禁不符合要求的砂船进入运输市场，加强宣传，督促砂船经营企业合法合规经营。 | 物流处 | 执法支队 |

九、自有房屋安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面摸底，厘清机关及各单位名下所属房产，建立自有房屋资产台帐，收集相关资料，包括房屋产权证、建筑图纸、建设审批和竣工验收资料等；体制改革时移交房产的相关纪要、协议等；拆迁安置房产的补偿协议、批复文件等资料。 | 办公室 | 兴化湾站、 肖厝站 |
| 2 | 逐一排查，从使用功能上、房屋类型上、使用时间上，重点排查建成年限较久的，以及长期闲置疏于维修的房屋；砖混和预制板结构、装修中改变过结构的房屋；没有抗震设防或抗震设防低的房屋等。为掌握房屋安全状况，必要时联系住建等相关部门对房屋进行安全性评估、鉴定。 | 办公室 | 兴化湾站、 肖厝站 |
| 3 | 及时整治，对排查中发现问题及时分析原因，研究制定切实可行的应对措施，并深入细致地做好整治工作。对有现实危险的立查立改，及时消除安全隐患。根据房屋鉴定结果，按相关规定进行处置。 | 办公室 | 兴化湾站、 肖厝站 |
| 4 | 四是巩固维护，建立健全自有房屋安全台帐，及时掌握房屋安全状况，将房屋修缮经费列入年度预算，加强日常维护，使房屋使用安全、正常。 | 办公室 | 兴化湾站、 肖厝站 |

十、自然灾害安全整治专题

| 序号 | 主要内容 | 牵头部门 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 修订湄洲湾港的事故应急预案，并由两市政府发布或备案 | 安监处 |
| 2 | 开展事故应急演习，审视应急预案的合理性和适用性 | 安监处 | 各港务站 |
| 3 | 督促港口企业按规定开展应急预案的修订、培训、演练，加强应急队伍建设，配齐应急设施设备器材 | 安监处 | 各港务站 |
| 4 | 重点检查企业堆场、港区内办公楼、配电室、仓库的排水系统和机械防台措施的落实情况 | 安监处 | 各港务站 |
| 5 | 督促客运码头是否严格落实停航禁航规定 | 安监处 | 各港务站 |
| 6 | 加强恶劣气象条件下的值班和信息传达 | 办公室 | 电子口岸中心、各港务站 |
| 7 | 加强省级防台APP的应用，及时接收和报送防台信息 | 安监处 | 各港务站 |