福建省泉州港口管理局2017年            工作总结和2018年工作意见

一、2017年泉州港发展与管理工作情况

2017年以来，我局在省交通运输厅的有力领导下、泉州市政府的指导支持下、有关兄弟单位的关心帮助下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，不忘初心、牢记使命，坚持围绕中心、服务大局，唱响主旋律、打好攻坚仗，港口发展实现新突破、管理水平取得新提升、格局面貌发生新变化。

全年完成港口货物吞吐量7809.64万吨，完成年度计划的100.12%，比增3.96%；完成集装箱吞吐量221.94万TEU，完成年度计划的105.68%，比增7.48%；集装箱航班航线持续加密，新增7条集装箱班轮航线（其中外贸航线5条），累计挂靠航班5161班，比增3.47%。泉金客运航线接送旅客量创历史新高，达14.06万人次，比增18.60%。完成港航固定资产投资13亿元，完成年度计划的103.17%，比增115.95%。安全生产形势持续向好，全年未发生安全事故。泉州市委、市政府主要领导分别作出具体批示充分肯定泉州港发展成效。一年来的主要工作情况，可以概括为推进港口发展的“六项措施”以及单位建设的“两个提升”。

推进港口发展六项措施有：

- （一）优规划，促进度，助推基础设施建设

- 科学规划统筹发展大局。主动对接《福建省沿海港口布局规划》，围绕适应和引领地方经济发展，吸收秀涂作业区“人工岛”模型研究成果，进一步优化完善《泉州港总体规划》（修订），科学确定港口功能定位和“1港3区6作业区”的规模化集约化布局，明确建成21世纪“海上丝绸之路”战略支点和我省综合运输体系重要枢纽的目标，现已通过省厅会同省发改委组织的审查。

全力推进重点项目建设。加大协调力度，实现石湖作业区5—6号泊位工程、锦尚作业区2号泊位扩建及4号泊位工程、石井作业区16—17号泊位工程顺利开工。石井作业区18—19号泊位工程、围头湾石井航道二期工程、泉州湾防波堤一期工程、泉州湾港口支持系统基地等项目前期按计划推进。重视协调推进港航配套建设，石湖作业区第二通道、石井疏港路、秀涂港口铁路专用线等项目前期工作进展顺利。

强化工程管理保障质量。加强水运工程质量安全监督，开展“平安工地”和“品质工程”创建活动，加大工程质量安全问题摸排整改工作力度，整改率达100%。大力倡导工匠精神，确定石湖作业区5—6号泊位工程作为水运品质工程示范项目重点培育，进一步提升水运工程质量安全水平。引入行业专业专家参与信用考核，不断提高考核工作专业化水平。全面推行水运工程电子招投标，提升监管服务质量和效率，遏制围标串标等违法违规行为。

（二）提效率，多帮扶，提振行业发展信心

审批服务持续优化。努力推进“一趟不用跑”和“最多跑一趟”改革，倒逼行政服务效能提升，重新梳理了26大项45小项行政许可和公共服务事项，审批环节由原来的5个减少至3个，审批时限压缩至法定时限的50%，审批材料精简了58项，创造高效、便捷、公正的审批服务环境。

企业获得感显著增强。多举措为港航企业降本增效、帮扶解忧，有力增强处于复苏中的港航企业发展信心。与市有关部门共同制定《促进集装箱从泉州港进出的若干意见》配套实施办法，指导性与操作性更强，让多达9292万元的政策实惠更合规、更快速、更便捷地落到企业层面。落实省交通厅《关于规范港口收费进一步降低社会物流成本的意见》，对货物港务费降低10%征收，外贸集装箱货物港务费返还50%，水水中转集装箱按出口重箱计征一次货物港务费，累计为货主（或其代理人）减免500多万元。制定《泉州港拖轮数配备标准》，明确拖轮使用最低标准，有效降低船东费用。推动地方政府解决部分码头“普改危”问题，当地急需的低危险性危货原料得以装卸，满足企业生产原料需求。

经营市场更加有序。严格落实《港口收费计费办法》，加大对港口经营性服务收费的监督指导力度，规范港口企业收费行为，并协调港口企业减半征收对台集装箱作业费，高收费、乱收费现象得到有效遏制；改变以往货物港务费包干收取的做法，确保港务费最大限度应征不漏，全年计收港务费2050万元，比增14.8%，港口公共设施管养经费更加充盈。立案查处拖轮企业无证经营行为，同时积极引入扶持更多的拖轮企业，打破市场垄断，促进拖轮行业健康有序发展。

- （三）调战略，增效益，激发行业发展动能

深化“海丝”战略对接。积极打造“海丝”沿线枢纽节点，新增“泉州-越南-泰国”“泉州-菲律宾”2条“海丝”集装箱班轮航线，与印度、印尼、菲律宾、越南、泰国、葡萄牙、马来西亚等国贸易往来更加密切；“海丝”货物吞吐量完成360.07万吨，比增30.25%，其中集装箱吞吐量完成6.55万TEU，比增19.96%，海丝古港在服务国家战略实施中逐步焕发新的活力。

拓展港口综合枢纽功能。“泉州-赣州”集装箱班列正式通车，海铁联运实现“零”的突破，港口腹地有效扩大。支持和推动安通（泉州）多式联运基地和福建东南（冷链）仓储项目落户石湖作业区，与晋江陆地港互动更加紧密，由陆地港组织从泉州港进出货运量增长33.30%，多式联运能力进一步提升。内贸水水中转基地初见雏形，水水中转量保持高速增长，累计完成62.77万TEU，比增18.50%。以港口为龙头的区域性综合交通枢纽日益完善。

- （四）严监管，强高压，保障行业安全稳定

优化监管模式提升监管质量。构建“任务清单+标准化管理”模式，围绕问题短板和薄弱环节，科学研判安全形势和监管任务。逐项细化监管工作、逐月制定实施计划、逐条分解具体任务，形成任务清单下达执行，做到工作有的放矢、进度实时掌控、及时跟踪落实，配套制定安全监管制度，进一步提升标准化规范化水平，安全监管条理性、针对性、实效性更加显著。安全监管工作在省厅安全生产工作例会上作典型经验交流，得到上级充分肯定，下属两个港务站分别被石狮、晋江市评为年度安全生产目标责任制考核优秀单位。

固化高压态势确保监管到位。对重大隐患实施挂牌督办、跟踪整改、停产整顿，坚决杜绝企业带“病”经营。全面加强港口危险货物安全监管，率先实行危货作业“两小时一报制”和存量“每日一报制”的动态管理办法。认真落实“四不两直”要求，累计检查发现安全隐患564条，已整改525条，整改率达93%。加大执法力度，行政处罚立案5起，实施处罚3件，累计罚款6万元，另移送有关部门处理2件，执法利剑威慑作用充分发挥。

深化改革创新增强监管实效。探索安全风险分级管控，制定《安全生产风险分级管控体系建设方案》和《试点工作方案》，编制危货、普货、集装箱、客运四类典型码头企业安全风险分级管控实施细则，并选择4家试点企业先行先试、边试边推，有效提升事故防范能力。先行先试开箱查验机制，通过分析企业定期报送的货运舱单，率先尝试单独开箱查验工作，开创省内港口管理部门单独开箱查验的先例，有力打击非法夹带危货等行为。

- （五）转理念，促改革，推动行业治理转型

- 大力建设绿色低碳港口。我局联合相关部门发布《关于加快推进泉州港口岸电系统建设的意见》，协调争取多部门政策和资金支持，推动三家示范企业总计投资1726万元的4套岸电系统建成投用，每年可实现替代燃油6682吨，减排二氧化碳、硫氮氧化物和PM2.5排放量3538吨，实现泉州港岸电在较高起点上的零突破。组织编写的《泉州港口和船舶污染物接收、转运及处置设施建设方案》由泉州市政府正式发布。指导石湖作业区在全国率先采用桥吊灯光智能开闭控制系统，可减少夜间照明用电达70%。狠抓港区污染防治，辖区5万吨以上大型煤炭码头堆场全部建成防风抑尘设施或实现封闭储存，储油库发油台气体排放回收治理达100%。积极海洋承担生态保护社会责任，开展安海湾海域环境整治工作，疏浚清除7.9平方公里受污染沉积物，有效扩大了安海湾的纳潮量与资源环境容量。

- 深入改革执法检查模式。制定完善“双随机一公开”抽查机制，并对“一单两库一细则”进行动态调整，未进入清单的事项一律不开展执法检查，有效避免了重复检查、任性执法。建立并固化多部门联合巡查执法机制，创新纳入安监部门和地方政府实现有效参与，将部门监管转化为综合监管合力。与省内兄弟港口开展“平安港航”异地交叉执法行动，交流执法经验，提升执法水平。

- 显著提高管理科技水平。完成信息化总体规划编制工作，信息化综合管理水平进一步提升。全面深化港口管理信息系统应用，修正系统漏洞，完善基础数据300余份，逐步形成较为准确的“一企一档”大数据，基本实现企业动态管理和管理部门履职情况痕迹化管理。建立港口企业码头、罐区等作业现场视频监控系统并初步投入使用，实现对现场作业动态的实时掌控与证据保存，有效提升管理效率。

- （六）强装备，固基础，提升综合保障水平

- 科技新装备提升保障能力。完善综合执法支队执法装备，启用执法信息系统，全员配齐执法手提数字对讲机和PDA手机，并按照“三基三化”要求启动新办公场所标准化建设。投资276万元的“泉航政二号”执法艇入列投用，航道日常监督巡查和执法能力进一步加强，对渔民占用锚地、航道进行捕捞、锚泊、养殖等危及航行安全行为的查处更加有力。

- 强化航道养护巩固通航安全。认真编制年度航道维护计划，完成泉州湾、围头湾、深沪湾港区航道及锚地达46.88平方公里水域的水深维护测量工作。编制完成泉州湾深水航道维护工程项目施工图设计，着手启动秀涂、锦尚航道维护疏浚工程前期工作。

- “阳光引航”品牌继续提升。深入开展“阳光引航”服务，不断增强“水上国门第一人”队伍的品牌形象。“随身引航”（AIS导航系统）实现人手一机配备，并成立引航科技小组，有力提升引航安全的科技保障，有效增强极限船型靠泊、极端天气靠泊、船舶救援等高难度任务的保障能力和操作水平，全年共安全引航2725艘次，比增11.2%，有效化解航运企业的难题，多次收到感谢信和锦旗，深获多方赞誉。

单位建设的“两个提升”是：

- （一）抓党建，促文明，整体面貌格局有新提升

- 旗帜鲜明抓党建。围绕贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，坚持把党的政治建设摆在首位，把政治理论学习和思想政治教育作为基础工程抓紧抓实，不断树牢“四个意识”/增强“四个意识”。开展庆祝建党96周年、喜迎十九大、与涉海部门开展支部共建等系列特色党建活动，做到立心铸魂、凝神聚气。从严发展3名预备党员，完成6个支部换届工作，新建党支部3个，党员力量更充实，组织架构更完善。注重培养先进典型，1名同志获省委、省政府嘉奖通报，充分发挥榜样示范作用。

- 求真务实促文明。深入开展精神文明创建活动。选派优秀干部赴永春县苏坑镇光明村蹲点扶贫，先后争取扶贫资金40余万元用于基础设施改造；组织慰问挂钩困难户、高龄老职工以及患病住院干部职工，到安溪县龙涓乡开展爱心助学活动，共发放9000元慰问金和8000元助学金。组建志愿服务队，先后组织开展系列公益主题活动近10场次。组织干部职工参加无偿献血活动，参与率超过10%。

- 从严从实强队伍。严格按照有关规定选人用人，坚决落实“凡提四必”要求和干部选任全程纪实制度。先后有31名干部获提拔使用，及时增强中层干部队伍，全体干部干事创业的热情空前高涨。启动定岗定编工作，进一步促进人事管理的科学化、规范化、制度化。

- （二）强意识，严执纪，从严治党水平有新提升

- 以上率下，全面从严治党入脑入心。好干部不仅是党组织厚爱培养出来的，更是党组织严管监督出来的。局党委及班子成员充分发挥“头雁效应”，制定党风廉政建设主体责任清单，切实承担起党风廉政建设主体责任，全面抓好落实全面从严治党交叉检查8大方面55项“问题清单”的整改工作。局纪委发挥好监督责任，深入开展正风反腐“一单位一专项”整治行动，着力解决当前个别干部为官不为、推诿扯皮、脱离群众等问题；加强专题廉政教育，坚持正面引导宣传和反面警示教育相结合，让全局干部职工从典型案例中吸取教训，做到警钟长鸣，先后有15人次自觉退回或拒收各类专家费、评审费共7900元。

- 建章立制，确保党风廉政抓常抓长。制定负面清单考核评价办法，确定10项负面行为清单作为考核标准，将监督之“手”贯穿到干部职工日常工作、思想、生活之中，起到抓早抓小、防微杜渐的作用。建立健全内部管理、行业管理制度36项，充分发挥制度刚性约束。修订完善《廉政风险防控手册》，共梳理职权事项93项，关键环节风险点279个，提出相应防控措施456条，制定各类权力运行流程图90幅，加强对权力运行的制约监督，全面提升岗位廉政风险防范能力。建立全局科级干部廉政档案，并实行动态监管，做到及时、全面、准确掌握干部日常廉政情况。

- 关口前移，用好监督执纪“四种形态”。结合全面从严治党交叉检查及“1+X”专项督查，责令退回不合规报销费用共计12.63万元，并对相关责任人实行问责，诫勉谈话1人、提醒谈话3人、调整岗位1人、提出问责建议1个，对问题反映比较集中的1个局属单位进行集体廉政谈话，扣除11名违反纪律人员部分绩效奖，起到较强的震慑警示作用。

与此同时，泉州港改革发展还面临一些不足和困难。主要是：资金、土地、环境等要素制约凸显，在建工程项目整体进展不及预期；部分项目推进机制不顺畅；受港际竞争、集疏运体系、航线航班运力、通关环境等诸多影响，港口货源拓展受到约束；安全监管边界确认仍有障碍，保安全和促发展的矛盾需要更大的智慧去解决；干部队伍素质还需进一步提高，工作作风还需要进一步整顿改进。对此，我局高度重视，将继续努力加以克服。

二、2018年工作目标任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年，也是“十三五”规划中期评估年，处于起承转接的关键时点。泉州港的改革发展必须进一步稳大盘、增潜力、提后劲，压茬拓展改革广度和深度，科学谋划好全年和今后一段时期的主要工作。2018年，计划完成货物吞吐量7900万吨，比增1.17%；计划完成集装箱吞吐量225万TEU，比增1.40%；计划完成港口水运工程建设投资14亿元，建成码头泊位1个，新增年设计通过能力180万吨。为实现上述目标，重点要做好以下几个方面的工作：

- （一）积极谋划，深入推进大港口建设

一是用“路线图”思维加快顶层设计。加快推进《泉州港总体规划》（修订）及配套的规划环评编制工作，努力优化港口布局，合理利用、有序开发港口岸线，力争在2018年上半年获批。紧密衔接全省港口资源整合大局，进一步探索研究优化泉州港资源配置的有效路径及与周边港口的合作模式，促进各码头企业之间形成合理分工、扬长避短、错位发展、互利共赢的良好格局。

二是遵循“路线图”，绘好“施工图”。强化沟通意识，积极争取属地政府支持，切实解决各项目石料紧缺、村民阻工、项目审批推进缓慢等问题。大力推进石湖作业区5—6号泊位工程、石井作业区16—17号泊位工程的建设，建成锦尚作业区2号泊位扩建及4号泊位工程。开展石井作业区18—19号泊位的前期工作，积极谋划锦尚作业区7—9号泊位等项目，努力形成项目梯次。加速完善公用基础设施建设，启动围头湾石井航道二期工程建设和泉州湾防波堤一期工程的前期工作，全力推进泉州湾港口支持系统基地前期工作，提升港口综合保障能力。

三是抓好品质工程建设，推进精准监督。持续深化水运品质工程示范创建工作，进一步落实项目建设单位等参建各方主体责任，试行水运工程质量差别化监督管理，推进工程质量精准监督。

- （二）精准扶持，优化结构提升发展质量

一是做好“育种蹲苗”的文章。加强港口货源的调查，掌握港口货物流量、流向和发展态势。发挥好牵线搭桥的作用，主动走出去，加强同主要货源地政府部门以及航运、代理、物流等企业的交流与沟通，鼓励企业向内陆经济腹地扩张，建立战略合作伙伴关系，做好对外缔结友好港口的前期工作，争取开辟更多“海丝”外贸航线、集装箱外贸内支线和海铁联运班列，进一步扩大“水水中转”业务量，凸显“海丝”先行区重要出海枢纽优势。

二是做好“老树新枝”的文章。大力协调推进后渚作业区功能转换与整体搬迁工作，实现港城协调联动发展。推进港口旅游新业态发展，指导帮扶梅林老港区转换为旅游客运码头。积极探索深沪作业区与远洋渔业的融合新机制，实现深沪作业区的资源优化重组。

三是做好“锦上添花”的文章。持续用好用足省、市有关扶持港口发展优惠措施，增强泉州港的货源虹吸力。加强调查研究工作，推动地方政府出台扶持集装箱外贸内支线、海铁联运、便利通关等有关政策，提高政策支持的精准度与实效性，促进泉州港集装箱业务的持续优质发展。

- （三）紧绷红线，全方位确保港口安全稳定

一要再理一理，及早明确监管职责。要正视安全监管边界不清这一实际问题，本着港区监管“既不缺位也不越位”的态度，依据有关法规文件精神及修编后的港口规划，在省厅的指导下，加强同地方政府的沟通协调，争取早日厘清港区安全生产监管职责，杜绝监管盲区、消除安全隐患。

二要再推一推，做好管理创新项目。开发安全法律法规标准规范检索平台，利用手机APP、微信公众号等载体发布国家、行业相关法律、法规及标准，为港口安全监管相关人员提供方便、及时、准确的查询功能。进一步细化安全监管标准，着力推进港区安全风险分级管控与隐患排查双体系建设和危险物品“一体化”监管工作改革。积极构建危险货物作业集中区域、重大风险集中区域安全风险评估机制和多部门联合监管工作机制，将港口安全管理引向深入、推向持久。

三要再抓一抓，优化培训提升素质。加大对新《安全生产法》等法律法规的宣传，定期开展安全生产经验交流，强化企业主要负责人的安全发展理念。系统开展港口危货储存单位相关人员的从业资格管理工作，切实掌握人员资质信息。系统培训敏感操作规程和信息系统应用，提升安全管理人员素质。

- （四）深化改革，着力提升综合治理水平

一是继续提升行业治理能力。持续深化“放管服”改革，将原港口审批和公共服务事项按照“三集中”原则统一管理，不断优化审批环节、细化服务指南和审查工作细则，减少裁量空间，提升审批效率和审批质量。优化“双随机、一公开”工作机制，提高事中事后监管水平。健全完善依法行政制度建设，提升基层执法站所标准化水平。全面梳理港口企业经营资质及经营情况，注销一批长期经营资质不健全、长期未实际经营的“僵尸企业”，破除无效供给，化解过剩产能。

二是积极推进智慧港口建设。全面推行福建省港口管理信息系统应用，及时掌握港口企业动态信息。抓好企业“一套表”联网直报试点工作，做到过程透明、监管留痕。积极拓展“互联网+”，建设泉州港物流信息服务平台，打通信息孤岛，提供一站式的港口物流信息全服务，实现港口信息链充分融合、实时共享，提升泉州港的信息服务能力和市场竞争优势。加快船舶进出港（引航、拖轮）管理系统建设，共享CCTV可视、实时水流气象观测、码头装卸情况等资料，以满足引航生产服务需要。

三是加快打造绿色港口。推广现有岸电建设典型经验，加快辖区港口岸电设备设施建设，力争2020年前90%的港作、公务船舶使用岸电，50%的专业码头具备供应岸电能力。大型散货码头堆场防风抑尘设施要力争100%建成或实现封闭储存。加大港口服务业监管力度，积极探索建立港口码头船舶污染物接收转运处置管理新机制，让泉州港天更蓝、水更清。

四是不断深化行业信用管理。开展“港口经营人信用体系建设年”活动，评比表彰一批诚实守信企业，通报一批失信企业，并与资质准入、政策补助等相挂钩，增强港口经营人诚信意识，营造良好的市场氛围。进一步完善电子招投标机制，健全招投标领域诚信体系建设，规范招投标行为。

- （五）夯实基础，筑牢队伍建设一线堡垒

一是确立思想的“定盘星”，坚定信念的“压舱石”。要把学习宣传贯彻好党的十九大精神作为当前乃至今后一个时期首要的政治任务，与落实泉州港改革发展重点任务结合起来，准确把握十九大提出的重要理论观点和重大战略部署，确保广大党员干部学懂、弄通、做实。要深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，以各党支部（处室）为一线课堂，全面加强干部队伍思想政治建设。

二是突出用人“指挥棒”，走好人才发展“先手棋”。结合全面启动事业单位岗位设置工作的契机，合理优化配置各类型人才。深入探索干部交流轮岗机制，实现人才到基层去、干部从基层来，坚持在实践中锻炼干部，在基层一线磨练干部。积极推荐优秀干部到外单位、外地区交流挂职，为干部搭建更多发展平台，通过多岗位、多经历锻炼培养优秀干部。

三是以文明创建为“动力源”，争当公益“排头兵”。紧紧围绕泉州港发展中心任务，按照省、市有关文明创建工作要求，深入开展福建省第十四届文明单位创建活动。进一步扩充志愿者队伍，提升志愿服务质量，增强志愿服务意识。助力交通脱贫攻坚工作，确保扶贫资金足额到位、扶贫项目发挥实效。推进“厕所革命”，确保港口码头公共厕所设施数量充足、分布合理、管理有效、洁净卫生。在客运码头建设充实母婴室等设施，提升服务品质。

- （六）从严治党，保持党风廉政建设持续向好

一要扎紧管党治党“笼子”。驰而不息落实中央八项规定精神，对“四风”新表现坚持零容忍，实现作风建设常态化、效能建设绩效化、廉政监督日常化。践行好第一种形态，把握用好第二、三种形态的纪律处分、组织措施，注重做好第四种形态的纪法分开、纪法衔接工作，保证监督执纪“四种形态”在各个环节、各个层面无缝衔接、一体运行，推动全面从严治党向纵深发展。

二要完善廉政管理“单子”。结合负面清单考核试行情况，修订和完善负面清单考核办法，对照清单“正歪树、治病树”。深化财务内审工作，对局属单位进行内部审计和经济责任审计，重点检查落实中央八项规定精神方面的执行情况，强化行政效能监察，持之以恒纠正“四风”。抓好制度汇编，用制度管人管事，推动机关运行规范化、制度化、标准化。

三要握好效能问责“板子”。坚持正向激励和反向约束相结合，完善绩效管理奖惩机制，探索建立能上能下用人机制，树立良好导向。加强日常效能督查力度，深化对庸、懒、散、慢等现象治理。对违纪人员通过谈话函询、组织处理、纪律处分等方式进行责任追究，并与年度绩效考核挂钩。