附件

泉州港围头湾港区石井作业区11号、12号泊位工程

概算审查表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程或费用项目名称** | **送审概算 （万元）** | **审查概算 （万元）** | **审查-送审 （万元）** |
|
| 一 | **工程费用** | **86647.24** | **91631.95** | **+4984.71** |
| （一） | 停泊水域及回旋水域 | 8185.23  | 10020.48  | +1835.25  |
| （二） | 水工建筑物 | 30421.51  | 34127.08  | +3705.57  |
| （三） | 陆域形成 | 373.02  | 370.91  | -2.11  |
| （四） | 地基处理 | 853.62  | 850.50  | -3.12  |
| （五） | 道路、堆场工程 | 6701.39  | 5604.51  | -1096.88  |
| （六） | 装卸工艺设备购置及安装工程 | 22291.07  | 21415.74  | -875.33  |
| （七） | 港作车辆 | 185.00  | 185.00  | 　 |
| （八） | 生产、辅助生产等建筑工程（含水泥筒仓） | 7000.00  | 7993.07  | +993.07  |
| （九） | 供电照明（含岸电） | 5053.52  | 5800.47  | +746.95  |
| （十） | 给排水及消防 | 3001.19  | 2830.62  | -170.57  |
| （十一） | 控制通信 | 1459.97  | 1401.23  | -58.74  |
| （十二） | 导助航设施 | 85.90  | 85.90  | 　 |
| （十三） | 机修 | 75.83  | 75.83  | 　 |
| （十四） | 环保 | 250.00  | 250.00  | 　 |
| （十五） | 绿化  | 310.00  | 220.62  | -89.38  |
| （十六） | 临时工程 | 400.00  | 400.00  | 　 |
| **二** | **其他费用** | **4206.80**  | **4264.73**  | **+57.93**  |
| （一） | 建设用地用海费 | 610.26  | 610.26  | 　 |
| （二） | 建设单位管理费 | 1193.49  | 1243.91  | +50.42  |
| （三） | 前期工作费 | 146.00  | 146.00  | 　 |
| （四） | 勘察设计费 | 360.00  | 360.00  | 　 |
| （五） | 监理费 | 585.00  | 585.00  | 　 |
| （六） | 研究试验费 | 6.00  | 6.00  | 　 |
| （七） | 招标费 | 81.38  | 83.12  | +1.74  |
| （八） | 生产准备费 | 424.02  | 396.56  | -27.46  |
| （九） | 竣工验收前相关费 | 29.40  | 32.40  | +3.00  |
| （十） | 其他相关费 | 771.26  | 801.49  | +30.23  |
| **三** | **预留费用** | **4542.70**  | **4794.83** | **+252.13**  |
| **四** | **静态工程投资** | **95396.75**  | **100691.52** | **+5294.77**  |
| **五** | **建设期贷款利息** | **3785.36**  | **3496.03** | **-289.33**  |
| **六** | **工程总概算** | **99182.12**  | **104187.55** | **+5005.43**  |