清单管理专项绩效评价报告

为提高国省道安全生命防护工程专项资金使用绩效，福建省公路管理局组织对2017年度国省道安全生命防护工程专项开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

# 一、工作情况及成效																																					（一）（一）专项基本情况

- 项目立项依据

根据《公路养护技术规范》(JTJ073-96)、《福建省普通公路“十二五”专项规划》（闽交规〔2011〕117号）、交通运输部 《“十二五”公路养护管理发展纲要》（交公路发〔2011〕505号）以及《国务院关于加强道路交通安全工作的意见》（国发〔2012〕30 号）等文件。

2、项目涉及的范围及主要内容

按照省委省政府《关于开展示2015年为民办实事工作的通知》(闽委 [2015]3号)的要求以及福建省交通运输厅关于进一步完善国省干线公路安全防护设施确保人民群众平安出行的指示，2015年度专养干线公路安全保障工程工作目标是对国省干线公路实施安保完善提升工程，使国省干线公路上的交通安全设施基本达到部颁《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81—2006）、《公路交通安全设施设计细则》（JTG /T D81—2006）等规范标准要求。在实施安保完善提升工程后实现道路交通事故率，伤亡率双下降，切实保障人民群众出行安全。

3、项目总体性目标

以科学发展观为指导，围绕以人为本的核心理念，在国省干线公路上实施以“消除隐患、珍视生命”为主题的公路安全保障工程，不断提升我省普通公路安全保障水平，为人民群众安全出行提供有力保障。

（二）主要成效

1、资金管理情况

根据《福建省交通运输厅关于转发2017年度部门预算批复的通知》（闽交财〔2017〕4号）安排国省道安全生命防护工程项目预算资金2,000.00万元，实际到位资金2,000.00万元，资金到位率100.00%；下达至各地市公路局资金1,998.90万元，资金使用率99.95%	。财务管理情况较好，按照规范的财务管理制度和严格的资金使用流程，并执行有力，做到财会信息真实、全面。

2、目标任务完成情况

年度绩效目标完成率88.89%，期初绩效目标9个，完成8个。

3、经济、社会、生态效益情况

交通安保设施完善程度明显提升。近十年安保工程的实施，公路沿线钢筋混凝土护栏、波型梁护栏等具备防护功能的防护设施大幅度增加，交通标志标线、示警柱、示警墩、轮廓标等警示设施更加齐全，公路安保设施完善程度明显提升。

交通事故指数全面下降。交通事故原因涉及人、车、路、环境、管理等诸多因素，虽然有关部门研究统计表明，人的因素是交通事故的主要原因，但路的因素也至关重要，十年安保工程实施后，我省境内有统计的实施安保工程路段交通事故指数明显下降，其中年均伤亡人数下降47%，年均交通事故起数下降52%，年均重特大交通事故起数下降59%。

社会评价与认可度明显提高。实施安保工程后对于消除安全隐患，减少发生道路交通事故和保护人民群众生命财产安全有明显效果，受到了公路沿线各级政府及社会各界的好评，特别是过往的司乘人员，发自内心的称之为“真正的救命工程”。

- 群众满意度情况

通过国省道安保工程，提高了公路行车安全性和公路服务水平，沿线群众满意度不断提升。

四、存在的主要问题

（一）资金分配办法、标准的合理性方面

地方政府对普通专养干线公路安保工程不予配套，配套资金难以落实。

- 资金投向、方式、用途方面

无

- 资金安排与目标任务的匹配度方面

资金安排与目标任务的匹配度不强，比如“效益目标”均设定为定性目标。

- 资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面

资金下拨、实施进度存在滞后现象。

- 产出和效益方面

后评估中的交通事故数据统计较为困难，单靠公路交通部门，人员力量不足，难以对辖区所有线路统计齐全。

- 资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求

资金安排符合部门任务、发展方向和政策需求

（七）其他方面

无

- 相关意见建议

- 落实年度安保工程实施资金，除省级补助资金外，要求各地市积极落实安保工程配套资金，力争确立由政府、企业和社会共同承担的道路交通安全长效投入机制。

- 年初制定预算绩效目标时，针对安保项目的特点进行深入调研，使目标更具有合理性。

- 根据预算安排及工程需要及时提出申请并下拨项目资金。

（四）建议交通运输部门与公安部门协商，将公路安保工程后评估制度与交警部门交通事故统计相结合，并细化相关统计功能，方便交通系统分类跟踪查询统计。