福建省交通运输厅文件

闽交建〔2018〕157号

福建省交通运输厅关于

印发《福建省“四好农村路”建设

三年行动方案（2018-2020年）》的通知

各设区市(区)交通局(委)、省公路局、省运管局、省交通执法总队:

为深入贯彻习近平总书记对“四好农村路”建设的重要指示精神，落实省委省政府具体部署，我厅组织制订了《福建省“四好农村路”建设三年行动方案（2018-2020年）》，现印发给你们，请认真抓好落实。

福建省交通运输厅

2018年11月21日

（此件主动公开）

福建省“四好农村路”建设

三年行动方案（2018-2020年）

为深入贯彻实施乡村振兴战略，按照交通运输部《关于推进“四好农村路”建设的意见》、省政府《关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》，扎实推进补齐民生社会事业短板，构建建养并重、外通内联、安全舒适、路域洁美、服务优质的“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局，结合我省实际，制定本行动方案。

- 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记对农村公路的重要指示精神，坚持以人民为中心的发展思想，创新管理、久久为功、履职尽责、加快发展，建好“四好农村路”，实现建养并重、管运协调发展，不断提升交通供给质量和效率，为打赢精准脱贫攻坚战、助力乡村振兴，服务全面建成小康社会提供有力交通保障。

- 基本原则

——坚持政府主导，群众参与。紧密依靠县、乡两级政府领导，发挥路长协调组织功能和群众的主体作用，优化要素调配、调动社会各界力量，共同推进农村公路全面协调发展。

——坚持突出重点，协调发展。以需求为导向，重点实施“百乡千村”路网提升工程，加大通乡及受益面广的通建制村路线通畅提升，加快补齐管养运短板，推进农村交通协调、可持续发展。

——坚持因地制宜，保护生态。充分考虑发展需求和现有旧路资源利用，因地制宜选用建设标准，贯彻全寿命周期和绿色生态发展理念，建成安全优质和生态环保公路。

——坚持创新机制，久久为功。以创新机制完善政策为抓手，破解农村公路建管养运发展瓶颈，实现人便于行、货畅其流，优化管理，持之以恒，抓出实效。

- 行动目标

- 总体目标

实施“百乡千村”路网提升工程，提升农村公路通畅条件，构建“畅、安、洁、优”的农村交通环境，畅通城乡物流渠道，提升农村客运服务水平。

2018-2020 年，建设改造通乡三级公路105个乡镇1000公里以上；通村路网1万公里以上，改造2000个建制村通达公路通畅条件，全省建制村通双车道率达到70%。

超限严重的乡村道出入口限高、限宽设施设置率100%，重要货运源头单位依法配载率达95%以上，农村公路货车超限超载率控制在2%以内，有铺装的农村公路路域环境基本实现“八个无”。

养护示范提升3万公里，30%以上的县、乡镇达到省级示范县、市级示范乡标准。

建设乡镇综合运输服务站165个，符合条件的建制村100%通客车。各县基本建成县、乡、村三级物流体系，省级示范县（市、区）城乡道路客运一体化发展水平达到5A等级，75%的县（市、区）城乡道路客运一体化发展水平达到4A及以上等级。

- 分项年度目标

- 建好：2018 年新改建农村公路2200公里，实施25个乡镇的县道三级路提升或改造，提升280个以上建制村通畅条件。

2019年新改建农村公路4300公里，实施35个乡镇的县道三级路提升或改造， 提升840个以上建制村通畅条件。

2020年新改建农村公路4500公里，实施45个乡镇的县道三级路提升或改造，提升880个以上建制村通畅条件，全省通双车道建制村率达到70%。

- 管好：2018年路长制体系全面建立，责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理体系初显成效；农村重要货运源头单位依法配载率达90%以上，农村公路货车超限超载率控制在4%以内，县道路域环境基本实现“八个无”。

2019年农村公路管理体系逐步完善，农村重要货运源头单位依法配载率达93%以上；农村公路货车超限超载率控制在3%以内；有铺装县乡道路域环境基本实现“八个无”。

2020年农村公路管理体系健全，农村重要货运源头单位依法配载率达95%以上；农村公路货车超限超载率控制在2%以内；有铺装农村公路路域环境基本实现“八个无”。

- 护好：每年实施养护示范提升1万公里。

2018年有铺装县道80%达到养护示范标准，省级示范县和市级示范乡有铺装县道100%达到示范标准，日常管养全面落实。

2019年有铺装的县道和4.5米以上（不含）乡道达到养护示范标准，省级示范县和市级示范乡有铺装县乡道100%达到示范标准。

2020年有铺装的县道和4.5米及以上乡道达到养护示范标准，省级示范县和市级示范乡有铺装村道100%达到示范标准。

- 运营好：每年新增符合条件的建制村100%通客车，省级示范县城乡道路客运一体化发展水平100%达到5A等级。

2018 年建设乡镇综合服务站165个；65%的县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到4A及以上等级；所有县（市、区）100%编制县域农村物流三级网络节点体系发展规划；每个设区市各打造1个农村物流发展试点县。

2019 年70%的县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到4A及以上等级；完善乡镇综合服务站功能；初步构建三级农村物流体系。

2020 年75%的县（市、区）城乡道路客运一体化评价达到4A及以上等级；基本建成“布局合理、双向高效、服务便利”的县乡村三级农村物流服务体系，实现农村货畅其流。

三、主要任务

（一）全力推进“百乡千村”路网提升工程。结合乡村交通发展特点，全力推进“百乡千村”路网提升工程，着力于乡镇和沿线人口密集的建制村的运输供给能力提升，加快推进通乡三级路、通建制村公路“单改双”等惠民生项目建设，进一步改善通乡镇、建制村公路“畅”的问题，为农村经济社会发展提供更好保障，更好服务乡村振兴战略，让广大人民群众共享交通运输改革发展成果。(牵头部门：厅建管处，推进单位：省公路局、各设区市(区)交通局(委))

（二）全力打好扶贫攻坚战。依据交通运输部“十三五”交通扶贫和福建省“十三五”交通精准扶贫建设专项规划确定的农村公路目标任务，按照“强服务、促发展”的要求加快推进资源路旅游路产业路建设，推进“农村公路+”特色产业、生态旅游、农村电商等扶贫模式，进一步改善贫困地区交通条件，为 53 个扶贫县与全省同步建成全面小康社会提供强有力的交通保障。(牵头部门：厅综规处，推进单位：省公路局、各设区市(区)交通局(委))

（三）全面加强养护工作。牢固树立“三分建、七分养”的建养并重理念，按照“路面完好、路缘清晰、标识醒目、设施完善、排水通畅、路域洁美”的基本要求，推行养护工程包，全面推进养护工程实施。结合乡村振兴战略，大力推动“四好农村路”示范县、示范乡（镇）和生态示范路创建活动，逐步提升全省农村公路养护水平。(牵头部门：厅建管处，推进单位：省公路局、各设区市(区)交通局(委))

（四）全面加强农村公路保护。加强县级交通执法和公路管理机构的能力建设，保障人员、经费、装备等与公路保护工作相适应。加强农村公路路政许可管理，持续深化公路超限超载治理，督促重要货运源头单位依法配（装）载，落实交通公安治超联合执法常态化制度化，依法设置乡村限高、限宽设施。积极与乡镇、村委以及相关部门，联合整治农村公路路域环境，大力推进路宅分家、路田分家，整治路域范围的违章堆积物和非公路标志牌，依法保障农村公路安全畅通。(牵头部门：厅政法处，推进单位：省交通执法总队、省公路局、各设区市(区)交通局(委))

（五）全面推进农村运输发展。持续推动新增符合条件的建制村通客车，推进“多站合一、一点多能”的乡镇综合运输服务站建设，全面提升农村客运、物流服务、城乡道路客运一体化水平。整合交通、邮政、供销等部门资源，各县（市、区）编制农村物流三级网络节点体系发展规划。县级建立以公路货运站场等为依托的物流综合服务中心，利用现有的农客站、乡镇综合服务站、邮政所等资源，打造上接县、下联村的乡镇物流中转节点；利用建制村的村邮站、农家店、综合服务社等，建设村级农村物流节点，完善末端物流网络；利用各县电商、物流等信息资源建设县级物流公共信息平台，构建覆盖县、乡、村三级的物流网络，畅通产品进城、生产生活物资下乡双向流通渠道。(牵头部门：厅运输处，推进单位：省运管局、各设区市(区)交通局(委))

（六）全面推进路长制。2018年,各县（市、区）路长、乡村道专管员考核评价制度全面建立，形成责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的农村公路管理体系。2019年，深化路长各项运行机制和乡村道专管员监管落实，加强乡村道专管员业务水平，提升乡村道专管员对建设项目、养护工程的监督能力，提升维护公路路产路权和协助执法水平。到 2020 年，路长制各项工作形成长效机制和常态化，人民群众满意度明显提升。(牵头部门：厅建管处，推进单位：省公路局、省运管局、省交通执法总队、各设区市(区)交通局(委))

四、保障措施

（一）加强组织领导。建设“四好农村路”是以习近平同志为核心的党中央以人民为中心的发展思想和执政理念在交通领域的生动体现，体现了强烈的为民情怀和使命担当。各级交通部门要从实施乡村振兴战略、打赢脱贫攻坚战的高度深刻领会“四好农村路”重要意义的认识，各设区市（区）“四好农村路”建设领导机构和各县路长办公室要抢抓机遇，真抓实干，统筹推进本辖区“四好农村路”建设工作，将“四好农村路”建设工作落到实处，取得实效。

（二）加强任务细化落实。省级按照总体目标建立各市“四好农村路”工作三年行动项目库，并实施年度动态管理，各市要制定实施方案，细化任务分解，明确政策支持措施，加大压力传导，层层落实责任；积极筹措资金，因地制宜降低建设成本；加强事中事后监管督查，确保各项任务目标完成。

（三）加强机制创新政策完善。省级制定农村公路设计、施工、质量监督等技术指南，按照分级管理原则，出台因地制宜建设标准引导和政策支持；并进一步完善省级补助政策，完善农村公路项目数据库更新等管理机制。实施农村公路建设、养护工程包；建立农村公路路政执法巡查、质量监督抽检等制度，加强信息化手段在农村公路建管护运方面的运用，通过机制创新、管理手段创新破解制约“四好农村路”建设难点。各设区市（区）、县（市、区）要贯彻落实《国务院办公厅关于创新农村基础设施投融资体制机制的指导意见》，进一步强化“四好农村路”建设的政府投入和主导责任，按照“事权清晰、权责一致”的原则，构建“省市补助、县级负责、社会参与”的农村公路建管护运资金投入机制，合力推进行动方案目标实施。

（四）监督评估。建立分级负责、上下联动的监督评估机制，加强“四好农村路”建设的政府绩效考评和评估通报，对“四好农村路”推进措施不力、进度滞后的县（市、区）及乡镇，省市分级暂停该县（市、区）、乡镇次年交通项目的安排。各单位要建立定期对基层单位“四好农村路”建设工作检查指导机制，协调解决建设过程中存在的问题，对发现的进度滞后、弄虚作假等重大问题要重点督办、限期整改，严肃问责。

（五）加强宣传发动。要激发广大群众的内生动力，积极构建政府主导、社会支持、群众参与的农村公路建养机制。充分运用电视、广播、报纸、标语、宣传板、村务公告栏等媒介，加大“四好农村路”建设的宣传力度，积极开展相关政策制度宣传教育，让广大农民群众了解政策制度，扩大知情权、监督权，引导群众以主人翁精神支持、参与农村公路发展。

附件：1.2018-2020年“四好农村路”建设提升目标表

2.2018-2020年通村公路建设目标分解表

抄送：厅直有关单位，厅政法处、综规处、运输处、财务处。

福建省交通运输厅办公室　　            　2018年11月21日印发