福建省省级政府投资项目代建制管理办法（试行）

（闽政〔2007〕11号，2007年6月3日发布起施行）

第一章  总  则

第一条　为深化投资体制改革，提高省级政府投资项目管理水平和投资效益，促进廉政建设，根据《国务院关于投资体制改革的决定》和相关法律、法规，结合本省实际，制定本办法。

第二条　本办法所称的代建制，是指省级政府投资项目通过招标等方式，选择专业化的项目管理单位（简称代建单位），负责项目的实施，严格控制项目投资、质量、安全和工期，项目竣工验收后交付使用的制度。

本办法所称的省级政府投资项目，是指使用纳入省级政府预算管理的资金、间接融资资金以及省级政府管理的其他资金进行的固定资产投资项目。

第三条　本办法先在省级政府非经营性投资项目中试行，在此基础上逐步推广。

下列省级政府非经营性投资项目，凡是项目总投资达到500万元且政府投资占项目总投资50%及以上的，均可依照本办法推行代建制：

（一）省级党政机关、人大、政协机关、检察审判机关、民主党派、人民团体、事业单位的办公以及为办公服务的接待、会议、培训用房项目；

（二）省属教科文卫体、民政及社会福利等社会事业项目；

（三）省属监狱、劳教所、戒毒所、治安拘留所等政法设施项目。

上款所列项目之外的其他省级政府投资项目，可以参照本办法规定推行代建制。

第四条　代建工作的开展，应当遵循公开、公平、公正的原则，实行专业化管理、市场化运作。

第五条　省发展改革委负责指导和协调省级政府投资项目推行代建制工作，按照投资管理权限和建设程序规定审批代建项目，对代建项目实施投资管理和监督。省财政厅负责代建项目的财政财务管理和监督。省建设、审计、监察等行政管理部门按照各自职责做好项目代建过程中的相关管理和监督工作。

第六条　省政府机关事务管理局负责省级党政机关、人大、政协机关、检察审判机关、民主党派、人民团体和省财政核拨或者拨补经费的一级预算事业单位的办公以及为办公服务的接待、会议、培训用房项目代建制的组织实施工作；其他省级非经营性政府投资项目代建制的组织实施工作，原则上由使用单位的上级行政主管部门负责（以下统称组织实施部门）。

组织实施部门在项目代建过程中履行下列主要职责：

（一）协助项目使用单位组织编制项目建议书；

（二）依法组织开展代建单位的招标工作，与代建单位签订项目代建合同，并依法将招标文件、招标投标情况和代建合同报省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门备案，依法履行代建合同；

（三）会同项目使用单位依法组织开展监理招标工作，与监理单位签订监理合同，并依法将招标文件、招标投标情况和监理合同报有关行政监督部门备案，依法履行监理合同；

（四）参与项目可行性研究报告、初步设计、施工图设计文件的审查；

（五）审核并汇总上报代建单位代编的项目年度投资计划和年度基建支出预算，审定其中的非财政资金计划；

（六）对代建单位的资金拨付申请提出审查意见；

（七）协调代建单位、使用单位和监理单位关系，对项目代建过程进行监督检查，及时向省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门报告项目代建过程中存在的问题，并将代建过程中发生的违规行为及时报告有关行政主管部门；

（八）参与或组织项目竣工验收，组织资产移交。

第七条　代建项目可以采用全过程代建方式，即由代建单位对代建项目从项目建议书批复后直至竣工验收实行全过程管理；也可以采用分阶段的代建方式，将代建项目分成前期工作和建设实施两阶段分别委托代建单位进行管理。

第八条　代建项目应当严格执行国家规定的项目建议书、可行性研究报告、初步设计等项目审批程序，遵守国家和省有关投资项目管理的其他各项规定。

代建项目实行合同管理，组织实施部门应当将本办法所规定的各方权利、义务及奖惩规定等内容写入代建合同；对全过程或者建设实施阶段的代建单位，组织实施部门应当在代建合同中明确由其对代建项目的工程质量负终身责任。

积极推行代建项目工程质量保险制度，鼓励代建单位牵头，就建设工程项目统一投保。

第二章  代建单位和使用单位

第九条　省级政府投资项目代建单位应当同时具备下列条件：

（一）在本省注册登记，并具有独立法人资格、良好的财务状况和信誉；

（二）具有甲级工程咨询、甲级工程设计、甲级工程监理、甲级招标代理、甲级工程造价咨询，施工总承包一级、房地产开发二级以上等资质之一，或者是经省政府批准设立的专业项目管理机构或省级国有投资公司；

（三）项目经理、技术负责人以及其他工程技术和管理人员符合规定的资格要求；

（四）有与代建管理相适应的组织机构，并制定有专门的规章制度。

国家对代建单位及其管理人员的资格条件有特别规定的，从其规定。

第十条　有下列情形之一的，不得作为省级政府投资项目代建单位：

（一）已被行政机关责令停业或停止承接工程任务的；

（二）近三年内承接的建设项目中发生过较大事故以上事故，或者一年内发生过两起以上一般事故，或者有重大违规、违约行为的；

（三）近五年内曾代建的项目后评价结论为不良的。

第十一条　省建设厅负责省级政府投资项目代建单位的代建信誉、业绩等情况考核，对代建单位名录实行动态管理，及时更新，并向社会公布代建单位名录。

列入省级政府投资项目代建单位名录的代建单位参与本省代建项目投标，符合招标公告规定条件的，不再对其进行资格审查。

省级政府投资项目代建单位名录管理的具体办法，由省建设厅另行制定。

第十二条　省级政府投资项目前期工作代建单位依照代建合同可以承担以下职责:

（一）组织编制项目可行性研究报告，代办项目可行性研究报告审批及与该阶段相关的项目规划选址、用地预审、环境影响评价等行政许可手续；

（二）依法组织项目勘察、设计等招标活动，并将招标文件和招标投标情况报有关行政监督部门和组织实施部门备案；

（三）依法与勘察、设计单位签订项目勘察、设计合同，并报有关行政监督部门和组织实施部门备案；

（四）组织开展项目初步设计文件编制工作；

（五）代办项目初步设计审批及建设用地规划许可、土地征收、房屋拆迁、消防等有关行政许可手续；

（六）代建合同约定的其他项目前期工作。

第十三条　省级政府投资项目建设实施代建单位依照代建合同可以承担以下职责:

（一）组织开展项目施工图设计，与组织实施部门、使用单位沟通协调，保证在功能方面最大限度地满足使用单位的需要；

（二）负责项目预算（施工图预算及相关费用）编制工作，经组织实施部门审核后报财政部门审批；

（三）依法组织项目施工、主要材料设备采购等招标活动，并将招标文件、招标投标情况报有关行政监督部门和组织实施部门备案；

（四）依法与施工、主要材料设备供应单位签订项目施工、主要材料设备采购合同，并报有关行政监督部门和组织实施部门备案；

（五）代编项目年度投资计划和基建支出预算，交由使用单位按规定程序报批，但是，由省政府机关事务管理局负责组织实施的项目，代建单位应当将代编的项目年度投资计划和基建支出预算直接交由省政府机关事务管理局按规定程序报批；

（六）按照省发展改革委下达的年度省级预算内投资计划和省财政厅批准的年度基建支出预算，提出项目用款申请，由组织实施部门审查后向省财政厅申领资金；

（七）按月向省发展改革、财政部门和组织实施部门以及使用单位报送工程进度和资金使用情况，代编项目年度财务决算报表；

（八）代办项目建设工程规划许可证、开工报告或施工许可证等开工前必须履行的报批手续和消防、人防、市政等竣工验收前必须履行的报批手续；

（九）组织项目施工，负责代办项目施工中出现的设计变更、概算调整等报批手续；

（十）协助监理单位组织项目中间验收，会同组织实施部门和使用单位组织竣工验收（工程质量验收）；

（十一）负责代编项目竣工财务决算报告，经组织实施部门审查后，报省财政厅审批；

（十二）负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整地整理汇编移交，并按省财政厅批准的资产价值，根据项目产权归属向组织实施部门或使用单位办理资产移交手续；

（十三）办理代建项目资产移交手续后，向省发展改革、财政、组织实施部门和建设等行政主管部门报送项目代建总结报告；

（十四）代建合同约定的其他事项。

第十四条　代建单位应当严格履行项目代建合同，依照合同约定对代建项目的工期、资金使用、工程质量、安全生产等全面负责。

代建单位应当督促项目各参建单位加强项目质量和安全生产管理，建立健全工程质量和安全生产责任制度，为工程质量和安全生产提供法定的保障条件和措施，并向组织实施部门和省建设等有关行政主管部门报告工程质量和安全生产情况。

第十五条　代建单位不得将所承担的项目代建工作转包或分包。

代建单位具备相应资质或者符合法定条件的，可以直接从事代建项目的可行性研究报告编制、招标代理等工作。

第十六条　省级政府投资项目使用单位应当承担下列职责：

（一）根据项目需求和功能定位，会同组织实施部门提出建设规模和建设内容，编制项目建议书，按规定程序报批；

（二）根据项目建议书批复文件，会同组织实施部门提出项目使用功能配置、建设标准；

（三）参与组织项目监理招标和可行性研究报告、设计文件审查，对设计及变更的合理性提出建议；

（四）协助项目代建单位办理有关手续，参与项目竣工验收；

（五）将项目代建单位依照本办法规定代编并提交的年度投资计划和年度基建支出预算送组织实施部门审核、审定；

（六）负责自筹建设资金的筹措，代建项目的接收、使用和保管。

第三章  代建项目组织实施程序

第十七条　项目组织实施部门按照程序报请省发展改革委审批项目建议书，应当附有建设管理形式的内容，阐明是否采用代建制和代建单位选择方式（公开招标、邀请招标或直接委托）建议。

第十八条　对符合本办法规定条件的省级政府投资项目，省发展改革委在项目建议书批复中，确定该项目是否实行代建制，并明确代建单位选择方式。

项目实行代建制的，省发展改革委应当将项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算批复等抄送有关行政主管部门。

第十九条　实行代建制的项目，达到《福建省招标投标条例》及其配套文件规定的必须招标的规模标准的，应当依照规定由组织实施部门委托招标代理机构通过招标方式选择代建单位。按照《福建省招标投标条例》及其配套文件规定可以不招标的，经项目审批部门批准后，可以通过直接委托方式确定代建单位。

项目实行全过程代建或者实行前期工作代建的，确定代建单位的工作均在项目建议书批复后进行。项目实行分阶段代建的，确定前期工作代建单位的工作在项目建议书批复后进行，确定建设实施代建单位的工作在项目初步设计批复后进行。

实行分阶段代建的，组织实施部门应当会同使用单位做好两个阶段的衔接工作。

第二十条　通过招标选择代建单位的，组织实施部门应当在招标文件发出的同时，将招标文件报省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门备案。省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门发现招标文件有违反法律、法规内容的，应当及时以书面形式责令其改正。符合本办法第九条规定条件的企业可以组成联合体，以一个投标人的身份共同投标。

项目代建单位招标，应当采取综合评估法评标。招标文件所规定的评标办法应当重点考核投标人的项目建设管理人员构成、项目建设管理方案、履约信誉、代建工作业绩和财务状况等方面内容。

组织实施部门应当自确定中标人之日起十五日内向省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门提交招标投标情况的书面报告。

第二十一条　项目代建单位确定后，由组织实施部门与代建单位签订项目代建合同，在满足项目功能的前提下，确定项目的投资、质量、安全和进度要求。

项目代建合同应当对建筑面积、建设内容、材料标准、使用功能、内外装饰标准和具体要求等作出详细约定。

组织实施部门应当自项目代建合同签订之日起七日内将代建合同报省发展改革、财政部门和建设等行政主管部门备案。

代建项目实行履约担保制度，签订项目代建合同前，代建单位应当向组织实施部门提供银行出具的金额不低于项目代建管理费的履约保函。具体金额根据项目行业特点，在项目招标文件中确定。

第二十二条　代建项目的监理单位由组织实施部门会同使用单位依法另行组织招标确定。组织实施部门应当在招标文件发出的同时，将招标文件报有关行政监督部门备案，并在确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

监理合同由组织实施部门同中标人签订。组织实施部门应当自监理合同签订之日起七日内将合同报有关行政监督部门备案。

监理单位对代建项目进行独立监理，并按月向组织实施部门报送代建项目监理月报。

与项目代建单位有股权或隶属关系的单位，不得参与该项目的监理工作。

第二十三条　项目前期工作实行代建制的，代建单位应当按照国家、省的有关规定和项目代建合同的要求开展前期工作，前期工作深度必须达到国家规定要求。

项目全过程或者建设实施阶段实行代建制的，代建单位应当严格按照批准的初步设计及概算控制投资，在施工图设计中实行限额设计。项目预算不得超过经批准的设计概算。严禁在施工过程中利用施工洽商或者补签其他协议随意变更设计、增加投资。

有下列情形之一，需要变更核定的项目总概算的，由代建单位提出，经项目监理单位和使用单位同意，组织实施部门预审，省发展改革委审查批准后方可变更；涉及增加省财政专项投资的，省发展改革委在审批前应商省财政厅同意：

（一）因自然灾害等不可抗力造成项目建设条件发生重大变化的；

（二）因国家重大政策变化对项目造价影响较大的；

（三）因资源、水文、地质、考古等情况发生重大变化需要调整建设方案的。

第二十四条　代建单位应当依法组织代建项目的勘察、设计、施工、主要材料设备采购等的招标，并严格遵守国家和本省有关招标人的规定。

代建单位应当在招标文件发出的同时，将招标文件报有关行政监督部门和组织实施部门备案；在确定中标人之日起十五日内向有关行政监督部门和组织实施部门提交招标投标情况的书面报告；在合同签订之日起七日内，将合同报有关行政监督部门和组织实施部门备案。

代建单位不得在招标文件中对投标人提出与项目等级不相适应的过高的资格要求，不得以特定的单位为依据编制招标文件的实质性要求和条件。

第二十五条　代建项目的施工单位应当根据监理单位确认的工程竣工文件和技术、经济签证，编制工程竣工结算，由代建单位核实并经组织实施部门确认后依法依规报省财政厅审定。

第二十六条　代建项目全部建成后，必须按照国家有关规定和合同约定组织竣（交）工验收，工程验收合格后，方可交付使用。

第二十七条　项目前期工作实行代建制的，自项目初步设计批准之日起，项目代建单位应当在一个月内，向项目组织实施部门或者使用单位移交涉及项目前期工作的全部资料。

项目实行全过程代建或者建设实施阶段代建的，自项目竣工验收合格之日起，项目代建单位应当按照基本建设财务管理规定在三个月内编报项目竣工财务决算，经组织实施部门审查后，依法依规报省财政厅审批。按照经批准的资产价值，根据产权归属向项目组织实施部门或者使用单位办理资产移交手续，协助使用单位和产权管理部门办理产权登记。

第二十八条　项目代建单位应当按照档案法等有关档案管理的规定，建立健全有关项目档案。对项目筹划、建设各环节的文件资料，应当严格按照规定收集、整理、归档。办理项目资产移交手续时，应当根据产权归属向项目组织实施部门或者使用单位移交工程档案、财务档案及相关资料。

第二十九条　项目实行全过程代建或者建设实施阶段代建的，工程保修期内，由代建单位负责项目维护；工程保修期结束后，由使用单位负责项目维护。

第四章  项目投资计划与资金管理

第三十条　项目代建合同签订后，代建单位应当根据实际工作进度和资金需求，代编项目年度投资计划和年度基建支出预算，交由项目组织实施部门或者使用单位审核后，按规定程序报批。其中，年度非政府资金投资计划由组织实施部门直接审定，年度省级预算内投资计划和年度基建支出预算由组织实施部门分别报省发展改革委和省财政厅审定。省财政厅根据进度要求及组织实施部门审核意见将资金拨付给代建单位。条件成熟后，省财政厅可以实行国库直接支付施工单位和其他相关单位。

代建项目自筹的非政府投资资金，由使用单位根据组织实施部门审定的年度投资计划、年度基建支出预算和代建合同约定按时拨付给项目代建单位。

代建项目的代建管理费和监理费用由组织实施部门向省财政厅申领后按照有关合同约定分别拨付给项目代建单位和监理单位。

第三十一条　项目代建单位应当严格按照国家规定的基建预算管理、基建财务会计制度、建设资金账户管理制度等进行管理和单独建账核算，保证建设资金的安全使用，定期向组织实施部门和省财政厅报送相关材料。符合在线监控要求的省级政府投资项目，应按规定纳入在线监控。

由省财政厅和使用单位拨付给项目代建单位的建设资金不列为代建单位的收入来源，代建单位不得自行从中提取项目代建管理费。

第三十二条　项目代建管理费列入项目概算，在概算的第二部分费用中列项。

实行分阶段代建的项目，概算中的代建管理费原则上按前期工作阶段占30%、建设实施阶段占70%进行分割，具体分割比例由组织实施部门根据项目特点和代建单位确定方式而定。

项目代建管理费不包括代建单位自行承担的代建项目可行性研究报告编制、招标代理等服务费用。组织实施部门或代建单位直接承担代建项目可行性研究报告编制、招标代理服务的，由项目使用单位另行支付服务费用，具体费用在项目代建合同中约定。

实行代建制的项目，项目概算中原则上不得再列建设单位管理费。组织实施部门或项目使用单位在代建过程中已发生的建设单位管理费，需报省财政厅审核批准后在项目概算中列项。

第三十三条　通过直接委托方式确定代建单位的项目，代建管理费应当按照国家基建财务制度规定的项目建设单位管理费标准确定。

通过招标方式选定代建单位的项目，代建管理费可以由组织实施部门在招标前确定，或在招标时通过竞标方式确定。

第三十四条　实行全过程代建的项目，招标前或者在招标时通过竞标方式确定的项目代建管理费不得超过下列公式确定的限额标准：

（一）经批准投资估算5000万元以下的项目，代建管理费的限额标准为“投资估算值×2%”。

（二）经批准投资估算5000万元以上、1亿元以下的项目，代建管理费限额标准为“100万元+（投资估算值-5000万元）×1%”。

（三）经批准投资估算1亿元以上、5亿元以下的项目，代建管理费限额标准为“150万元+（投资估算值-1亿元）×0.8%”。

（四）经批准投资估算5亿元以上、10亿元以下的项目，代建管理费限额标准为“470万元+（投资估算值-5亿元）×0.5%”。

（五）经批准投资估算10亿元以上、20亿元以下的项目，代建管理费限额标准为“720万元+（投资估算值-10亿元）×0.2%”。

（六）经批准投资估算20亿元以上的项目，代建管理费限额标准为“920万元+（投资估算值-20亿元）×0.1%”。

特殊情况需要提高代建管理费标准的，由组织实施部门提出，省财政厅会同省发展改革委等有关部门批准。因提高代建管理费标准而增加的投资，原则上在项目预备费或者总投资结余中开支。

第三十五条　项目代建管理费应由组织实施部门按项目进度分期支付，具体支付方式在项目代建合同中明确。

实行前期工作阶段代建的，代建管理费在项目初步设计批准前支付不超过80%，项目开工后再支付10%，余额待项目竣工验收后清算。

实行全过程代建或者建设实施阶段代建的，代建管理费在项目竣工前支付不超过80%，项目竣工财务决算批复后再支付10%，余额待工程保修期满后清算。

第五章  监督检查与奖惩规定

第三十六条  组织实施部门应当将项目代建过程中存在的问题及时向省发展改革、财政部门和有关行政主管部门通报，并依法接受监察、审计部门和社会公众的监督。

组织实施部门不依照本办法规定和合同约定履行代建项目管理职责，造成代建项目投资失控、工程质量存在安全隐患、工期延误等后果的，由省有关行政管理部门依法责令改正；情节严重，需要对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予行政处分的，移送监察机关处理。

第三十七条　代建单位在组织项目勘察、设计、施工、主要材料设备采购等招标工作中，依法应当公开招标，未经批准擅自邀请招标或依法应当招标未经批准擅自不招标的，由省发展改革委依法予以查处；情节严重的，由组织实施部门解除项目代建合同，并由代建单位负责赔偿损失。

第三十八条　省审计厅应当依法加强对代建项目的预算执行情况和决算的审计监督，出具审计报告或审计决定。

监察部门应当加强对参与代建项目管理的国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员的监察，对违法违规人员依法及时予以查处。

经有关部门监督检查确认代建单位存在违法违规行为的，组织实施部门可依法解除项目代建合同和其他有关合同，由此造成的损失由代建单位负责赔偿。

第三十九条　项目前期工作代建单位或者全过程代建单位对项目因前期工作阶段设计不当造成的超概算承担连带责任，可按超概的相应比例扣减其代建管理费。

项目建设实施代建单位或者全过程代建单位存在未完全履行代建合同、未经批准擅自变更项目设计、增加建设内容、提高建设标准或者未对投资控制实行科学管理等情形之一，造成项目总决算超出总概算的，超出部分由代建单位负责赔偿。

第四十条　代建单位未完全履行代建合同，造成代建项目工程质量不合格的，代建单位应当组织施工单位无条件返工，直至验收合格，由此造成的损失包括增加的投资费用由项目代建单位和勘察、设计、施工、监理、主要设备材料供应等单位中的责任单位共同负责赔偿。

项目代建单位在责任期内，如与工程勘察、设计、施工、监理、主要设备材料供应等单位串通舞弊，或者因工作疏忽、过失，导致代建项目出现工程质量和安全事故的，应依法承担相应的法律责任。

第四十一条　代建单位按照本办法第三十七条、第三十八条、第三十九条和第四十条规定应赔偿损失的，在赔偿额确认后的十五日内，由组织实施部门相应扣减其代建管理费；代建管理费不足以支付的，从代建单位的履约担保中收取其余赔偿金；履约担保仍不足以支付的，由代建单位用自有资金支付。赔偿金应全部用于项目建设。

第四十二条　代建单位因组织管理不力致使代建项目未能在移交使用目标日前完成移交的，每超过1天，组织实施部门可扣除其项目代建管理费的1‰。

第四十三条　项目如期建成竣工验收，建设内容、建设规模、建设标准经验收全部符合代建合同约定，质量验收合格，竣工财务决算经省财政厅审核批准后，如审定投资比合同约定同口径投资有节余，且该节余是由于代建单位通过优化设计、加强管理、配合决算审核等工作形成的，经省发展改革、财政部门和组织实施部门共同认定，可对代建单位给予奖励，并记入其代建业绩档案。

奖励金额为结余资金的10%～30%，具体金额在项目代建合同中约定。项目部分使用自筹资金的，奖励金额由财政性资金和自筹资金按建设资金来源的比例分摊支付。其它结余资金按原投资比例分配。

第四十四条　省发展改革、财政、建设等有关行政管理部门的工作人员在代建项目实施过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、索贿受贿的，依法予以行政处分；有违法所得的，没收违法所得；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章  附  则

第四十五条　各市、县（区）人民政府可参照本办法，结合当地实际，制定本级或本辖区政府投资项目代建制管理规定。

第四十六条　本办法自颁布之日起实施。

福建省人民政府关于进一步推进招标投标市场健康发展的意见

（闽政〔2012〕38号，2012年7月5日发布）

各市、（县）区人民政府，平潭综合实验区管委会，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

为贯彻落实好《中华人民共和国招标投标法实施条例》，进一步规范我省招标投标活动，推进招标投标市场健康发展，现提出如下意见：

一、全面清理招标投标有关规范性文件。由省发展改革委会同省政府法制办、省监察厅组织开展对全省各级各有关部门现行的招标投标规范性文件进行一次全面清理。重点对实行行业准入登记备案管理、建立名录库、要求在本行政区域设立分支机构等规定的规范性文件进行全面评估，对存在以不合理的条件限制、排斥潜在投标人等与上位法相抵触或不一致情形的，要及时予以废止或修改。在清理过程中，要广泛听取市场主体及有关专家学者的意见。

二、维护招标投标制度统一。各级招标投标指导协调部门会同有关行政监督部门，建立招标投标政策规定的会商机制，拟定招标投标的综合性政策。省级行政监督部门需要制定涉及本行业的招标投标规范性文件，应当会商省发展改革委后印发，报省政府备案并统一在《省人民政府公报》发布。市、县（区）行政监督部门应当执行省级行政监督部门制定的有关招标投标政策规定，对省级行政监督部门已有政策规定的，不再制定规范性文件；确需制定的，应当会商本级招标投标指导协调部门后印发，报同级政府备案。

三、简化招标事项核准程序。按照规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须招标的工程建设项目，项目审批部门应当在办理项目审批核准时，一并核准招标事项；招标事项未经核准的，招标人不得擅自组织招标，政府指定媒介不得发布招标公告。对民营企业投资项目，由省发展改革委牵头会同有关部门制定具体招标办法。对依法必须招标的项目，各级各有关部门及项目单位不得以会议纪要等形式替代招标事项核准文件或规避招标，禁止国家工作人员以任何方式非法干涉招标投标活动。

四、明确自行招标条件。依法必须招标的工程建设项目，招标人具有独立承担民事责任能力，具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术经济等方面专业人员，设有专门招标机构或有3名以上专职招标业务人员，其中至少有1名以上取得招标职业资格的，可以自行组织招标。

五、规范招标代理机构行为。除具备自行招标条件外，招标人按照公开、公平、公正的原则，有权自行选择招标代理机构委托办理招标事宜，任何单位和个人不得以任何方式非法干涉。招标代理机构可以依法跨区域开展业务，任何地区和部门不得以登记备案等方式加以限制。招标投标代理机构应当在资格许可和招标人委托的范围内依法开展招标代理业务，按照国家规定标准收取招标代理服务费，严禁以低价方式恶意竞争。招标代理机构发出的招标文件应当标明编制人、审核人并签字，其中至少有一名取得招标职业资格的专业人员。招标代理机构、招标人等对招标文件发售、评标专家抽取、专家评标过程等情况应当依法予以保密。

六、免费发布招标信息。依法必须招标项目应当在国家和省政府指定的媒介发布资格预审公告或招标公告，资格预审文件或招标文件应当推行使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的标准文本。“福建招标与采购网”是我省唯一依法指定发布工程建设项目资格预审公告、招标公告和中标结果公告的网络媒介，在其他依法指定媒介发布的，项目单位应当同步在“福建招标与采购网”发布。指定媒介发布依法必须招标项目的招标信息，不得收取任何费用。

七、建立统一规范的招标投标交易场所。按照政府主导、管办分离的原则，整合现有的省建设、水利工程交易中心，今年内建立省公共资源交易中心，将依法必须招标的各类工程建设项目、国有土地使用权和矿产权出让、国有产权交易、政府采购等各类公共资源交易活动统一进场交易。省公共资源交易中心组建方案由省发展改革委、省监察厅会同有关部门制定，报省政府批准实施。各设区市和有条件的县（市）应当按照规定，建立相应的统一规范的公共资源交易中心。

八、逐步推行电子招投标。充分利用网络技术等现代技术手段，整合现有分散的各种电子招标投标网络，在全省推行统一技术标准、统一评标规则的规范的电子招投标系统，做到招标信息网上发布、招标文件网上下载、投标文件网上传输、开标评标网上操作、评标结果网上发布，逐步实现全过程的电子招投标。

九、免费提供评标专家抽取服务。依法必须招标项目采取随机抽取方式确定评标专家的，应当从省综合性评标专家库或国务院有关部门的评标专家库内随机抽取确定；从省综合性评标专家库抽取专家的，不得收费任何费用。建立健全对评标专家的培训、考核、评价和档案管理制度，根据实际需要和考核情况，及时对评标专家进行调整和补充，实行动态管理。

十、全面推进招标投标市场诚信体系建设。各级招标投标行政监督部门按照管理权限，负责对本地区本行业参与招标投标活动主体的诚信行为进行检查，收集、审核、记录从业单位和从业个人的信用信息，及时在政府网站和部门网站建立的“福建省工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏”上发布，逐步实现行业之间、地区之间信用信息的互联互通和互认共享。

福建省人民政府办公厅关于印发《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》的通知

（闽政办〔2007〕221号，2007年12月3日发布起施行）

各市、县（区）人民政府，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业，各高等院校：

《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》已经省人民政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

福建省综合性评标专家库管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为规范评标活动，打破行业垄断和地区封锁，实现评标专家资源共享，促进评标活动依法公平、公正进行，提高评标质量，根据《中华人民共和国招标投标法》和《福建省招标投标条例》，制定本办法。

第二条  省人民政府依法建立跨行业、跨地区综合性的省评标专家库，并由省发展改革委负责组建和管理工作。

省评标专家库建成后的日常管理由省发展改革委委托省招标投标协会负责。省发展改革委应当抓紧牵头组建省招标投标协会，并及时委托其行使对省评标专家库的日常管理职责。

第三条  省评标专家库按照专业、地域等基本因素对评标专家进行分类设置，并在省各有关行政监督部门和各市、县（区）设立抽取评标专家的网络终端。

本省行政区域内的政府投资项目及其他各类招标项目的招标人或者其委托的招标代理机构，均可以通过省评标专家库的网络终端免费抽取评标专家。

第二章  评标专家

第四条  入选省评标专家库的专家，应当具备下列条件：

（一）从事相关领域工作八年以上，具有高级职称或者具有同等专业水平，熟悉评标工作；

（二）诚信守纪，公道正派；

（三）熟悉与招标投标有关的法律、法规和规章；

（四）未曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或者刑事处罚的；

（五）身体条件能够胜任评标工作。

第五条  评标专家在评标活动中享有下列权利：

（一）依法按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件独立进行评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预；

（二）接受参加评标活动的合法劳务报酬；

（三）向招标人或向有关行政监督部门反映评标活动中发现的违法违规行为；

（四）法律、法规规定的其他权利。

第六条  评标专家应当依法履行下列义务：

（一）准时出席评标活动并客观、公正地履行职责；

（二）具有法定回避情形的，应当主动提出回避申请；

（三）对评标过程及相关内容保密；

（四）不得私下接触投标人及其利害关系人，不得收受投标人财物或者其他好处；

（五）对提出的评审意见承担个人责任；

（六）对有关行政监督部门的监督、检查活动予以协助和配合；

（七）参加省招标投标协会组织的继续教育，接受考核；

（八）法律、法规规定的其他义务。

第七条  本办法关于评标专家的权利、义务规定，适用于参加招标项目资格预审活动的评标专家。

第三章  评标专家库的建立

第八条  省发展改革委应当根据评标专家的专业设置及条件要求，通过报刊、信息网络或者其他方式公开发布聘请评标专家的信息。

评标专家申报入选省评标专家库，可以采取个人申请和单位推荐两种方式。个人申请的，申请人应向省发展改革委提交个人申请书；单位推荐的，应事先征得被推荐人同意，并向省发展改革委提交单位推荐书。

个人申请书或单位推荐书应当附有符合本办法第四条规定条件的证明材料，并存档备查。

第九条  省发展改革委应当成立由有关行政监督部门代表和相关领域专家组成的资格审查委员会，每年定期对申请人或被推荐人进行初步审查，经审查符合条件的，参加省招标投标协会统一组织的招投标法律、法规知识及评标技能、职业道德的培训和有关招投标法律、法规和政策的考试。考试合格的人员由省发展改革委颁发省评标专家库评标专家聘用证书，纳入省评标专家库统一管理。

已进入省人民政府有关部门依法建立的评标专家库的评标专家，经有关部门及个人同意，或者经个人申请或单位推荐，省发展改革委审查符合条件的，均可免于参加考试，直接予以颁发省评标专家库评标专家聘用证书。

未取得省评标专家库评标专家聘用证书的人员，不得以省评标专家库评标专家的身份从事活动。

第十条  省发展改革委应将审查认定过程及结果做成书面记录，并连同个人申请书、单位推荐书等材料一并存档备查。

第十一条  评标专家参加评标活动应持证上岗。

评标专家所在单位应当对评标专家参加评标工作给予支持。

第十二条  省发展改革委可设立资深评标专家分库，为有关行政监督部门决策以及解决评标活动中出现的争端、技术难题或有关纠纷等提供专家咨询服务。

第四章  评标专家库的使用

第十三条  本省行政区域内依法必须进行招标的政府投资项目的评标专家应当从国务院有关部门或者省评标专家库内抽取。

其他项目的评标专家也可以从省评标专家库内抽取。

使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目进行招标，贷款方、资金提供方对确定评标专家有不同规定的，可以适用其规定。

第十四条  招标项目所需的评标专家，应当采取随机抽取的方式确定。

下列项目，采取随机抽取方式确定的专家难以胜任的，重点建设项目经由发展改革部门按照分级管理规定权限确认，其他项目经招标人的同级行业或专业行政监督部门确认后，可以由招标人直接确定：

（一）因技术特别复杂、专业性要求特别高，专家库内无满足条件的专家或者满足条件的专家不足8人的；

（二）国家有特殊要求的项目。

第十五条  国家和省审批、核准、备案的项目，评标专家的抽取在省有关行政监督部门或者有形建筑市场设立的网络终端进行。

各市、县（区）审批、核准、备案的项目，评标专家的抽取在当地政府政务服务中心、或者统一的有形建筑市场、或者发展改革部门设立的网络终端进行。

第十六条  随机抽取评标专家的，应当在开标前1个小时内进行；使用外地专家，可提前抽取，但不得超过开标前24小时。

第十七条  抽取评标专家的网络终端应具备以下条件：

（一）配有计算机、打印机、互联网等省评标专家库系统所需的硬件设备与网络环境；

（二）有经过省招标投标协会培训的专门操作人员负责管理和使用，操作人员的名单应当经过省发展改革委备案；

（三）具有相对封闭的抽取评标专家用房；

（四）建立抽取评标专家的工作程序和制度并落实责任制。

第十八条  设有省评标专家库网络终端的单位承担下列义务：

（一）依法免费为招标人或者其委托的招标代理机构提供抽取评标专家服务；

（二）坚持以随机抽取方式确定评标专家的原则，除因特殊原因经有关行政监督部门批准可直接确定或变更抽取条件外，不得接受招标人或者招标代理机构的特定要求；

（三）严格遵守有关评标专家抽取工作的保密规定；

（四）定期向省发展改革委报送有关信息，自觉接受省发展改革委的监督。

第十九条  网络终端按照下列程序办理评标专家抽取事宜：

（一）核验招标人营业执照或者法人证书、经办人身份证件和授权委托书、招标项目的审批、核准或者备案文件，并留存复印件存档备查；招标代理机构办理评标专家抽取事宜的，应当核验招标代理机构的营业执照和委托代理协议，并留存复印件存档备查；

（二）指导招标人填写《福建省评标专家库专家抽取登记表》、《福建省评标专家库专家抽取条件表》、《福建省评标专家库专家抽取回避单位表》，并存档备查；

（三）随机抽取并确定评标专家；

（四）打印《福建省评标专家库专家抽取结果表》一式两份，由网络终端工作人员、招标人或者其委托的招标代理机构人员签字后，一份交招标人或其委托的招标代理机构，另一份存档备查。

招标人或者其委托的招标代理机构未按照要求提供有关核验材料、填写有关表格或未在本办法第十六条规定时间内申请抽取评标专家的，网络终端不得为其办理评标专家抽取事宜。

第二十条  评标专家有下列情形之一的，应当向招标人申请回避；未申请回避的，招标人或者行政监督部门发现后，应当立即停止其参与评标活动：

（一）是投标人或者其主要负责人的近亲属的；

（二）是招标项目主管部门或者有关行政监督部门的工作人员的；

（三）与投标人有其他利害关系、可能影响评标活动公正性的。

第二十一条  评标专家抽取过程中有下列情形之一的，可以补抽：

（一）所抽取的评标专家依法需要回避的；

（二）所抽取的评标专家因故不能参加评标的；

（三）在同一单位抽取了两名或两名以上的评标专家的；

（四）有其它特殊情况，需要补充抽取评标专家的。

第二十二条  评标实行记名制。评标专家应在评分表或投票表上签署姓名，评分表或投票表归入评标资料档案予以保存，作为对评标专家的工作情况进行考核的依据。

第五章  评标专家库的管理

第二十三条  省评标专家库实行动态管理，评标专家每届聘期三年。

省发展改革委应当建立健全评标专家管理制度，加强对评标专家的考核、监督和管理。

第二十四条  省发展改革委应当建立健全评标专家继续教育制度。

评标专家应当参加省招标投标协会组织的继续教育。

评标专家所在单位应对评标专家参加继续教育予以支持。

第二十五条  省发展改革委应当建立年度考核制度，对每位入选专家的评标业绩、廉洁自律情况等进行综合考核。

评标专家年度考核不合格的，由省发展改革委取消其评标专家资格，并予以解聘。

聘期届满，考核合格的可以续聘。

第二十六条  建立评标专家信用记录归档和公开查阅制度，省发展改革委可以对评标专家的不良行为和违法行为予以公开。

第二十七条  省发展改革委应当为每位入选专家建立个人档案，档案中应当包括下列内容：

（一）专家个人情况，包括个人申请书或者单位推荐书及有关证明材料，入选专家库的审查确认过程及结果的书面记录；

（二）专家信用记录；

（三）参加培训情况；

（四）年度考核情况。

第二十八条  评标专家有下列行为或原因之一的，省发展改革委应当终止其评标资格，予以解聘：

（一）未参加省招标投标协会统一组织的评标专家培训的；

（二）在一个年度内，出席评标工作少于抽中次数三分之一的；

（三）因身体健康原因不能胜任评标工作的；

（四）因工作调动，不再适宜担任评标专家的；

（五）因个人原因，经本人申请不再担任评标专家的。

第二十九条  评标专家有违反招标投标法律、法规和规章规定行为的，由有关行政监督部门依法处理。有关行政监督部门应当在作出处理决定之日起五个工作日内书面通知省发展改革委，由其记入评标专家个人档案。

评标专家有下列行为之一的，由省发展改革委取消其评标专家资格，予以解聘，并不得重新申报省评标专家库评标专家：

（一）使用不实信息和虚假材料骗取评标专家资格的；

（二）在一个年度内被有关行政监督部门记录三次及以上不良记录的；

（三）有违反招标投标法律、法规和规章规定行为，情节严重的。

第六章  责任追究

第三十条  依法必须进行招标的政府投资项目的招标人或其委托的招标代理机构有下列情形之一的，评标无效，并由有关行政监督部门依法予以处罚：

（一）不依照本办法规定从省评标专家库中抽取评标专家的；

（二）未经批准采取直接指定方式确定评标专家的；

（三）违反本办法第十四条规定抽取评标专家的。

评标无效的，招标人应按本办法的规定重新确定评标专家，重新组织评标委员会进行评标；给他人造成损失的，招标人应当依法承担赔偿责任。

第三十一条  在评标过程中有关行政监督部门发现评标专家存在徇私舞弊、不按规定评标、违反回避规定等行为的，应当依法终止该评标专家评标活动，按该招标项目评标委员会组建规定另行确定评标专家进行评标。

在评标工作完成后发现评标专家存在徇私舞弊、不按规定评标、违反回避规定等行为的，依法经有关行政监督部门审查后认定，未对评标结果造成实质性影响的，评标有效；对评标结果造成实质性影响的，评标无效，由招标人按规定重新组织评标。

第三十二条  设有网络终端的单位存在下列情形之一的，由省发展改革委责令限期改正，情节严重或者逾期不改正的，可暂停或者取消其网络终端设置：

（一）对于符合条件的抽取申请予以拒绝的；

（二）对招标人或者其委托的招标代理机构实行歧视性待遇的；

（三）要求招标人或者其委托的招标代理机构支付抽取费用的；

（四）违反本办法规定的抽取程序办理抽取事宜的；

（五）由未经培训且备案的人员负责抽取操作事宜的；

（六）由于机构、场所等情况变化，不再符合设置抽取终端条件的。

第七章  附  则

第三十三条  各市、县（区）人民政府及其有关部门不得设立评标专家库。省人民政府有关部门和招标代理机构组建的评标专家库不符合《福建省招标投标条例》规定条件的，应当停止使用。依法必须进行招标的项目，招标人或者其委托的招标代理机构从上述评标专家库中抽取评标专家的，评标无效。

第三十四条  本办法自发布之日起施行。

本办法发布后，各市、县（区）、各部门已经颁布的规范性文件，凡与本办法相抵触的，一律停止执行。

福建省发展和改革委员会关于印发《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法》的通知

（闽发改法规〔2015〕404号，2015年6月30日发布起施行；废止原《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法（修订）》闽发改法规〔2013〕978号）

各市、县（区）发改委（局），平潭综合实验区经发局：

为进一步简政放权、优化服务，规范我省工程建设项目招标事项核准工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，我委制定了《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法》，经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

福建省工程建设项目招标事项核准实施办法

第一条  为进一步简政放权、优化服务，规范我省工程建设项目招标事项核准工作，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》，结合我省实际，制定本办法。

第二条  实行审批或核准制管理的，国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标项目，因本办法第七条、第八条规定特殊情形申请邀请招标或者不招标的，项目单位应当按照本办法规定办理招标事项核准手续。

第三条  非国有资金投资、非国有资金占控股或者主导地位的项目，项目单位不需申请核准招标事项，由其自主决定是否进行招标发包，是否进入有形市场开展工程交易活动。

实行审批或核准制管理的依法必须招标项目，项目单位决定采取公开招标方式发包的，不需申请核准招标事项。

实行备案制管理的项目，国有资金占控股或者主导地位的，项目单位不需申请核准招标事项，但应当按照招标投标和工程建设有关法律法规的规定确定发包方式。

第四条  依法必须招标项目的具体范围和规模标准，按照国家发展改革委报经国务院批准公布的规定执行。

上述规定范围、规模以外的政府投资项目的非招标采购方式管理办法，由省发展改革部门会同有关行政监督部门另行制定。

第五条  项目单位申请核准招标事项的，核准申请作为附件，与可行性研究报告或者项目申请报告一同报送项目审批、核准部门。因本办法第七条、第八条规定特殊情形，项目单位在项目审批、核准前需先行以邀请招标或者不招标方式选择勘察、设计单位的，可单独报送项目审批、核准部门核准。

第六条  任何单位和个人不得将依法必须招标项目化整为零，或者以其他任何方式规避招标。

依法必须招标项目因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败的，项目单位应当重新组织招标。

非因第二款规定原因，连续两次公开招标失败的，项目单位可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

第七条  依法必须招标项目具备以下情形之一的，可以核准邀请招标：

（一）涉及国家安全或者国家秘密，不适宜公开招标的；

（二）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；

（三）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大；

（四）城市重要地段、重要景观地区的建设工程、景观绿化工程，以及建筑功能有特殊要求的省重要大型工程和公共建筑等项目的工程设计；

（五）法律、法规、规章规定可以邀请招标的其他情形。

第八条  依法必须招标项目具备以下情形之一的，可以核准不招标：

（一）国内外民间组织或个人全额捐赠，且捐赠人同意不招标的；

（二）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾，不适宜招标的；

（三）利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工，不适宜招标的；

（四）需要采用不可替代的专利或者专有技术；

（五）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；

（六）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人能够自行建设、生产或者提供；

（七）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；

（八）工程设计选择中国科学院、中国工程院院士或获得国际、国家级奖项的设计师作为主创的；

（九）法律、法规、规章规定不适宜招标的其他情形。

项目单位为适用前款规定弄虚作假的，属于招标投标法第四条规定的规避招标。

第九条  项目单位申请核准招标事项，应当提交招标事项核准申请书，说明邀请招标、不招标的理由，并提交相应的证明材料。

项目单位所提交的材料为复印件的，须加盖公章。

项目单位应当如实提交有关材料和反映真实情况，对其所提交的申报材料实质内容的真实性负责。

第十条  因涉及国家安全或者国家秘密，申请核准邀请招标或者不招标的，项目审批、核准部门在核准前应当征求同级国家安全机关或者保密部门意见。

第十一条  申请在项目审批、核准的同时核准招标事项的，核准期限按照项目审批、核准期限执行。

单独申请核准招标事项的，项目审批、核准部门应当自受理申请之日起20个工作日内完成核准工作。20个工作日内不能做出决定的，经本行政机关负责人批准，可以延长10个工作日。项目审批、核准部门承诺的核准期限少于20个工作日的，按照其承诺期限执行。

第十二条  项目审批、核准部门作出招标事项核准意见的，应当在3个工作日内抄送有关行政监督部门。

第十三条  任何单位和个人发现项目单位有借招标事项核准之机规避招标的，可以依法向项目审批、核准部门举报，并提供相关的证据。

第十四条  项目审批、核准部门及其工作人员在招标事项核准工作中有玩忽职守、弄虚作假或者徇私舞弊等行为的，由其所在单位或者上级主管机关予以通报批评，并依纪依法追究直接责任人和有关领导的责任；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第十五条  依法必须招标项目，由项目单位根据招标投标法律法规的规定确定招标组织形式（委托招标或自行招标）。招标人具备自行招标条件的，任何单位和个人不得强制招标人委托招标代理机构办理招标事宜。招标人不具备自行招标条件的，应当委托具有国家规定相应资格的招标代理机构代理招标，任何单位和个人不得以任何方式为其指定招标代理机构。

- 本办法自发布之日起施行。《福建省工程建设项目招标事项核准实施办法（修订）》（闽发改法规〔2013〕978号）同时废止；《福建省依法必须招标项目具体范围和规模标准规定》（闽发改政策〔2007〕157号）与本办法不一致的，不再执行。

福建省发展和改革委员会关于印发《福建省综合性评标专家库管理办法实施细则》的通知

（闽发改法规〔2017〕104号，2017年2月21日发布起施行）

各设区市政府、平潭综合实验区管委会、省直各有关部门：

为规范省综合性评标专家库管理，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等规定，我委制定了《福建省综合性评标专家库管理办法实施细则》。经省政府同意，现予印发，请认真贯彻执行。

福建省综合性评标专家库管理办法实施细则

第一章  总   则

第一条  为规范省综合性评标专家库（以下简称评标专家库）管理，根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》和《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号，以下简称《办法》）等规定，制订本细则。

第二条  省发改委作为评标专家库行政主管部门，负责评标专家库管理工作。省招标投标协会受省发改委委托负责评标专家库的日常管理，具体负责评标专家的材料接收审核、入库培训、继续教育、日常考评、信用信息管理等基础工作。省经济信息中心负责省综合性评标专家库系统的运行维护，为评标专家库提供电子化管理。

第三条  各级招标投标行政监督部门，按照法律法规规章规定的公共资源交易招标投标活动行政监督职责分工，对招投标过程中评标专家有关行为实施监督，协助开展评标专家入库申请审核、考核和培训工作，负责将本部门作出的有关评标专家的奖惩信息及时告知省发改委。

第四条  各公共资源交易场所经省发改委同意作为抽取终端单位，负责对本场所内评标的评标专家不良行为和违法行为予以记录，并及时移送有关行政监督管理部门予以认定、处理。自觉接受省发改委和相关行政监督部门的监督，并配合有关行政监督管理部门对评标专家进行调查。

第五条 各设区的市（含平潭综合实验区，下同）公共资源交易中心负责本地区专家申请入库的初步审查，并配合开展专家入库培训、继续教育、日常考评等工作。

省公共资源交易中心负责中央在闽单位、省属单位以及省外专家的前款工作。

第二章  专家评聘

第六条　《办法》第四条规定入选省评标专家库的专家应当具备的条件中“具有同等专业水平”指取得中级职称满五年且取得该领域的一级国家执业资格；“诚信守纪，公道正派”指未被列为失信被执行人；“身体条件”指年龄在70周岁以下且能够胜任评标工作。

中国科学院和工程院院士、国内外特殊专业人员和享受国务院政府特殊津贴的知名专家申请入库的，年龄不受前款限制。

第七条  省评标专家库专家本人承诺接到应急评标通知后，能在三十分钟内到达评标地点进行评标的，可以作为应急评标专家，为评标专家补抽提供应急服务。

第八条  评标专家的聘任按照《办法》第八条规定实施，并应当遵守下列程序：

（一）申请人或者被推荐人应在每年5月、11月上旬期间内提交书面入库申请；

（二）申请人通过省综合性评标专家库在线服务平台填写申报评标专家的相关信息，核对无误后打印相关申请材料。申请人对申请材料所涉及的信息真实性负责；

（三）个人申请的由本人签名，单位推荐的由本人签名并加盖单位公章，将申请材料和申请人身份证、职称证书、学历证书、执业证书提交所在设区的市公共资源交易中心或省公共资源交易中心，由其负责核实原件并征求当地相关行政部门意见后进行初步审查。初审单位对申报材料不齐全或填写不完整的，应告知申请人补齐，对于通过初步审查的，签章后送省招标投标协会汇总；

（四）评标专家资格审查委员会完成聘请基础工作后，拟订初步通过审查的评标专家名单，经征求省级相关行业主管部门意见后进行公示，公示期不少于5个工作日；

（五）经公示无异议或虽有异议经评标专家资格审查委员会核查认定异议不成立的，由省招标投标协会会同各设区的市公共资源交易中心组织拟入库专家参加有关公共资源交易法律知识、业务知识、职业道德和廉洁自律教育等内容的入库培训；

（六）省发改委组织对参加培训的拟入库专家进行法律、法规、政策和计算机操作能力考试，考试合格的在省综合性评标专家库在线服务平台予以公告名单，并将申请材料存档备查，纳入评标专家库管理。评标专家可根据需要，在省综合性评标专家库在线服务平台自行下载电子聘书。

评标专家个人相关信息发生变化时，应当在一个月内办理变更，其中涉及证明评标专家能力和可能影响评标专业的信息变更，应按照前款第（三）、（四）项规定程序执行。涉及联系方式、住址等个人信息修改的，由其本人在省综合性评标专家库在线服务平台自行修改。

第九条  在职国家公务员（含参公事业单位工作人员）、公共资源交易监管机构的工作人员以及公共资源交易平台的工作人员均不得申请进入评标专家库，不得参加公共资源交易的评标工作。

第十条  已入库的评标专家不再具备《办法》第四条、本细则第六条规定条件的，省发改委应当终止其评标资格。

曾被按照《办法》第二十八条第一款第（一）项、第（二）项规定而被终止评标资格的，从评标专家库中除名，但未被禁止重新申请的申请人，从取消资格或被除名之日不满五年的，不受理其入库申请。

第十一条  各设区的市公共资源交易中心应在本单位门户网站公示负责接收评标专家书面申请材料的具体部门、联系方式和接收时间安排，同时报省发改委汇总一并在福建省公共资源交易电子公共服务平台向社会公开。

第十二条  对已入库专家，省招标投标协会应根据省发改委意见、专家考评、继续教育等情况，对评标专家资格、评标专业等信息实行动态管理。

对已入库专家，省招标投标协会会同省公共资源交易中心、各设区的市公共资源交易中心每3年至少组织1次继续教育并进行考评。对考评合格的专家进行评标专家证书验证。对未进行证书验证的专家，暂停其评标专家资格。

入库培训、继续教育大纲全省统一，由省招标投标协会组织编写。有条件的地方，入库培训和继续教育可以采用远程方式进行。

第三章  专家抽取

第十三条  省发改委按照资源整合、适当集中、方便抽取的原则部署抽取终端。

各公共资源交易场所等单位具备《办法》第十七条条件的，可以申请设立评标专家库抽取终端，并应当严格遵守有关评标专家抽取的保密规定。

抽取终端负责抽取工作的工作人员必须经培训并考试合格后上岗，且不得随意变更，如有变更，应报省招标投标协会存档。抽取终端工作人员培训考试由省招标投标协会统一组织。

第十四条  抽取评标专家遵循属地管理的原则，在进行项目招标投标的交易场所内设立的抽取终端抽取。

依法必须招标项目以外的工程建设项目，需要抽取评标专家的，可以向项目所在地公共资源交易中心申请，设有抽取终端的公共资源交易中心应当免费为其提供抽取服务。

第十五条  各类项目评标专家抽取，招标人应当根据项目情况和所抽取专业类别库内专家数量情况，合理设置抽取地域。鼓励跨区域选择使用专家资源，推广远程异地评标。

第十六条  招标人可以在招标文件中约定，评标过程中，评标专家被发现因健康原因、擅离职守或回避事由不能继续评标的情形的，在评标委员会专业组成不受影响的情况下，1位专家不能参与评标的，自动从评标委员会中取消1名招标人代表；2位专家不能参与评标的，不再补抽，由其余人员组成评标委员会进行评标；但最终的评标委员会人数不得少于5人，且专家人数不得少于三分之二。

第十七条　项目重新评标时，原评标专家不能作为评标委员会成员。

原评标专家履行《招标投标法实施条例》第五十六条规定履约能力审查职责或者配合行政监督部门调查、招标人处理异议，不受前款限制。

第十八条  参与抽取评标专家的人员仅限于抽取终端专门工作人员、招标人或其委托的招标代理机构人员以及有关行政监督部门工作人员。参与抽取评标专家的人员应严格遵守以下保密规定：

（一）从评标专家抽取开始至中标候选人公示前，评标专家名单属于保密内容；

（二）抽取过程中，抽取终端专门工作人员仅允许使用系统备案的电话与专家会话，通话过程应当录音，不得透露招标项目相关信息；

（三）抽取结束前，未经许可，任何人员不得随意进出抽取室；

（四）不得向任何人员透露评标专家名单或工作单位、家庭住址、联系方式等内容；

（五）不得私下接触评标专家。

第十九条  抽取终端、招标人、招标代理机构的工作人员，不得以任何理由向评标专家收集手机号码、通讯地址、专业特长等个人信息。

第二十条  评标过程中，只允许评标委员会成员、有关行政监督部门人员和保障评标活动进行的工作人员在场，其他人员一概不得进入评标场所。

第二十一条  各公共资源交易场所应当对抽取专家情况、评标情况进行全程视频监控，监控过程和监控视频资料应当保密，监控视频资料应当保存1年以上。

第二十二条  评标专家应根据抽取终端通知的时间和地点按时参加评标。因客观原因不能参加评标的，应向抽取终端请假。对确定出席，但迟到30分钟以上且未与抽取终端联系的评标专家，招标人可以补抽评标专家。

第二十三条  省发改委应当建立评标专家信用记录公示制度，将有关行政监督部门报送的对评标专家违法违规行为作出的处理结果、司法机关的生效裁判在省综合性评标专家库在线服务平台公示并记入评标专家档案。

第四章  责任追究

第二十四条  招标投标有关法律法规及规章对违反本细则规定的行为已有处罚规定的，从其规定。

第二十五条  评标专家申请人申请材料中如有存在弄虚作假或隐瞒受行政处罚刑事追究的，属无效申请，由有关部门通报其所在单位，向社会公布，禁止其在二年内再次申报，并可以建议所在单位依法给予相应处理；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  评标专家因涉嫌违法违纪正在接受调查，或者涉嫌违法犯罪且司法程序尚未终结的，可由有关部门决定暂停其参加依法必须进行招标的公共资源交易项目的评标，待前述程序完结，由原作出处理行政监督部门根据结果，决定恢复其参与评标活动或限制直至取消其评标专家资格。

第二十七条  评标专家委托他人代为参加评标或以他人名义参加评标的，依法终止其评标活动，取消其评标专家资格，并不得重新申报。

第二十八条  评标专家在参与招标投标活动时有下列情形之一的，应当被认定为不良记录：

（一）未能在省综合性评标专家库在线服务平台正确填写或及时修改工作单位、联系方式等个人信息，并因此对评标工作造成影响的；

（二）私自将评标的相关资料带出评标区的；

（三）无正当理由迟到超过30分钟的；

（四）未按规定存放手机、电脑等通讯工具和手提包等随身物品的；

（五）索要明显超过当地规定的劳务报酬的，或因劳务报酬纠纷怠于履行评标义务，扰乱评标秩序的。

在一个年度内被记录三次及以上不良记录的，按照《办法》第二十九条规定，由省发改委取消其评标专家资格，并不得重新申报省评标专家库专家。

第二十九条  各设区的市公共资源交易中心不履行本地区专家的组织申报、初步审查以及配合开展培训、继续教育和日常考评等工作职责的，由省发改委责令其限期改正，情节严重或者逾期不改正的，可暂停或者取消其抽取终端设置。

第三十条  各公共资源交易中心对推行专家异地远程评标工作不予支持和配合的，由省发改委责令其限期改正，情节严重或者逾期不改正的，可暂停或者取消其抽取终端设置。

第三十一条　抽取终端存在下列情形之一的，由省发改委责令限期改正，情节严重或者逾期不改正的，可暂停或者取消其抽取终端设置：

（一）由于机构、场所等情况变化，不再符合设置抽取终端条件的仍继续办理抽取事宜的；

（二）对于符合条件的抽取申请予以拒绝的；

（三）对招标人或者其委托的招标代理机构实行歧视性待遇的；

（四）要求招标人或者其委托的招标代理机构支付抽取费用的；

（五）违反本细则规定的抽取程序办理抽取事宜、泄漏相关信息或收集评标专家个人信息的；

（六）对在本场所内评标的评标专家违反有关规定的行为不予以记录，或未及时移送有关行政监督管理部门的；

（七）由未经培训且备案的人员负责抽取操作事宜的；

（八）法律、法规、规章规定的其他违法行为。

第三十二条  招标人或招标代理机构不按规定支付评标劳务报酬的，各公共资源交易中心可将情况汇总送省招标投标协会，并报省发改委予以在省综合性评标专家库在线服务平台公告，同时暂停受理招标人或招标代理机构评标专家抽取申请。

第五章  附  则

第三十三条　本细则自印发之日起施行。

福建省公共资源交易管理工作联席会议关于印发《福建省公共资源交易信用管理暂行办法》的通知

(闽发改法规〔2018〕104号，根据闽发改法规〔2021〕334号删除第八条的第（一）至第（十六）项，第二十条。）

省公共资源交易管理工作联席会议成员单位，省公共资源交易中心，福州市行政服务中心管理委员会、厦门市行政服务中心管理委员会、漳州市行政服务中心管理委员会、泉州市发展和改革委员会、三明市行政服务中心管理委员会、莆田市行政服务中心管理委员会、南平市行政服务中心管委会、龙岩市财政局、宁德市行政服务中心管理委员会、平潭综合实验区行政审批局，各设区市和平潭综合实验区公共资源交易中心：

《福建省公共资源交易信用管理暂行办法》已经省公共资源交易管理工作联席会议成员单位同意，现印发给你们，请遵照执行。

福建省公共资源交易管理工作联席会议（代章）

2018年4月10日

福建省公共资源交易信用管理暂行办法

第一条 为加强公共资源交易信用管理，营造诚实守信的公共资源交易市场环境，推进社会信用诚信体系建设，根据有关法律法规和《国务院关于印发社会信用体系建设规划纲要（2014—2020年）的通知》（国发〔2014〕21号）、《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发〔2016〕33号）要求，结合本省实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于公共资源交易信用的记录、归集、公开、共享和使用。

本办法所称公共资源交易活动当事人，包括参与公共资源交易活动的招标人、采购人、出让人、转让人、委托人等项目发起方；招标代理机构、政府采购代理机构、拍卖机构、产权交易机构等中介代理或服务机构；投标人、供应商、受让人、竞买人等项目响应方；评标评审专家;软件开发、运营商；以及相关从业人员等。

本办法所称公共资源交易活动是指涉及公共利益、公众安全领域的具有公有性、公益性的资源交易活动。

第三条 公共资源交易信用管理应当遵循依法实施、公开透明、互认共享的原则。

第四条 省公共资源交易管理工作联席会议负责统筹协调和指导信用管理相关工作，省公共资源交易管理办公室负责日常管理工作。

设区的市级以上地方人民政府发展改革部门或政府指定的部门负责统筹协调本行政区域内的公共资源交易信用管理工作。

各级公共资源交易行政监督管理部门按照规定的职责分工，负责本领域公共资源交易信用监督管理工作。

第五条 福建省公共资源交易电子公共服务平台（以下简称：省电子公共服务平台）是电子交易公共服务的桥梁和枢纽，为全省公共资源交易信用信息提供统一发布、共享和交换等功能。

各级公共资源交易平台应当强化记录、见证功能，协助配合监督管理部门，具体做好信用信息的归集、记录、公开和共享等工作,做好与省电子公共服务平台的对接。

福建省经济信息中心负责省电子公共服务平台的建设和运行，在公共资源交易信用管理中做好相关工作。

招标投标协会应积极协助推进行业诚信自律建设,支持开展第三方信用评价，做好与省电子公共服务平台的对接。

第六条 公共资源交易信用信息包括基本信息、惩戒信息、奖励信息、良好行为信息和承诺履约信息。

第七条 基本信息是指可识别、分析和判断公共资源交易活动当事人基本情况的信息。主要包括：

（一）自然人在公安机关登记的个人身份识别信息、职业信息，法人和其他组织在有关登记机关的登记注册信息、税务登记信息、业绩信息、统一社会信用代码；

（二）自然人、法人和其他组织获得的行政许可信息、行政备案信息、资质信息及其他非负面的行政决定信息；

（三）法人和其他组织的股权结构信息，董事、监事、经理及其他主要经营管理者信息，法人分支机构信息，进出口信息；

（三）法人和其他组织的主要产品、品牌、商标注册信息、专利权情况；

（四）法人和其他组织的经营、财务状况；

（五）法人和其他组织的履约信息；

（六）其他基本信息。

第八条 惩戒信息是指由公共资源交易行政监督管理部门对公共资源交易活动当事人因下列严重失信行为作出的行政处罚、行政处理等相关信息，以及司法机关等有权部门对交易活动当事人依法作出的惩戒处理措施信息。

第九条 奖励信息是指公共资源交易活动当事人获得的与公共资源交易活动相关，并由国务院或省级人民政府批准保留的评比达标表彰项目的获奖信息。

良好行为信息是指公共资源交易活动当事人在参与公共资源交易活动和实施工程建设过程中，严格遵守有关法律、法规、规章、规范和有关的强制性标准，严格履行合同，在维护市场秩序中起到良好的作用，被行政监督管理部门按照信用信息标准记录为良好行为的记录。

公共资源交易活动当事人应当在行业行政主管部门登记、更新各类信用信息，确保信息的真实性、完整性、及时性和准确性，并不受地域限制。行政监督管理部门应当对前款所述的奖励信息、良好行为信息的采集及时更新。

第十条 承诺履约信息是指自然人、法人和其他组织中标人在参与公共资源交易活动中以规范格式向社会公开承诺的信用信息。公共资源交易活动当事人在参与公共资源交易活动前，应当以规范格式向社会作出公开承诺，并纳入当事人信用记录。

第十一条 各级行政监督管理部门及法律法规授权的具有公共事务管理职能的机构应当按照规定的职责分工，通过行政监督管理部门信用系统对当事人在公共资源具体活动中产生的各类信用信息进行记录、整理、认定。行政监督管理部门信用系统应当保证信息的真实性、完整性、及时性和准确性，并将生效的信用信息实时共享至省电子公共服务平台。

第十二条 省电子公共服务平台应当按照全国统一的公共资源交易平台系统及各级行政监督管理部门信用系统数据规范，结合各行业电子招标投标示范文本要求，建立市场主体信息和信用信息库，及时从省级行政监督管理部门准确汇集各类主体信息和信用信息，并接收市场主体填报的经电子签章生效的主体信息和信用信息，实现市场主体信息和信用信息的统一使用和交换共享。市场主体对其填报的主体信息和信用信息的真实性、完整性、及时性、准确性负责，接受行业监督部门的监督。

第十三条 各级行政监督管理部门、公共资源交易中心及公共资源交易主体在公共资源交易事前、事中、事后全过程活动中应用省电子公共服务平台公开的信用信息。

各电子交易平台应统一从省电子公共服务平台获取各类主体信息和信用信息。

第十四条 公共资源交易活动当事人的基本信息、统一的社会信用代码、奖励信息名称及奖励确认文件，惩戒信息名称、处理决定书、处理时间、惩戒时限、承诺履约信息和惩戒执行情况等，行政监督管理部门应当根据具体行政管理行为生成的信息主动向社会公开。

第十五条 公共资源交易信用信息应当按照法律法规规定的期限在省电子公共服务平台进行公开，并在福建省公共信用信息平台同步公示。对于惩戒信息，法律法规有规定公开期限的，从其规定；法律法规没有规定的，公开期限原则上为一年。行政处罚、处理措施期限超过一年的，公开期限至相应措施期满为止。公开期限届满的应当终止公开，转为档案保存。

第十六条 省电子公共服务平台应当与各级行政监督管理部门信用系统、福建省公共资源交易电子行政监督平台和福建省公共信用信息平台、福建省失信被执行人联合惩戒系统和公共资源电子交易系统对接、交互和共享相关信用信息。

第十七条 省电子公共服务平台应当公开相关信用信息的来源、记录责任主体和登记交互时间等内容。未按规定记录、生成、验证和交互的信息，不得在省电子公共服务平台公开和应用。

第十八条 省电子公共服务平台运行服务机构应当严格按照有关规定，建立健全信用信息安全规章制度，采取技术措施，做好数据安全防护工作。建立完善信息登记、查询、使用、审计和审查、核验制度，防止信息泄露，确保信息安全。

第十九条 鼓励公共资源交易活动当事人在公共资源交易活动中主动查询相关主体的信用信息。

第二十条 对在公共资源交易活动中产生惩戒信息的当事人，各级行政监督管理部门会同其他有关行政部门在税收、工商信用管理、融资授信、土地出让划拨、检验检疫、海关认证、政府性资金支持、企业债券发行、关税配额分配等领域依法实施联合惩戒。

第二十一条 公共资源交易活动当事人有第九条规定的奖励信息和良好行为信息的，可以采取以下激励措施：

（一）省电子公共服务平台和各级公共资源交易中心可提供优先办理等便利服务措施；

（二）鼓励项目发起方优先选择；

（三）对评标、评审专家考核时予以加分。

第二十二条 本办法第二十一条规定的激励措施应当符合国家信用激励使用的政策，按照以下条件合理使用，促进公共资源交易活动公平公正：

（一）在单个公共资源交易项目中，不得使当事人的奖励信息和良好行为信息成为其参与公共资源交易活动中的唯一决定性竞争因素；

（二）在单个公共资源交易项目中，采用综合评标法评标的，应合理设置当事人的奖励信息和良好行为信息所占分值的权重，避免畸轻畸重；

（三）公共资源交易活动当事人仅能因其独立法人或个人自身所有的奖励信息和良好行为信息受益于激励措施。

第二十三条 公共资源交易活动当事人或利害关系人认为公开的信用信息与事实不符的，可以书面形式向信用信息认定单位提出异议申请并提供证明材料。信用信息认定单位应当自受理异议起 20 个工作日内核实并提出处理意见，并告知异议提出人。相关信息与事实确实不符的信息认定单位应当及时更正并进行公告。

第二十四条 惩戒措施自惩戒信息公开有效期满之时起终止，被惩戒对象在惩戒信息公开之日起10日内纠正失信行为、消除不良影响并提供相应整改材料的，由原惩戒措施实施部门按有关规定和程序认定后，可不再作为惩戒对象。省级行政监督管理部门对其另有规定的，从其规定。

第二十五条 任何单位和个人发现省电子公共服务平台上公开的公共资源交易信用信息失实或虚假的，可以向省电子公共服务平台运行服务机构反映，或直接向有关行政监督管理部门举报。

经调查核实反映和举报情况属实的，应如实纠正信息并公告调查处理结果。

第二十六条 公民、法人和其他组织发现行政监督管理部门及其工作人员在公共资源交易信用管理活动中不依法履行义务，或者在信用管理活动中侵犯其合法权益等违法行为，可以要求其依法予以纠正，或向其上级部门提出投诉。

第二十七条 公共资源交易活动当事人提供虚假公共资源交易信用信息的，由有关行政监督管理部门依照有关规定予以处理，处理信息通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十八条 任何单位和个人滥用公共资源交易信用信息的、或将未公开的公共资源交易信用信息非法提供给第三方使用的，由其主管部门责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第二十九条 公共资源交易信用信息发布、维护、管理单位及其工作人员，在信用信息的归集、公开、共享过程中存在弄虚作假、徇私舞弊的，由其主管部门责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第三十条 各级公共资源交易行政监督管理部门及其工作人员在公共资源交易信用信息的记录、公开、共享和使用等工作中弄虚作假、徇私舞弊的，由其所在单位或上级主管机关责令改正，并予以通报批评。涉嫌违纪违法的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。

第三十一条 政府通过购买服务等方式加以利用的、符合标准要求的公共资源第三方交易平台按照本办法承担公共资源交易中心同等责任和义务。

第三十二条 本办法自印发之日起施行。

福建省公共资源交易管理工作联席会议关于印发《福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法》的通知

（闽发改法规〔2018〕105号，2018年4月10日发布起施行）

省公共资源交易管理工作联席会议成员单位，省公共资源交易中心，福州市行政服务中心管理委员会、厦门市行政服务中心管理委员会、漳州市行政服务中心管理委员会、泉州市发展和改革委员会、三明市行政服务中心管理委员会、莆田市行政服务中心管理委员会、南平市行政服务中心管委会、龙岩市财政局、宁德市行政服务中心管理委员会、平潭综合实验区行政审批局，各设区市和平潭综合实验区公共资源交易中心：

《福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法》已经省公共资源交易管理工作联席会议成员单位同意，现印发给你们，请遵照执行。

福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法

第一条  为规范全省公共资源交易电子行政监督工作，运用福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“监督平台”）加强对公共资源交易活动的行政监督，提高公共资源交易公开透明度，维护公共资源交易市场秩序，促进廉政建设，根据《电子招标投标办法》、《公共资源交易平台管理暂行办法》、《电子招标投标系统技术规范》等有关规定和规范，结合实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于监督平台的使用、运行和保障。

第三条  本办法所称公共资源交易，是指涉及公共利益、公众安全领域的具有公有性、公益性的资源交易活动。

本办法所称监督平台是省发改委受省政府委托建立的为全省各级公共资源交易行政监督部门和监察机关对公共资源交易活动采取在线监督方式，运用大数据实现预警纠错等提供服务的电子信息系统。

第四条  各级发改、经信、财政、国土、住建、交通、水利、海洋渔业、林业、商务、卫计、环保、国资、机关事务管理等部门按照规定的职责分工，负责按照本办法运用监督平台开展公共资源交易活动的在线监督管理。

各级监察机关依法对与公共资源交易活动有关的监察对象实施监察,监督平台为其提供技术、数据支撑。

省公共资源交易管理工作联席会议负责监督平台的指导、协调工作。省公共资源交易管理办公室承担日常相关具体工作。福建省经济信息中心负责监督平台的建设和运行。

各设区市人民政府、平潭综合实验区管委会的发展改革部门或政府指定的部门会同有关部门负责监督平台在本行政区域运用的指导、协调。

第五条  我省行政区域的依法必须招标的工程建设项目招标投标活动应当纳入监督平台开展行政监督。政府采购、土地使用权和矿业权出让、产权交易等行业的公共资源交易活动条件成熟的，可通过对接或其他方式逐步纳入监督平台。

第六条  公共资源交易电子行政监督应当遵循以下原则：

（一）各负其责，依法监督管理。监督平台是作为各级公共资源交易行政监督部门履职的信息化工具，各级公共资源交易行政监督部门和监察机关对公共资源交易活动进行在线监督，承担公共资源交易监督管理的法定职责。

（二）在线监督为原则、线下监督为例外。除有关规定行政监督不得采用在线监督方式的以外，对公共资源交易活动行政监督应当采取在线监督。

（三）统一标准、统一平台。各级公共资源交易行政监督部门应当按照监督平台的数据要求，依法组织行政监督信息的分类、采集、交换、使用；并通过监督平台开展公共资源交易行政监督管理，保证在线监督的独立性和公正性。

（四）保障安全、无偿使用。各级公共资源交易行政监督部门应当按照“谁使用、谁管理；谁管理、谁负责”的要求，做好电子行政监督全过程的信息安全工作。监督平台实行无偿使用，不得通过监督平台变相收取任何费用。

第七条  各级公共资源交易行政监督部门应加强公共资源交易电子监督管理工作组织机构建设，明确公共资源交易电子监督管理工作分管领导及工作机构，明确公共资源交易电子监督管理工作分工，指定专人具体负责公共资源交易电子监督管理各项工作。

第八条  各级公共资源交易行政监督部门应当将监督平台作为公共资源交易电子监督管理的工作平台，督促指导本行政区域内的公共资源交易活动按照监督平台相关规定开展。省级公共资源交易行政监督部门应当加强对市、县公共资源交易行政监督部门使用监督平台的层级指导和监管。

第九条  各级公共资源交易行政监督部门应当运用监督平台做好以下日常电子监督管理工作：

（一）在相关资料齐备的情况下，自受理之日起，按照规定或承诺的期限完成本部门的有关公共资源交易行政监督信息的登记、维护与更新工作；

（二）进行公共资源交易相关基本信息查询，发现公共资源交易活动中存在的问题，根据问题线索和有关举报查处案件；

（三）通过行政监督点进行公共资源交易过程信息监督管理和预警信息处理工作；

（四）在发生投诉时，自受理之日起，按照规定或承诺的期限完成投诉信息处理工作；

（五）根据公共资源交易大数据分析统计功能进行风险防控和监督管理决策。

第十条  各级公共资源交易行政监督部门应当加强对监督平台开通使用的账号、密码及相关数字证书的管理，对公共资源交易电子监督管理工作中使用、管理的相关信息负有保密责任。

第十一条  各级公共资源交易综合协调牵头部门和行政监督部门应当提供以下服务和保障工作：

（一）培训。各级公共资源交易行政监督部门应当对监督管理人员开展专门培训，为本行政区域内公共资源交易相关企业工作人员提供公共资源交易电子行政监督的业务咨询和技术咨询服务。

（二）信息化技术支持。各级公共资源交易行政监督部门应当加强信息化建设，并及时办理开展监督管理工作所需要的数字证书和电子签章，为电子监督管理工作的开展提供必需的软硬件条件。

（三）电子监督管理工作评价。省发改委会同有关部门根据电子监督管理的整体工作要求、实施目标，参照国家电子监督管理工作评价指标制定本省电子监督管理工作评价指标，以地市为单位进行评价或考评，各级公共资源交易行政监督部门应当积极配合。鼓励各级行政监督部门积累、总结、分享电子监督管理工作经验。

第十二条  监督平台运行应当遵循相关法律法规，遵循国务院关于监督平台管理的规定，按照国家统一的技术标准和行政监督数据规范建设，为公共资源交易活动提供监督通道，加强与投资项目在线监管平台、福建省网上办事大厅等平台的对接。

第十三条  监督平台应当公布各监督部门的监督职责和依据、监督程序时限、监督对象和事项清单，具备如下实时在线监督管理功能：

（一）建立审批审核、资金管理、项目实施、合同管理等环节的联动机制，实时公开发布行政行为实施依据、受理状态及办理结果等；

（二）对公共资源交易过程的报建、备案、投诉处理、招投标情况书面报告、合同备案、履约信息公示等交易全过程的监督、处理、预警，并通过短信等方式通知相关人员；根据国家、省相关法律法规规定以及各行政监督部门需求，适时调整功能业务和数据规范，保障业务功能及时更新；

（三）对电子交易平台数据推送的及时性、完整性、真实性等进行监督、预警、通报、处罚及公示；

（四）对电子交易平台根据行政监督数据规范推送的数据，运用大数据技术，建立公共资源交易数据分析机制，定期进行效果评估；

（五）对接远程异地评标管理系统，满足项目所在地行政监督管理部门的监督要求。

第十四条  监督平台应用系统、数据库及相关基础软硬件的管理应按照“三员”分立原则，设置系统管理员、系统操作员、系统审计员，分配不同账号，并制定系统上线前安全检查流程以及系统升级审核责任等相关规定。

第十五条  监督平台应当对公共资源交易过程中的失信、不良行为、违法违规、信用奖励、投诉处理结果等监督信息依法向社会公开。其中涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私以及其他应当保密的信息除外。

第十六条  各公共资源交易平台应当按国家建设公共资源交易平台体系政策要求、《福建省公共资源交易平台数据规范》，加强与省公共资源交易电子公共服务平台和监督平台对接，及时、完整、准确推送监督管理数据，确保监督平台通道畅通，实现全流程电子化监督。同时将交易服务过程中产生的电子文档、纸质材料以及音视频等招投标资料按照以下要求及时归档保存：

（一）音视频资料保存期不少于3年（招标项目有投诉的，自投诉处理完成后至少保存3年），其他资料保存期限不少于10年，且确保档案的完整与安全。

（二）未经有关行政监督管理部门同意，任何单位和个人不得查询、复制公共资源交易活动中产生的应当保密的档案资料。中标通知书发出后，电子交易平台应当允许招标人下载或者复制所有投标文件。

第十七条  监督平台的终端和工作人员实行分角色安全管理机制，信息安全管理人员和运行维护人员应分工负责、职责明确进行管理。

第十八条  监督平台运行服务机构应加强对共享信息采集、汇聚、共享、使用全过程的身份鉴别、授权管理和安全保障，承担共享信息的安全责任和相应法律责任，确保共享信息的数据安全。

第十九条  监督平台运行服务机构应制定应急预案、灾备管理方案，确保平台数据安全，开展每月定期及特殊情况下的网络与信息安全测评或自查，配合主管部门做好安全检查工作，建立信息安全通报制度，通报重大信息安全事件。

第二十条  监督平台运行服务机构应建立健全配套的运行维护管理制度，按照国家信息安全等级保护制度和国家相关要求，定期监督监测，确定专人负责运行保障，定期维护和管理设备及其系统，保障平台安全、稳定运行。

第二十一条  各级行政监督部门的各类业务系统应按有关规定与监督平台完成数据、组织机构和人员落实、运行维护制度、标准执行情况、运行事故应急处置预案制定和演练等方面的对接。对接遇到问题的，应及时沟通，建立问题分类处理流程，尽快解决。

第二十二条  各级公共资源交易行政监督部门未按照本办法规定实行对公共资源交易过程的在线监督工作的，由有关部门责令限期改正。拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照有关规定给予处理，并予以通报。

第二十三条  电子交易平台服务机构未按照本办法规定进行数据交换、信息公示及功能调整等工作的，由有关部门责令限期改正。拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照有关规定给予处理，并予以通报。

第二十四条  监督平台运行服务机构未按照本办法规定在监督平台公开、交换、共享信息及提供监督服务等工作的，未按照规定建立信息安全工作机制或者出现信息安全问题的，由省发改委责令限期改正。拒不改正的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照有关规定给予处理，并予以通报。

第二十五条 有关行政监督管理部门、电子交易平台服务机构、监督平台运行服务机构及其工作人员向他人透露依法应当保密的公共资源交易信息的，由有关部门责令限期改正，并予以通报批评。情节严重的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十六条  电子交易平台服务机构、监督平台运行服务机构及其工作人员存在未经授权批准擅自查阅档案信息情形的，情节严重的，由有关部门依法追究直接责任人和有关领导的责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十七条  有关行政监督管理部门、电子交易平台服务机构、监督平台运行服务机构及其工作人员徇私舞弊、滥用职权、弄虚作假、玩忽职守，未依法履行职责的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第二十八条  任何单位和个人不得利用监督平台从事危害国家利益及信息安全等违法犯罪活动。对危害监督平台系统安全正常运行的行为及当事人，依法追究其法律责任。

第二十九条  本办法自印发之日起施行。

福建省公共资源交易管理工作联席会议关于印发《福建省工程建设项目招投标远程异地评标暂行办法》的通知

（闽发改法规〔2018〕154号，2018年3月28日发布，2018年6月1日起施行）

省公共资源交易管理工作联席会议成员单位，省公共资源交易中心，福州市行政服务中心管理委员会、厦门市行政服务中心管理委员会、漳州市行政服务中心管理委员会、泉州市发展和改革委员会、三明市行政服务中心管理委员会、莆田市行政服务中心管理委员会、南平市行政服务中心管委会、龙岩市财政局、宁德市行政服务中心管理委员会、平潭综合实验区行政审批局，各设区市和平潭综合实验区公共资源交易中心：

《福建省工程建设项目招投标远程异地评标暂行办法》已经省公共资源交易管理工作联席会议成员单位同意，现印发给你们，请遵照执行。

福建省工程建设项目招投标远程异地评标暂行办法

第一条  为进一步推进我省工程建设项目招标投标远程异地评标工作，提高远程异地评标工作质量和效率，保证远程异地评标工作科学、规范、协调和统一，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》等相关法律法规，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法所称的远程异地评标是指使用福建省公共资源交易电子公共服务平台（以下简称“省电子公共服务平台”）的远程异地评标管理系统和各地公共资源交易中心的电子交易平台，依托专用网络，通过远程调度、专家身份认证、专家电子签字和统一CA电子签章、视频语音实时交互和在线监督等，在福建省内的公共资源交易中心的交易平台间实现的远程异地评标。

第三条  凡行业监督部门规定的本省行政区域内的依法必须招标的工程建设招标项目，符合下列条件之一，可采用远程异地评标：

（一）房屋建筑和市政基础设施工程中：施工项目采用综合评估法且对技术文件进行量化评审的招标工程；施工监理项目采用综合评估法且有监理大纲或者总监答辩评审内容的招标工程；勘察设计项目的招标工程；

（二）水利工程中：施工项目采用综合评价法的招标工程；勘察设计项目的招标工程；

（三）交通工程中：施工项目、施工监理项目、勘察设计项目采用综合评分法的招标工程，其中交通部评标专家库抽取专家的交通工程项目除外。

第四条  除第三条规定外的依法必须招标的工程建设招标项目，招标人认为招标项目存在专业性高，技术要求复杂或项目所在地专家资源不足等因素，可以采用远程异地评标。

第五条  远程异地评标活动现场分主场和副场，工程建设招标项目所在地的开评标或开标现场为主场，所在地以外的评标现场为副场。主、副场仅设在省公共资源交易中心或设区市（含平潭综合实验区，下同）公共资源交易中心。

第六条  设区市公共资源交易中心的工程建设招标项目应当以省公共资源交易中心或本设区市以外的设区市公共资源交易中心作为副场。副场数量由招标人确定，且不宜超过两个。副场选择方式可通过远程异地评标管理系统随机产生或由招标人直接确定。

第七条  重大工程建设招标项目，鼓励各地进入省公共资源交易中心交易。省公共资源交易中心根据需要开展远程异地评标，可以将设区市公共资源交易中心作为副场。

第八条  允许和鼓励采用在主场开标、副场评标的远程异地评标方式，且该方式只允许设立一个副场。个别设区市所在地专家较少的或个别招标项目主场没有相应专业评标专家的，可采用在主场开标、副场评标的远程异地评标。

第九条  工程建设招标项目的远程异地评标评委，应当由项目所在地和异地评标专家共同组成。异地评标专家是指从福建省综合评标专家库随机抽取的副场所属地的评标专家。主场评标专家和招标人代表最多不超过所有评标专家人数的三分之一。

采用在主场开标、副场评标的远程异地评标方式的，若招标人代表参与评标，则应当到副场参与评标。

第十条  副场评委远程登录主场评标系统，与主场评委共同进行评标。主场、副场的评标委员会成员在评标过程中享有同等权利和义务。

第十一条  各级行业监督部门应当加强对远程异地评标过程的监督管理。通过福建省公共资源交易电子行政监督平台实时在线监督评标过程。对投标人和其他利害关系人提出的投诉，按照有关规定处理。

第十二条  各地公共资源交易中心和电子交易平台的软件系统提供运营商应当配合远程异地评标管理系统做好电子交易平台的软件系统升级改造和对接工作，为远程异地评标活动提供电子交易平台的软件系统技术支持，保障系统运行、安全和稳定。

第十三条  各级公共资源交易中心应加强投入，配置具有独立隔断席位专门的远程异地评标室，按标准配置评标计算机、音频通话、视频监控、视频会议、桌面监控和身份识别认证等设施设备，满足远程异地评标所需软硬件和工作条件要求。

第十四条  各地公共资源交易中心应当配合远程异地评标工作的开展，强化见证和记录功能，加强工作配合和服务，制定完善关于远程异地评标的内部管理及保密工作责任等制度，做到环节把关、全程留痕。

第十五条  远程异地评标全程采用音视频在线监督，各地公共资源交易中心应当建立远程异地评标活动台账，做好评标记录，妥善保存评标活动过程中的文字和音视频资料。自评标结束起，音视频资料保存期限不少于3年，其他资料保存期限不少于10年。受到投诉的，其音视频资料自投诉处理完毕起保存不少于3年。

第十六条  各地公共资源交易中心要设立专门的远程异地评标现场管理岗位，指定专人负责远程异地评标工作的管理、协调，主场或副场评标现场管理、评标秩序维持，以及远程异地评标管理系统的数据录入、操作、维护和台账登记等工作。

台账包括招标人、招标代理机构、项目名称、项目编号等项目信息和席位、评标时长、专家姓名、专家身份证号码、专家费用等内容。

第十七条  各地公共资源交易中心的远程异地评标专职管理人员应当做好本地席位的查看和维护工作，如遇特殊情况无法保障已预约的席位，应当通过远程异地评标管理系统及时通知主场。应当对本地网络环境进行自查，保证在评标高峰时段系统运行和数据传输的稳定。

各地公共资源交易中心的远程异地评标专职管理人员应当熟练使用远程异地评标管理系统，做好相关调度、配合工作。

第十八条  省电子公共服务平台运营服务机构负责制定远程异地评标实施方案及远程异地评标管理系统的开发、运行和维护，制定和发布远程异地评标数据交换标准，为远程异地评标活动提供技术支持和安全保障。

数据交换标准内容主要有远程异地评标预约与回复信息、专家身份信息、专家抽取信息、开评标监督音视频信息等。

第十九条  远程异地评标活动由招标人组织实施，招标人应当在招标文件中充分考虑远程异地评标工作的特殊性、复杂性，明确应急情况解决办法和措施，确保远程异地评标顺利进行。

招标人要接受行业监督部门和主管部门的指导和监督。

第二十条  实行远程异地评标的工程建设招标项目，招标人应当在开标后登记所需评标专家类别、人数、评标时间等，通过远程异地评标管理系统确定副场及席位，并由主场通过福建省综合性评标专家库系统抽取确定主、副场专家，并自动推动到远程异地评标管理系统，系统通知主、副场的远程异地评标专职管理人员做好评标席位准备工作。

评标专家在确认参加评标后，因特殊原因不能参加评标的，应当及时反馈到远程异地评标管理系统，并补充抽取、通知。

第二十一条  各地公共资源交易中心负责本地参与远程异地评标的评标委员会成员身份核验和签到工作，统一保管其通讯工具，并将其引导至远程评标席位，评标委员会成员需通过统一专家身份识别联动福建省综合评标专家库和公安系统人脸识别进行认证并登录评标系统进行评标。

第二十二条  评标委员会成员应当确定评标委员会组长，在评标过程中如遇评委对投标文件存在疑问，由评标委员会组长组织评标委员会成员协商讨论。

第二十三条  评标委员会成员必须使用电子签名签署完个人评审表、评标汇总表和评标报告等文件，收到评标委员会组长下达评审结束指令后才可离场。

第二十四条  在远程评标过程中，评标委员会需要进行讨论时，应当使用评标系统或者视频会议系统。主场与副场评标委员会成员存在意见不一致时，应当通过评标系统进行投票表决，且评标系统自动对表决过程进行记录。需要投标人作出澄清、说明或者补正的，由评标委员会成员提议，经评标委员会投票通过后可进行视频或文字方式交流。需要核对原件时，由评标委员会组长组织核对确认，使用视频会议系统沟通后，评标委员会认可确认结果。

第二十五条  省电子公共服务平台运营服务机构应当与各地公共资源交易中心签订远程异地评标管理系统应急处理条款，明确远程调度、专家身份认证、专家电子签字和统一CA电子签章、视频语音实时交互和在线监督过程故障应急处理流程及双方责任。

第二十六条  各地公共资源交易中心的电子交易平台的软件系统提供运营商应当与投标人签订电子交易软件系统应急处理条款，明确评标过程中电子交易平台的软件系统故障应急处理流程及双方责任。

第二十七条  在评标工作开始前，因主场或者副场停电、网络故障、电子设备、评标席位或者评标系统故障导致无法开展评标时，可在短时间内解除的（不超过1小时），招标人可以延迟评标时间，待故障解除后开始评标；故障无法在短时间内解除的（超过1小时），由招标人确定是否进行评标，同时招标人应当配合公共资源交易中心、电子交易平台的软件系统做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新组建评标委员会进行评标。

第二十八条  在评标工作开始后，因主场停电、网络故障、电子设备或者评标系统故障导致无法继续进行评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），待故障解除后继续评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止评标，并配合公共资源交易中心、电子交易平台的软件系统做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新组建评标委员会进行评标。

第二十九条  在评标工作开始后，因副场停电、网络故障、电子设备或者评标系统故障导致无法继续进行评标时，故障可在短时间内解除的（不超过1小时），待故障解除后继续评标；故障无法在短时间内解除的（超过1小时），通知主场，由主场更换副场并补充抽取专家。同时副场应当做好招投标资料的保密和清理工作。

若副场因评标席位的故障，有空闲评标席位，通知主场更换评标席位后继续评标；若副场无空闲评标席位，故障可在短时间内解除的（不超过1小时），待故障解除后继续评标；故障无法在短时间内解除的（超过1小时），通知主场，由主场更换副场并补充抽取专家。同时副场应当做好招投标资料的保密和清理工作。

第三十条  由于不可抗力因素或第三方恶意攻击系统造成远程异地评标管理系统无法正常运行，省电子公共服务平台运营服务机构、各地公共资源交易中心和电子交易平台的软件系统提供运营商应当尽可能恢复系统正常运行，不承担故障责任。

第三十一条  主、副场公共资源交易中心在采用远程异地评标方式过程中产生的专用网络、场所、评标活动过程中的文字和音视频资料存储等费用由招标人承担，主、副场公共资源交易中心向招标人提供收款凭证。

省电子公共服务平台会同各地公共资源交易中心对远程异地评标产生的上述费用进行测算，制定全省统一的费用标准。

第三十二条  远程异地评标的评标专家劳务费由招标人直接通过远程异地评标管理系统向登记的专家银行卡帐户支付，支付所需手续费由招标人承担。

远程异地评标专家劳务费标准按非远程异地评标专家劳务费标准结算。

第三十三条  各级行业监督部门应加强对评标专家劳务费支付行为的监督，招标人在缴纳工程建设招标项目交易综合服务费时，应当出示评标专家劳务费支付凭证。

第三十四条  有关行业监督部门、各地公共资源交易中心和电子交易平台的软件系统提供运营商、省电子公共服务平台运营服务机构及其工作人员向他人透露依法应当必须保密的公共资源交易信息的，由政府有关部门责令限期改正，并予以通报批评。情节严重的，依法追究直接责任人和有关领导的责任。构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十五条  有关行业监督部门、各地公共资源交易中心和电子交易平台的软件系统提供运营商、省电子公共服务平台运营服务机构运行服务机构及其工作人员徇私舞弊、滥用职权、弄虚作假、玩忽职守，未依法履行职责的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十六条  各级公共资源交易中心未按照本办法规定为远程异地评标活动提供配合服务，保障远程异地评标活动顺利开展的，由行业监督部门和主管部门责令限期改正。

第三十七条  省电子公共服务平台运营服务机构未按照本办法规定为远程异地评标活动提供技术支持，保障系统运行稳定等工作的，由省发改委责令限期改正，情节严重的进行通报批评。

第三十八条  各电子交易平台的软件系统提供运营商未按照本规定为远程异地评标活动提供技术支撑和相关配合服务的，由所属交易中心责令限期改正，情节严重的，由行业监督部门和主管部门进行通报批评。

第三十九条  任何单位和个人不得利用远程异地评标从事危害国家利益及信息安全等违法犯罪活动。对危害平台系统安全正常运行的行为及当事人，依法追究其法律责任。

第四十条  《省建设工程项目远程异地评操作规程》与本办法不一致之处，以本办法为准。

第四十一条  政府通过购买服务等方式加以利用的、符合标准要求的公共资源第三方交易平台按照本办法承担公共资源交易中心同等义务。

第四十二条  本办法自2018年6月1日起施行。

福建省发展和改革委员会关于印发《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》的通知

（闽发改法规〔2018〕444号，2018年7月23日发布，2018年8月1日起施行，废止原《福建省招标信息发布管理办法》闽发改政策〔2006〕1147号）

省公共资源交易管理工作联席会议成员单位，省直有关部门，福州市、厦门市、漳州市、三明市、莆田市、南平市、宁德市行政服务中心管理委员会，泉州市发改委、龙岩市财政局、平潭综合实验区行政审批局：

为规范我省依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布活动，保证各类市场主体和社会公众平等、便捷、准确地获取招标信息，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委第10号令），我委制定了《福建省招标公告和公示信息发布管理办法》，经省政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

福建省招标公告和公示信息发布管理办法

第一条  为规范我省依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布活动，保证各类市场主体和社会公众平等、便捷、准确地获取招标信息，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）、《福建省招标投标条例》等有关法律法规，制定本办法。

第二条  本办法所称招标公告和公示信息，是指招标项目的资格预审公告、招标公告、中标候选人公示、中标结果公示等信息。

第三条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息，除依法需要保密或者涉及商业秘密的内容外，应当按照公益服务、公开透明、高效便捷、集中共享的原则，依法向社会公开。

第四条  对依法必须招标项目招标公告和公示信息发布活动中，发布媒介的信息发布活动由省发改委进行监督管理；招标人或其招标代理机构的信息发布活动根据省人民政府规定的职责分工，由各级行业监督部门进行监督管理。

第五条  依法必须招标项目的资格预审公告和招标公告，应当载明以下内容：

（一）招标项目名称、内容、范围、规模、资金来源；

（二）投标资格能力要求，以及是否接受联合体投标；

（三）获取资格预审文件或招标文件的时间、方式；

（四）递交资格预审文件或投标文件的截止时间、方式；

（五）招标人及其招标代理机构的名称、地址、联系人及联系方式；

（六）采用电子招标投标方式的，潜在投标人访问公共资源交易平台的网址和方法；

（七）其他依规定应当载明的内容。

第六条  依法必须招标项目的中标候选人公示应当载明以下内容：

（一）中标候选人排序、名称、投标报价、质量、工期（交货期）；

（二）中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（三）中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件；

（四）被确定为否决投标的投标人名称及原因；

（五）评标委员会成员名单；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容；

（八）省级行业监督部门规定公示的其他内容。

第七条  依法必须招标项目中标结果公示应当载明以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人名称及其中标金额。

第八条  依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足本办法第六条、第七条规定。

第九条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当根据招标投标法律法规、国家发展改革委会同有关部门制定的标准文件，以及我省相关要求编制，实现标准化、格式化。

第十条  招标人或其招标代理机构发布招标公告和公示信息，应当遵守招标投标法律法规关于时限的规定，应当对其提供的招标公告和公示信息的真实性、准确性、合法性负责。

招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标信息发布事宜，并遵守本办法关于招标人的规定。

第十一条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息应当在“福建省公共资源交易电子公共服务平台”（以下统一简称“发布媒介”）发布。

依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在本办法指定发布媒介发布外，国家和我省有相关规定的，招标人或其招标代理机构也应当按照规定同步在其他媒介公开，且必须确保内容一致。其他媒介可以依法全文转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。

第十二条  拟发布的招标公告和公示信息应当采用数据电文形式，并由招标人进行电子签名，向发布媒介提供已进行电子签名的工商营业执照（或社团法人证书）、项目审批（核准、备案）文件的原件扫描件，或者已进行电子签名的能够证明项目真实性、合法性材料的原件扫描件。

招标人无法进行电子签名的，可授权招标代理机构进行电子签名并提供招标人对招标代理机构的授权书。

招标人通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向各级行业监督部门进行招标备案时已提供上述材料的，发布媒介不得再要求招标人重复提供，为招标人提供便利。

第十三条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息，通过公共资源交易平台录入后同步交互至发布媒介核验发布，也可以通过发布媒介录入并核验发布。

第十四条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息通过公共资源交易平台录入后同步交互至发布媒介发布的，公共资源交易平台和发布媒介应当确保交互信息的及时性、完整性。

第十五条  按照电子招标投标有关数据规范要求交互招标公告和公示信息文本的，发布媒介应当自收到起12小时内发布。采用电子邮件、电子介质、传真、纸质文本等其他形式提交或者直接录入招标公告和公示信息文本的，发布媒介应当自核验确认起1个工作日内发布。核验确认最长不得超过3个工作日。

发布媒介应当在收到公共资源交易平台交互的符合发布要求的招标项目招标公告和公示信息后，向公共资源交易平台提供电子版《招标公告信息确认函》或《招标公示信息确认函》。

第十六条  拟发布的招标项目招标公告和公示信息有下列情形之一的，发布媒介可以要求招标人或公共资源交易平台予以补充完善或改正：

（一）公共资源交易平台没有及时向发布媒介推送招标项目招标公告和公示信息的；

（二）没有招标人或其招标代理机构进行电子签名的；

（三）公共资源交易平台向发布媒介推送的招标项目招标公告和公示信息不完整的；

（四）公共资源交易平台不向发布媒介推送招标项目招标公告和公示信息的；

（五）在两个以上媒体发布的同一招标项目的招标公告、资格预审公告的内容不一致的；

（六）载明的事项不符合规定或者不符合项目审批（核准、备案）内容规定的。

第十七条  发布媒介应当汇总全省招标公告和公示信息，并与“中国招标投标公共服务平台”、“国家公共资源交易平台”对接，按规定同步交互招标公告和公示信息。对依法必须招标项目的招标公告和公示信息，发布媒介应当与本省相应的公共资源交易平台实现信息共享。

发布媒介应当将招标公告和公示信息归集至全省信用信息共享平台，按规定通过“信用福建”网站向社会公开。

发布媒介应当与福建省公共资源交易电子行政监督平台对接，实现依法必须招标项目招标公告和公示信息以及本办法第十二条第一款所列材料的共享，确保全流程电子行政监督的顺利开展。

第十八条  发布媒介应当确保发布招标公告和公示信息的数据电文不被篡改、不遗漏和至少10年内可追溯，采取便于社会公众查询和监督的措施做好招标公告和公示信息的发布工作，措施包括但不限于：

（一）免费提供依法必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务，并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公告和公示的完整信息。

（二）通过专门栏目发布招标公告和公示信息，并免费提供信息归类和检索服务，对新发布的招标公告和公示信息作醒目标识，方便市场主体和社会公众查阅。

（三）设置专门栏目，配合行业监督部门推进公共资源配置领域政府信息公开，方便市场主体和社会公众就其招标公告和公示信息发布工作反映情况、提出意见，并及时反馈。

（四）实时统计本媒介招标公告和公示信息发布情况，及时向社会公布，并定期报送省发改委或省人民政府规定的其他部门。

第十九条  依法必须招标项目的招标公告和公示信息有下列情形之一的，潜在投标人或者投标人可以要求招标人或其招标代理机构予以澄清、改正、补充或调整：

（一）资格预审公告、招标公告载明的事项不符合本办法第五条规定，中标候选人公示载明的事项不符合本办法第六条规定，中标结果公示载明的事项不符合本办法第七条规定；

（二）在两家以上媒介发布的同一招标项目的招标公告和公示信息内容不一致；

（三）招标公告和公示信息内容不符合法律法规规定。

招标人或其招标代理机构应当认真核查，及时处理，并将处理结果告知提出意见的潜在投标人或者投标人。

第二十条  任何单位和个人认为招标人或其招标代理机构在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，可以依法向有关行政监督部门投诉、举报；认为发布媒介在招标公告和公示信息发布活动中存在违法违规行为的，根据有关规定可以向省发改委投诉、举报。

第二十一条  招标人或其招标代理机构有下列行为之一的，由有关行政监督部门责令改正，并视情形依照《中华人民共和国招标投标法》第四十九条、第五十一条及有关规定处罚：

（一）依法必须公开招标的项目不按照规定在发布媒介发布招标公告和公示信息；

（二）在不同媒介发布的同一招标项目的资格预审公告或者招标公告的内容不一致，影响潜在投标人申请资格预审或者投标；

（三）资格预审公告或者招标公告中有关获取资格预审文件或者招标文件的时限不符合招标投标法律法规规定；

（四）资格预审公告或者招标公告中以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人。

第二十二条  发布媒介在发布依法必须招标项目的招标公告和公示信息活动中有下列情形之一的，由省发改委依法责令改正；情节严重的，由省发改委依照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）第十九条处罚，法律法规另有规定的从其规定：

（一）违法收取费用；

（二）无正当理由拒绝发布或者拒不按规定交互信息；

（三）无正当理由延误发布时间；

（四）因故意或重大过失导致发布的招标公告和公示信息发生遗漏、错误。

其他媒介违规发布或转载依法必须招标项目的招标公告和公示信息的，由省发改委依法责令改正；情节严重的，由省发改委依照《招标公告和公示信息发布管理办法》（国家发展改革委令第10号）第十九条处罚，法律法规另有规定的从其规定。

第二十三条  对依法必须招标项目的招标公告和公示信息进行澄清、修改，或者暂停、终止招标活动，采取公告形式向社会公布的，以及公开合同履约情况，参照本办法执行。

第二十四条  使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的招标项目，贷款方、资金提供方对招标公告和公示信息的发布另有规定的，适用其规定。

第二十五条  发布媒介运行服务机构应建立健全配套的运行维护管理制度，按照国家信息安全等级保护制度和国家相关要求，定期监督监测，应当确定专人负责运行保障，定期维护和管理设备及其系统，制定灾备管理方案，保障平台安全稳定运行。

第二十六条  任何单位和个人不得利用发布媒介从事危害国家利益及信息安全等违法犯罪活动。对危害发布媒介系统安全正常运行的行为及当事人，依法追究其法律责任。

第二十七条  本办法由省发改委负责解释。

第二十八条  本办法自2018年8月1日起施行。此前制定的《福建省招标信息发布管理办法》（闽发改政策〔2006〕1147号）同时废止。

福建省发展和改革委员会等五部门关于简化优化农村小型建设项目管理的若干意见（试行）

（闽发改法规〔2020〕148号，2020年3月19日省发展和改革委员会、省财政厅、省自然资源厅、省住房和城乡建设厅、省农业农村厅发布）

各市、县（区）人民政府，省人民政府各部门、各直属机构，各大企业：

《福建省关于简化优化农村小型建设项目管理的若干意见（试行）》已经省人民政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

福建省关于简化优化农村小型建设项目管理的若干意见（试行）

为完善农村小型建设项目管理，简化程序、降低成本、提高效率，更好地发挥村级组织和村民在乡村振兴中的主体作用，激活乡村发展活力，结合我省实际，提出以下意见。

一、明确农村小型建设项目范围

（一）本意见所称农村小型建设项目指：

1、农村小型建设项目：由乡（镇、街道）、村（居）委员会、村（居）集体经济组织或县级行业主管部门指定的企事业单位作为项目业主，使用政府财政性资金50%及以上，工程总投资估算在50万元及以下（不包括征地费等），在行政村实施的小型建设项目。

2、项目类别（主要包括但不限于）：（1）基础设施：农房整治、公厕建设、垃圾及污水治理、供排水管网工程、停车场、村容村貌改造提升工程、人居环境建设、农村道（公）路、水毁道（公）路维修、道（公）路安保工程、候车候船室（亭）、水运码头工程、河道清淤、泊岸护岸修缮、水土保持、安全饮水、灌排渠、机耕路、农业生产废弃物处理、农田建设、林区生产道路、林区管护设施、林相改造、森林步道、景观带建设、小型渔港维护改造工程、渔业养殖配套设施、小型互联网工程、农村电网工程等；（2）社会事业：幼儿园、小学、中学校舍维修改造、社区综合服务场所、乡镇敬老院、农村区域性养老服务中心、农村幸福院、居家养老服务站、老年人活动中心、长者食堂、照料中心、公益性乡村骨灰楼堂、村综合文化活动中心、旅游设施、乡镇卫生院、村卫生所业务用房的改、扩建等；（3）其他：农村公益事业财政奖补项目等。

（二）以下项目建设不适用本意见：

1、桥梁、高架、隧道、高边坡等技术复杂工程；

2、地质灾害防治工程；

3、防洪堤、水库除险加固、技术难度大的塘坝沟渠修建修缮、防洪防汛等涉及安全的工程；

4、属于《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（建办质〔2018〕31号）规定的项目；

5、文物保护单位、不可移动文物建筑等技术要求高的修缮工程；

6、其他对项目安全要求较高和施工技术要求较高的工程。

二、简化项目前期工作

（一）精简审批手续

1、农村小型建设项目审批流程简化为列入规划（专项规划、实施计划、项目库，以下统称为规划）和设计阶段两个环节。

2、凡列入规划的农村小型建设项目，视同已批复项目建议书、可行性研究报告，直接进入设计阶段。在制定规划时，行业主管部门要明确项目选址、建设规模，组织行业论证，做深做细规划，与国土空间规划、村庄规划衔接，比对是否符合生态保护红线、永久基本农田、各类自然保护地、生态公益林管理等管控要求。按照上述规划带项目方式实施的农村小型建设项目，项目业主无需办理施工许可，乡村规划许可实行承诺制审批（经营性建设工程除外）。履行用林、用地、验收、产权等手续，相关部门应当予以办理。设计工作由业主组织，设计审查请县级行业主管部门、乡（镇、街道）、有关技术人员参加，形成会议纪要，报县级行业主管部门备案。

3、未列入规划的农村小型建设项目，由项目业主报县级行业主管部门同意后，视同已批复项目建议书、可行性研究报告，直接进入设计阶段。

4、在原址上修复、修缮、养护、加固的工程，无需立项，报县级行业主管部门备案后实施。

5、农村小型建设项目，按照《进一步优化环评审批服务助推两大协同发展区高质量发展的意见》（闽环发〔2018〕26号）中豁免管理的要求执行。

6、积极探索“审批不出乡镇”的办理模式。由村组织向乡（镇、街道）提交项目红线图，乡（镇、街道）统筹办理有关手续。

（二）简化发包流程

1、农村小型建设项目预算可委托有资质的第三方机构审核，预算经审核后，勘察、设计、施工、监理，以及与工程建设有关的设备、材料等采购，由项目业主集体决策，可以通过竞争比选方式，也可以直接委托方式确定。

2、农村小型建设项目的项目业主可以聘请监理单位进行监理，也可以自行组织监理。自行监理的，按行业部门制定的简化内业资料的要求做好内业资料，允许使用该内业资料进行验收。

3、由村（居）委员会、村（居）集体经济组织作为项目业主的农村小型建设项目，经村组织集体决策，可组织当地村民投工投劳建设，采用工料法管理，材料、用工采购由项目业主组织实施，确定一名村干部统筹负责，组成3人（含）以上的采购组实施采购，成立村务监督小组进行监督。

三、规范资金使用管理

（一）发挥投资最大效益。项目业主应按有关规定加强资金使用管理，精打细算，发挥资金最大效益，形成尽可能多的实物工程量。

（二）加强投资项目资金管理。各项农村小型建设项目专项资金，按照村财镇管办法进行专账核算，乡（镇、街道）应当加强资金监管，确保资金使用规范、安全。项目验收情况、决算审计和工程量复核结果作为项目资金结算的依据。

（三）及时拨付项目建设资金。乡（镇、街道）资金管理部门要根据项目进度及时拨付建设资金，严禁挤占挪用，严禁拖欠农民工工资。根据项目业主申请，可以先行拨付项目前期工作经费。

（四）支持投工投劳政策。对投工投劳的工程建设项目，可以根据项目业主提供的经各方确认的用工清单、购料发票等相关凭证，依申请及时拨付资金。

四、完善项目实施监管

（一）推行项目公开公示制度。项目申报、设计方案选定、合同签订、材料采购、项目资金使用、村民投工投劳、项目验收等情况，向村民公开公示，接受村民监督。

（二）引导村民参与监督。依托村民会议、村民代表会议等，组织老党员、老村干部、村民代表、乡贤等协助加强对农村小型建设项目的监督。

（三）加强行业监督。县级行业主管部门应加强对农村小型建设项目的行业监督、管理。在实施过程中加强指导、协调、推动、技术支持和质量监督，在竣工验收阶段做好指导、整改提高等工作。

（四）做好验收工作。农村小型建设项目由项目业主组织验收，形成验收报告，验收通过后项目投入使用。验收工作可请县级行业主管部门、乡（镇、街道）有关技术人员参加，形成会议纪要。

（五）完善项目档案资料。项目业主应规范收集整理农村小型项目建设相关资料，实行一项目一档案，统一装订，交由乡（镇、街道）、县级行业主管部门存档备查。有条件的地方可以实行电子档案存放备查。

五、加强组织保障

（一）建立工作机制。各地各部门要高度重视简化农村小型建设项目管理工作，将其作为推进实施乡村振兴的重要抓手，认真抓好落实。建立县级行业主管部门按职责分工加强指导监督、乡（镇、街道）充分发挥组织协调作用、村（居）委村民积极参与建设的工作机制。

（二）落实配套措施。有关行业主管部门要加强对农村小型建设项目的策划、规划工作，确保规划带项目方式的组织实施；组织制定发布设计通用图样供项目业主设计使用，提高设计效率。

（三）防控廉政风险。创新监管机制，加强权力运行的公开，主动接受纪检监察机关监督，有效防控项目管理、实施等环节的廉政风险。对存在滥用职权、以权谋私等行为的，依规依纪依法严肃处理。

（四）加强宣传引导。各地各部门要针对小型农村建设项目管理中出现的问题，加强业务培训和指导，向村民做好政策宣传和解读工作，接受村民监督，增强政策的执行力。

六、其他

（一）项目使用中央财政资金的，另有规定的从其规定。

（二）农村公路建设工程总投资估算400万元及以下，农村公路养护总投资估算200万及以下的，如不属于政府采购项目的，可参照本意见。

（三）使用政府财政性资金占50%以下的农村小型建设项目，可参照本意见。

- 本意见自印发之日起实施。各地相关规定与本意见不一致的，按本意见执行。

福建省发展和改革委员会关于印发《福建省综合性评标专家库专家不良行为记录和考评暂行办法》的通知

闽发改法规〔2020〕686号

省公共资源交易管理工作联席会议成员单位，省直有关部门，福州市、漳州市、三明市、莆田市、南平市、宁德市行政服务中心管理委员会，厦门市行政审批管理局，泉州市、南平市发改委，龙岩市财政局，平潭综合实验区行政审批局：

为规范我省综合性评标专家库专家评标行为，根据《福建省招标投标条例》、《福建省人民政府办公厅关于印发<福建省综合性评标专家库管理办法（试行）>的通知》（闽政办〔2007〕221号）、《福建省发展和改革委员会关于印发<福建省综合性评标专家库管理办法实施细则>的通知》（闽发改法规〔2017〕104号）等有关规定，我委制定了《福建省综合性评标专家库专家不良行为记录和考评暂行办法》，现印发给你们，请遵照执行。

福建省发展和改革委员会

2020年12月9日

（此件主动公开）

福建省综合性评标专家库专家不良行为记录和考评暂行办法

第一条为规范省综合性评标专家库专家评标行为，加强评标专家日常管理，根据《福建省招标投标条例》、《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》、《福建省综合性评标专家库管理办法实施细则》等有关规定，制定本办法。

第二条本办法所称评标专家不良行为指，评标专家违反评标行为规范要求，但情节较轻、影响较小、尚未构成违法违规、犯罪的行为；以及违反省综合性评标专家库日常管理要求的行为。

上款所称评标专家不良行为的登记、认定、处理、公开及考评，适用本办法。

评标专家评标违法违规行为和其他行为规范适用招标投标法、有关评标专家管理法律、法规和政策。

第三条福建省发展和改革委员会（以下简称省发改委）综合指导评标专家不良行为记录和考评工作。

各招投标行业行政监督部门按照职责分工，对具体项目招投标活动中评标专家评标不良行为进行调查、核实、认定和处理，填写违反评标规范要求不良行为认定表（见附件1）。

各公共资源交易中心负责见证、记录本场所具体项目招

投标活动中评标专家评标不良行为，建立评标专家不良行为登记工作制度，填写违反评标规范要求不良行为登记表（见附件2）。

省经济信息中心在省综合性评标专家库内设立评标专家不良行为名单。

第四条  评标专家不良行为考评实行记分制。

第五条评标专家有下列情形之一的，由各招投标行业行政监督部门认定为不良行为，并按分值记分：

（一）接到评标通知确认参加后，无正当理由不参加评标的，每次记10分；

（二）超过抽取终端设定时间到达评标规定区域，迟到30分钟（含）至60分钟的，每次记5分；超过1小时的，每次记10分；

（三）未按规定存放手提包，手机、电脑、智能手表等各种通讯工具，以及无线接收传送设备、电子存储记忆录放设备的，每次记15分；

（四）不熟悉电子评标操作系统，影响评标工作的，每次记5分；

（五）在评标过程中，怠于履行评标职责，存在不独立评标、敷衍应付、简单套用其他评标专家意见、结论、不集中精力评审投标文件等情况的，每次记10分；

（六）以不评标、不在评标报告上签字、故意拖延时间等方式，索要超过规定、约定的劳务报酬的，索要劳务报酬以外的其他好处、财物的，每次记10分；

（七）评标过程中随意离开评标室、随意进出其他评标室的，每次记10分；

（八）记录、抄写、夹带与评标相关的内容，私自将评标的相关资料带出评标区的，每次记10分；

（九）不配合招标人依法组织的中标候选人履约能力审查或异议处理工作的，每次记10分；

（十）不配合招投标行业行政监督部门投诉处理、监督、检查工作的，每次记15分；

（十一）其他违反评标规定的不良行为，每次记10分；情节严重的，每次记20分。

第六条以下文书中认定评标专家存在办法第五条行为的，各招投标行业行政监督部门可直接认定为不良行为，并记相应的分值：

（一）行政机关生效的行政处罚决定书；

（二）发生法律效力的判决书；

（三）仲裁机构的生效裁决书；

（四）有效的公证文书。

第七条评标专家违反专家库日常管理规定，有下列情形之一的，由省发改委认定为不良行为，并按分值记分：

（一）无正当理由不参加继续教育培训的，记10分；

（二）未能在省综合性评标专家库系统中正确填写或及时修改工作单位、联系方式、回避单位等信息的，记10分；

（三）参加教育培训、考试、考核，违反现场管理、考场纪律的，记10分;

（四）其他违反评标专家库日常管理的行为，每次记10分。

第八条  各公共资源交易中心在开评标过程中发现评标专家不良行为或收到招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员反映后，应及时与被发现、被反映的评标专家等相关人员进行核实并签字确认，提出评标专家不良行为记分建议，通过省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称监督平台）及时填写、提交违反评标规范要求不良行为登记表。

招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员应配合公共资源交易中心做好评标专家不良行为登记工作。

第九条招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员发现评标专家存在不良行为的，应在该场次评标结束后当场向公共资源交易中心反映，填写违反评标规范要求不良行为反映表（见附件4）。

第十条各招投标行业行政监督部门在招标项目投诉、举报、信访处理及其他监督检查工作中，自发现评标专家不良行为或收到各公共资源交易中心提交的违反评标规范要求不良行为登记表之日起5个工作日内，作出认定和处理，通过监督平台填写违反评标规范要求不良行为认定表。

各公共资源交易中心应配合各招投标行业行政监督部门做好审核、调查、认定等工作。

第十一条违反评标规范要求不良行为认定表由监督平台通过短信或电子邮件方式通知评标专家，评标专家自收到通知之日起3个工作日内可通过监督平台提出异议；认定部门自收到异议之日起5个工作日内作出答复。异议期满未提出异议的，或者经答复维持不良行为认定的，自异议期满或作出答复之日起不良行为认定生效。

第十二条  不良行为认定生效后，于3个工作日内记入评标专家个人档案，在省综合性评标专家库网站、监督平台向社会公开。

不良行为记录公开的内容主要包括评标专家姓名、不良行为表现、处理结果、处理依据、作出处理日期、作出处理部门等。

评标专家不良行为的公开期限为一个月。期满后，信息转为后台记录保管，提供历史公开记录查询服务。

第十三条评标专家首次被认定不良行为的，给予批评教育。

评标专家被认定不良行为，在一个年度内累计分数达到15分及以上的，暂停3个月评标资格；在一个年度内累计分数达到20分及以上的，暂停6个月评标资格；在一个年度内累计分数达到30分及以上的，视为年度考核不合格，取消评标专家资格。

评标专家在一个年度内累计被招投标行业行政监督部门认定3次以上不良行为的，取消评标专家资格，并不得重新申请入库。

第十四条评标专家违反招标投标法律、法规、规章，承担违法违规责任，受到责令改正、通报批评等处罚，根据评标专家库管理有关规定尚未达到取消评标专家资格的，暂停6个月评标资格；受到暂停评标资格超出6个月处罚期限的，以其暂停期限为准执行。

评标专家按上款处理的，在省综合性评标专家库网站、监督平台公开，纳入不良行为名单。

第十五条评标专家不良行为的记录、登记、认定、处理、公开等相关材料及音视频等应妥善保管、留档备查。

第十六条 根据《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》规定，评标专家库日常管理单位要做好评标专家不良行为的公开、汇总、教育、档案管理等工作，配合开展评标专家不良行为认定后的相关处理工作，以及日常管理类不良行为认定工作。

第十七条在监督平台上建立评标专家不良行为登记、认定、处理、公开电子系统，推动线上评标专家不良行为处理。

第十八条企事业单位及其他社会力量举办的第三方公共资源交易平台，具有省综合性评标专家库专家抽取权限，符合《福建省公共资源交易平台服务标准》，与省公共资源交易电子公共服务平台、监督平台完成对接的，对评标专家评标不良行为的见证、记录、登记等工作参照本办法执行。

第十九条本暂行办法自2021年1月1日起施行。

附件：1.违反评标规范要求不良行为认定表

2.违反评标规范要求不良行为登记表

3.违反评标专家库日常管理不良行为认定表

4.违反评标规范要求不良行为反

附件1归档号：

违反评标规范要求不良行为认定表

（各招投标行业行政监督部门填写）

| 招标项目名称 |  | 处理 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目交易场所 |  |  |
| 评标日期 |  |  |
| 专家姓名及 身份证号码 |  |  |
| 不良行为及 处理记分 | □接到评标通知确认参加后，无正当理由不参加评标的 |  |
|  | □超过抽取终端设定时间到达评标规定区域，迟到30分钟（含）至60分钟的；超过1小时的 |  |
|  | □未按规定存放手提包，手机、电脑、智能手表等各种通讯工具，以及无线接收传送设备、电子存储记忆录放设备的 |  |
|  | □不熟悉电子评标操作系统，影响评标工作的 |  |
|  | □在评标过程中，怠于履行评标职责，存在不独立评标、敷衍应付、简单套用其他评标专家意见、结论、不集中精力评审投标文件等情况的 |  |
|  | □以不评标、不在评标报告上签字、故意拖延时间等方式，索要超过规定、约定的劳务报酬的，索要劳务报酬以外的其他好处、财物的 |  |
|  | □评标过程中随意离开评标室、随意进出其他评标室的 |  |
|  | □记录、抄写、夹带与评标相关的内容，私自将评标的相关资料带出评标区的 |  |
|  | □不配合招标人依法组织的中标候选人履约能力审查或异议处理工作的 |  |
|  | (不配合招投标行业行政监督部门投诉处理、监督、检查工作的 |  |
|  | (其他违反评标规定的不良行为；情节严重的 |  |
| 行政处罚决定书、判决书、裁决书及公证文书中涉及评标专家存在的不良行为及 记分 |  |
| 认定不良行为具体情形、认定依据及作出认定 | 行政监督部门单位盖章 （可另页填写） 年 月 日 |

附件2归档号：

违反评标规范要求不良行为登记表

（公共资源交易中心填写）

| 招标项目名称 |  | 建议 处理 分值 |
| --- | --- | --- |
| 项目交易场所 |  |  |
| 评标日期 |  |  |
| 专家姓名及身份证号码 |  |  |
| 不良行为及建议处理记分 | □接到评标通知确认参加后，无正当理由不参加评标的 |  |
|  | □超过抽取终端设定时间到达评标规定区域，迟到30分钟（含）至60分钟的；超过1小时的 |  |
|  | □未按规定存放手提包，手机、电脑、智能手表等各种通讯工具，以及无线接收传送设备、电子存储记忆录放设备的 |  |
|  | □不熟悉电子评标操作系统，影响评标工作的 |  |
|  | □在评标过程中，怠于履行评标职责，存在不独立评标、敷衍应付、简单套用其他评标专家意见、结论、不集中精力评审投标文件等情况的 |  |
|  | □以不评标、不在评标报告上签字、故意拖延时间等方式，索要超过规定、约定的劳务报酬的，索要劳务报酬以外的其他好处、财物的 |  |
|  | □评标过程中随意离开评标室、随意进出其他评标室的 |  |
|  | □记录、抄写、夹带与评标相关的内容，私自将评标的相关资料带出评标区的 |  |
|  | □不配合招标人依法组织的中标候选人履约能力审查或异议处理工作的 |  |
|  | (不配合招投标行业行政监督部门投诉处理、监督、检查工作的 |  |
|  | (其他违反评标规定的不良行为；情节严重的 |  |
| 相关人员 签字确认 | 盖章或签名 年 月 日 |
| 被发现、或被反映不良行为评标专家签字确认 | 盖章或签名 年 月 日 |
| 不良行为具体情形、核实情况、 认定建议 | 交易中心盖章 （可另页填写） 年 月 日 |

备注：在不良行为前“□”内打“√”。

附件3归档号：

违反评标专家库日常管理不良行为认定表

（福建省发展和改革委员会填写）

| 专家姓名 |  | 处理 分值 |
| --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  |
| 专家档案号 |  |  |
| 不良行为及处理记分 | □无正当理由不参加继续教育培训的 |  |
|  | □未能在省综合性评标专家库系统中正确填写或及时修改工作单位、联系方式、回避单位等信息的 |  |
|  | □参加教育培训、考试、考核，违反现场管理、考场纪律的 |  |
|  | □其他违反评标专家库日常管理的行为 |  |
| 不良行为具体情形、认定依据及认定建议 | 福建省招标投标协会 （可另页填写） 年 月 日 |
| 不良行为认定 | 福建省发展和改革委员会盖章 年 月 日 |

备注：在不良行为前“□”内打“√”。

附件4归档号：

违反评标规范要求不良行为反映表

（招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员填写）

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目交易场所 |  |
| 评标日期 |  |
| 被反映评标 专家姓名 |  |
| 不良行为 | □接到评标通知确认参加后，无正当理由不参加评标的 |
|  | □超过抽取终端设定时间到达评标规定区域，迟到30分钟（含）至60分钟的；超过1小时的 |
|  | □未按规定存放手提包，手机、电脑、智能手表等各种通讯工具，以及无线接收传送设备、电子存储记忆录放设备的 |
|  | □不熟悉电子评标操作系统，影响评标工作的 |
|  | □在评标过程中，怠于履行评标职责，存在不独立评标、敷衍应付、简单套用其他评标专家意见、结论、不集中精力评审投标文件等情况的 |
|  | □以不评标、不在评标报告上签字、故意拖延时间等方式，索要超过规定、约定的劳务报酬的，索要劳务报酬以外的其他好处、财物的 |
|  | □评标过程中随意离开评标室、随意进出其他评标室的 |
|  | □记录、抄写、夹带与评标相关的内容，私自将评标的相关资料带出评标区的 |
|  | □不配合招标人依法组织的中标候选人履约能力审查或异议处理工作的 |
|  | (不配合招投标行业行政监督部门投诉处理、监督、检查工作的 |
|  | (其他违反评标规定的不良行为；情节严重的 |
| 招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员反映不良行为具体情形 | （可另页填写） |
| 招标人、招标代理机构、评标专家等有关人员签字确认 | 盖章或签名 年 月 日 |

备注：在不良行为前“□”内打“√”，其他具体情形另行填写。

福建省发展和改革委员会等六部门关于印发《福建省工程领域招标投标活动领导干部“说情打招呼”行为记录和责任追究规定（试行）》的通知

闽发改法规〔2021〕403号

省工程领域招投标在线监管工作联席会议成员单位，各设区市公共资源交易整合牵头部门，各设区市发改委、工信局、建设局、交通局、水利局、海洋渔业行政主管部门、数字办（大数据管理部门），平潭综合实验区行政审批局、经发局、交建局、农业农村局、数字办：

根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例和《福建省招标投标条例》等法律法规及规定，我们制定了《福建省工程领域招标投标活动领导干部“说情打招呼”行为记录和责任追究规定（试行）》。现印发给你们，请认真执行。

福建省发展和改革委员会 福建省工业和信息化厅

福建省住房和城乡建设厅 福建省交通运输厅

福建省水利厅 福建省海洋与渔业局

2021年6月23日

（此件主动公开）

福建省工程领域招标投标活动领导干部“说情打招呼”行为记录和责任追究规定（试行）

第一条 为有效预防领导干部通过说情、打招呼等方式干涉、影响招标投标活动，根据有关规定，结合本省实际，制定本规定。

第二条 本省行政区域内依法必须招标项目的招标投标活动适用本规定。

第三条 本规定所称“说情打招呼”行为，是指领导干部违反党纪党规、法律法规及相关规定，以各种方式，向招标人、招标代理机构说情、打招呼，干涉、影响招标投标活动公平、公正、公开开展的行为。

第四条 本规定中领导干部指各级党和国家机关、国有企事业单位中担任领导职务或相应领导职级的干部。

第五条 各级领导干部应当带头遵守招标投标领域法律法规，不得要求招标人、招标代理机构违反规定开展招标投标活动。

第六条 领导干部存在下列行为之一的，属于对招标投标活动“说情打招呼”：

（一）对依法必须招标的项目违规要求不招标或采用化整为零等方式规避招标的，对依法应当公开招标的项目要求采用邀请招标、不招标的；

（二）干涉、影响招标人选择招标代理机构的；

（三）干涉、影响标段或标包合理划分的；

（四）明示或暗示为特定投标人量身定制招标文件影响中标结果或设置不合理条件限制或排斥潜在投标人的；

（五）干涉、影响评标专家抽取、评标、定标、中标结果的；

（六）干涉、影响异议处理的；

（七）其他违反规定说情、打招呼，干涉、影响招标投标的行为。

第七条 县级以上地方人民政府招标投标指导协调、监督管理等部门的领导干部因履行职责需要，了解招标投标活动情况，实施指导协调、监督、管理等相关工作，提供政策咨询的，不属于“说情打招呼”情形。

第八条 对招标投标活动中领导干部“说情打招呼”情况，招标人、招标代理机构应如实填写“说情打招呼”情况记录表（详见附件），连同相关佐证材料一并提交本项目所属的招投标行业行政监督部门（以下简称监督部门）处理。

监督部门领导干部“说情打招呼”的，招标人、招标代理机构应当向该监督部门的上级提交记录表及相关佐证材料。

第九条 监督部门应当建立相应的案件接收流转处置办理工作机制。

属于监督部门党组管理的干部，由监督部门负责调查处理。

不属于监督部门党组管理的干部，由监督部门按照干部管理权限，将问题线索移送相应的纪委监委案件监督管理室。

第十条 监督部门收到记录表及相关函文、信件、视听材料、电子数据等材料，属于本部门调查处理的，应完整、妥善保存，处理后所有相关材料归档备查。

转交其他部门调查处理的，材料转交时应当注明去向，做好交接工作。

第十一条 招标人、招标代理机构单位性质属于国家机关、国有企事业单位的，不记录、记录后不报告或不如实记录的，对其相关责任人，依照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等规定给予党纪政务处分。不如实记录，对领导干部诬告陷害被查证属实，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

招标人、招标代理机构单位性质为非国有企业的，不记录、记录后不报告或不如实记录的，由监督部门约谈其相关责任人，对其开展的各项招投标活动进行重点监管。不如实记录，对领导干部诬告陷害被查证属实，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十二条 领导干部有本规定第六条行为之一，造成严重后果或影响恶劣的，依照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等规定给予党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十三条 招标人、招标代理机构开展招投标活动，按领导干部“说情打招呼”要求，违法违规开展招投标活动，违反招标投标法律法规的，依法追究法律责任，不因领导干部“说情打招呼”减轻、免除其法律责任。

第十四条 招标人、招标代理机构如实记录领导干部“说情打招呼”行为，受法律和组织保护，任何单位、个人不得打击报复。

第十五条 领导干部对招标人、招标代理机构及其相关负责人进行打击报复的，依照《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等规定给予党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第十六条 党纪党规、法律法规已有规定的，从其规定。

第十七条 本规定自2021年7月1日起施行。

附件：招标投标活动领导干部“说情打招呼”情况记录表

附件

招标投标活动领导干部“说情打招呼”情况记录表

| 招标项目名称 |  |
| --- | --- |
| 领导干部在招标投标活动中“说情打招呼”情况 |
| 单 位 |  |
| 姓 名 |  | 级 别 |  |
| 职 务 |  | 时 间 |  |
| “说情打招呼”方式 | □来文来函 □见面 □电话 □电子邮件、短信、微信 □其他 | 时 间 |  |
| 场 所 |  | 在场其他人员 |  |
| “说情打招呼”具体情况 |  |
| 记录人： 单位盖章并法定代表人签字 年 月 日 |
| 备 注 |  |

注：招标人、招标代理机构对登记内容的真实性负责。

关于印发《福建省招标投标违法行为记录公告实施办法（试行）》的通知

（闽发改政策〔2008〕867号，2008年11月21日省发展和改革委员会、省经济贸易委员会、省监察厅、省财政厅、省建设厅、省交通厅、省信息产业厅、省通信管理局、省水利厅、省对外贸易经济合作厅、省人民政府法制办公室发布，2009年1月1日起施行）

第一章  总  则

第一条  为促进招标投标信用体系建设，健全招标投标失信惩戒机制，规范招标投标当事人行为，根据国家发展改革委等十部委联合印发的《招标投标违法行为记录公告暂行办法》（发改法规〔2008〕1531号）和《福建省招标投标条例》，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内对招标人、投标人、招标代理机构以及评标委员会成员等招标投标活动当事人的招标投标违法行为记录进行公告，适用本办法。

本办法所称招标投标违法行为记录，是指县级以上有关行政主管部门在依法履行职责过程中，对当事人违反招标投标法律、法规、规章的行为所作行政处理决定的记录。

第三条  “福建招标与采购网”（www.fjbid.gov.cn）作为全省统一的招标投标违法行为记录公告平台。省级有关行政主管部门按照规定的职责分工，同时建立各自的招标投标违法行为记录公告平台，并负责记录的汇总和公告。

省发展改革委会同其他省级有关行政主管部门制定本省招标投标违法行为记录公告平台管理方面的综合性政策和相关规定。

第四条  各市、县（区）有关行政主管部门应当将其作出的招标投标违法行为处理决定报送相应的省级主管部门。

有条件的地方，应当建立与相应的省级主管部门联网的本地区招标投标违法行为记录信息系统。

第五条  省招标投标行业协会应当协助省级有关行政主管部门做好招标投标违法行为记录公告工作，加强招标投标领域的行业自律。

第六条  招标投标违法行为记录的公告应当坚持准确、及时、客观的原则。

第七条  招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是，经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录，可以公开。

第二章  违法行为记录的公告

第八条  县级以上有关行政主管部门在依法履行招标投标监督职责过程中，对招标投标活动当事人违法行为所作的下列行政处理决定应当予以记录：

（一）警告；

（二）罚款；

（三）没收违法所得；

（四）暂停或者取消招标代理资格；

（五）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；

（六）取消担任评标委员会成员的资格；

（七）暂停项目执行或追回已拨付资金；

（八）暂停安排国家建设资金；

（九）暂停建设项目的审查批准；

（十）有关行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。

第九条  违法行为由省级有关行政主管部门直接予以处理的，省级有关行政主管部门应当在处理决定作出之日起20个工作日内在其建立的公告平台和“福建招标与采购网”上同时公告。

第十条  违法行为由市、县（区）有关行政主管部门予以处理的，市、县（区）有关行政主管部门应当在行政处理决定作出之日起10个工作日内，将违法行为记录报送相应的省级行政主管部门。

省级有关行政主管部门应当在收到违法行为记录后10个工作日内在其建立的公告平台和“福建招标与采购网”上同时公告。

第十一条  违法行为记录公告的基本内容包括：

（一）招标投标违法当事人的名称（或姓名）；

（二）违法行为的性质认定及其处理依据；

（三）对违法行为的处理决定；

（四）处理时间和处理机关等。

有关行政主管部门也可将招标投标违法行为行政处理决定书直接公告。

第十二条  违法行为记录公告期限为处理决定作出之日起6个月。公告期满后，转入后台保存。

对于责令整改的行政处理决定，由作出处理决定的有关行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，经行政相对人提出申请，作出处理决定的有关行政主管部门批准，可缩短记录公告期限，但公告期限最短不得少于3个月。有关行政主管部门应当将整改结果列于相应招标投标违法行为记录后公告，供有关部门和社会公众查询，

依法限制招标投标当事人资质（资格）等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限从其决定。

第十三条  省级有关行政主管部门应当建立公告平台信息系统，对记录信息数据进行追加、修改、更新，并保证公告的违法行为记录与行政处理决定的相关内容一致。

公告平台信息系统应具备历史公告记录查询功能。

第十四条  作出行政处理决定的有关行政主管部门应当对公告记录所依据的招标投标违法行为行政处理决定书等材料妥善保管、留档备查。

第十五条  被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可向相应的省级行政主管部门书面申请更正，并提供相关证据。

省级有关行政主管部门接到书面申请后，应在5个工作日内进行核对。公告的记录与行政处理决定的相关内容不一致的，应当给予更正并告知申请人；公告的记录与行政处理决定的相关内容一致的，应当告知申请人。

省级有关行政主管部门作出答复前不停止对违法行为记录的公告。

第十六条  行政处理决定在被申请行政复议或提起行政诉讼期间，依法不停止对违法行为记录的公告，但行政处理决定被依法停止执行的除外。

第十七条  行政处理决定被依法变更或撤销的，有关行政主管部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明。

行政处理决定被依法变更或撤销的，被公告的招标投标当事人也可以持生效的法律文书，向相应的省级行政主管部门提出变更或撤销公告记录的书面申请。省级有关行政主管部门应当在5个工作日内予以核实，对于须变更或撤销公告记录的，在公告平台上予以声明。

第三章  监督管理

第十八条  有关行政主管部门可以对招标投标违法行为记录被公告当事人依法采取下列措施：

（一）重点进行检查或者抽查，加强日常监督管理。

（二）在公告期限内不授予被公告单位及其法定代表人、主要负责人有关荣誉或者称号；

（三）被公告当事人为省外单位或人员的，由省级有关行政主管部门将处理决定通报其工商注册所在地主管部门。

第十九条  公告的招标投标违法行为记录应当作为招标代理机构资格认定，依法必须招标项目投标人资质审查、招标代理机构选择、中标人推荐和确定、评标委员会成员确定和评标专家考核等活动的重要参考。

第二十条  有关行政主管部门及其工作人员在违法行为记录的提供、收集和公告等工作中有玩忽职守、弄虚作假或者徇私舞弊等行为的，由其所在单位或者上级主管机关予以通报批评，并依纪依法追究直接责任人和有关领导的责任;构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第四章  附  则

第二十一条  本办法自2009年1月1日起施行。

福建省物价局关于规范建设工程交易服务收费

有关问题的通告

闽价通告〔2018〕9号

为进一步贯彻落实《福建省人民政府关于进一步降低实体经济企业成本的若干意见》（闽政〔2017〕24号）精神，切实减轻企业和社会负担，优化营商环境，根据《福建省定价目录》、《公共资源交易平台管理暂行办法》（国家发展改革委令第39号）和有关法规政策规定，结合我省实际，现就规范我省建设工程交易服务收费有关问题通告如下：

一、建设工程交易服务收费由依法设立并按有关规定开展建设工程交易经营服务的机构，在提供交易服务、办理交易手续等相关服务时收取。

二、建设工程交易服务收费属重要专业服务收费，实行政府指导价管理，有关交易服务机构收取建设工程交易服务费，应当遵循诚实守信和公开、公平、公正的原则，并符合法律法规规章和国家、省政府等相关政策规定。

三、为进一步落实省政府闽政〔2017〕24号文件有关公共资源交易平台交易服务费减免政策，本次规范建设工程交易服务费收费标准平均降低53%左右，具体收费标准详见附件。本规定收费标准为建设工程交易服务费最高收费标准，收费单位可视实际情况适当下浮。

四、建设工程交易服务收费实行明码标价制度，收费单位应在收费地点醒目位置公布收费文件、收费项目、服务内容、收费标准、计费方法、优惠政策和价格举报电话12358等相关内容，落实阳光收费各项规定，自觉接受价格主管部门和社会的监督。

五、收费单位应按照《福建省物价局 福建省经济和信息化委员会关于取消经营服务性收费证制度加强事中事后监管的通知》（闽价服〔2015〕118号）的要求，认真落实收费单位情况报告制度，并于每年4月底前书面向同级价格主管部门报送有关建设工程交易服务费政策执行情况和收支情况。

六、本通告自2018年 5月1日起执行，有效期3年。本通告执行之日起，《福建省物价局关于重新规范建设工程交易服务收费标准及有关问题的通知》（闽价〔2003〕房505号）同时废止，省物价局以往制发的有关规定与本通告不一致的，按本通告执行。

附件：福建省建设工程交易服务收费标准

福建省物价局

2018年3月23日

（此件主动公开）

福建省建设工程交易服务收费标准

收费单位： 元/宗

| 收费项目 | 中标额（万元） | 收费标准 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设工程施工、专项材料设备、EPC总承包和PPP等项目招标投标的 | 200（含）以下 | 2000 | 由招标单位支付40%、中标单位支付60% |
|  | 200-500（含） | 5000 |  |
|  | 500-1000（含） | 8000 |  |
|  | 1000-5000（含） | 13500 |  |
|  | 5000-10000（含） | 19000 |  |
|  | 10000以上 | 25000 |  |
| 勘察设计、监理、咨询、检测及其他工程服务类招标投标的 | 20（含）以下 | 2000 | 由中标单位支付 |
|  | 20-50（含） | 3000 |  |
|  | 50-100（含） | 5000 |  |
|  | 100-200（含） | 7500 |  |
|  | 200以上 | 10000 |  |

说明：1. 建设工程交易服务收费以每宗建设项目中标价为基数分级计费，没有中标价的按投资额计费；投资额有预算的按预算计费，没有预算的按概算或估算计费。

2. 各类建设工程施工、专项材料设备、EPC总承包和PPP等项目招标投标项目服务收费，分别向招标单位收取40%、中标单位收取60%的建设工程交易服务费；勘察设计、监理、咨询、检测及其他工程服务类招标投标项目服务收费，向中标单位收取建设工程交易服务费。

3. 保障性住房按本规定收费标准的70%收取。

关于印发《福建省信息化工程项目招标投标若干规则（试行）》的通知

http://fgw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/202012/t20201204_5474508.htm

关于印发《福建省信息化工程项目招标文件示范文本（试行）》的通知

http://fgw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/202012/t20201204_5474509.htm

关于印发《福建省信息化工程项目招标投标行政监督管理办法（试行）》的通知

http://fgw.fujian.gov.cn/xxgk/gsgg/202012/t20201204_5474506.htm

关于规范工程建设项目投标保证金管理的通知

闽建〔2012〕3号

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交通与建设局：

近期因发生招标代理机构代收的巨额投标保证金被个人卷逃，侵害投标人的利益，引发群体性事件，影响社会稳定。为规范投标保证金管理，保护投标人合法权益，现就规范投标保证金管理通知如下：

一、禁止工程建设项目招标代理机构代收房建和市政基础设施工程的投标保证金，已代收的投标保证金符合退还条件的应立即予以退还；暂不符合退还条件或暂时无法退还的，要进行清理，并于2012年3月15日前将所收取的投标保证金及银行同期存款利息全部转至招标项目相对应的招标人的投标保证金专户管理，同时会同招标人书面告知所有相关投标人。自本通知发出之日起，投标人以现金或支票方式提交投标保证金的，应当从投标人的基本账户转出，存入招标人设立的投标保证金专户，或者按照当地规定存入有形建筑市场（建设工程交易中心）设立的投标保证金专用账户。

二、按照当地行政主管部门规定可由有形建筑市场（建设工程交易中心）代收投标保证金的，有形建筑市场（建设工程交易中心）应设立投标保证金专用账户，建立严格的投标保证金管理制度。退还投标保证金应当经有形建筑市场（建设工程交易中心）法定代表人签批同意。有形建筑市场（建设工程交易中心）要加强监管，确保代收的投标保证金安全。

三、退还投标保证金应当转入投标人提交保证金时的基本账户。禁止从投标保证金专户内提取现金或将投标保证金退还给其他单位或个人。

四、各地要根据本通知的精神对投标保证金制度进行补充完善，确保投标保证金安全。各级住房和城乡建设行政主管部门或其委托的招投标监管机构要将本通知的要求作为招标文件备案审查的内容之一。

五、本通知有效期至2017年2月。

福建省住房和城乡建设厅

二○一二年二月八日

福建省住建厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的通知

信息来源：福建省住房和城乡建设厅 发布日期：2017-09-15 阅读次数：497

（闽建〔2017〕5号，2017年9月7日发布，2018年1月1日起施行；废止原《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》闽建筑〔2005〕69号等4个文件）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为规范工程施工评标活动，健全建筑市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，维护招投标当事人合法权益，切实保障工程质量和施工安全，我厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为规范工程施工评标活动，健全建筑市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，维护招投标当事人合法权益，切实保障工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工项目（以下简称“工程”）的评标活动适用本办法。

第三条  技术、性能有特殊要求的工程，应当采用综合评估法评标。技术、性能有特殊要求工程的规模和标准由福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）另行发布。

具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程，应当采用经评审的最低投标价中标法评标。其中，招标控制价在800万元及以下（省政府或省政府办公厅另有文件规定的，从其规定）的工程，可以采用简易评标法评标。

第四条  综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

本办法所称的福建省建筑施工企业信用综合评价分值（以下简称“信用分”），均为省住建厅通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网站：xy.fjjs.gov.cn）公布相应工程类别的企业季度信用得分。

第五条  评标活动应当遵守公平、公正的原则。评标委员会对每组投标文件按资格文件、技术文件（如有）、商务文件三阶段进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。对于技术文件采用暗标的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

第二章  招标控制价和K、Q值

第六条  招标控制价应当根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照《建设工程工程量清单计价规范》等国家和省现行计价办法，省住建厅颁发的计价定额（没有发布的，按国家计价定额）、费用定额、人工费指数和施工机械台班单价，以及工程造价管理机构发布的明确作为计价依据的材料信息价（其他材料价按市场询价）确定，严格实行编、审分离，其成果文件应当明确所采用的主要材料、设备的品牌或生产厂家以及质量等级。

第七条  招标人和招标控制价编审单位不得违反有关规定压低或抬高招标控制价。招标控制价超过经批准概算的同口径项目金额的，招标人应当按规定报项目审批部门核准。

第八条  K值为招标控制价中可竞争项目造价下降的幅度。K的取值范围实行动态管理，由省住建厅根据市场情况变化等因素适时调整，并向社会公布。现阶段的K取值范围为：

（一）装配式建筑施工总承包工程为5％以内；

（二）房屋建筑施工总承包工程（装配式建筑施工总承包工程除外）为10％以内；

（三）市政基础设施施工总承包工程为12％以内；

（四）其他工程为10％以内。

第九条  招标工程的K取值（或取值区间）由招标人（或其委托的专家组）、招标控制价编制（或审核）单位根据招标控制价构成并结合专业特点、工程环境、工程质量、施工工期、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，在第八条规定的取值范围内取定并在招标文件中明确。

第十条  在K取值区间随机抽取K值的，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

第十一条  本办法规定的投标报价分计算公式：投标报价分=投标报价分满分值-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q。其中：Ai为各投标人的报价；Q值为投标报价每偏离评标基准价1%的取值。其中，投标报价小于评标基准价时，Q值不低于3（以下简称“负偏离Q值”）；投标报价大于评标基准价时，Q应为负偏离Q值的两倍。具体Q取值由招标人在招标文件中明确。

第三章  经评审的最低投标价中标法

第十二条  经评审的最低投标价中标法设置评标基准价。评标基准价=（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。K的取值区间幅度为4%。K值在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人公开抽取确定。

第十三条  经评审的最低投标价中标法采取有限数量入围评审制。

（一）投标人数量不多于（含）50家时，全部入围。

（二）投标人数量多于50家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：

采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

第十四条  采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审。经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照本办法第十一条规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

第十五条  商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程（具体项目在招标文件中明确）综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

（二）影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目（具体项目在招标文件中明确）报价低于招标控制价相应项目费用85％；

（三）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（四）影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备（具体项目在招标文件中明确）单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

（五）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（六）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

第十六条  采用A类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低至高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。信用系数由省住建厅负责公布并适时调整，现阶段的信用系数详见附表。

采用B类办法的，对通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

第四章  综合评估法

第十七条  综合评估法实行100分评分制，由投标报价分、技术文件分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素分（如有）组成。其中：

A类办法的投标报价分为75-90分，技术文件分为0-10分，信用评标分为10分，其他因素（如有，仅限设置类似工程业绩作为加分条件）满分值应不高于负偏离Q值且不超过5分。

B类办法的投标报价分为80-100分，技术文件分为0-10分，其他因素分为0-10分。如有设置其他因素分的，原则上仅限设置类似工程业绩作为加分条件；对智能化、消防、空调等对维保要求较高的专业工程，可根据项目实际需要，另设置维保事项（包括延长年限等）作为加分条件。类似工程业绩、维保事项的满分值均应不高于负偏离Q值且不超过5分。

第十八条  投标报价分的评标基准价计算方式分为甲、乙两种，在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后由招标人随机抽取一种确定。

（一）甲种评标基准价=A×C+〔（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费〕×（1-C）。

A为在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人中随机抽取30%（取整数，即小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）且不少于3家投标人的投标报价的算术平均值。

C值的范围为：0.4、0.45、0.5、0.55、0.6。

（二）乙种评标基准价=（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。

以上两种评标基准价计算方式中K的取值区间幅度为2%-4%，具体幅度由招标人在招标文件中确定。K、C值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C取0。

第十九条  商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（二）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（三）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

第二十条  技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和一个最低评分后的算术平均值乘以技术文件分权重确定。

第二十一条  信用评标分应为企业按规定用于本招标项目的相应工程类别的信用分乘以信用评标分权重确定。

第二十二条  评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术标分（如有）+投标报价分+信用评标分（如有）+其他因素分（如有）”之和，作为各投标人的最终总得分。按投标人最终总得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终总得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

当出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价分高低、技术文件分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述五项均相同时，由招标人随机抽取。

第五章  简易评标法

第二十三条  简易评标法是指招标人依据招标控制价在合理造价区间内确定发包价，公开随机抽取进入评审的投标人名单和确定中标候选人名单。

第二十四条  招标人应当在招标文件中公布招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法。

招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

2、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

第二十五条  采用简易评标法招标的项目，投标人无需编制投标报价和技术文件，只需根据招标文件要求提供资格文件和投标承诺等文件。

第二十六条  采用简易评标法招标的项目，从招标文件发出之日起至投标截止时间不少于10天。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5天前发布。如果澄清、修改发布的时间距投标截止时间不足5天，应相应延长投标截止时间。

第二十七条  简易评标法采取有限数量入围评审制。投标人数量少于20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

第二十八条  招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标候选人数量和抽取办法，公开随机抽取确定中标候选人。

第二十九条  评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

第六章  评标委员会

第三十条  评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员，应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取（招标人按规定直接确定的除外）。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

第三十一条  在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

第三十二条  评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。

评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

第三十三条  招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必需的资料和信息，但不得利用提供信息的机会，干扰评标委员会客观公正地履行职责。

第三十四条  招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当延长。

第三十五条  评标委员会及其成员应当遵守下列工作规则：

（一）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（二）严格按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（三）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（四）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（五）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。

（六）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（七）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（八）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（九）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

第七章  附  则

第三十六条  实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。

第三十七条  在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第三十八条  本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十九条  本办法自2018年1月1日起施行。福建省住房和城乡建设厅以前发布的规范性文件与本办法不一致的，以本办法为准。《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》（闽建筑〔2005〕69号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法补充规定》（闽建筑〔2007〕34号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法（试行）》（闽建筑〔2007〕35号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法补充规定》（闽建筑〔2009〕16号）同时废止。

福建省住建厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》的通知

（闽建〔2017〕5号，2017年9月7日发布，2018年1月1日起施行；废止原《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》闽建筑〔2005〕69号等4个文件）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为规范工程施工评标活动，健全建筑市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，维护招投标当事人合法权益，切实保障工程质量和施工安全，我厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为规范工程施工评标活动，健全建筑市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，维护招投标当事人合法权益，切实保障工程质量和施工安全，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合我省实际，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工项目（以下简称“工程”）的评标活动适用本办法。

第三条  技术、性能有特殊要求的工程，应当采用综合评估法评标。技术、性能有特殊要求工程的规模和标准由福建省住房和城乡建设厅（以下简称“省住建厅”）另行发布。

具有通用技术、性能标准或招标人对其技术、性能没有特殊要求的工程，应当采用经评审的最低投标价中标法评标。其中，招标控制价在800万元及以下（省政府或省政府办公厅另有文件规定的，从其规定）的工程，可以采用简易评标法评标。

第四条  综合评估法和经评审的最低投标价中标法均分为A、B两类，A类适用于应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程，B类适用于未应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的工程。

本办法所称的福建省建筑施工企业信用综合评价分值（以下简称“信用分”），均为省住建厅通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网站：xy.fjjs.gov.cn）公布相应工程类别的企业季度信用得分。

第五条  评标活动应当遵守公平、公正的原则。评标委员会对每组投标文件按资格文件、技术文件（如有）、商务文件三阶段进行评审，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。对于技术文件采用暗标的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

第二章  招标控制价和K、Q值

第六条  招标控制价应当根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况、合理的施工方法，按照《建设工程工程量清单计价规范》等国家和省现行计价办法，省住建厅颁发的计价定额（没有发布的，按国家计价定额）、费用定额、人工费指数和施工机械台班单价，以及工程造价管理机构发布的明确作为计价依据的材料信息价（其他材料价按市场询价）确定，严格实行编、审分离，其成果文件应当明确所采用的主要材料、设备的品牌或生产厂家以及质量等级。

第七条  招标人和招标控制价编审单位不得违反有关规定压低或抬高招标控制价。招标控制价超过经批准概算的同口径项目金额的，招标人应当按规定报项目审批部门核准。

第八条  K值为招标控制价中可竞争项目造价下降的幅度。K的取值范围实行动态管理，由省住建厅根据市场情况变化等因素适时调整，并向社会公布。现阶段的K取值范围为：

（一）装配式建筑施工总承包工程为5％以内；

（二）房屋建筑施工总承包工程（装配式建筑施工总承包工程除外）为10％以内；

（三）市政基础设施施工总承包工程为12％以内；

（四）其他工程为10％以内。

第九条  招标工程的K取值（或取值区间）由招标人（或其委托的专家组）、招标控制价编制（或审核）单位根据招标控制价构成并结合专业特点、工程环境、工程质量、施工工期、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素，在第八条规定的取值范围内取定并在招标文件中明确。

第十条  在K取值区间随机抽取K值的，分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。

第十一条  本办法规定的投标报价分计算公式：投标报价分=投标报价分满分值-（|Ai-评标基准价|÷评标基准价）×100×Q。其中：Ai为各投标人的报价；Q值为投标报价每偏离评标基准价1%的取值。其中，投标报价小于评标基准价时，Q值不低于3（以下简称“负偏离Q值”）；投标报价大于评标基准价时，Q应为负偏离Q值的两倍。具体Q取值由招标人在招标文件中明确。

第三章  经评审的最低投标价中标法

第十二条  经评审的最低投标价中标法设置评标基准价。评标基准价=（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。K的取值区间幅度为4%。K值在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人公开抽取确定。

第十三条  经评审的最低投标价中标法采取有限数量入围评审制。

（一）投标人数量不多于（含）50家时，全部入围。

（二）投标人数量多于50家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：

采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的所有投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

采用B类办法的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

第十四条  采用A类办法的，评标委员会对入围的投标人按照其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，选取前5名（若任一名次出现多家并列的，视为同一名，下同）投标人的投标文件进行评审。经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围的投标人按照本办法第十一条规定计算的投标报价分由高到低排序，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审，直至经评审的合格投标人不少于3家为止。

第十五条  商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程（具体项目在招标文件中明确）综合单价，低于招标控制价的相应综合单价85％；

（二）影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目（具体项目在招标文件中明确）报价低于招标控制价相应项目费用85％；

（三）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（四）影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备（具体项目在招标文件中明确）单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价85％；

（五）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（六）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

第十六条  采用A类办法的，通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低至高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。信用系数由省住建厅负责公布并适时调整，现阶段的信用系数详见附表。

采用B类办法的，对通过资格文件、商务文件评审均合格的投标人，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

第四章  综合评估法

第十七条  综合评估法实行100分评分制，由投标报价分、技术文件分（如有）、信用评标分（如有）和其他因素分（如有）组成。其中：

A类办法的投标报价分为75-90分，技术文件分为0-10分，信用评标分为10分，其他因素（如有，仅限设置类似工程业绩作为加分条件）满分值应不高于负偏离Q值且不超过5分。

B类办法的投标报价分为80-100分，技术文件分为0-10分，其他因素分为0-10分。如有设置其他因素分的，原则上仅限设置类似工程业绩作为加分条件；对智能化、消防、空调等对维保要求较高的专业工程，可根据项目实际需要，另设置维保事项（包括延长年限等）作为加分条件。类似工程业绩、维保事项的满分值均应不高于负偏离Q值且不超过5分。

第十八条  投标报价分的评标基准价计算方式分为甲、乙两种，在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后由招标人随机抽取一种确定。

（一）甲种评标基准价=A×C+〔（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费〕×（1-C）。

A为在评标基准价计算取值范围内且通过资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审的合格投标人中随机抽取30%（取整数，即小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）且不少于3家投标人的投标报价的算术平均值。

C值的范围为：0.4、0.45、0.5、0.55、0.6。

（二）乙种评标基准价=（招标控制价-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费）×（1-K）+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。

以上两种评标基准价计算方式中K的取值区间幅度为2%-4%，具体幅度由招标人在招标文件中确定。K、C值在评标委员会完成资格文件评审、技术文件评审（如有）、商务文件评审后，由招标人当众公开抽取确定。当所有的合格投标人的投标报价均在招标文件规定的评标基准价计算取值范围以外的，则C取0。

第十九条  商务文件详细评审时，评标委员会发现投标报价存在下列情形之一的，应当否决其投标：

（一）安全文明施工费费率低于规定费率或安全文明施工费低于规定最低金额；

（二）暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

（三）项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致；

第二十条  技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和一个最低评分后的算术平均值乘以技术文件分权重确定。

第二十一条  信用评标分应为企业按规定用于本招标项目的相应工程类别的信用分乘以信用评标分权重确定。

第二十二条  评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术标分（如有）+投标报价分+信用评标分（如有）+其他因素分（如有）”之和，作为各投标人的最终总得分。按投标人最终总得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终总得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

当出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的信用评标分（如有）高低、投标报价分高低、技术文件分（如有）高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述五项均相同时，由招标人随机抽取。

第五章  简易评标法

第二十三条  简易评标法是指招标人依据招标控制价在合理造价区间内确定发包价，公开随机抽取进入评审的投标人名单和确定中标候选人名单。

第二十四条  招标人应当在招标文件中公布招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法。

招标文件公布的发包价的计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。

（一）不可竞争项目包括：

1、暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；

2、措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。

（二）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。

第二十五条  采用简易评标法招标的项目，投标人无需编制投标报价和技术文件，只需根据招标文件要求提供资格文件和投标承诺等文件。

第二十六条  采用简易评标法招标的项目，从招标文件发出之日起至投标截止时间不少于10天。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5天前发布。如果澄清、修改发布的时间距投标截止时间不足5天，应相应延长投标截止时间。

第二十七条  简易评标法采取有限数量入围评审制。投标人数量少于20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。

第二十八条  招标人在经评审合格的的投标人中，根据招标文件规定的中标候选人数量和抽取办法，公开随机抽取确定中标候选人。

第二十九条  评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

第六章  评标委员会

第三十条  评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员，应当由招标人从福建省综合性评标专家库中抽取（招标人按规定直接确定的除外）。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

第三十一条  在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

第三十二条  评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。

评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

第三十三条  招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必需的资料和信息，但不得利用提供信息的机会，干扰评标委员会客观公正地履行职责。

第三十四条  招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当延长。

第三十五条  评标委员会及其成员应当遵守下列工作规则：

（一）评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

（二）严格按照招标文件规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

（三）评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

（四）招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

（五）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。

（六）评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

（七）对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

（八）通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

（九）评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

第七章  附  则

第三十六条  实行固定总价合同的招标工程，中标人应当在中标通知书发出之日起28天内就包干范围内的工程量向招标人或其委托的中介机构提出核对申请，逾期未提出申请的，视为对包干范围内的工程量无异议。经核对，工程量有变化的，由双方确认后应在施工合同中对合同价款做相应调整。

第三十七条  在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第三十八条  本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十九条  本办法自2018年1月1日起施行。福建省住房和城乡建设厅以前发布的规范性文件与本办法不一致的，以本办法为准。《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法规定（试行）》（闽建筑〔2005〕69号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标采用经评审的最低投标价中标法补充规定》（闽建筑〔2007〕34号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法（试行）》（闽建筑〔2007〕35号）、《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标在合理造价区间随机抽取中标人办法补充规定》（闽建筑〔2009〕16号）同时废止。

附表

有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

福建省住建厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》的通知

（闽建〔2017〕6号，2017年9月7日发布，2018年1月1日起施行；废止原《福建省建设厅印发<关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理的若干规定>（试行）》闽建筑〔2004〕80号等5个文件）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为规范工程施工招标投标活动，建立统一的施工招标投标交易规则，我厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标若干规则（试行）

第一条  为规范工程施工招标投标活动，建立统一的施工招标投标交易规则，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，结合本省实际，制定本规则。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“工程”）施工招标投标活动适用本规则。

第三条  工程施工招标项目实行电子招标投标。招标投标参与各方应当按照《电子招标投标办法》、《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》、《公共资源交易平台系统数据规范》、《福建省公共资源交易系统数据规范》等有关规定，通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”，网址：www.fjxzjd.gov.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（以下简称“省公共服务平台”，网址：www.fjggfw.gov.cn）、招标文件规定的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）开展相关招标投标活动。

电子交易平台应当依照《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定进行检测、认证，通过检测、认证后方可使用，且应满足住房城乡建设行政主管部门（以下简称“监督机关”）的监管需要。

第四条  招标人应当按照规定通过省行政监督平台办理工程报建手续。设区市住房城乡建设主管部门已建立工程报建系统且招标人已按要求办理工程报建手续的，由设区市住房城乡建设主管部门向省行政监督平台推送相关数据，招标人无需另行填报。

第五条  委托招标的工程，招标人应当按照“谁委托、谁付费”原则，与招标代理机构签订书面委托代理合同。

招标代理机构应当在委托代理合同签订后成立不少于3人的项目组。项目组成员由项目负责人、招标文件编制人和其他成员组成，并应当为本单位人员且符合下列要求：

（一）项目组成员应当熟悉工程招标投标相关法律法规和规定、招标投标流程及相关业务知识。

（二）项目负责人应当具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，且从事工程招标代理业务时间不少于3年。

（三）招标文件编制人应当具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，且从事工程招标代理业务时间不少于1年。

（四）其他成员应当具有大专及以上学历，且从事工程招标代理业务时间不少于1年。

（五）项目组成员的相关信息应当在福建省建设行业信息公开平台、省公共服务平台可查询得到。

招标代理机构办理招标事宜，应当同时遵守本规则中有关招标人的规定。

第六条  招标人在招标过程中应当遵守以下要求：

（一）同一招标项目按规定需要两种及以上不同专业资质条件要求的，应当允许投标人组成联合体投标，招标人不得歧视或者排斥联合体投标。

（二）招标文件中不得同时设置总承包资质和其承包工程范围中已涵盖的专业承包资质要求，不得提出与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质资格要求。

（三）类似工程业绩的设置应当符合福建省住房和城乡建设厅的相关规定。

（四）不组织现场踏勘，但应在招标文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。

（五）不集中组织答疑。潜在投标人对招标事项有疑问的，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人通过电子交易平台进行答复。

（六）国家和我省对工期有规定的，招标工程的工期应符合其规定。招标人不得任意压缩合理工期。

（七）应当允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函或年度投标保证金方式递交投标保证金。鼓励招标人允许投标人使用担保保函、投标保证保险。

（八）招标工程应明确主要材料、设备规格、型号、标准，可推荐不少于三个品牌或生产供货商供投标人报价时参考，不得指定或者变相指定品牌。

（九）工程施工招标项目实行资格后审。

（十）采用综合评估法的招标项目方可进行技术文件评审。招标人应当委托该项目设计单位针对工程实际提出具体技术重点、难点以及是否提供建筑信息模型（BIM）的要求，作为招标文件中技术文件评审的内容，此外不得再提出其他评审内容。如有要求投标人提供BIM技术的，应在招标文件中明确投标人除做相应承诺外，须在技术文件中体现本项目应用BIM技术的相关措施作为评审内容。

（十一）中标候选人数量（不超过3个）由招标人在招标文件中自行确定。

（十二）国有资金投资的项目，招标文件中应当明确如果政府审计部门要求对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计的，投标人应当承诺接受延伸审计。

（十三）不得将应当由招标人承担的义务或者费用转嫁给中标人。

第七条  招标人、电子交易平台运营机构应当采取措施，对依法必须保密的潜在投标人或投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的信息、资料予以保密，不得泄露。

第八条  招标人应当在电子交易平台和省公共服务平台同步发布招标公告，并同时将招标文件、招标控制价的XML格式文件及其计价软件版成果文件、招标图纸和相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人下载。潜在投标人不得为任何非法目的而使用招标图纸和相关材料。

招标人应确保工程量清单、招标控制价的XML格式文件及其计价软件版成果文件中相应的内容或数据一致。如招标控制价XML格式文件与工程量清单相应内容不一致的，以工程量清单中的内容为准；招标控制价的计价软件版成果文件与其XML格式文件中相应数据不一致的，以招标控制价的XML格式文件中的数据为准。

第九条  招标人应当最迟在招标文件发出的同时，将招标文件等材料按照项目管理权限，通过省行政监督平台报该项目招投标活动的监督机关备案。上传的备案材料包括：

（一）应当履行初步设计及概算审批手续的，提供批复文件；

（二）建设资金或资金来源已经落实的证明材料；

（三）招标图纸以及按规定需要提供的经施工图审查机构审查合格的文件；

（四）招标代理合同及招标代理项目组成员名单（适用委托招标的项目）；

（五）招标文件；

（六）招标控制价的XML格式文件及其计价软件版成果文件；

（七）拟邀请投标人名单（适用邀请招标的项目）；

（八）招标项目所在地规定需要提供的其他材料。

招标文件的澄清、修改应当在电子交易平台发布的同时，按前款规定进行备案。

第十条  潜在投标人按照招标公告或投标邀请书中规定的时间期限从电子交易平台下载招标文件、招标图纸等相关材料。

潜在投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件规定的时限内通过电子交易平台提出，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

潜在投标人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内以书面形式按照本规则第二十八条第二、三款的规定向招标人提出。

第十一条  省外入闽建筑企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的省外入闽建筑施工企业信息登记系统自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责。

第十二条  潜在投标人应当使用招标文件中规定的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

第十三条  潜在投标人应当在招标文件载明的投标截止时间前，通过电子交易平台完成其投标文件的传输递交。电子交易平台在投标截止时间前收到潜在投标人送达的投标文件，应当即时向潜在投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

在递交投标文件截止时间前，潜在投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

第十四条  投标人应当根据招标文件规定的投标保证金提交时间和要求，提交投标保证金。投标保证金手续应当由投标人自行办理。

银行、工程担保公司、保险公司等金融机构应当依法为投标人办理投标保证金业务，不得为同一单位或者个人办理同一招标项目的多家投标人的投标保证金手续，并配合有权机关做好招投标违法行为的查处。金融机构应当向招标人提供核对投标保证金真伪的验证渠道。

第十五条  投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

第十六条  招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

第十七条  招标人应当按照省综合评标专家库的规定抽取评标委员会的专家成员。

技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）的规定直接确定评标委员会的专家成员。

第十八条  评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

第十九条  评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉电子评标系统操作。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。

招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

第二十条  评标活动应当在公共资源交易中心内进行。

招投标活动的参与各方均应遵守公共资源交易中心的相关规定，并服从公共资源交易中心的管理。

第二十一条  公共资源交易中心应当满足国家和我省关于公共资源交易中心软硬件建设的规定。

公共资源交易中心应当在评标区内为招标人或其招标代理机构或评标委员会按照招标文件要求查验企业、人员、项目或信用信息提供互联网支持。

第二十二条　评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

第二十三条  采用综合评估法且对技术文件进行量化评审的招标工程，推行远程异地评标。

第二十四条  评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

第二十五条 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

第二十六条  评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（六）推荐的中标候选人名单及其排序；

（七）中标候选人的项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号、项目技术负责人姓名；

（八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

（十）异议的渠道和方式。

第二十七条  招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书。

第二十八条  投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。

异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；异议人是个人的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

第二十九条  除本规则第十六条第三款的规定外，招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

第三十条  招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

第三十一条  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

第三十二条  公共资源交易中心和电子交易平台运行服务机构应当将交易服务过程中产生的电子文档、纸质材料以及音视频等招投标资料即时归档保存，其中音视频资料保存期不少于1年（招标项目有投诉的，自投诉处理完成后至少保存1年），其他资料保存期限不少于10年，且确保档案的完整与安全；并严格遵守保密规定，依法提供查询服务，未经该项目的监督机关同意，任何单位和个人不得查询、复制、下载、摘录招投标活动过程中产生的应当保密的档案资料。

中标通知书发出后，电子交易平台应当允许招标人下载或者复制所有投标文件。

第三十三条  招标人应当自确定中标人之日起15日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向监督机关备案。上传的招标投标情况的书面报告备案材料应当包含以下主要内容：

（一）招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等。

（二）相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、招标文件、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托招标代理的，还应当附工程招标委托代理合同。

前款第二项中已按照本规则规定办理备案的文件资料，不再重复提交。

第三十四条  招标人应当按规定在申报质量安全监督手续时，通过福建省工程项目建设监管系统备案施工合同。

第三十五条  本规则由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十六条  本规则自2018年1月1日起施行。福建省住房和城乡建设厅以前发布的相关文件与本规则不一致的，以本规则的规定为准。《福建省建设厅印发<关于加强房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标管理的若干规定>（试行）》（闽建筑〔2004〕80号）、《福建省建设厅关于对当前招投标活动中有关问题加强监管的通知》（闽建筑函〔2006〕89号）、《福建省建设厅关于当前工程施工项目招投标活动监管中有关问题的通知》（闽建筑〔2008〕15号）、《福建省建设厅关于对当前工程施工项目招投标活动中有关问题加强监管的通知》（闽建筑〔2009〕25号）、《福建省住房和城乡建设厅关于加强工程建设项目施工招标投标监管的通知》（闽建筑〔2010〕21号）同时废止。

福建省住建厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监管办法（试行）》的通知

（闽建〔2017〕7号，2017年9月7日发布，2018年1月1日施行；废止2018年1月1日原《福建省住房和城乡建设厅关于调整房建和市政基础设施工程招投标监管权的通知》闽建筑函〔2015〕72号等3个文件及部分附件）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局，省直有关单位：

为建立健全工程招投标廉政风险防控体系，依法履行招标投标活动的行政监督职能，保证招标投标活动依法进行，省厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监管办法（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行。

一、2018年1月1日起，省级及以上项目审批部门审批、核准、备案的依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程（含勘察、设计、施工、监理、货物采购以及工程总承包，下同）招标投标活动的行政监督，按照属地管理原则，工程所在地在县行政区域内的，由县级住房城乡建设主管部门负责行政监督；在设区市城区内的，由设区市住房城乡建设主管部门负责行政监督。2018年1月1日前已在省厅备案的招标项目，继续由省厅监管至工程招标结束。

二、各级住房城乡建设主管部门或其委托的工程招标投标监督管理机构应当依法依规履行招标投标活动的行政监督职能。省厅指导各地做好房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动行政监督工作，协调推进招投标网上运行公开。

三、《福建省住房和城乡建设厅关于调整房建和市政基础设施工程招投标监管权的通知》（闽建筑函〔2015〕72号）于2018年1月1日废止。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标行政监管办法（试行）

第一条  为建立健全工程招投标廉政风险防控体系，依法履行招标投标活动的行政监督职能，保证招标投标活动依法进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》、《国务院办公厅印发国务院有关部门实施招标投标活动行政监督职责分工意见的通知》等法律、法规、规章以及有关规定，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“工程”）招标投标活动实施行政监督适用本办法。

第三条  设区市、县级住房城乡建设主管部门（以下简称“监督机关”）负责本行政区域内由同级项目审批部门审批、核准、备案的依法必须招标的工程招标投标活动的行政监督。县级以下行政区域内工程招标投标活动的行政监督，由县级住房城乡建设主管部门负责。省级及以上项目审批部门审批、核准、备案的依法必须招标的工程招标投标活动的行政监督，按照属地管理原则，工程所在地在县行政区域内的，由县级住房城乡建设主管部门负责；在设区市城区内的，由设区市住房城乡建设主管部门负责。

具体监督工作可以依法委托工程招标投标监督管理机构负责实施。

第四条  工程招标投标活动监督执法必须以法律、法规和规章为依据。没有法律、法规、规章的规定，不得设置审批核准环节，已经设置的一律废止。

任何行政监督机关和个人不得违法干涉招标投标活动。

第五条  监督机关通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”），采用下列方式对工程招标投标活动实施监督：

（一）接受招标文件等材料的备案；

（二）通过视频监控或录像方式对开标、评标活动过程实施监督；

（三）依法接受投标人或其他利害关系人的投诉或信访并进行处理；

（四）依法查处违法违规行为。

上级监督机关可以对下级监督机关实施的行政监督活动进行层级指导、检查。

第六条  监督机关主要对以下的工程招标投标活动依法实施监督：

（一）依法必须招标的工程是否具备法定招标条件；

（二）依法必须招标的工程是否存在违法发包；

（三）招标人采取的招标方式和组织形式是否符合项目审批部门的核准意见；

（四）招标代理机构是否具有相应代理资格，是否在资格许可范围内承接招标代理业务；

（五）招标人和招标代理机构是否依照法定和招标文件规定的程序进行招标活动，是否按有关规定履行招标过程各项文件的报备手续；

（六）招标文件是否使用全省统一的示范文本编制；

（七）投标人是否依法参加投标活动；

（八）评标委员会组建、组成及其评标活动是否依法进行；

（九）招标人是否依法确定中标人和发出中标通知书；

（十）招标人是否依法处理异议；

（十一）招标人与中标人是否依法签订合同。

第七条  监督机关应当按以下程序接受备案材料：

（一）对不属于本部门监管的项目的备案材料应予以退回，并告知理由。

（二）对不符合要求的备案材料应予退回并一次性告知备案人须补充的材料。

（三）对符合要求的备案材料应当接受备案并出具签收单。

监督机关接受备案后，发现招标文件有违反法律、法规、规章和规范性文件规定内容的，应通过省行政监督平台发出责令招标人改正通知。招标人或招标代理机构对处理意见有不同意见的，应通过省行政监督平台向发出改正通知的监督机关陈述理由和依据。

第八条  监督机关对投标人和其他利害关系人提出的投诉，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定处理。对部分符合受理条件的投诉，监督机关可对符合受理条件的部分予以受理，对不符合受理条件的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。

第九条  监督机关收到投标人投诉时，应当先通过电话录音或当场核实签字等方式对投诉件的真实性进行核实：

（一）投诉人是法人的，核实对象为法定代表人，核实内容包括投诉书是否由其本人亲自签字、公章是否真实、联系人或授权代表是否为本单位人员。

（二）投诉人是个人的，核实对象为投诉人本人，核实投诉书是否由其本人亲自签字。

核实对象不配合监督机关核实工作的，监督机关应当做好记录以及录音资料保存并按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条第（三）项的规定处理，对其投诉不予受理。

第十条  监督机关收到反映招投标问题的信访，属于《信访条例》第十四条第一款规定的组织、人员的职务行为并属于本机关法定职权范围的，予以受理并按信访有关规定进行处理。对于反映招投标问题的其他事项，按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定做出是否受理决定。

第十一条  决定受理的投诉，监督机关必要时可通知招标人暂缓发出中标通知书或暂缓签订合同。监督机关可视情况，将投诉事项转招标人及其委托的招标代理机构调查核实并提出意见。

监督机关可以建立招投标投诉处理会商机制，召集内部相关机构、法律顾问对调查情况进行会商，必要时还可与发改、法制、司法以及相关行政、司法机关进行会商。

监督机关处理招投标投诉或者招标人处理异议，调查有关情况的，相关单位和人员应当予以协助和配合。

第十二条  受理投诉的监督机关及承办人员应当遵守下列规定：

（一）妥善保管和使用投诉材料，不得私自摘抄、复印、借阅、扣压、销毁；

（二）严禁将投诉情况、投诉人信息透露给被投诉的单位或者个人，或者有可能对投诉人产生不利后果或对投诉处理活动产生不良影响的单位或个人；

（三）严禁向无关人员或单位透露投诉处理过程中的有关情况。

监督机关应当建立投诉处理过程中无关人员或单位打听处理情况的登记制度和经办人员未向无关人员或单位透露处理过程中有关情况的承诺制度。

第十三条  监督机关依法做出的投诉处理决定或不予受理决定，应当通过省行政监督平台发出。

第十四条  下级监督机关向上级监督机关请示有关招投标问题的，应当以书面的方式进行。请示的问题具有普遍性的，上级监督机关应当在其职责范围内依照有关规定予以书面答复。

第十五条  监督机关可以在职责范围内接受招标人或招标代理机构有关招投标政策咨询，但不得接受招标人或招标代理机构有关具体工程项目的招投标业务咨询，不得参与招标文件编制的讨论。

第十六条  省行政监督平台、省公共服务平台运行服务机构应将工程招投标活动中产生的电子招投标资料按规定做好归档保存工作，自评标结束之日起要至少保存十年，并确保档案的完整和安全，严格遵守保密工作规定。

监督机关对招投标投诉及处理过程和监管过程中形成的书面材料至少保存十年。

第十七条  省行政监督平台应建立技术支撑体系，完善工作机制，满足调阅招投标存档资料的需要。招投标存档资料未经批准，任何单位和个人不得查阅、复制。有关部门、单位因工作需要查阅、复制相关材料的，应出具本单位介绍信，并经监督机关批准。查阅、复制时，监督机关应派人到场配合。

查阅、复制者应注意材料保密，并对其使用的合法性负责。

第十八条  监督机关发现工程建设项目招标投标活动中有下列情形之一的，应当予以制止、责令改正，必要时，可以责令暂停其招标投标活动：

（一）违反招标投标法律、法规、规章等有关规定的；

（二）违反招标投标程序、规则的；

（三）在招标投标活动中出现群体性事件，不及时制止可能造成严重后果或者无法挽回损失的。

第十九条  监督机关应当加强对招标人、投标人、招标代理机构及其执业人员信用管理，根据福建省住房和城乡建设厅关于信用体系建设的统一部署，将查处的违法违规行为及时纳入信用评价。

监督机关发现评标委员会成员存在违法违规行为的，应当予以依法查处，并将处理结果及时通报给福建省综合性评标专家库的主管部门。

第二十条  审计部门依法对国有资金投资的建设工程进行审计监督，对中标人收取的工程款资金流向进行延伸审计，并将审计结果抄送有关监督机关。建立健全打击串通投标联动工作机制和招投标“黑名单”制度。

第二十一条  监督机关应当充实招标投标监督执法力量，加强廉政教育和业务培训，提高依法履职能力。

监督机关及其工作人员在招标投标活动过程中不得有下列行为：

（一）以任何方式违法干预或影响依法进行的招标投标活动；

（二）担任评标委员会成员；

（三）参与本部门监管项目招标文件的编制；

（四）泄露应当保密的资料和有关情况；

（五）收受招标投标当事人和其他利害关系人的财物或其他好处。

监督机关及其工作人员有上述行为的，由有权机关依法处理，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十二条  办法由福建省住房和城乡建设厅解释。

第二十三条  本办法自2018年1月1日施行。《福建省住房和城乡建设厅关于印发<省管建设工程项目招投标监督管理工作制度>的通知》（闽建筑〔2009〕32号）和《福建省建设厅关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动行政监管试行办法>等四个文件的通知》（闽建法〔2002〕148号）附件1、附件3同时废止。

福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标若干规则（试行）》的通知

（闽建〔2017〕9号，2017年12月27日发布，2018年5月1日起施行；废止原《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理办法>的通知》闽建〔2013〕9号）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标活动，建立统一的施工监理招标投标交易规则，我厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标若干规则（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标若干规则（试行）

第一条  为规范工程施工监理招标投标活动，建立统一的施工监理招标投标交易规则，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《福建省建筑市场管理条例》、《电子招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，结合本省实际，制定本规则。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“工程”）施工监理招标投标活动适用本规则。

第三条  工程施工监理招标项目实行电子招标投标。招标投标参与各方应当按照《电子招标投标办法》、《招标公告和公示信息发布管理办法》、《电子招标投标系统检测认证管理办法（试行）》、《公共资源交易平台系统数据规范》、《福建省公共资源交易系统数据规范》等有关规定，通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”，网址：www.fjxzjd.gov.cn）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（以下简称“省公共服务平台”，网址：www.fjggfw.gov.cn）、招标文件规定的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）开展相关招标投标活动。

电子交易平台应当依照《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定进行检测、认证，通过检测、认证后方可使用，且应满足住房城乡建设行政主管部门（以下简称“行政监督机关”）的监管需要。

第四条  招标人应当按照规定通过省行政监督平台办理工程报建手续。设区市住房城乡建设主管部门已建立工程报建系统且招标人已按要求办理工程报建手续的，由设区市住房城乡建设主管部门向省行政监督平台推送相关数据，招标人无需另行填报。

第五条  委托招标的工程，招标人应当按照“谁委托、谁付费”原则，与招标代理机构签订书面委托代理合同。

招标代理机构应当在委托代理合同签订后成立不少于3人的项目组。项目组成员由项目负责人、招标文件编制人和其他成员组成，并应当为本单位人员且符合下列要求：

（一）项目组成员应当熟悉工程招标投标相关法律法规和规定、招标投标流程及相关业务知识。

（二）项目负责人应当具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，且从事工程招标代理业务时间不少于3年。

（三）招标文件编制人应当具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，且从事工程招标代理业务时间不少于1年。

（四）其他成员应当具有大专及以上学历，且从事工程招标代理业务时间不少于1年。

（五）项目组成员的相关信息应当在福建省建设行业信息公开平台和省公共服务平台可查询得到。

招标代理机构办理招标事宜，应当同时遵守本规则中有关招标人的规定。

第六条  招标人在招标过程中应当遵守以下要求：

（一）同一招标项目按规定需要两种及以上不同专业资质条件要求的，应当允许投标人组成联合体投标，招标人不得歧视或者排斥联合体投标。

（二）招标文件中不得提出与招标项目具体特点和实际需要不相适应的资质资格和人员数量要求。

（三）工程业绩的设置应符合本省住房和城乡建设厅现行相关规定。

（四）不组织现场踏勘，但应在招标文件中明确告知招标工程的具体位置和周边环境，并在现场设置足以识别的相应标识。潜在投标人需要了解现场情况的，可自行到现场踏勘。

（五）不集中组织答疑。潜在投标人对招标事项有疑问的，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人通过电子交易平台进行答复。

（六）招标人应明确施工监理服务期，并在招标公告和招标文件中以日历天数明示，且不应超过施工合同工期。招标人应在招标公告和招标文件中载明建设项目建筑安装工程费。招标人应根据市场行情合理确定监理服务费，并在招标公告和招标文件中载明。

招标人应当在招标文件中明示，由于非监理人原因造成工程监理工作量、监理服务期的增加时，应当相应调整监理服务费，并明确调整与计付规则，且应当有具体的计算公式，不得使用“另行协商”等不确定的表述。

（七）招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在招标文件中明示。投标保证金额度不得超过监理服务费估算价的2%。

招标人有要求中标人提交履约保证金的，应当在招标文件中明确提交方式、金额及对等互保条件，中标人应当响应。履约保证金不应超过中标监理服务费的10%，且招标人应当在中标人项目监理机构进场前支付等额的预付款。履约保证金应在监理服务期满后七天内返还。

招标人应当允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函方式递交投标保证金、履约保证金。鼓励以年度投标保证金方式递交投标保证金。鼓励招标人允许投标人使用担保保函、保证保险递交投标保证金、履约保证金。

（八）工程施工监理招标项目实行资格后审。

（九）中标候选人数量（不超过3个）由招标人自行确定并在招标文件中明示。

（十）不得将应当由招标人承担的义务或者费用转嫁给中标人。

第七条  招标人、电子交易平台运营机构应当采取措施，对依法必须保密的潜在投标人或投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招投标的信息、资料予以保密，不得泄露。

第八条  招标人应当在电子交易平台发布招标公告，将数据同步到省公共服务平台，并同时将招标文件和相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人下载。潜在投标人不得为任何非法目的而使用招标图纸和相关材料。

第九条  招标人应当最迟在招标文件发出的同时，将招标文件等材料按照项目管理权限，通过省行政监督平台报该项目招投标活动的行政监督机关备案。上传的备案材料包括：

（一）应当履行初步设计及概算审批手续的，提供批复文件；

（二）建设资金或资金来源已经落实的证明材料；

（三）满足工程监理需要的设计文件及其他技术资料；

（四）招标代理合同及招标代理项目组成员名单（适用委托招标的项目）；

（五）招标文件；

（六）拟邀请投标人名单（适用邀请招标的项目）；

（七）招标项目所在地规定需要提供的其他材料。

招标文件的澄清、修改应当在电子交易平台发布的同时，按前款规定进行备案。

第十条  潜在投标人按照招标公告或投标邀请书中规定的时间期限从电子交易平台下载招标文件、招标图纸等相关材料。

潜在投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件规定的时限内通过电子交易平台提出，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

潜在投标人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内以书面形式按照本规则第二十八条第二、三款的规定向招标人提出。

第十一条  省外入闽工程监理企业应当按规定通过福建省住房城乡建设网的“省外入闽工程监理企业信息登记系统”自行如实填报相关信息，并对填报信息的真实性、完整性负责。

第十二条  潜在投标人应当使用招标文件中规定的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名、加密投标文件。

第十三条  潜在投标人应当在招标文件载明的投标截止时间前，通过电子交易平台完成其投标文件的传输递交。电子交易平台在投标截止时间前收到潜在投标人送达的投标文件，应当即时向潜在投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

在递交投标文件截止时间前，潜在投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

第十四条  投标人应当根据招标文件规定的投标保证金提交时间和要求，提交投标保证金。投标保证金手续应当由投标人自行办理。

银行、工程担保公司、保险公司等金融机构应当依法为投标人办理投标保证金业务，不得为同一单位或者个人办理同一招标项目的多家投标人的投标保证金手续，并配合有权机关做好招投标违法行为的查处。金融机构应当向招标人提供核对投标保证金真伪的验证渠道。

第十五条  投标人以保函、保证保险形式提交投标保证金的，应当在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将保函、保险凭证的原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。鼓励各交易平台开发保证金、保函、保险电子化提交和确认系统，提高全流程电子化程度。

第十六条  招标人应按照招标文件规定的时间，在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

第十七条  招标人应当按照省综合评标专家库的规定抽取评标委员会的专家成员。

技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的工程，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）等现行的规定直接确定评标委员会的专家成员。

第十八条  评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

第十九条  评标委员会中的招标人代表，应为招标人本单位人员，具有工程建设类中级及以上技术职称或注册执业资格，并能熟悉电子评标系统操作。招标人代表在进入评标室评标时，应当将招标人代表的授权委托书和职称（或资格）证书复印件（需加盖招标人单位公章）提交给公共资源交易中心。

招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。

第二十条  评标活动应当在公共资源交易中心内进行。

招投标活动的参与各方均应遵守公共资源交易中心的相关规定，并服从公共资源交易中心的管理。

第二十一条  公共资源交易中心应当满足国家和我省关于公共资源交易中心软硬件建设的规定。

公共资源交易中心应当在评标区内为招标人或其招标代理机构或评标委员会按照招标文件要求查验企业、人员、项目或信用信息提供互联网支持。

第二十二条　评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

第二十三条  采用综合评估法且有监理大纲或者总监答辩评审内容的招标工程，推行远程异地评标。

第二十四条  评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人回复澄清、说明或者补正的时限。

第二十五条  在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

第二十六条  评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

（四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（五）推荐的中标候选人名单及其排序；

（六）中标候选人拟派的项目总监理工程师姓名及其国家《注册监理工程师注册执业证书》注册号；

（七）中标候选人及其拟派项目总监理工程师的工程业绩（如有时）；

（八）中标候选人的投标报价与服务期；

（九）异议的渠道和方式。

第二十七条  招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书。

第二十八条  投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面形式向招标人提出。

异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；异议人是个人的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

第二十九条  除本规则第十六条第三款的规定外，招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

第三十条  招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向行政监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

第三十一条  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目的行政监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

第三十二条  公共资源交易中心和电子交易平台运行服务机构应当将交易服务过程中产生的电子文档、纸质材料以及音视频等招投标资料即时归档保存，其中音视频资料保存期不少于1年（招标项目有投诉的，自投诉处理完成后至少保存1年），其他资料保存期限不少于10年，且确保档案的完整与安全；并严格遵守保密规定，依法提供查询服务，未经该项目的行政监督机关同意，任何单位和个人不得查询、复制、下载、摘录招投标活动过程中产生的应当保密的档案资料。

中标通知书发出后，电子交易平台应当允许招标人下载或者复制所有投标文件。

第三十三条  招标人应当自确定中标人之日起15日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向行政监督机关备案。上传的招标投标情况的书面报告备案材料应当包含以下主要内容：

（一）招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等。

（二）相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、招标文件、评标委员会的评标报告、中标候选人公示文件、异议及答复（如有）、中标人的投标文件、中标通知书。委托招标代理的，还应当附建设工程招标代理合同。

前款第二项中已按照本规则规定办理备案的文件资料，不再重复提交。

第三十四条  招标人应当按规定在申报质量安全监督手续时，通过福建省工程项目建设监管系统提交施工监理合同。

第三十五条  本规则由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十六条  本规则自2018年5月1日起施行。福建省住房和城乡建设厅以前发布的相关文件与本规则不一致的，以本规则的规定为准。福建省住房和城乡建设厅《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理办法>的通知》（闽建〔2013〕9号）同时废止。

福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》的通知

（闽建〔2017〕10号，2017年12月27日发布，2018年5月1日起施行；废止原《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理办法>的通知》闽建〔2013〕9号）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为规范房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标活动，建立健全工程监理市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，我厅组织制定了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）》，经商省发改委，现印发给你们，请遵照执行

福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理评标办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为贯彻落实住建部《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号）精神，进一步规范我省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标活动，建立健全工程监理市场诚信体系，形成“守信激励、失信惩戒”的市场竞争机制，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》、《福建省招标投标条例》等有关规定，结合本省工程监理市场监管实际情况，制定本办法。

第二条  在本省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程（以下简称“工程”）的施工监理招标投标活动适用本办法。

第三条  本办法所称的福建省工程监理企业信用综合评价分值（以下简称“信用分”），均为省住建厅通过福建省工程监理企业信用综合评价系统（网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl/）公布的投标人企业季度信用得分。省公共资源交易电子公共服务平台要加强与该系统对接，实现数据同步交换更新。

第四条  有以下情形的投标人，不得入围评审合格的投标人名单：

（一）投标人的企业季度信用得分低于60分的；

（二）投标人或拟任总监理工程师被建设行政主管部门责令不能承揽新的监理业务的；

（三）拟任总监理工程师未取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的；

（四）未提交《项目监理机构人员到位承诺书》的（详见附件2）；

（五）其他经评审不合格的情形。

第五条 监理服务费在人民币50万元以下的工程监理项目的评标办法可采用简易评标法，监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）的工程监理项目的评标办法应采用综合评估法。

第二章  简易评标法

第六条  采用简易评标法招标的项目，从招标文件发出之日起至投标截止时间不少于10天。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少5天前发布。如果澄清、修改发布的时间距投标截止时间不足5天，应相应延长投标截止时间。

第七条  简易评标法采取有限数量入围评审制。投标人数量不多于10家时全部入围评审；投标人数量多于10家时，从所有投标人中随机抽取10家入围评审，经评审的合格投标人少于3家时，再从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

第八条  采用简易评标法招标的项目，投标人只需根据招标文件要求提供资格文件和投标承诺文件，不对投标人或拟任总监理工程师提出有关业绩方面的要求。

第九条  招标人在经评审合格的投标人中，根据招标文件规定的中标候选人数量和抽取办法，公开随机抽取确定中标候选人。

第十条  评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

第三章  综合评估法

第十一条  综合评估法采取有限数量入围评审制。

监理服务费在人民币50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目。投标人数量不多于10家时全部入围评审；投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前40家（第40家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取4家入围；第二次从信用分排名前80家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取4家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

监理服务费在人民币300万元以上（含300万元）的项目。投标人数量不多于10家时全部入围评审；投标人数量多于10家时，应当采用以下方式确定入围的投标人名单：先对参与投标的投标人进行信用分排名，分三次抽取入围评审，第一次从信用分排名前30家（第30家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取6家入围；第二次从信用分排名前50家（不含第一次被抽中的投标人）的投标人中随机抽取2家入围；第三次从剩余所有未入围的投标人中随机抽取2家入围。

第十二条  经评审的合格投标人少于3家时，则从剩余的投标人中随机抽取5家入围评审，直至合格投标人不少于3家。

第十三条  工程业绩应当根据现行《工程监理企业资质管理规定》的“专业工程类别和等级表”，按照“同类、同等”的指标要求设置。

投标人提供的工程业绩为在福建省行政区域外完成的，必须能够通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到；在福建省行政区域内完成的，必须能够通过福建省住房城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到。且查询到的数据应能满足本招标工程的业绩指标要求。

省公共资源交易电子公共服务平台要做好与省建设行业信息公开平台的对接，实现数据同步交换更新。

监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

第十四条  监理大纲、总监答辩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。评标委员会成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项评分只能评满分或0分，评为0分的应详细说明理由。

第十五条  投标人无需在投标文件中提供其他监理人员名单，只需承诺按招标文件要求配备其他监理人员。

第十六条  评标委员会应按评标得分由高到低顺序推荐不超过3个中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的评标得分相同时且影响中标候选人排序的，由招标人公开随机抽取确定中标候选人排序。

第十七条  综合评估法评标分项分值及评分标准（详见附件1）。

第四章  评标委员会

第十八条  评标委员会由招标人的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人（含）以上单数，其中技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会的专家成员应当从福建省综合性评标专家库中随机抽取（招标人按规定直接确定的除外）。评标委员会成员与投标人有利害关系的，应当主动回避。

第十九条  在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

第二十条  评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。

评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

第二十一条  招标人或其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所必需的资料和信息，但不得利用提供信息的机会，干扰评标委员会客观公正地履行职责。

第二十二条  评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，应了解本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款，熟悉评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第二十三条  投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当通知该投标人。

第二十四条  招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

第二十五条  评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第二十六条  对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

第二十七条  评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人给予的财物或者其他好处。

第五章  附则

第二十八条  在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人或招标代理机构的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

第二十九条  本办法由福建省住房和城乡建设厅负责解释。

第三十条  本办法自2018年5月1日起施行。福建省住房和城乡建设厅以前发布的规范性文件与本办法不一致的，以本办法为准。福建省住房和城乡建设厅《关于印发<福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标管理办法>的通知》（闽建〔2013〕9号）同时废止。

附件1

综合评估法评分标准

一、评标分项分值分配

| 评标总分 | 资信业绩 满分值 | 监理大纲 满分值 | 投标报价 满分值 | 其他因素 满分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100分 | 45分 | 20分 | 25分 | 10分 |

备注：监理大纲分项、总监答辩子项可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

二、评分标准

（一）资信业绩分项评分标准

| 分项 | 子 项 | 评 分 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资信业绩（满分45分） | 总监理工程师（满分21分） | 基本素质（满分15分） | （1）拟任总监理工程师近五年担任过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目的总监理工程师得10分，否则得0分。 （2）拟任总监理工程师取得中华人民共和国注册监理工程师注册执业证书的，得5分。否则，否决其投标。 |  |
|  |  | 总监答辩（满分6分） | 针对投标项目，由评标委员会设计有针对性的答辩试题。参加答辩的总监,每人应答3题。评标委员会考察拟任总监在答辩过程中体现的专业能力、监理业务能力、语言表达能力，符合要求的得2分，不符合要求的得0分（每题评分）。 |  |
| 资信业绩（满分45分） | 其它监理 人员配备 （满分9分） | 监理人员承诺到位的，得9分。否则，否决其投标。 |  |
|  | 企业业绩 （满分15分） | 投标人近五年监理过一个同类、同等及以上已竣工验收合格的工程监理项目，得基本分11分；在此基础上，每增加一个项目另加2分，加分不超过4分。 |  |

备注：监理服务费在50万元以上（含50万元）至300万元以下的项目，企业业绩和总监理工程师业绩可由招标人根据项目具体情况自行选择，不选择的其分值相应扣除。

（二）监理大纲分项评分标准

| 分项 | 子项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 监理大纲 （满分20分） | 监理范围、监理内容 （满分1分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1 □0 |
|  | 监理依据、监理工作目标 （满分1分） | 明确的得1分，不明确的得0分。 | □1 □0 |
|  | 监理机构设置和岗位职责 （满分2分） | 明确的得2分，不明确的得0分。 | □2 □0 |
|  | 监理工作程序、方法和制 度（满分2分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2 □0 |
|  | 质量、进度、造价、安全 文明监理措施 （满分3分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3 □0 |
|  | 合同、信息管理方案 （满分2分） | 可行的得2分，不可行的得0分。 | □2 □0 |
| 监理大纲 （满分20分） | 监理组织协调内容及措施 （满分3分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3 □0 |
|  | 监理工作重点、难点分析 （满分3分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3 □0 |
|  | 合理化建议 （满分3分） | 可行的得3分，不可行的得0分。 | □3 □0 |

（三） 投标报价分项评分标准

| 分项 | 评分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （满分25分） | 投标报价符合招标文件规定的得25分。不符合的，否决其投标。 |  |

（四） 其他因素分项评分标准

| 分项 | 评 分 标 准 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 试验检测仪器设备（满分10分） | 项目监理机构配备电脑、数码照相机、打印机、水准仪、回弹仪、游标卡尺的得基本分8分，未配备不得分。在此基础上，另配备经纬仪的加2分。 |  |

三、投标人得分计算

（一）评标委员会按照本评分办法，分别对各投标人的资信业绩、监理大纲、投标报价、其他因素等指标进行评分，去掉投标人各指标所得的最高评分和最低评分后，对指标其余得分进行算术平均，求得投标人综合评标指标得分、、、，对该四项指标得分进行算术求和，得到投标人的投标得分（=1，2，3…；指投标人）。

（二）投标人的投标得分计算表

| 评 委 指 标 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | … | n | 指标得分 (去掉最高、最低分后进行算术平均) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资信业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理大纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他因素 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标得分计算 | 公 式 | 投标得分 |
|  | 投标得分=+++ |  |

四、说明及要求

（一）近X年，是指发布招标公告之日起向前顺推X年，业绩时间以竣工验收报告日期为准，多个签署日期的则以建设单位签署的最后日期为准。如：近五年，是指发布招标公告之日起向前顺推五年。

（二）投标人及其拟任总监理工程师的工程业绩，可为同一项目。

（三）计算投标人得分时，若评标委员会某成员对投标人总监答辩某题、监理大纲某子项不按照评分标准规定的分数进行评分的，该成员对该题、该子项的评分按满分计算。

（四）招标人在设置总监答辩时，应考虑场所、时间等因素，做好保密措施。答辩试题应书面记录，答辩内容应以音视频形式保存。

（五）评标委员会取平均分计分时，保留小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

（六）评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

附件2

项目监理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人     （姓名）系          （投标人）的法定代表人，现承诺：

我单位在         （项目名称）   （标段）中标后，按照投标文件的承诺派出总监理工程师，并按照招标文件和福建省现行的项目监理机构人员配备标准的要求，配备其他相应监理人员。若项目监理机构人员不能按投标文件的承诺到位，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1.工程开工前，因我单位自身原因，造成项目监理机构人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我单位责任。

2.工程开工后，因我单位自身原因， 我单位变更项目监理机构总监理工程师，每人每次向招标人交纳监理服务费2%且不少于人民币壹万元的违约金；变更项目监理机构其他人员，每人每次向招标人交纳监理服务费6‰且不少于人民币叁仟元的违约金。

投标人：               （盖章）

法定代表人（或其委托代理人）：      (签字或盖章)

年   月   日

关于做好建筑施工企业信息与工程招投标活动衔接的通知

闽建办筑〔2016〕8号

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交建局：

根据住房和城乡建设部关于构建统一开放的建筑市场秩序要求，省厅印发了《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑〔2015〕13号），并通过福建省建筑市场综合监管信息平台（下称“监管平台”，网址：www.fjjs.gov.cn）发布在福建省行政辖区内从事建筑施工活动的建筑施工企业和相关人员的信息。为做好监管平台中的建筑施工企业和相关人员信息在我省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动应用工作，进一步减轻企业负担，现将有关事项通知如下：

一、建筑施工企业和相关人员信息可通过监管平台的 “福建省建筑业管理信息系统”、“省外入闽建筑施工企业信息登记系统”进行查询。鉴于省外入闽建筑施工企业信息无需主管部门审核即可登记，省外入闽建筑施工企业必须及时自行维护监管平台中的相关信息，对其真实性、完整性负责。

若上述信息系统记录的企业和相关人员信息与实际不符或需要补充的，参加投标的建筑施工企业应当在投标截止时间当日前完成变更。

二、工程招投标活动过程中，招标人或评标委员会如需核对企业资质信息的，应当通过监管平台查询，不得要求投标人提供企业资质证书原件核验。各级住房城乡建设主管部门及其委托的监管机构，在办理各项工程建设活动审批手续时，不得要求建筑施工企业提供企业资质证书原件核验。

三、依法必须招标的工程项目，招标人应当在推荐中标候选人前，通过监管平台对拟推荐的中标候选人进行信息核验，并在招标文件中明确以下事项：

1、在推荐中标候选人前，评标委员会应当通过福建省建筑市场综合监管信息平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人的企业信息和相关人员信息，无法查询到或查询的信息不完整的，应当否决其投标。

2、省外入闽建筑施工企业在福建省建筑市场综合监管信息平台登记的企业信息或相关人员信息（投标截止时间当日），与证书原件不符的，视为弄虚作假行为。

3、上述所称的企业信息为投标人用于本招标项目的企业资质类别及等级、资质证书编号、安全生产许可证编号、安全生产许可证有效期；相关人员信息为投标人拟派出的项目负责人的姓名、注册建造师等级及专业、注册编号、注册证书编号以及项目技术负责人的姓名、职称编号、职称专业（如有）、职称类型。

四、中标人派出的项目部施工管理人员应当是已在监管平台中登记信息的人员。若因未登记信息，导致中标后项目部施工管理人员无法全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究其责任。

五、省厅向各级住房城乡建设主管部门开放监管平台信息查询功能并提供数据接口。各级住房城乡建设主管部门需与监管平台对接的，迳向省建设信息中心书面申请，联系电话：0591-87618504。

六、本通知自2016年7月1日起实施。本通知的规定与实施前省厅的规定不一致的，以本通知为准。

福建省住房和城乡建设厅办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016年4月6日

关于房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标活动有关事项的通知

（闽建办筑函〔2019〕42号，2019年11月11日发布）

各设区市建设局、平潭综合实验区交建局：

为进一步推行工程总承包模式，经商省发改委、财政厅同意，现将房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包招标投标活动有关事项通知如下：

一、发包范围

工程总承包招标投标活动应当按照《招标投标法》、《招标投标法实施条例》以及国家现行工程总承包相关规定实施。财政投融资工程项目符合下列情形之一的，方可采用工程总承包模式发包：

（一）装配式建筑工程；

（二）概（估）算的工程费用部分2亿元以上，且具有一定技术难度、工期要求紧、系统性强的工程。

符合前款第（二）项的工程，建设单位应当具备工程管理能力。不具备能力的，可以委托全过程工程咨询单位。

已经完成施工图设计的工程，不得实施工程总承包。

二、招标条件

建设单位严格按照项目审批部门批准的建设规模、内容、标准和总投资组织实施。建设单位在发包前，应当进一步明确建设范围、建设规模、建设标准、功能需求等要求。

（一）建设规模

1．房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等。

2．市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

（二）建设标准

1．房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑技术参数要求；室内户型户数、开间大小及比例、停车位数量；各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的设备材料的主要参数、指标和品牌档次，消防设备的主要参数指标，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。

2．市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。

三、计价模式

工程总承包项目推行模拟清单计价模式。模拟清单列出项目实施过程中实际要发生的和可能要发生的各类项目清单，包括项目名称、项目特征与工程内容、计量单位及综合单价等，招标人不提供工程量，投标人根据招标要求填报工程量与综合单价。省厅组织编制工程总承包模拟清单计价与计量规则，并另行发布。

四、招标文件编制

（一）招标文件不得设置不合理条款排斥或限制潜在投标人，不得将企业所有制形式、注册地、注册资本金、成立年限、特定行政区域或特定行业业绩作为投标人资格要求或加分条件，不得提出与招标项目不相适应的资质和业绩要求。招标文件和合同应当约定公平、合理的风险分担条款。

（二）投标人应当具有与工程规模相适应的工程设计或者施工资质，原则上每个工程总承包项目由一家工程总承包单位承包。需要分包的投标人应在投标文件中明确主体工程施工分包单位或主体工程设计分包单位（统称“分包单位”），且分包单位在同一招标项目中只能作为一家投标人的分包单位。招标文件应明确将上述分包规定作为实质性要求。

（三）工程总承包项目应当采用综合评估法（具体要求详见附件）评标。依法必须公开招标的，采用资格后审方式。

（四）招标文件应当明确投标保证金的金额、提交时间、方式等要求。工程总承包项目推行履约担保和支付担保，并在招标文件合同条款中约定。

五、评标委员会组建

（一）评标专家应当从省综合评标专家库中随机抽取。省厅将配合省发改委完善省综合评标专家库，增加满足工程总承包评标的专家。评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的专家成员应包含注册结构工程师和注册建筑师。市政基础设施工程的专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（二）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求且能胜任本项目评标工作，不得与投标人、主体工程分包单位存在利害关系。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

六、电子化招标投标

工程总承包招标项目推行电子招标投标，适时推行技术文件（承包人建议书和承包人实施方案）远程异地评标。开评标工作应在省级或设区市公共资源交易中心进行。

七、招投标监管

（一）招投标监管部门通过省公共资源交易电子行政监督平台实施监督，对招标文件设置不合理条款、串通投标、弄虚作假、评标专家未按照评标办法和标准评审等行为予以重点监管。

（二）住建主管部门应当加强标后管理，严厉打击转包、违法分包、挂靠等违法行为。建立健全工程项目后评估制度，建设单位或委托的全过程工程咨询单位在竣工验收合格后应当对项目实施情况以及工程总承包单位履约情况进行评估并报告项目所在地的住建主管部门。各级住建主管部门会同发改、财政部门按照“双随机”检查机制，结合评估报告情况抽查工程总承包实施情况（包括实际工期、造价控制、工程质量、建设标准和功能）是否符合投标承诺和合同约定，将抽查结果向社会公开并纳入市场各方主体信用评价体系，形成奖优罚劣的市场氛围。省厅结合工程总承包实施情况，健全完善适应工程总承包发展的信用评价体系。

（三）2020年2月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，应当根据本通知的要求开展工程总承包招标投标活动。省厅将会同省发改委、财政厅总结本通知的实施情况，适时出台工程总承包招投标规范性文件。

附件：工程总承包招标文件要求

附件

工程总承包招标文件要求

一、评标委员会对每组投标文件按照先初步评审、后详细评审的程序进行评审，初步评审合格的投标人方可进入详细评审。

二、初步评审包括形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段。形式评审内容为投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、备选投标方案等。资格评审内容为投标人营业执照、资质要求、信誉要求以及其他要求。响应性评审内容为投标报价、投标内容、工期、质量标准、投标有效期、投标保证金、权利义务等。

三、详细评审包括投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信（按附表）。

四、承包人建议书、承包人实施方案采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，并作为招标文件实质性要求。招标人采取评分制评审或合格制评审。

投标报价的评标基准价=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+（暂定金额+设计费）。暂定金额、设计费的具体数额应在招标文件中明确。公开招标项目K的取值范围为房建工程10%以内、市政工程12%以内，取值区间幅度为2～4%；邀请招标项目的K的取值范围为房建工程6-10%、市政工程8-12%，取值区间幅度为1～2%。K的具体取值区间幅度由招标人在招标文件中确定。

五、招标人可以根据项目特点设置投标人和（或）拟派出项目负责人的工程总承包类似业绩加分条件。业绩应为近五年内已取得主体工程的施工许可证或已竣工验收合格的工程总承包项目。2022年起，招标人可以将工程总承包类似业绩限制为已竣工验收合格的项目。设置的类似业绩指标不得超过两项且指标值不得超过招标工程实际指标值的三分之二。

六、招标人提出创建省级及以上优质工程奖或优秀工程勘察设计奖要求的，应当在落实创优费用并明确违约责任情况下，可以设置一项相应奖项作为加分条件。

七、招标文件应当明确中标候选人数量。出现二个及以上投标人的最终总得分相同时，评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书（如有）得分高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序。若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

附表

评标办法前附表（详细评审）

| 序号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 分值构成 （总分100分） | 投标报价：（70-85）分 承包人建议书：（0-5）分 承包人实施方案：（0-5）分 工程业绩：（3-5）分 资信：（12-15）分 |
| 2 | 评标基准价 计算方法 | A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中： 1．A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2．本招标项目K的取值区间为a％~b%（含a%，不含b%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 3．暂定金额：（由招标人填入）元，设计费：（由招标人填入）元。 |
| 3 | 投标报价的偏差率 计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1．B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2．ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |

| 序号 | 评分项 | 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 投标报价 评分标准 （≥70分） | 投标报价评分 | 投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。 其中： 1．Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai=A时，Q=（不低于3）；当ai>A时，Q=（负偏差Q值的两倍）。 2．投标报价得分小数点后保留两位小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |
| 5 | 承包人 建议书 评分标准 （≤5分） | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目评分（分） | 权重 |
|  |  | 1．图纸 | …… | C1（满分100分） | D1 |
|  |  | 2．工程详细说明 | …… | C2（满分100分） | D2 |
|  |  | 3．设备方案 | …… | …… | …… |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 注：1．在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2．评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3．评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。 4．投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，否决其投标。 |
| 6 | 承包人 实施方案 评分标准 （≤5分） | 评审子项名称 | 评审内容和标准 | 子项目评分（分） | 权重 |
|  |  | 1．总体概述 | …… | E1（满分100分） | F1 |
|  |  | 2．设计管理方案 | …… | E2（满分100分） | F2 |
|  |  | 3．采购管理方案 | …… | …… | …… |
|  |  | 4．施工的重点难点 | …… | …… | …… |
|  |  | 5．建筑信息模型（BIM）技术 | …… | …… | …… |
|  |  | …… | …… | …… | …… |
|  |  | 注：1．在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定各子项目评审内容和标准并在招标文件中公布，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2．评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3．评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高和最低评分后的平均值为最终得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。 4．投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，否决其投标。 |
| 7 | 业绩评分 标准 （3-5分） | 1．投标人 类似工程业绩 （≤3分） | 投标人“类似工程业绩”要求：（投标人可以提交下列第1种或（和）第2种的类似工程业绩）。 第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（写明具体工程指标要求，指标不超过两项）的工程总承包项目，每项得1.5分。 （1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 注：a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.竣工验收证明材料是指：（由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图、工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 E.其他要求： 。 （2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。 （3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 （4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的（写明具体工程指标要求，指标不超过两项）的工程总承包项目，每项得1分。 （1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。 注： a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。 c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。 d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图、建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 e.其他要求： 。 （2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩。 （3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。 |
| 7 | 业绩评分 标准 （3-5分） | 2．项目负责人 类似工程业绩 （≤1分） | 工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的（写明具体工程指标要求，指标不超过一项）的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。 注： 1、工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指：（由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。 （4）若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 （5）其他要求： 。 2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
| 7 | 业绩评分 标准 （3-5分） | 3．获奖业绩 （≤1分） | 1．省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的（房屋建筑项目、市政基础设施项目）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。 注：（1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 （3）省级及以上优质工程奖是指：（包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。 （4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 2．省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的（房屋建筑、市政基础设施项目）的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。 注： （1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 （3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指：（中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。 （4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 |
| 8 | 资信 评分标准 （12-15分） | 1．企业资质 资格 （≤2分） | 1.承担主体工程设计单位具有（写明招标要求的资质类型）甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有（写明招标要求的资质类型）的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。 2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有（写明与项目相适应的要求）的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。 |
|  |  | 2．设计施工 一体化 （1分） | 主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分； 主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。 |
|  |  | 3．项目管理 机构 （≤2分） | 1．对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：（按照招标文件明确的人员职称、执业资格注册证书进行评分，加分不多于1分）。 注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 2．配备BIM技术人员（写明BIM技能等级证书的发证机关、配备人员数量等要求。设置BIM技能等级证书持证人员数量时，应不多于15人，加分不多于1分）。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目） 注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 |
|  |  | 4．业信用评价 （10分） | 1．承担主体工程设计的设计单位信用分=相应设计资质序列的企业季度信用得分*5%。设计企业季度信用得分以福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的为准。 2．承担主体工程施工的施工单位信用分=相应施工资质序列的企业季度信用得分*5%。施工企业季度信用得分以福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的为准。 |

注：本表下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件件时，填入的具体内容应将其覆盖。

关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为整治工作的通知

闽建办筑函〔2021〕10号

各设区市建设局、平潭综合实验区交建局：

我厅于今年2月转发《住房和城乡建设部办公厅关于开展建筑企业跨地区承揽业务要求设立分（子）公司问题治理工作的通知》（建办市函〔2021〕36号），部署开展建筑企业跨地区承揽业务要求设立分（子）公司问题整治工作。现根据《福建省发展和改革委员会关于整治招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为的函》（闽发改法规函[2021]144号）的要求，就进一步做好整治工作有关事项通知如下：

一、各级住建主管部门应当认真贯彻落实《招标投标法》《优化营商环境条例》要求，高度重视房屋建筑和市政基础设施工程招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为的问题，积极采取措施创造公平开放的招投标市场环境。出台规范性文件时，应当加强合法性审查，及时清理违反公平竞争的规定。

二、招标人或招标代理机构不得以会议纪要、地方政府或部门文件为由，在招标文件或合同中设置要求或变相要求设立分（子）公司的条款。变相要求的条款包括要求中标人在当地纳税，在后续办理项目审批手续或拨付工程款项时以此为由要求企业设立分（子）公司。自2021年6月1日起，房屋建筑和市政基础设施工程项目的招标公告（或投标邀请书）应当写明“本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。”

各公共资源电子交易平台在《关于房屋建筑和市政基础设施工程电子招标投标交易平台功能需求的通知》（闽建筑〔2017〕42号）的基础上，增加招标文件关键词搜索内容，对于设立分（子）公司此类关键词推送至省行政监督平台并提醒招投标监管部门。

三、各级住建主管部门按照项目属地化监管原则加强招标文件备案审查，对于要求或变相要求设立分（子）公司的条款，应当发出整改通知书并予以招标代理机构信用扣分。对于市场主体反映的此类问题，应当及时核查并严肃处理。各设区市住建主管部门要加强层级监督检查，将此类问题作为招标环节的监管重点。省厅将依托省公共资源交易电子行政监督平台抽查自本通知印发之日起发出的招标文件，对仍存在此类问题的招标人、招标代理机构和应提出而未提出整改意见的住建主管部门予以全省通报，并曝光要求设立分（子）公司的责任单位。

福建省住房和城乡建设厅办公室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021年4月22日

关于工程监理企业信用综合评价分值应用于监理招标投标活动中有关事项的通知

闽建建〔2017〕38号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为贯彻落实住建部《关于促进工程监理行业转型升级创新发展的意见》（建市〔2017〕145号）精神，做好工程监理企业信用综合评价分值在我省房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标活动中应用，根据省厅《关于印发〈福建省工程监理企业信用综合评价暂行办法〉及三份评价标准（2015年版）的通知》（闽建〔2015〕7号），现将有关事项通知如下：

一、自2018年5月1日起（以招标公告发布日期或投标邀请书发出日期为准），在福建省行政区域内的依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标活动中，应当使用工程监理企业信用综合评价分值。

二、在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

工程监理企业信用综合评价总分为100分，由企业通常行为评价（45分）、企业项目实施行为评价（50分）、建设单位对监理评价（5分）三部分组成。

三、福建省工程监理企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，网址：http://www.fjjs.gov.cn:98/zjxypjweb2/gcjl/），每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。

（一）对未参与信用综合评价（即评价系统无法查询到企业信息）的投标人，其企业季度信用得分以评价系统公布的行业季度平均分确定，当行业季度平均分低于60分时，以60分计取。

（二）工程监理企业参与评价后，尚未承接工程项目（即评价系统没有企业的项目实施行为评价和建设单位对监理评价数据）的，其项目实施行为评价分、建设单位对监理评价分以评价系统公布的相应行为的行业季度平均分确定。

（三）工程监理企业参与评价后，如承建的全部工程项目结束评价，且没有新的工程项目参与评价的，在评价结束下一季度起的四个季度内，延续使用评价结束时企业的项目实施行为评价分和建设单位对监理评价分，直至新的工程项目评价生效为止。超过四个季度仍没有新的工程项目参与评价的，从第五个季度起，企业项目实施行为评价分和建设单位对监理评价分以对应的行业季度平均分确定，直至新的工程项目评价生效为止。

四、企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

五、由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

六、省厅提供评价系统中的企业季度信用得分的数据接口和数据下载，各公共资源电子交易平台应当做好数据对接工作。

开标时，各公共资源电子交易平台通过企业的组织机构代码对接评价系统的企业季度信用得分数据并在开标记录表中予以记录，招标人或其招标代理机构应当进一步核对。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构应当根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

评标时，评标委员会根据开标记录表中的投标人企业季度信用得分进行评审。

七、企业季度信用得分的合格分值设置为60分。投标人的企业季度信用得分低于60分的，评标委员会应当否决其投标。

以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。

八、本通知自2018年5月1日（以招标公告发布日期或投标邀请书发出日期为准）起实施。招标人及其招标代理机构应当在招标文件中明确上述规定。

福建省住房和城乡建设厅

2017年12月28日

关于统一房屋建筑和市政基础设施工程监理电子招标投标交易平台功能需求的通知

闽建建〔2018〕6号

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交建局:

根据《电子招标投标办法》、《“互联网+”招标采购行动方案（2017-2019年）》（发改法规〔2017〕357号）以及《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工监理招标投标若干规则（试行）》（闽建﹝2017﹞9号）要求，为保证2018年5月1日起在房屋建筑和市政基础设施工程监理招标项目中实施电子招标投标，省厅制订了《福建省房屋建筑和市政基础设施工程监理电子招标投标交易平台功能需求表》（以下简称“平台功能需求表”，详见附件1），现印发给你们，请遵照执行。有关事项通知如下：

一、本通知所称的房屋建筑和市政基础设施工程监理电子招标投标交易平台（以下简称“电子交易平台”）是指依法设立的招标投标交易场所或其他市场主体建设运营的，以数据电文形式完成房屋建筑和市政基础设施工程监理招标投标交易活动的信息平台。

二、根据我省房屋建筑和市政基础设施工程监理电子招标投标监管需要，电子交易平台除执行国家及省里相关规定外，应当符合平台功能需求表中的要求。

三、已建成电子交易平台的地区，住房城乡建设主管部门应督促协调招标投标交易场所加快升级改造，并根据《中华人民共和国认证认可条例》等有关规定进行检测、认证后方可使用；或要求招标人到上一级或其他符合要求的设区市招标投标交易场所进行交易。

附件：1．福建省房屋建筑和市政基础设施工程监理电子招标投标交易平台功能需求表

2．招标文件关键词

福建省住房和城乡建设厅

2018年2月5日

附件1

福建省房屋建筑和市政基础设施工程

监理电子招标投标交易平台功能需求表

| 序号 | 主要功能 | 交易平台功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 编辑、生成招标投标数据功能 | 1、按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件》现行版本的要求，自动生成招标文件、投标文件编制模板，采用在线编辑填报或按模板线下填报后在线上传，并能按照国家和我省的公共资源交易平台系统数据规范的要求，对编辑填报的信息数据进行提取、推送。 2、具备招标文件关键词（详见附件2）搜索及提醒功能，并将提醒的信息推送省行政监督平台。 3、具备评标报告、中标候选人公示、中标结果公示、异议处理文书、招投标情况过程报告等各类文书制作及信息推送。 4、监理大纲的页数限定在60页以内。 5、满足监理大纲上传的图片（jpg、png）格式文件。 6、业绩设置中类别指小类（一般公共建筑/高耸构筑工程/住宅工程/城市道路工程/给水排水工程/燃气热力工程/垃圾处理工程/地铁轻轨工程/风景园林工程）。 7、工程预付款与履约保证金等额，平台自动匹配。 |
| 2 | 开标功能 | 1、具备线上开标功能。 2、对接福建省工程监理企业信用综合评价系统的投标人的企业季度信用得分数据，开标时自动检索匹配投标人的企业季度信用得分并排序。对于未检索到企业季度信用得分的投标人，予以相应标识提醒，便于招标人或招标代理机构核对。 3、由电子交易平台随机生成投标人对应球号并在开标记录表中进行公示。 4、开标时按照招标文件的要求解密投标文件，解密后平台自动公示投标人相关信息（如投标人名称、投标价格、工期、质量、项目总监名称及注册证书号、投标人对应球号、信用得分等），形成开标记录表并向社会公布，不需要人工唱标。 5、允许投标人在截标时间前进行投标文件的替换、撤回等操作，以最后一次传递的数据为准。截标前投标人上传的投标文件交易平台应当即时发出确认回执。截标后上传的投标文件应拒收。 6、获取制作投标文件的计算机硬件信息（CPU序列号、硬盘序列号、电脑主板序列号、网卡MAC地址）以及递交投标文件的本机IP地址、时间等信息。 |
| 3 | 评标功能 | 1、具备远程异地评标功能。 2、采用综合评估法的，对监理大纲采用暗标评审，并根据监理大纲的结构要求自动进行多章节乱序排列，章节评分后自动恢复组合，得出评审结果。评标委员会成员对监理大纲和总监答辩评分子项目的评分为0分时需要提交阐述意见，否则不允许提交。各评标委员会成员对于监理大纲或总监答辩评分，去掉一个最高和一个最低分后的算术平均值作为投标人的监理大纲或总监答辩得分。 3、具有对不同投标人编制的监理大纲进行查重分析功能。 4、采用总监答辩的，电子交易平台随机生成答辩顺序号和验证码（以短信形式通知投标人）（答辩顺序号公布在开标大厅），在规定时间完成答辩过程（时间设定和倒计时功能），记录总监答辩过程影像资料。采用总监答辩的，总监答辩终端具备文字显示、语音传输、验证码识别等功能。 5、记载评标全过程数据信息，可自动汇总生成评标报告并具备编辑功能。 |
| 4 | 对接、交换、发布招标投标数据功能 | 1、与省公共服务平台、省行政监督平台实现对接，并按照国家和我省的公共资源交易平台系统数据规范的要求，实时推送交易、监管有关数据。 2、具备交易信息数据资料自动化归档功能，包含文档资料、流程记录、操作记录及评标实况等影像资料，并对应不同查阅权限实时调阅。 3、提供行政监督部门和监察机关依法实施监督和受理投诉所需的监督通道，监督部门可对开评标全过程的音频、视频进行查看。 4、与各类需要分离开发的工具软件相兼容对接。 5、需投标人进行澄清的通知，以短信形式通知投标人到交易平台查看具体通知内容。 6、通知投标人退还保证金功能。 |
| 5 | 其他 | 1、依法对招投标过程信息保密并承担责任。 2、符合《电子招标投标办法》以及公共资源交易平台系统数据规范的其他要求。 |

附件2

招标文件关键词

一、招标公告（或投标邀请书）

（一）企业资质及等级要求：

1．不得设置“省”、“市”（“市政”除外）、“县”、“区”等地域性词汇。

2．要求两种及以上不同专业资质条件要求的，不得出现“不接受”联合体投标词汇。

（二）工程业绩要求：不得出现“奖”、“杯”、“优质工程”、“鲁班奖”、“闽江杯”、“国家优质工程”等奖项词汇，不得设置“省”、“市”（“市政”除外）、“县”、“区”等地域性词汇。

（三）投标保证金提交的金额不超过招标控制价的2%。

二、投标须知

（四）投标截止时间：自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于二十日（简易评标法除外）。

（五）开标时间：同投标截止时间。

（六）履约担保金额不超过中标合同价的10%。

三、评标标准和办法

（七）评标委员会成员人数五人以上单数，招标人代表不超过评委总数的三分之一。

福建省住房和城乡建设厅关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准监理招标文件（2018年版）》的通知

（闽建建〔2018〕8号）

http://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/gcjs_3791/201802/t20180211_2925195.htm

关于招标文件与规范性文件规定不一致问题的意见的通知

闽建筑〔2011〕20号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交通与建设局：

针对当前各地招投标投诉反映较为集中的招标文件有关资格要求与《关于印发<福建省建设工程施工现场管理人员配备暂行办法>的通知》（闽建建[2008]42号）、《关于加强工程建设项目施工招标投标监管的通知》（闽建筑[2010]21号）等规范性文件存在不一致的问题，现提出以下意见：

根据相关法律、法规以及《福建省招标投标条例》精神，规范性文件对招标文件的有关内容有具体要求的，招标人及其委托的招标代理机构应当据此编制招标文件，否则有关行政监督部门有权依法依规对其作出处理，并追究其责任。各级招投标监管部门认定中标或者评标无效应当依法进行，不应仅以招标文件有关内容与规范性文件规定不一致为由认定中标或者评标无效。在日常招投标监管过程中，各级招投标监管部门要指导招标人及其委托的招标代理机构使用《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》（简称“招标文件范本”）。招标文件范本通用本的内容与现行规范性文件不一致时, 招标人及其委托的招标代理机构应在招标文件专用本中落实体现现行规范性文件有关规定。省厅将针对各地房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标过程中存在的问题，进一步修订完善招标文件范本，保障我省建筑市场持续健康发展。

福建省住房和城乡建设厅

二○一一年八月五日

# 转发住房和城乡建设部关于进一步加强

# 建筑市场监管工作的意见的通知

闽建筑〔2011〕22号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交通与建设局：

现将住房和城乡建设部《关于进一步加强建筑市场监管工作的意见》（建市[2011]86号，简称“意见”）转发给你们，并结合我省有关规定和本省实际，提出如下意见，请一并遵照执行。

一、严格招标文件备案审查。督促建设单位遵守有关法律法规，禁止违反法定建设程序的项目进场招标，禁止招标文件设置不合理的招标条件排斥或限制潜在投标人，对于有设置不合理的招标条件要坚决予以纠正。

二、严格企业资质审批。认真按照《转发住房和城乡建设部关于加强建筑市场资质资格动态监管完善企业和人员准入清出制度的指导意见的通知》（闽建筑[2010]34号）的要求，实施企业申报信息公开制度；对于初审单位不按要求提交《建筑业企业资质申报核实评审表》和《建筑业企业资质申报实地核查状况表》的企业资质申报材料，一律不予受理。

三、规范企业承发包行为。要进一步加大对建设单位肢解发包、指定工程分包单位以及承包单位转包、违法分包等违法违规行为查处力度；建立健全合同备案制度，强化合同备案管理及动态监管，督促合同双方全面履行各自义务和责任。省厅将结合我省实际，另行制订建设工程合同备案管理规定和规范企业承发包行为的实施细则。

四、规范各方主体质量安全行为。督促建设单位切实履行质量安全第一责任人的职责，落实施工总承包单位总包责任，切实加强对分包单位管理，严格履行监理单位职责，配备足够的、专业配套的监理人员开展监理工作。推进建设工程质量安全动态管理，结合《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部5号令）的实施，进一步完善建设工程质量安全动态管理系统，逐步实现监督抽查抽测、责令改正、动态记分管理等监管活动标准化、公开化，有效提高工程质量安全监管效率。

五、加强设计单位现场设计服务。严禁建设单位以任何理由要求设计单位提交或变更与有关行政主管部门批准文件不符的设计施工图纸。对于突破容积率、初设概算等的重大设计变更，必须提供行政主管部门同意变更的审批文件方可变更。督促勘察设计单位强化责任意识，坚决抵制建设单位违反法规、强制性标准以及不合理的要求，强化项目建设过程中的现场设计服务，特别是保障性住房、“五大战役”中的民生工程项目。

六、强化工程质量安全监督机构队伍建设。各级建设主管部门要积极与当地有关部门沟通、联系，充实监督力量，落实必要的工作条件和工作经费。加强监督机构层级指导，强化监督人员业务培训，创新业务培训和工作指导方式，创新考核机制，加强对基层监督机构和监督人员的动态管理，有效提高我省监督执法队伍的整体素养。

七、完善教育培训工作机制。建立待遇与技能水平、技能等级相联系的薪酬制度，调动作业人员主动参加培训、提升技能水平的积极性，推行“先培训、后就业”制度。建立培训与就业紧密衔接制度，按照《福建省住房和城乡建设厅、福建省人力资源和社会保障厅关于进一步加强住房城乡建设行业职业技能培训鉴定工作的意见》（闽建考[2011]7号）精神，切实推进我省住房和城乡建设行业职业技能培训鉴定工作，提高建筑施工现场专业管理人员和生产作业人员的综合素质，为工程质量安全提供人才保障。落实《福建省人力资源和社会保障厅、省财政厅关于建立职业培训资金直补用人单位机制等有关问题的通知》（闽人社文[2010]205号），积极引导和支持住房城乡建设行业企业申请培训经费补助。

八、建立健全诚信体系。继续实施建设市场法人和自然人违法违规档案制度，加大违法违规档案披露力度。进一步建立完善违法违规档案的记录、报送、审核、公告机制，准确、及时、客观公布有关调查结论和处罚结果，加大社会监督力度，规范市场行为，营造良好的建筑市场氛围。充分运用违法违规档案，把它作为建设市场法人和自然人信用考核的重要内容，加强对有严重违法违规行为记录的法人和自然人的动态监管，对其生产经营行为进行跟踪检查，实施严格监控。

九、加大行政执法力度。要加大案件查处力度，对违法违规行为发现一起、查处一起，绝不姑息，对涉案的各方主体依法实施行政处罚，构建犯罪的，要移交司法部门依法追究刑事责任。加强对行政处罚决定执行情况的监督，确保行政处罚得到有效执行。坚决杜绝“以管代罚”和“罚而不纠”的问题，真正做到有法必依、执法必严、违法必纠，促进建筑市场健康有序发展。

福建省住房和城乡建设厅转发住房和城乡建设部《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目招标投标监督管理工作的指导意见》的通知

（闽建筑〔2012〕14号，2012年5月28日发布）

各设区市建设局（建委），平潭综合实验区交通与建设局:

现将住房和城乡建设部《关于进一步加强房屋建筑和市政工程项目招标投标监督管理工作的指导意见》（以下简称“指导意见”）转发给你们，并提出以下意见，请一并贯彻执行：

一、学习贯彻《招标投标法实施条例》

各级住房城乡建设主管部门要组织招投标监督管理人员、评标专家、招标代理机构、建筑业企业有关人员学习领会《招标投标法实施条例》（以下简称《实施条例》），做好与《福建省招标投标条例》衔接工作。要按照《国务院办公厅转发发展改革委法制办监察部关于做好招标投标法实施条例贯彻实施工作意见的通知》（国办发〔2012〕21号）的要求，做好与招投标有关规定的清理工作，对不符合《实施条例》规定的，要及时进行修订或废止，完善配套法规和相关制度，确保《实施条例》顺利实施。省厅将于今年会同省发改委等部门组织开展招标投标规范性文件评估、清理工作。

二、加强有形建筑市场指导

推进招投标信息化工作，督促不具备电子化招标投标条件的有形建筑市场加快硬件设施改造，为实现电子化招标投标和网上远程评标创造条件。各地要按照省政府办公厅《转发省住房和城乡建设厅省发展改革委 省财政厅 省监察厅关于在房建和市政工程招标中推行网上远程评标工作方案的通知》（闽政办〔2009〕188号）要求，加快推进全省网上远程评标工作，实现全省评标专家资源共享。为避免各地重复开发造成资源浪费，对于尚未建立网上远程评标系统的地区，原则上采用省厅统一开发的网上远程评标系统。各有形建筑市场要制定招标人依法更换评标委员会成员的工作程序和电子化招标投标过程中发生停电、断网等突发事件的应急预案。对不能满足隔日继续评标的有形建筑市场，要制定因评标委员会成员要求延长评标时间造成需隔日继续评标的处置预案。

三、规范招投标行为

招标人、招标代理机构要根据《实施条例》的新规定，完善招标文件相关条款。一是要求投标人提供财务状况、信用状况及项目负责人、主要技术负责人简历的，应在招标文件中明确具体要求，便于《实施条例》第四十二条第二款的执行。二是应在招标文件中明确投标保证金的银行存款利率类型，并明确利息部分应出具发票的类型；招标人如有终止招标的，应在终止招标公告发布之日起5日内退还所收取的资格预审文件、招标文件的费用，以及投标保证金及银行同期存款利息。三是对投标人数量较多可能造成截标前不能及时接收投标文件的工程，招标人应制定相应的应急预案，提早接收投标文件的时间，加派人员接收投标文件，并以招标文件补充通知的形式通知购买招标文件的潜在投标人。四是完善开标程序，开标前招标人应当众集中检查和宣布投标文件密封的完好情况，并经所有投标人签字确认后方可开标。对投标文件是否按招标文件的要求密封可能产生的争议，要在招标文件中规定采用拍照、如实记载、双方签字确认等处置办法。五是招标人发布终止招标公告、中标候选人和中标结果公示的，应当在发布资格预审公告或招标公告的同一媒介上发布，并在招标文件中明确。六是采用综合评估法进行评标的，中标候选人公示内容中的评标委员会对各投标人投标文件的评分应为包括技术文件、投标报价和其他因素（如有）的总得分。

四、严格执行评标委员会的组建规定

按照《福建省招标投标条例》、《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）的规定，依法必须招标的政府投资项目的评标专家应从国务院有关部门或省综合性评标专家库内抽取，禁止将国务院有关部门或省综合性评标专家库以外的评标专家库提供给依法必须招标的政府投资项目使用。

五、加强招投标监管

推进工程建设项目招标代理机构合同备案制度，从2012年7月1日起，招标代理机构在实施招标代理合同约定的第一项代理业务的招标文件备案时，应同时提交招标代理书面委托合同复印件及原件电子扫描件各一份；招投标监管部门或委托机构应在招标代理机构备案招投标情况书面报告后，将合同扫描件与项目招投标信息上传至《福建省建设工程招投标项目信息管理系统》。要将是否依法在指定的媒介上发布招标公告、是否按规定提供投标保证金专用账户、是否合理设置投标人类似工程业绩、是否依法公示中标候选人和中标结果等事项，列入招投标备案审查内容。

六、规范异议、投诉和处理行为

潜在投标人或投标人及其利害关系人对依法必须进行招标的项目的资格预审文件、招标文件或评标结果有异议的，应当以书面的形式向招标人提出，异议的内容应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委令第11号）第七条的规定。招标人收到异议后，应当在2个工作日内按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第十二条的规定作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的即视为受理。招标人针对资格预审文件、招标文件或评标结果异议处理结果，应当以书面的形式答复异议人；招标人对评标结果异议处理结果的答复涉及需重新招标或评标无效的，在作出答复前应先报该项目的招投标监管部门审查认可；招标人针对投标人在开标现场提出的异议制作的答复记录，应当当场复印一份给异议人。投标人及其利害关系人就《实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四规定事项向招投标监管部门提出的投诉，应当提供招标人的异议答复复印件。未提供招标人异议答复复印件，或已向招标人提出异议但招标人尚未答复前，或没有明确请求或必要证明材料的投诉，招投标监管部门可不予受理；对部分有必要证明材料的投诉，招投标监管部门可对有必要证明材料的部分予以受理，对没有必要证明材料的部分不予受理，并在投诉不予受理通知书中明确不予受理的内容及理由。

七、加强施工合同备案管理和动态监管

做好《福建省施工合同备案管理系统》上线运行工作，督促企业及时填报数据。各级住房城乡建设主管部门要加强日常检查、巡查记录，对企业不认真履行投标文件以及施工合同承诺的，应按照《福建省建设工程质量安全动态管理办法（试行）》（闽建建〔2009〕39号）和《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工合同备案管理暂行办法》（闽建筑〔2011〕42号）的规定，通过《福建省质量安全动态管理系统》以及《福建省施工合同备案管理系统》予以记录，并作为企业差异化动态监管的重要依据。

关于规范校安加固工程招标活动的通知

闽建筑〔2012〕22号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交通与建设局：

为推进我省中小学校舍安全工程建设，2009年11月省厅印发了《福建省中小学校舍加固改造设计指导意见》（闽建设[2009]27号），意见总则中明确指出中小学校舍加固改造工程的设计、施工及该工程的竣工验收等环节，除应符合指导意见外，尚应符合《全国中小学校舍工程实施细则》、《全国中小学校舍安全工程技术指南》。近来，发现有些地方在校安加固工程项目招标活动中，降低施工资质标准，采用房屋建筑施工总承包三级资质进行招标，违反了《全国中小学校舍安全工程技术指南》，势必给我省校安加固工程带来安全隐患。为此，省厅重申各地要严格执行“校舍加固改造工程的施工应依法进行招投标，发包给特级、一级、二级房屋建筑施工总承包企业或具备特种工程专业承包资质的单位承担，施工单位不得转包或者违法分包工程。”这一规定。请你们认真贯彻落实。

福建省住房和城乡建设厅

二○一二年七月十五日

关于我省建筑产业现代化试点期间做好工业化建筑工程项目招标投标活动的指导意见

（闽建筑〔2015〕16号，2015年5月25日省住房和城乡建设厅、省发展和改革委员会、省财政厅发布，有效期至2017年12月31日）

各设区市建设局（建委）、发展改革委、财政局，平潭综合实验区交通与建设局、经济发展局、财政金融局：

根据福建省人民政府办公厅《关于推进建筑产业现代化试点的指导意见》（闽政办〔2015〕68号），为加快推进我省建筑产业现代化，规范工业化建筑工程项目招标投标活动，现就我省建筑产业现代化试点期间做好工业化建筑工程项目招标投标活动的有关事项提出以下意见：

一、本意见所称的工业化建筑，是指采用以标准设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理等为主要特征的工业化生产方式建造的建筑。工业化建筑的认定标准（含预制率和装配率）应当满足国家和我省的相关规定。

二、在建筑产业现代化试点期间，符合招标条件的国有投资的工业化建筑试点项目，可以采用邀请招标方式进行发包。

三、工业化建筑工程项目设计、施工招标的投标人应当具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质、建筑工程（含房屋建筑工程）一级及以上施工总承包资质。鼓励推行施工图设计、施工、预制构件生产一体化的工程总承包模式。鼓励招标人邀请具有国家、省级设计大师称号的设计单位或福建省龙头建筑业企业参加投标。

四、预制构件生产厂商（下称“构件厂商”）作为联合体方参与投标的，一个构件厂商只能参与一个联合体参加同个项目投标，否则，评标委员会应当否决其投标。未要求构件厂商作为联合体方参与投标的，应当在招标文件中要求投标人明确自有或合作的构件厂商，并在投标文件中附上构件厂商的营业执照以及与构件厂商签订的合作协议书。

五、招标人采取施工图设计、施工、预制构件生产一体化的工程总承包模式招标的，应当符合下列要求：

（一）招标前，招标人应委托一家具备建筑行业（建筑工程）甲级及以上设计资质的设计单位完成项目的初步设计和概算，且初步设计符合《装配式混凝土结构技术规程》、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》等国家和福建省有关标准要求，其中需要履行审批手续的项目，同时应完成审批手续。设计概算应当计取工业化建筑造价增量，造价增量视预制率不同控制在300元/㎡以内。

（二）招标文件使用国务院发展改革部门会同有关行政监督部门制定的《标准设计施工总承包招标文件（2013年版）》。

（三）招标项目采取总额承包，最高投标限价不得超过设计概算（扣除建设管理费、建设用地费、可行性研究费、初步设计费等前期费用后）。对于政府投资的工业化建筑工程项目，应当在招标文件和合同条款中明确，中标人完成施工图设计（含预制构件深化设计）后，招标人需将不高于中标价的工程预算造价报财政部门审核，经审核后的预算造价作为竣工结算的依据。

（四）招标人应当在招标文件明确招标范围、技术标准（含工业化建筑设计、施工标准及预制构件的预制率、装配率标准和比率要求）、质量等级和完成期限等实质性内容。投标人必须予以响应，否则，评标委员会应当否决其投标。招标范围包括但不限于施工图设计、预制构件深化设计、预制构件生产、主体施工、机电设备安装以及装饰装修等。

（五）评标办法宜采用综合评估法，对投标人的工业化建筑设计经验、施工经验，构件厂商能力，施工图设计（含预制构件深化设计）进度，施工组织设计（或施工方案）、预制率和装配率、投标价格、质量、工期等因素进行量化评审。

（六）投标人以联合体投标的，其联合体各方应当签订联合体协议书，并且联合体协议中应当明确联合体各方在合同工程中将要承担的范围和内容，联合体协议书应当随投标文件一并提交。

六、招标人采取设计、施工分开招标的，应当符合下列要求：

（一）施工招标前，招标人完成工业化建筑的施工图设计，且施工图设计符合《装配式混凝土结构技术规程》、《福建省预制装配式混凝土结构技术规程》等国家和福建省有关标准要求。招标人在施工图审查合格后方可开展施工招标投标活动。

（二）设计、施工招标文件的编制内容可以参照第五条的相关规定。施工招标范围包括但不限于预制构件深化设计、预制构件生产、主体施工、机电设备安装以及装饰装修等。

（三）施工招标文件明确有效投标报价的范围，工程预算造价应当作为有效投标报价范围的上限，其中政府投资的工业化建筑试点项目工程预算造价需经财政部门审核。有效投标报价范围的下限按工程预算造价中的可竞争项目造价下降一定幅度（下降幅度设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算，K值由招标人在5%以内确定。

（四）工程预算造价按照工业化建筑的计价定额编制。预制构件深化设计费用在编制工程预算造价和投标报价时单列计算。

七、招标人应当在招标文件的合同条款中明确承包人未履行投标时承诺的对工业化建筑设计、施工标准和预制率、装配率标准和比率的违约责任。明确工程款支付办法及相应的违约责任，招标人在合同生效并收到中标人提交预付款保函及履约保函后14日内支付工程预付款，工程预付款支付比例应不低于合同金额的20%。对于预制构件经出厂验收合格后，应当按时予以计量。

八、省住建厅配合省发改委充实省综合评标专家库的建筑产业现代化专业的评标专家队伍。工业化建筑试点项目评标专家应当从省综合性评标专家库中随机抽取。因专家库内无满足条件的专家或者满足条件的专家不足8人的，可以由招标人直接确定建筑产业现代化评标专家。

九、试点地区的各级住房城乡建设主管部门要做好建筑产业现代化试点期间工业化建筑工程项目招标投标监管工作，积极探索招投标监管的新模式，研究解决招标投标过程出现的新问题，总结分析试点期间招投标工作的经验做法，为全面推进建筑产业现代化积累经验。各级发改、财政部门应当予以积极配合和支持工业化建筑工程项目招标投标试点工作。

对于本指导意见未明确的工业化建筑工程项目招标投标活动的相关事项，可以由设区市住房城乡建设主管部门会同发改、财政部门，根据本地区试点情况，制定出台具体的办法措施。

十、本意见由省住建厅会同省发改委、省财政厅负责解释。

十一、本意见自印发之日起实施，有效期至2017年12月31日。

福建省住房和城乡建设厅关于施工招标工程特殊性认定和类似工程业绩设置事项的通知

（闽建筑〔2017〕39号，2017年9月5日发布，2018年1月1日起施行）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为进一步规范招标文件编制，防止“量体裁衣、暗箱操作”，经商省发改委，结合我省实际情况，现就我省依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目（以下简称“招标工程”）特殊性认定以及类似工程业绩或经验（以下简称“类似业绩”）设置事项规定如下：

一、符合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）》（详见附件，以下简称“《特殊性划分标准》”）的工程特征指标的工程，为技术、性能有特殊要求的招标工程（以下简称“特殊招标工程”）。

二、特殊招标工程应当采用综合评估法，可以设置类似业绩要求。

三、具有通用技术、性能标准的招标工程，采用经评审的最低投标价中标法且符合下列条件之一的，可以设置类似业绩要求作为投标人资格条件：

应当由取得相应类别二级及以上施工总承包资质的企业承担的工程；

应当由取得相应类别一级专业承包资质的企业承担的工程；

按规定无需建筑业企业资质的工程。

四、采用施工总承包的招标工程，存在专业工程有特殊功能需求的，招标人不得对该专业工程提出类似业绩要求，但可在招标文件以及合同条款中约定专业工程分包事项，并对分包单位的经验提出具体要求。

五、类似业绩的设定条件，应当符合下列规定：

符合第二、三条规定的招标工程，可以设置一项企业的类似业绩（指标不超过两项）作为投标人资格条件。采用综合评估法的，可以另外设置一项拟派出项目负责人的类似业绩（指标不超过一项）和一项企业的类似业绩（指标不超过两项）作为投标人加分条件。

类似业绩应为招标工程招标公告发布（或投标邀请书发出）之日的前五年内验收合格的工程。

类似业绩指标应为《特殊性划分标准》规定的工程特征指标。《特殊性划分标准》中没有的工程特征指标，不得设置。

类似业绩的指标值设置要求：采用经评审的最低投标价中标法的，不得超过招标工程实际指标值的三分之二。采用综合评估法的，不得超过招标工程实际指标值的三分之二，若招标工程实际指标值的三分之二低于《特殊性划分标准》规定的指标值的，可按《特殊性划分标准》规定的指标值确定。

采用联合体投标的，由承担相应专业的联合体成员（根据联合体协议书明确的分工）提供对应的类似业绩。

六、设置类似业绩的招标工程，招标人应当在招标文件中明确：

（一）投标人提供的类似业绩为在福建省行政区域外完成的，必须能够通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到；在福建省行政区域内完成的，必须能够通过福建省住房城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到。且查询到的数据应能满足本招标工程的类似业绩指标要求。

（二）采用综合评估法的，类似业绩对应的相关专业序列的福建省建筑业龙头企业，无需提供企业的类似业绩证明材料，企业的类似业绩作为资格条件的，直接认定为满足该要求；作为加分条件的，该项得分认定为满分。但有设置项目负责人的类似业绩作为加分条件的，则需提供拟派出项目负责人的类似业绩证明材料作为评审内容。

七、对于技术、性能有特殊要求，但未在《特殊性划分标准》中列明的招标工程，确需采用综合评估法的，招标人应当向该项目招投标监督机关的上一级住房城乡建设主管部门提出书面专家认证申请并经同意后，组织专家论证。经专家论证通过的，方可采用综合评估法并设置类似业绩。专家论证应当符合下列要求：

由招标工程的设计单位提出技术、性能有特殊要求的书面意见；

招标人组建论证小组，对设计单位的意见以及拟设置的类似业绩要求实施论证。论证小组成员应当从省住建厅组建的专家库中聘请，成员人数为5名（含）以上单数，其中设计类和施工类专家均不少于2名。专家库由省住建厅另行组建发布。

招标人向招投标监管部门备案招标文件时，应当同时备案书面论证意见。

八、本通知自2018年1月1日起实施，本通知印发前的规定与本通知不一致的，以本通知的规定为准。

附件

# 福建省房屋建筑和市政基础设施工程特殊性划分标准（试行）

| 承包方式 | 工程类别 | 工程特征指标 |
| --- | --- | --- |
| 施工总承包 | 建筑工程 | 高度100米以上的工业、民用建筑工程 |
|  |  | 高度120米以上的构筑物工程 |
|  |  | 单跨跨度39米以上的建筑工程 |
|  |  | 单体建筑面积4万平方米以上的工业、民用建筑工程 |
|  |  | 地下三层及以上的大型地下建筑工程（含房屋建筑工程的地下室工程） |
|  |  | 单体建筑面积3000平方米以上的装配式混凝土建筑工程 |
|  | 市政公用工程 | 单跨跨度45米以上或长度100米以上的城市桥梁工程 |
|  |  | 断面25平方米以上或长度100米以上的隧道工程（地下交通工程） |
|  |  | 15万吨/日以上的净水厂 |
|  |  | 10万吨/日以上污水处理厂 |
|  |  | 中压以上燃气管道、调压站 |
|  |  | 1000吨/日以上的垃圾处理厂（场） |
|  |  | 单舱截面面积10平方米以上且采用预制构件的装配式综合管廊工程 |
| 单独立项的专业工程、以暂估价形式包含在工程总承包或者施工总承包范围内且达到法定必须招标的专业工程 | 电子与智能化工程 | 招标控制价3000万元以上的电子系统工程和建筑智能化工程 |
|  | 消防设施工程 | 单体建筑面积6万平方米以上的工业建筑工程或单体建筑面积6万平方米以上的一类高层民用建筑工程 |
|  | 钢结构工程 | 短向跨度（或直径）90米以上的网壳、网架结构 |
|  | 建筑装修装饰工程 | 单体公共建筑装修面积2万平方米以上或招标控制价3000万元以上的公共建筑装修工程 |
|  | 建筑幕墙工程 | 单体建筑工程幕墙面积1.5万平方米以上的建筑幕墙工程 |

注：本标准的“以上”均包含本数。公共建筑涵盖范围，依据《福建省建筑装修管理暂行办法》规定。

福建省住房和城乡建设厅关于建筑施工企业信用综合评价分值应用于施工招标投标活动中有关事项的通知

（闽建筑〔2017〕44号，2017年10月24日发布，2018年1月1日起施行；废止原《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》闽建筑〔2015〕23号等3个文件）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为进一步规范建筑施工企业信用综合评价分值在房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标活动中的应用，结合《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》 （闽建〔2017〕5号）的规定，经商省发改委，现将有关事项通知如下：

一、在福建省行政区域内的依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程（下称“招标工程”）施工总承包的招标投标活动中，应当使用建筑施工企业信用综合评价分值，即房建工程类信用综合评价分值在房屋建筑工程施工总承包中应用，市政工程类信用综合评价分值在市政基础设施工程施工总承包中应用。

二、在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度相应工程类别（房建工程、市政工程）的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

企业季度信用得分不再设置设区市信用评价分值权重。企业季度信用得分=企业通常行为季度平均分（下称“通常行为分”）×40%+企业合同履约行为季度平均分（下称“合同履约分”）×15%+企业质量安全文明施工行为季度平均分（下称“质安文明分”）×45%。

上述各行为季度平均分满分为100分，超过100分的，以100分计取；低于零分的，以零分计取。

三、福建省建筑施工企业信用综合评价系统（下称“评价系统”，通过福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录），每季度首月10日前公布投标人上季度的企业季度信用得分、行业季度平均分和各类行为的行业季度平均分。其中：

（一）评价系统按照企业通常行为评价标准的规定，对所有参与信用综合评价的企业实施评价，并按照上季度企业通常行为评价的日平均分值确定其通常行为分。

（二）企业的合同履约分和质安文明分按照工程项目的工程类别分类评价，并对应计入房建工程类或市政工程类的企业季度信用得分。

（三）企业参与信用综合评价，且自评价以来没有工程项目实施评价的，其合同履约分、质安文明分以对应行为的行业季度平均分确定，直至新的工程项目评价生效为止。

（四）企业承建的全部工程项目结束评价，且没有新的工程项目参与评价的，在评价结束下一季度起的四个季度内，延续使用评价结束时企业的合同履约分、质安文明分，直至新的工程项目评价生效为止。超过四个季度仍没有新的工程项目参与评价的，从第五个季度起，合同履约分、质安文明分以对应行为的行业季度平均分确定，直至新的工程项目评价生效为止。

四、企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。

五、由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人在投标文件中附上名称变更证明材料的同时，还应当在投标截止前按照招标文件的要求将变更证明材料单独提交给招标人。应提交而未提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。

六、省厅提供评价系统中的企业季度信用得分的数据接口和数据下载，各公共资源电子交易平台应当做好数据对接工作。

开标时，各公共资源电子交易平台通过企业的组织机构代码对接评价系统的企业季度信用得分数据并在开标记录表中予以记录，招标人或其招标代理机构应当进一步核对。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构应当根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

评标时，评标委员会根据开标记录表中的投标人企业季度信用得分进行评审。

七、企业季度信用得分的合格分值设置为60分。投标人的企业季度信用得分低于60分的，评标委员会应当否决其投标。

对于评价系统没有公布其企业季度信用得分的投标人，以60分计取。

以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分对应招标工程的工程类别，按照具有相应施工总承包资质的联合体成员中的最低企业季度信用得分确定。

- 本通知自2018年1月1日（以招标公告发布日期或投标邀请书发出日期为准）起实施。本通知实施前省厅印发的的文件与本通知不一致的，以本通知为准。《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入房屋建筑施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑〔2015〕23号）、《福建省住房和城乡建设厅关于将建筑施工企业信用综合评价纳入市政基础设施工程施工招投标评分项目（试行）的通知》（闽建筑〔2016〕6号）和《福建省住房和城乡建设厅关于调整福建省建筑施工企业信用综合评价有关权重的通知》（闽建筑〔2016〕43号）同时废止。

关于启用省公共资源交易电子行政监督平台线上投诉功能的通知

##### 闽建筑〔2018〕20号

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为贯彻落实我省招投标网上运行公开的要求，畅通招投标投诉渠道，福建省公共资源交易电子行政监督平台（下称“省电子行政监督平台”，网址：www.fjxzjd.gov.cn）现已具备线上投诉功能。经商省发改委，2018年8月1日起在依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程招标项目中启用，现就有关事项通知如下：

一、投标人及其利害关系人认为招标投标活动存在违法违规行为，采用线上投诉的，应当在法定时限内通过省电子行政监督平台向该招标项目的行政监督部门提出投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令，下称“《投诉处理办法》”）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。就招标文件、开标、评标结果等事项投诉的，投诉人还需上传招标人的异议答复扫描件。

二、投诉人应当通过省电子行政监督平台如实填写投诉信息并生成投诉书。投诉人为法人的，投诉书需加盖有效的企业电子印章和法人电子姓名章。投诉人为自然人的，投诉书需加盖有效的电子姓名章。

三、行政监督部门通过省电子行政监督平台收到投诉书后，应当按照《投诉处理办法》的要求，在三个工作日内进行审查。对于不符合投诉受理条件（包括不属于本部门受理的投诉）的，应当通过省电子行政监督平台向投诉人发出不予受理通知书并向社会公开（保密工程除外，下同）。行政监督部门依法受理并做出的投诉处理决定，应当通过省电子行政监督平台向投诉人发出并向社会公开。

四、投诉人采用线下书面投诉的，行政监督部门应当在收到投诉书的三个工作日内将投诉信息在省电子行政监督平台予以记录；在做出不予受理决定或投诉处理决定的三个工作日内将处理信息在省电子行政监督平台予以记录并向社会公开。

五、行政监督部门通过省电子行政监督平台公开投诉处理信息时，应当将投诉人或被投诉人的地址及有效联系方式予以隐藏处理。

六、本通知自2018年8月1日起实施。

福建省住房和城乡建设厅

2018年7月4日

福建省住建厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见

（闽建筑〔2018〕29号，2018年9月10日发布）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

为贯彻落实扫黑除恶专项斗争的要求，进一步规范工程施工招标投标市场秩序，有效遏制串通投标等违法行为，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《电子招标投标办法》等法律法规和规章，结合我省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目的特点，经商省发改委，现对投标人采用数据电文形式的投标文件（下称“电子投标文件”）雷同认定及处理事项提出以下指导意见：

一、不同投标人的电子投标文件存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：

（一）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（二）不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。

（三）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

不同投标人的电子投标文件存在雷同的，评标委员会应当按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标文件的规定没收其投标保证金。

二、投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。

三、行政监督部门对于电子投标文件雷同以及其他串通投标情形的，应当依法查处，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。行政监督部门应当利用省公共资源电子行政监督平台的大数据分析功能，加强对各个招投标环节的数据监控，及时发现和查处招投标过程的违法违规行为。

四、2018年10月10日起发布招标公告或发出投标邀请书的依法必须招标的施工招标项目，招标人应当将上述情形及处理方式在招标文件中予以明确。行政监督部门对招标人未按照本指导意见要求编制招标文件的，应当责令改正。

关于计价软件加密锁实施实名制管理的通知

闽建筑〔2019〕16号

各设区市建设局、平潭综合实验区交建局：

为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动，严厉打击串通投标违法行为，针对《福建省住房和城乡建设厅关于施工招标项目电子投标文件雷同认定与处理的指导意见》（闽建筑〔2018〕29号）实施过程中发现的问题，经研究决定，对用于工程招标投标活动的计价软件加密锁推行实名制管理。现将有关事项通知如下：

一、应当实名登记的计价软件包括投标人用于制作、生成投标工程量清单报价的造价计价软件以及用于报价分析等辅助软件。计价软件开发单位应当做好计价软件加密锁（含已出售的）实名登记，核对并如实记录购买人和使用人信息，实现信息可追溯管理。计价软件开发单位不得以实名登记为由，向购买人收取任何费用。

二、计价软件开发单位应当在计价软件加密锁写入使用人信息。以单位名义使用的，记录单位全称、统一社会信用代码、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）、登记或变更时间等信息；以个人名义使用的，记录个人姓名、身份证号码、软件功能（报价编制功能或报价分析功能）、登记或变更时间等信息。

三、按照新修订的《福建省建设工程造价电子数据交换导则》，各电子招标投标交易平台应当于2019年8月1日前做好已标价工程量清单XML电子文档的软硬件信息对接

四、2019年8月1日起依法必须招标的施工招标项目发布招标公告或发出投标邀请书，必须规定投标人递交的已标价工程量清单XML电子文档中记录的软硬件信息应当包括软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。对于没有按照上述要求记录计价软件加密锁实名信息的，应当作为否决条款并在招标文件中明确。

五、要求投标人提供已标价工程量清单XML电子文档的招标项目，电子招标投标交易平台在开标时公布的软硬件信息中，还应当包括计价软件加密锁使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能等。其中，个人身份证号码中的出生日期信息予以隐藏处理。

六、投标人原则上使用本单位的软件加密锁编制已标价工程量清单或进行报价分析。对于投标人使用非本单位或个人的软件加密锁编制已标价工程量清单或进行报价分析的，行政监督部门结合省公共资源交易电子行政监督平台招投标大数据分析情况，予以重点监管。省厅将结合计价软件加密锁实名制管理实施情况，进一步完善电子投标文件雷同认定与处理办法。

关于规范园林绿化工程施工招标投标活动有关事项的通知

（闽建筑〔2019〕21号，2019年7月24日发布，2019年9月1日起施行）

各设区市建设局，平潭综合实验区交建局：

为规范我省园林绿化工程施工招标投标活动，健全建筑市场诚信体系，维护招投标当事人合法权益，结合我省园林绿化工程实际情况，经商省发改委，现就有关事项通知如下：

一、我省行政区域内符合下列之一的园林绿化工程施工项目依法必须招标的，应当按照本通知的规定纳入工程招投标网上公开运行机制实施：

（一）新建、改建、扩建公园绿地、防护绿地、广场用地、附属绿地、区域绿地，以及对城市生态和景观影响较大建设项目的配套绿化,主要包括园林绿化植物栽植、地形整理、园林设备安装及建筑面积300平方米以下单层配套建筑、小品、花坛、水系、驳岸、喷泉、假山、雕塑、绿地广场、园林景观桥梁、园林绿地内的道路、给排水管网、强弱电设施等；

（二）单独发包的道路绿化等工程。财政投融资的城市建成区范围内的市政道路、河道工程项目中，绿化工程招标控制价在400万元以上的，绿化工程部分应当单独发包。

二、园林绿化工程招标项目，招标人或其委托的招标代理机构不得将具备住房城乡建设部门核发的原城市园林绿化企业资质、建筑工程施工总承包资质、市政公用工程施工总承包资质、水利水电工程施工总承包资质等作为投标人资格条件。

园林绿化工程施工企业应具有独立法人资格，具备与园林绿化工程建设活动相匹配的专业技术管理人员、技术工人、资金、设备等条件。

三、园林绿化工程的评标办法参照我省现行房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法，原则上采用经评审的最低投标价中标法进行评标。其中，招标控制价在600万元及以下的工程可以采用简易评标法。

四、依法必须招标的园林绿化工程应当使用福建省园林绿化施工企业信用评价分值（以福建省园林绿化施工企业信用评价系统公布的数据为准）。信用评价分值应用规则如下：

（一）在每季度首月10日后开标的招标工程使用的信用综合评价分值，应为投标人在上季度园林绿化类的信用综合评价日平均分值（下称“企业季度信用得分”）。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。

（二）采用简易评标法的，企业季度信用得分的合格分值设置为35分；采用经评审的最低投标价中标法，企业季度信用得分的合格分值设置为50分。招标文件中应将投标人的企业季度信用得分不得低于合格分值作为实质性要求。

五、采用经评审的最低投标价中标法的，还应遵守下列规定：

（一）招标控制价在1200万元及以上的园林绿化工程可以设置一项企业的类似业绩（指标包括项目类型和工程造价，项目类型分为综合性园林绿化工程和道路绿化工程）作为投标人资格条件，设置的类似业绩指标值（指工程造价）不得超过招标工程实际指标值的三分之二。类似业绩应为招标工程招标公告发布（或投标邀请书发出）之日的前五年内验收合格的工程（以竣工验收时间为准）。

设置类似业绩的招标工程，招标人应当在招标文件中明确投标人提供的类似业绩必须是通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到，且查询到的数据应能满足本招标工程的类似业绩指标要求，否则其业绩不计。

（二）根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

1、投标人数量不多于（含）50家时，全部入围。

2、投标人数量多于50家时：

（1）当招标控制价＜800万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的所有投标人中随机抽取50家入围；

（2）当800万元≤招标控制价＜3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家（第50家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；

（3）当招标控制价≥3000万元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前50家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（三）推荐中标候选人时，进入前五名并通过资格文件、商务文件评审均合格且投标报价乘以《有效投标人对应的信用系数》（详见附表）中规定的信用系数后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高进行排序，若上述两项均相同时，由招标人随机抽取。

六、招标文件中设置的投标人拟派出的施工管理人员（包括项目负责人、技术负责人、岗位人员）和技术工人的最低资格和人数要求，应符合《关于贯彻执行〈园林绿化工程建设管理规定〉的通知》（闽建办风景〔2018〕11号）附件2、3的规定。投标人应当在投标文件中明确拟派出的施工现场管理人员名单。投标人的企业信息及主要管理人员信息（即项目负责人和技术负责人）应当能够通过福建省园林绿化施工企业信用评价系统查询得到，作为招标文件的实质性要求。

七、招标人或其委托的招标代理机构应当根据《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件》，结合本通知的规定编制招标文件。

八、各级招投标监管部门应当加强园林绿化工程招投标监管，发现投标人存在串通投标、弄虚作假行为，按照《招标投标法实施条例》第六十七条、第六十八条的规定予以严肃查处。

各级招投标监管部门工作人员应当依法履行职责，不得徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，不得非法干涉招标投标活动。

九、本通知自2019年9月1日起实施。需要单独招标的绿化养护项目，可参照本通知规定执行。

有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3000万元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 800万元及以上且不足3000万元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 800万元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

关于印发标准工程总承包招标文件(2020年版)和模拟清单计价与计量规则(2020年版)的通知

（闽建筑〔2020〕2号）

http://zjt.fujian.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/xxgkml/dfxfgzfgzhgfxwj/jzsc/202001/t20200120_5184188.htm

关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知

闽建筑〔2020〕8号

各有关单位：

针对工程建设行业专项整治中发现的突出问题，为规范我省房屋建筑和市政基础设施工程（含园林绿化工程）招标投标活动中的投标保证金管理，切实保障招投标各方合法权益，经商省发改委，现就有关事项通知如下：

一、投标人以现金或支票方式提交投标保证金的，招标人及其委托的招标代理机构应当按照下列要求做好投标保证金收取：

（一）对于进入公共资源交易场所交易的招标项目，投标保证金应当存入招标人设立的投标保证金专户，或者按照当地规定存入公共资源交易中心设立的投标保证金专用账户，不得由招标代理机构代收。

（二）对于不属于依法必须招标且在场外交易的项目，招标人应当对投标保证金返还负直接责任。投标保证金原则上存入招标人设立的投标保证金专户，因招标人自身原因无法设立投标保证金专户，需委托招标代理机构代收的，应当出具承诺函（格式详见附件）并作为招标公告的组成部分。

二、投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的,招标文件应当明确下列事项并作为实质性要求：

（一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。

（二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。

三、自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定。开展电子投标保函业务应当符合下列要求：

（一）开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息。

（二）各地公共资源交易平台和开展电子投标保函业务的金融机构按照《福建省公共资源交易电子保函对接服务平台对接接口、数据规范》的要求，及时升级改造系统，确保电子投标保函的数据对接。

（三）各金融机构提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业务。各金融机构应当及时将赔付情况向福建省公共资源交易电子公共服务平台电子保函对接服务平台对接，确保数据及时、准确、完整反馈。

（四）任何单位不得指定或限定开具电子投标保函的金融机构，金融机构被依法限制开展投标保函业务或因失信行为被联合惩戒除外。

四、根据中国银保监会办公厅《信用保险和保证保险业务监管办法》的要求，我厅制定的现行标准招标文件中删除投标保证保险（凭证）及其他保证保险（凭证），不再将投标人提供投标保证保险凭证作为实质性要求，招标人在编制招标文件时应予以相应调整。招标人允许使用投标保证保险的，原则上使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单。招标人应当在招标文件中明确投标保证保险的具体事项并作为实质性要求，投标人应当予以响应。

五、投标人存在招标文件规定的投标保证金不予退还情形的，招标人应当不予退还。所涉及的投标人采用投标保函的，金融机构应当配合招标人按照投标保函的约定履行合同义务。金融机构不配合招标人履行合同义务的，各级招投标监管部门应予以曝光并将信息通过省公共资源交易电子行政监督平台向社会公开。

六、本通知自2020年10月1日起实施，即2020年10月1日起发布招标公告或发出投标邀请书的招标项目，应当按照本通知的规定在招标文件中明确上述事项。

福建省住房和城乡建设厅

2020年8月30日

关于装配式建筑招标投标活动有关事项的通知

闽建筑〔2020〕9号

各设区市建设局、发改委，平潭综合实验区交建局、经发局：

为贯彻落实《福建省人民政府办公厅关于大力发展装配式建筑的实施意见》（闽政办〔2017〕59 号），结合我省装配式建筑发展情况，现就装配式建筑工程招标投标活动有关事项通知如下：

一、符合闽政办〔2017〕59 号文要求采用装配式建造的工程项目，建设单位应当按规定实施。对于依法必须进行招标的装配式建筑，符合条件的原则上采用工程总承包组织方式。其中，政府投资的装配式建筑在初步设计完成后发包，并根据装配式建筑设计情况在设计概算中计算造价成本。鼓励装配式建筑采用全过程工程咨询服务，形成“工程总承包+全过程工程咨询”组织方式。

二、装配式建筑的相关发包内容属于依法必须进行招标范围的，一般采取公开招标方式。

三、各设区市住房城乡建设主管部门可以在我省标准工程总承包招标文件的基础上，结合本地区装配式建筑发展实际，细化承包人建议书和承包人实施方案等具体评审内容，将装配式建筑设计（设计标准化、设计模数化、部品部件通用化、BIM技术应用等）、预制构件生产采购管理（预制构件质量控制、运输经济半径、可追溯管理等）、施工工艺（预制构件吊装、支撑、灌浆等工序以及成品保护等）作为评审要素。在评审要素中，可将实施方案承诺比招标文件规定的更高装配率作为加分项，并明确相应违约责任。

四、在房屋建筑工程推广“三板”（预制墙板、预制楼梯板、预制楼板），在市政道路工程推广预制混凝土构件。对于招标控制价超过3000万元，虽未达到装配式建筑评价标准但“三板”使用比例超过50%的房屋建筑工程，或路缘石、检查井全部采用预制混凝土构件的市政道路工程，施工招标发包时可以采用综合评估法评标办法。

五、本通知自2021年1月1日起实施。《关于我省建筑产业现代化试点期间做好工业化建筑工程项目招标投标活动的指导意见》（闽建筑〔2015〕16号）、《关于装配式建筑试点项目实施过程中有关问题的通知》（闽建筑〔2016〕23号）同时废止。2020年12月31日前项目可行性研究报告审批、项目申请报告核准已确定招标方式的装配式建筑，仍适用闽建筑〔2015〕16号文和闽建筑〔2016〕23号文的规定。　　　　　　　　　　　                               福建省住房和城乡建设厅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福建省发展和改革委员会

福建省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部办公厅关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知

（闽建筑函〔2018〕26号，2018年3月5日发布，2018年3月20日起施行；废止原《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动行政监管试行办法》闽建法〔2002〕148号附件2）

各设区市建设局（建委）、平潭综合实验区交建局：

现将住房城乡建设部办公厅《关于取消工程建设项目招标代理机构资格认定加强事中事后监管的通知》（建办市〔2017〕77号）转发给你们，并提出以下意见，请一并贯彻执行：

一、招标代理机构在闽开展工程招标代理活动，应取得公司法人《营业执照》且登记营业范围包含工程招标代理业务，具备与工程招标代理业务匹配的专职人员，并通过福建省招标代理管理信息系统和省外入闽招标代理企业信息登记系统完成企业基本信息登记。招标代理机构不得以分公司、分支机构名义进行信息登记，并对填报信息的真实性、完整性、准确性负责。

二、招标代理机构应当与招标人签订工程招标代理书面委托合同，并在合同约定的委托范围内，按照法律、法规、规章和规定办理招标事宜，承担相应法律责任。被人民法院列为“失信被执行人”、被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”的招标代理机构，不得从事依法必须招标的政府投资项目的工程招标代理活动。

三、招标代理机构负责编制本单位代理招标项目的工程量清单或者招标控制价的，其成果文件应当由本单位的注册造价工程师签字并加盖执业印章。

四、招标人应当根据合同约定的范围合理确定招标代理服务费，并在委托合同中明确支付方式和时间，不得将招标代理服务费转嫁给中标人支付，也不得提出以财审、审计结论作为结算依据等不合理要求。招标代理服务费约定由中标人支付的，应在招标文件中明确其支付的方式、时间，并在招标控制价的暂列金额中单独列项计算。招标代理机构因违法或工作失误造成招标失败并给招标人造成损失的，应当承担相应赔偿责任。

五、招标代理机构应当在委托代理合同签订后成立项目组。项目组成员的要求在委托代理合同中约定，并符合省厅的文件规定。项目组成员应为招标代理机构本单位的专职人员，并提供相应的社保证明和聘用合同，其中项目负责人提供近六个月连续缴费的社保证明。社保由上级单位统筹缴纳的，应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。项目组成员从事工程招标代理业务时间，以在招标代理机构的社保缴费累计时间计算。

六、招标代理机构应当加强本单位专职人员的业务培训。招标代理机构的项目负责人、招标文件编制人每年参加招投标业务培训的学时不少于10个学时，其他专职人员不少于5个学时。招标代理机构可以自行组织培训，也可以委托行业协会开展培训，培训主体对培训质量负责。招标代理机构应及时将专职人员的培训情况等信息通过福建省招标代理管理信息系统和省外入闽招标代理企业信息登记系统进行登记。招标人可在委托合同中，明确项目组成员的培训要求。

七、招标代理机构不得代收投标人的投标保证金。投标人以现金或支票方式提交投标保证金的，应当从投标人的基本账户转出，存入招标人设立的投标保证金专户，或者按照当地规定存入公共资源交易中心设立的投标保证金专用账户。退还投标保证金时，应当转入投标人提交保证金时的基本账户。不得从投标保证金专户内提取现金或将投标保证金退还给其他单位或个人。

八、各级住房城乡建设主管部门应当按照《福建省工程建设项目招标代理机构信用综合评价暂行办法》的要求，组织开展招标代理机构信用综合评价工作，按照“谁作出、谁采集”的原则及时采集招标代理机构的信用信息。省厅将另行制定招标代理机构信用评价成果应用于招标代理业务承接的具体办法。

招标代理机构从事工程招标代理活动中，存在下列行为的，住房城乡建设主管部门应当予以通报批评并纳入信用扣分：

（一） 对投标人或者其他利害关系人提出的异议，未依法依规予以答复或答复内容流于形式；

（二） 对投标人或潜在投标人关于招标文件的疑问，未予澄清或澄清内容流于形式；

（三） 违规代收投标人以现金或支票方式递交的投标保证金；

（四） 派出的项目组成员不是本单位人员；

（五） 派出的项目组成员不符合规范性文件要求；

（六） 派出的项目组成员未实际到岗履职；

（七） 依法必须招标的项目，未按规定通过福建省公共资源交易电子行政监督平台备案招标文件等材料；

（八） 不配合招投标监管部门依法处理招投标投诉；

（九） 违反法律、法规、规章规定但达不到行政处罚或违反规范性文件规定的其他行为。

九、各级住房城乡建设主管部门在取消招标代理机构资格认定后，应当进一步加强对招标代理机构及其专职人员的事中事后监管，通过开展“双随机”检查、专职人员业务水平测评等方式对辖区内从事招标代理的招标代理机构及其专职人员进行抽查抽测，并将监督检查情况向社会公开。

十、本通知自2018年3月20日起实施。《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工招投标活动行政监管试行办法》（闽建法〔2002〕148号）附件2同时废止。

福建省工业和信息化厅关于印发《福建省工业项目招标投标行政监管办法（试行）》《福建省工业项目招标投标若干规则（试行）》等文件的通知

（闽工信法规〔2020〕90号，2020年6月23日发布，2020年8月1日起施行）

各设区市工信局、平潭综合实验区经发局，省属有关集团（控股）公司：

现将《福建省工业项目招标投标行政监管办法（试行）》《福建省工业项目招标投标若干规则（试行）》《福建省工业项目设备采购招标示范文本（试行）》印发给你们，请遵照执行，在实施过程中，有关意见和建议请向我厅反映。

附件：1.福建省工业项目招标投标行政监管办法（试行）

2.福建省工业项目招标投标若干规则（试行）

附件1

福建省工业项目招标投标行政监管办法（试行）

第一条  为建立健全工程招标投标廉政风险防控体系，依法履行招标投标活动的行政监督职能，保证招标投标活动依法进行，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《电子招标投标办法》《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《福建省招标投标条例》《福建省公共资源交易电子行政监督平台管理暂行办法》等法律、法规、规章以及有关规定，制定本办法。

第二条  本办法适用于对本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目（含相关设计、施工、监理等活动）招标投标活动实施行政监督管理。

前款所称工业项目招标投标是指对新增工业生产能力或改造升级现有生产能力必需的设备、材料采购进行公开招标或邀请招标。

第三条  省工信厅负责全省工业项目招标投标活动的监督、指导,具体负责跨设区市建设的工业项目招标投标活动监管；市、县（区）承担工业项目招标投标活动监管职责的部门负责辖区工业项目招标投标活动监管。

第四条  工业项目招标投标活动监督执法必须以法律、法规和规章为依据。任何行政监督机关和个人不得违法干涉正常的招标投标活动。

第五条  监督机关通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）开展日常电子监督管理工作：

（一）在相关资料齐备的情况下，按照规定或承诺的期限完成本部门有关公共资源交易行政监督信息的登记、维护与更新工作；

（二）进行公共资源交易相关基本信息查询，发现公共资源交易活动中存在的问题，根据问题线索和有关举报查处案件；

（三）通过行政监督点进行公共资源交易过程信息监督管理和预警信息处理工作；

（四）受理投诉，并按照规定或承诺的期限完成投诉信息处理工作；

（五）利用公共资源交易大数据分析统计功能进行风险防控和监督管理决策。

前款所称监督机关指本办法第三条规定的负责工业项目招标投标活动的行政监督部门。

第六条  监督机关主要对以下的工业项目招标投标活动依法实施监督：

（一）依法必须招标的工业项目是否具备法定招标条件；

（二）依法必须招标的工业项目是否存在违法发包、分包、转包行为；

（三）招标人采取的招标方式、组织形式、招标金额是否符合项目审批部门的核准意见（若有）；

（四）招标人和招标代理机构是否依照法定和招标文件规定的程序进行招标活动；对潜在投标人的质询和异议是否进行合理回复；

（五）招标文件是否使用全省统一的示范文本编制，是否存在“不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人”的情形；

（六）投标人是否依法参加投标活动，是否存在围标串标情形；

（七）评标委员会组建、组成及其评标活动是否依法依规进行；

（八）招标人是否依法依规确定中标人和发出中标通知书；

（九）招标人是否依法依规处理异议；

（十）招标人与中标人是否依法依规签订合同。

第七条  监督机关发现招标文件明显违反招标投标法律、法规、规章等有关规定,以及招标投标活动明显违反招标投标程序、规则的，应当予以制止、责令改正，必要时，可以责令暂停其招标投标活动。

第八条  招标人或招标代理机构应通过省行政监督平台报送备案材料。监督机关对不属于本部门监管的项目的备案材料应予以退回，并告知理由；对招标文件有违反法律、法规、规章和规范性文件规定内容的，应通过省行政监督平台提出监督意见。招标人或招标代理机构对监督意见有异议的，应通过省行政监督平台向监督机关陈述理由和依据。监督机关对招标人或招标代理机构就监督意见陈述的理由和依据，做出监督处理意见。

第九条  不同投标人采用数据电文形式的投标文件（下称“电子投标文件”）存在下列情形之一，视为电子投标文件雷同：

（一）不同投标人的电子投标文件编制、上传、解密计算机的网卡MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。

（二）不同投标人的技术文件经招标文件约定的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）查重分析，内容异常一致或者实质性相同的，应认定为《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（四）项“不同投标人的投标文件异常一致”的情形。

不同投标人的电子投标文件存在雷同情形的，评标委员会应按照招标文件规定的评标办法和标准否决其投标，招标人应当按照招标投标有关规定予以处理。

投标人递交的电子投标文件未按照规定记录软硬件信息的，或者记录的软硬件信息经电子交易平台使用第三方验证工具认定被篡改的，评标委员会应当否决其投标。

监督机关对于电子投标文件雷同以及其他串通投标情形的，应当依法查处，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关处理。

第十条  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台或线下书面向该项目的监督机关提出投诉。监督机关对投标人和其他利害关系人提出的投诉，应当按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定处理。

第十一条  监督机关收到反映招标投标问题的信访，符合信访条件的，予以受理并按信访有关规定进行处理。对于反映招标投标问题的投诉事项，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的规定处理。

第十二条  决定受理的投诉，监督机关必要时可责令招标人暂停招标投标活动。监督机关可视情况，将投诉事项转招标人及其委托的招标代理机构调查核实并提出意见，招标人及其委托的招标代理机构应对投诉人信息予以保密，保障投诉人的合法权益。

监督机关处理招标投标投诉或者招标人异议，调查有关情况的，相关单位和人员应当依法依规予以协助和配合。

第十三条  受理投诉的监督机关及承办人员应当遵守下列规定：

（一）妥善保管和使用投诉材料，不得私自摘抄、复印、借阅、扣压、销毁；

（二）严禁将投诉人信息及投诉处理活动中知悉的国家秘密、商业秘密透露给被投诉的单位或者个人，或者有可能对投诉人产生不利后果或对投诉处理活动产生不良影响的单位或个人；

（三）严禁向无关人员或单位透露投诉处理过程中的有关情况。

监督机关应当建立相应的投诉保密登记制度和承诺制度，防止向与投诉无关的人员或单位透露有关情况。

第十四条  监督机关依法做出投诉处理决定或不予受理决定。投诉人通过省行政监督平台提出的投诉，监督机关对于不符合投诉受理条件（包括不属于本部门受理的投诉）的，应当通过省行政监督平台向投诉人发出不予受理通知书（保密工程除外，下同）；依法受理并做出的投诉处理决定，应当通过省行政监督平台向投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人发出。投诉人采用线下书面提出的投诉，监督机关应当在收到投诉书的3个工作日内将投诉信息登记至省行政监督平台，通过省行政监督平台做出投诉处理决定或不予受理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人和其他与投诉处理结果有关的当事人。公开投诉处理信息时应当将投诉人或被投诉人的地址及有效联系方式等予以隐藏。

第十五条  监督机关应当在职责范围内接受招标人或招标代理机构有关招标投标政策咨询，但不得参与具体项目招标文件编制工作。

第十六条  省行政监督平台、福建省公共资源交易电子公共服务平台、各级电子交易平台等运行服务机构对工业项目招标投标活动中产生的电子招标投标资料，监督机关对招标投标投诉、处理及监管过程中形成的书面材料应按规定做好归档保存工作，并严格遵守保密工作规定。

第十七条  省行政监督平台应建立技术支撑体系，完善工作机制，满足调阅招标投标存档资料的需要。除招标人或招标代理机构存档工作需要外，未经批准，非履职需要的无关单位或个人不得查阅、复制招标投标存档资料。除法律法规明确规定外，有关部门、单位因工作需要查阅、复制相关材料的，应出具本单位介绍信，并经监督机关批准。

查阅、复制者应注意材料保密，并对其使用的合法性负责。

第十八条  监督机关应当加强对招标人、投标人、招标代理机构及其执业人员、评标委员会成员的信用管理，推进工业项目招标投标诚信体系建设，将查处的违法违规行为及时纳入信用评价体系。

第十九条  监督机关在招标投标活动监管过程中，发现涉嫌犯罪需要追究刑事责任的，按照《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》和《公安机关受理行政执法机关移送涉嫌犯罪案件规定》，将案件移送同级公安机关，并将相关信息推送到省工程领域招投标在线监管平台；发现涉嫌违纪或者职务违法、职务犯罪问题线索的，及时按规定移送纪检监察机关处理。

第二十条  监督机关应当充实招标投标监督执法力量，加强廉政教育和业务培训，提高依法履职能力。

监督机关及其工作人员在招标投标活动过程中不得有下列行为：

（一）以任何方式违法干预或影响依法进行的招标投标活动；

（二）担任评标委员会成员；

（三）参与本部门监管项目招标文件的编制；

（四）泄露应当保密的资料和有关情况；

（五）收受招标投标当事人和其他利害关系人财物。

监督机关及其工作人员有上述行为的，由有权机关依法处理，造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，移送司法机关处理。

第二十一条  本办法中未涉及的事宜，以及法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第二十二条  本办法由福建省工业和信息化厅负责解释，自2020年8月1日起施行。

附件2

福建省工业项目招标投标若干规则（试行）

第一条  为规范全省工业项目（不含房屋建筑，下同）招标投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《福建省招标投标条例》《电子招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，结合本省实际，制定本规则。

第二条  本规则适用于本省行政区域内国有、国有控股及国有占主导地位的企业依法必须招标的工业项目（含相关设计、施工、监理等活动）。

第三条  本规则所称工业项目招标投标是指对新增工业生产能力或改造升级现有生产能力必需的设备、材料采购进行公开招标或邀请招标。可否采取邀请招标方式、不招标的应由有权部门予以确定。

第四条  依法必须招标的工业项目必须严格按照现行《必须招标的工程项目规定》执行，但有下列情形之一的，可以邀请招标：

（一）涉及国家安全或者国家秘密，不适宜公开招标的；

（二）技术复杂或者有特殊专业要求，仅有少数几家潜在投标人可供选择的；

（三）采用公开招标方式所需费用占项目总价值比例过大，不符合经济合理性要求的；

（四）受自然资源或者环境条件限制，不适宜公开招标的。

第五条  依法必须进行招标的工业项目实行电子招标投标，招标投标参与各方应当按照《电子招标投标办法》等有关规定，通过福建省公共资源交易电子行政监督平台（以下简称“省行政监督平台”）、福建省公共资源交易电子公共服务平台（以下简称“省公共服务平台”）、招标文件约定的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）开展相关招标投标活动。

第六条  招标人应当按照规定通过省行政监督平台办理招标计划登记手续。

第七条  委托招标的项目，招标人应与有相应资质的招标代理机构签订书面委托代理合同，按照代理合同的约定支付代理费用。

第八条  招标代理机构应当在委托代理合同签订后成立项目组。项目组成员应在省行政监督平台上登记，由项目负责人、招标文件编制人和其他成员组成，须同时为本代理机构人员且符合下列要求：

（一）项目组成员应当熟悉工业项目招标投标相关法律法规和规定、招标投标流程及相关业务知识；

（二）项目负责人、招标文件编制人及其他成员应当具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业技术水平。

第九条  招标代理机构应当在招标人委托的范围内办理招标事宜，并遵守本规则中关于招标人的规定。

第十条  招标人在招标过程中应当遵守以下要求：

（一）同一招标项目按规定需要两种及以上不同专业资质条件要求的，招标人可以结合招标项目实际情况自主决定是否接受投标人组成联合体投标。

（二）工业项目设定的投标人资格要求应与所招标项目的规模、性质、特点等相适应。招标文件中不得提出与招标项目具体特点、实际需求、合同履行不相适应的资格、技术、商务条件要求， 不得规定含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

（三）不集中组织答疑。潜在投标人对招标事项有疑问的，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人通过电子交易平台进行答复。

（四）应当允许投标人以现金（电汇或者转账）、银行保函、担保保函、投标保证保险等方式递交投标保证金。

（五）招标项目应明确设备、材料的规格、型号、标准，但不得指定或者变相指定特定专利、商标、品牌、原产地或者供应商。

（六）首台套产品投标时，不得提出市场占有率、使用业绩等要求，不得超出招标项目实际需要或套用特定产品设置评价标准、技术参数等。对已经认定的首台（套）产品，自认定之日起 2 年内视同已具备相应业绩，投标人使用首台（套）产品参加应用综合评分法的有关招标投标活动时，仅需提交相应首台（套）产品认定证明材料后，相应业绩分值直接为满分。

（七）工业项目一般实行资格后审。

（八）中标候选人数量由招标人依法依规确定并在招标文件中明示。

（九）不得将应当由招标人承担的义务或者费用转嫁给中标人。

第十一条  招标人除应当在省公共服务平台发布招标公告和公示信息外，国家和我省有相关规定的，招标人应当按照规定同步在其他媒介公开，且必须保持内容一致。其他媒介可以依法全文转载招标公告和公示信息，但不得改变其内容，同时必须注明信息来源。

第十二条  招标人应当将招标文件等相关材料上传至电子交易平台供潜在投标人免费下载。潜在投标人不得为任何非法目的而使用招标图纸和相关材料。项目涉及保密的，可不对外公开招标图纸和相关涉密材料。

第十三条  招标人应当最迟在招标文件、招标文件澄清及修改发出的同时，通过省行政监督平台报该工业项目招标投标活动监督机关备案。省行政监督平台以一定方式告知监督机关，监督机关应当在规定的时限内予以响应。上传的备案材料包括：

（一）项目核准、备案文件，以及招标方式批复文件（若有）；

（二）建设资金或资金来源已经落实的证明材料；

（三）招标代理合同及招标代理项目组成员名单（适用委托招标的项目）；

（四）招标文件；

（五）招标控制价（如有）；

（六）拟邀请投标人名单（适用邀请招标的项目）；

（七）招标法律法规规定需要提供的其他材料。

第十四条  招标人、招标代理机构、电子交易平台运营机构应当采取措施，对依法必须保密的潜在投标人或投标人名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的信息、资料予以保密，不得泄露。

第十五条  工业项目招标取消现场报名。潜在投标人按照招标公告或投标邀请书中规定的时间期限从电子交易平台下载招标文件等相关材料。

潜在投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件规定的时限内通过电子交易平台提出，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

潜在投标人对招标文件有异议的，应当在规定的期限内使用本单位的CA证书并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，按照本规则第三十五条第二款的规定通过电子交易平台向招标人提出。

第十六条 潜在投标人应当使用招标文件中规定的投标文件制作软件，按照招标文件规定的内容和格式编制、签名盖章、加密投标文件。

第十七条  潜在投标人应当在招标文件载明的投标截止时间前，通过电子交易平台完成其投标文件的传输递交。电子交易平台在投标截止时间前收到潜在投标人送达的投标文件，应当即时通过电子交易平台向潜在投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

在递交投标文件截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

第十八条  投标人应当根据招标文件规定的投标保证金提交时间和要求，提交投标保证金。

银行、担保公司、保险机构等金融机构应当依法为投标人办理投标保证金（保函）业务，不得为同一单位或者个人违规办理同一招标项目的多家投标人的投标保证金（保函）手续，并配合有权机关做好招标投标违法行为的查处。金融机构应当向招标人提供核对投标保证金（保函）真伪的验证渠道。

第十九条  投标人以保函形式提交投标保证金的，应当使用符合《福建省公共资源电子保函文件格式标准（试行）》的电子保函文件，在投标截止时间之前按照招标文件约定的时间将电子保函文件放入投标文件中一并提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。

第二十条  投标人应按照招标文件要求的业绩标准（如有）提交业绩证明材料，包括但不限于项目名称、项目建设单位、中标通知书扫描件、合同金额、合同签订时间、合同扫描件等。

第二十一条  投标人应按照招标文件要求提交设备报价明细表，包括但不限于设备名称、技术参数、单价、数量、总价、生产厂家等。

第二十二条  招标人应按照招标文件规定的时间，在政府设立的公共资源交易场所或者授权的其他招标投标交易场所（以下简称公共资源交易场所）通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行解密，但不得以任何方式强制要求投标人法人代表、项目经理等相关人员到现场。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。

投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

第二十三条  招标人应当按照国家及福建省的规定从依法组建的评标专家库中抽取评标委员会的专家成员。

技术特别复杂、专业性要求特别高或者国家有特殊要求，采取随机抽取难以保证胜任评标工作或者省综合评标专家库中相应专业的评标专家数量无法满足评标需要的项目，招标人应按照《福建省综合性评标专家库管理办法（试行）》（闽政办〔2007〕221号）及《福建省综合性评标专家库管理办法实施细则》（闽发改法规〔2017〕104号）等有关规定直接确定评标委员会的专家成员。

第二十四条  评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

第二十五条  评标委员会中的招标人代表，应具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业技术水平，并能熟悉电子评标系统操作。招标人没有符合前款规定条件的代表，应当全部从评标专家库中抽取相应的专家。

第二十六条  评标活动应当在公共资源交易场所内进行。招标投标活动的参与各方均应遵守公共资源交易场所的相关规定。

第二十七条  公共资源交易场所应当满足国家关于公共资源交易中心软硬件建设的规定。

公共资源交易场所应当为招标人或其招标代理机构或评标委员会按照招标文件要求查验企业、人员、项目或信用信息提供互联网支持。

第二十八条  评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

第二十九条  采用综合评估法且对技术文件进行量化评审的招标项目，推行远程异地评标。

第三十条  评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复。招标文件中应当合理确定投标人不予相应配合或者未按照评标委员会规定的时间、方式、内容回复澄清、说明或者补正的处理方式。

第三十一条  在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招标投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行重新评标，原评标委员会已完成的评标工作无效。

第三十二条  评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）推荐的中标候选人名单及其排序，投标报价、质量标准、工（交货）期；

（四）中标候选人的项目负责人姓名及其相关证书名称和编号；

（五）中标候选人响应招标文件要求的资格条件；

（六）提出异议的渠道和方式；

（七）招标文件规定公示的其他内容。

第三十三条  公示无异议的，招标人应当在收到评标报告后15日内确定中标人并向中标人发出中标通知书。

第三十四条  招标人和中标人依法完成合同签订起3日内，招标人应当在电子交易平台和省公共服务平台公示合同信息，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

（一）招标人的名称、地址和联系方式；

（二）招标项目名称；

（三）中标人的名称、地址和联系方式；

（四）合同总金额，合同标的交付时间、地点和条件，合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，验收要求、履约保证金、合同有效期等；

（五）其他需要对外公开的信息。

第三十五条 投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当使用本单位的CA证书，并需加盖有效的企业电子印章和法定代表人的电子姓名章，在规定的期限内通过电子交易平台向招标人提出。异议应当包括下列内容：

（一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

（二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

（三）异议事项的基本事实；

（四）相关请求及主张；

（五）有效线索和相关证明材料。

第三十六条  除本规则第二十二条第三款的规定外，招标人收到异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出决定的，

自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体明确，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章；

（四）超过异议时效的。

第三十七条  招标人对招标文件、开标或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招标投标活动。

第三十八条  投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内通过省行政监督平台向该项目招标投标的监督机关依法提出投诉，并加盖有效的企业电子印章和法定代表人电子姓名章。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉。

第三十九条  公共资源交易场所和电子交易平台运行服务机构应当将交易服务过程中产生的电子招标投标资料按规定做好归档保存工作，并严格遵守保密规定，依法依规提供查询服务。

中标通知书发出后，电子交易平台应当允许招标人下载或者复制所有投标文件。

第四十条  招标人应当自确定中标人之日起30日内将招标投标情况的书面报告通过省行政监督平台向监督机关备案。上传的招标投标情况的书面报告备案材料应当包含以下主要内容：

（一）招标投标的基本情况，包括招标范围、招标方式、资格审查、开评标过程和确定中标人的方式及理由等。

（二）相关的文件资料，包括招标公告或者投标邀请书、招标文件、技术文件评审意见（若有）、评标委员会的评标报告、中标人的投标文件。委托招标代理的，还应当附项目招标委托代理合同。

前款第二项中已按照本规则规定办理备案的文件资料，不再重复提交。

第四十一条  央属等国有企业来闽投资工业项目招标投标活动，另有规定的，从其规定。规则中未涉及的事宜，以及法律、法规、规章另有规定的，从其规定。

第四十二条  本规则由福建省工业和信息化厅负责解释，自2020年8月1日起施行。

福建省水利厅关于进一步规范水利工程建设招标投标管理的若干意见

（闽水〔2017〕1号，2017年1月3日发布）

各设区市水利局、平潭综合实验区农村发展局：

为依法履行招投标活动行政监督职能，提高监管效率，明确监督职责，规范行政监督行为，保证招投标活动有序进行，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规，现提出以下意见。

一、落实监管责任

各级水行政主管部门按“属地管理，分级负责”的原则，切实履行水利工程招标投标活动的监督职责，明确工作职责、主管领导和责任人，确保招标投标监管工作落实到位。

省级水行政主管部门负责指导全省水利工程招标投标工作，负责跨设区市水利工程建设项目招标投标活动的监督管理。

市级水行政主管部门负责本行政区域内以及上级委托的水利工程建设项目招标投标活动的监督管理。

二、明确范围规模

我省水利工程招标投标范围和规模应严格执行《水利工程建设项目招标投标管理规定》（2001年水利部11号令）等有关规定，不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。具体规模和范围如下：

（一）具体范围

1、关系社会公共利益、公共安全的防洪（潮）、排涝、灌溉、水力发电、引（供）水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等水利工程建设项目；

2、除了非国有资金投资、非国有资金占控股或者主导地位的项目，其他使用国有投资或者国家融资的水利工程建设项目；

3、使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的水利工程建设项目。

（二）规模标准

1、施工单项合同估算价在200万元人民币以上的；

2、重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的；

3、勘察设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在50万元人民币以上的；

4、项目总投资额在3000万元人民币以上，但分标单项合同估算价低于本项第1、2、3条规定的标准的项目都必须公开招标。

三、依法依规受理投诉

各级水行政主管部门按照《福建省招标投标条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（7部委11号令）的相关条款接受相应监督项目的有效投诉。相应监督项目的有效投诉是指：

（一）投诉人应是投标人或者其他利害关系人。

（二）投诉应当自中标结果公示之日起十日内以投诉书形式送达相应水行政主管部门。

（三）投诉书应当包括下列内容：

1、投诉人及被投诉人的名称、地址及有效联系方式；

2、投诉事项应有基本事实；

3、投诉相关请求及主张；

4、有效线索和相关证明材料；

5、投诉人为法人的，投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章，并附有效身份证明复印件；其他组织或者个人投诉的，投诉书必须由主要负责人或者投诉人本人签字，并附有效身份证明复印件。投诉书有关材料是外文的，投诉人应当同时提供其中文译本。

6、投诉过程，投诉人或者被投诉人提出需要鉴定的，由提出方负责提供合法有效的鉴定证明。

各级水行政主管部门接到投诉后，3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；不受理或驳回的，应当告知其不受理或驳回的理由。不符合投诉条件但书面反映招投标问题的信访件，按信访件有关规定处理。

四、认真做好备案工作

凡在本省行政区域内进行的水利工程建设项目招标投标活动，包括项目的勘察设计、施工、监理以及工程建设的重要设备、材料采购等招标投标活动均应在相应的水行政主管部门进行备案。

各级水行政主管部门要按照监督管理职责，根据国家有关法律规定中提出的备案要求，做好水利工程建设项目招标投标备案管理。

五、积极推进电子招标

各级水行政主管部门要根据国家推进工程电子招标投标的总体部署，按照省政府有关文件要求，积极推进水利工程电子招标投标工作，积极配合公共资源交易平台升级改造的相关工作。

我省依法必须进行招标的水利工程电子招标项目，要按照省发改委和省水利厅联合印发的水利工程电子招标文件示范文本执行。

六、推广使用信用信息

各级水行政主管部门要加快水利建设市场信用体系建设，严格执行国家、省有关水利建设市场主体信用信息管理的规定，规范信息的征集、公示、查询与管理。

各级水行政主管部门在招标投标、市场准入、日常监管等工作中，依托电子招标投标系统及其公共服务平台，逐步实现与市场主体信用信息的关联管理。

七、其他

此前我厅水利工程招标投标文件有关条款或规定与本意见不一致的，以本意见为准。

福建省水利厅 省发改委关于印发《全面推行水利工程电子招标投标实施意见》的通知

（闽水〔2017〕13号，2017年5月27日省水利厅、省发展和改革委员会发布）

各设区市水利局、平潭综合实验区农村发展局，各设区市发改局、平潭综合实验区经济发展局，各设区市公共资源交易平台整合牵头部门、平潭综合实验区行政审批局，各水利建设市场主体：为贯彻落实国家六部委《“互联网+”招标采购行动方案（2017—2019年）》，按照《福建省“互联网+”招标采购行动方案（2017—2019年）》要求，进一步加强水利工程招标投标监管，健全长效机制，落实属地责任，完善水利工程招标投标交易机制、公共服务和监督方式，推动政府职能转变和党风廉政建设，特制定《关于全面推行水利工程电子招标投标实施意见》，现印发给你们，请认真遵照执行。

关于全面推行水利工程电子招标投标的实施意见

招标投标监管工作是一项政策性强、牵涉面广的系统工程。近年来，我省积极探索推广水利工程电子招标投标，在创新监管方式、提高监管效率、提升监管水平等方面，取得了成效。全面推行水利工程电子招标投标是推动政府职能转变、完善惩防体系建设、加强党风廉政建设的内在要求，既是着力解决招投标领域存在的突出问题的需要，又是保障招标投标活动安全、建立信息共享机制、提升行政监督有效性的需要。为进一步加强招标投标监管，健全长效机制，落实属地责任，现就全面推行水利工程电子招标投标工作提出以下意见。

一、总体要求

（一）指导思想。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，敢于担当，改革创新，完善招标投标交易机制、公共服务和监督方式，推动政府职能转变和党风廉政建设，促进水利工程建设市场平稳健康发展。

（二）基本原则

坚持政府引导，同步推进。强化政府引导作用，破除体制机制障碍，实现水利工程招标投标从线下交易到线上交易的转变。

坚持问题导向、水利特色。紧盯水利工程招标投标领域的实际问题，强化关键环节监管和全程风险防控，规范水利工程交易行为。

坚持规则统一、数据共享。做好与省公共资源交易电子公共服务平台、行政监督平台及各类公共资源交易平台的协同运作、数据共享。

坚持创新监管、提高效能。充分发挥“互联网+”监管优势，强化全过程监管，推动实时监管和大数据监管，进一步提高监管有效性。

（三）工作目标

2017年8月1日，全省水利工程全面推行电子招标投标，形成规则统一、数据共享的省市县三级水利工程招标投标监管网络，实现在线监管的全覆盖，全面提升综合监管水平，初步实现行政监督、行业自律和社会监督相结合的电子招投标综合监督体系。

二、主要任务

（四）加快部署电子招标投标系统。省、市公共资源交易中心，有条件的县（市、区）公共资源交易分中心，应按照国家、省有关水利工程电子招标投标的相关规范要求，于2017年7月1日前完成本中心电子交易平台和场地协调、软硬件部署，为水利工程招标投标电子化提供条件。无法提供条件的，省水利工程电子交易平台可以提供相关支持。在规则统一、互联互通、安全高效的前提下，鼓励社会资本建设运营其他符合水利行业要求的电子交易平台。（责任单位：各级水行政主管部门、各设区市公共资源交易平台整合牵头部门、平潭综合实验区行政审批局）

（五）严格执行电子招标范本。编制完善水利工程电子招标投标勘察设计、施工、监理招标文件示范文本，并于7月1日前印发水利工程电子招标投标勘察设计、施工、监理招标文件示范文本。（责任单位：省水利厅、省发改委）水利工程项目要严格按照印发的水利工电子招标文件示范文本编制电子招标文件。（责任单位：各级水行政主管部门、项目建设单位、项目招标代理机构）

（六）全面采用线上交易。8月1日起，我省达到国家规定的依法必须招标规模标准的防洪(潮)、排涝、灌溉、水力发电、引(供)水、滩涂治理、水土保持、水资源保护等各类水利工程建设项目必须采用电子招标投标进行线上交易。水利工程项目所在地暂时无法进行电子招标投标线上交易的项目，应进入上一级具备条件的公共资源交易中心进行电子招标投标活动。（责任单位：项目建设单位、项目招标代理机构）

（七）切实转变监督方式。充分发挥“互联网+”监管优势，明确在线监督的监督职责和依据、监督对象和事项清单、监督程序和时限等。做好与省公共资源交易电子行政监督平台的对接，推动动态监督和大数据监管，并通过信息公开加强社会监督。（责任单位：各级水行政主管部门、各地公共资源交易中心及分中心）

（八）大力优化公共服务。依托水利工程电子招标投标公共服务平台，及时公布投诉举报受理情况，调查处理结果等监管信息。根据社会公众、市场主体等的需要，创新拓展水利招标投标公共服务领域和内容，不断提高供给质量和效率。（责任单位：各级水行政主管部门、各地公共资源交易中心及分中心）

（九）有序开展数据应用对接。依托水利工程电子招标投标系统，实现交易信息、主体信息等的汇集、共享和公开。充分运用大数据的技术和资源，依法高效采集、有效整合和充分运用相关信息数据。有序开展省水利工程电子招标投标系统与省公共服务平台、行政监督平台的数据推送和互联互通。（责任单位：省水利厅、省发改委）

（十）不断强化标后监管。加强水利工程标后监管，不定期对中标单位履约情况进行随机抽查，及时公开抽查结果信息。适时开展水利工程建设市场主体信用动态评价工作，加强信用体系建设，健全守信激励失信惩戒机制，有效实现水利招投标市场与工程现场联动。（责任单位：各级水行政主管部门）

（十一）开展宣传培训。充分利用报纸、网络等多种媒体加大宣传水利工程电子招标投标工作力度。及时对水利工程电子招标投标相关监管人员及市场主体开展文件宣贯和技术培训。（责任单位：各级水行政主管部门）

三、保障措施

（十二）加强组织领导。各地要把推行水利工程电子招标投标工作作为促进公共资源交易公开公平公正、推动政府职能转变和党风廉政建设的重要举措，切实加强组织领导，明确牵头落实部门和相关责任部门，尽快制定本地区行动目标和具体工作方案，提出相关进度要求。（十三）健全工作机制。各地各有关单位要建立水利工程电子招标投标工作推进机制、问责机制，协调解决在推进实施过程中的重点难点问题，定期通报工作进展情况。

（十四）抓好数据安全。各地要高度重视水利工程数据安全，严格遵守相关法律法规，健全水利工程数据安全管理制度，加强风险管理和防范，切实保障电子招标投标过程各环节的数据安全。

（十五）强化督导问责。省水利厅会同有关部门加强监督和指导，并对各地落实全面推行水利工程电子招标投标工作情况进行检查，对推进工作不力的地方和单位予以通报督促，对工作落实不到位的，严格按照有关规定追究责任。

福建省水利厅关于印发《福建省水利工程电子招标投标实施细则（试行）的通知》

（闽水〔2017〕21号，2017年10月13日发布，2017年10月30日起施行）

各设区市水利局、平潭综合实验区农村发展局，各有关单位：

为规范水利工程电子招投标活动，建立统一的水利工程电子招标投标交易规则，我厅组织制定了《福建省水利工程电子招标投标实施细则（试行）》，经商省发改委，现随文印发给你们，请遵照执行。

福建省水利工程电子招标投标实施细则（试行）

第一条  为规范水利工程电子招投标活动，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等有关法律、法规、规章规定，结合本省实际，制定本细则。

第二条  在我省行政区域内依法必须进行招标的水利工程招标投标活动适用本细则。

第三条  我省达到国家规定的依法必须招标规模标准的水利工程建设项目应通过水利工程电子招标投标交易平台（指依法设立的招标投标交易场所或其他市场主体建设运营的，以数据电文形式完成水利工程招标投标交易活动的信息平台，以下简称“水利交易平台”）实行电子招标投标。其余未达规模标准的水利工程建设项目是否采用电子招标投标由招标人自行确定。

第四条  水利工程建设项目设定的投标人资格要求应与所招标项目的规模、性质、特点等相适应，有业绩要求的应明确为近10年内承担过类似的工程业绩。招标人不得在投标人资格要求中提出与项目等级不相应的、过高的资格要求，不得规定含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

第五条  潜在投标人对招标文件有疑问的，应当在招标文件规定的时限内通过“水利交易平台”提出，招标人应当及时通过“水利交易平台”接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

第六条  水利工程建设项目招标不进行资格预审，均在“水利交易平台”进行资格后审。

第七条  水利工程建设项目采用“经评审的最低投标价中标法”的，投标人的评标价评审根据福建省水行政主管部门印发的福建省水利建设市场主体信用动态评价的相关文件执行。在相关文件出台前，评标价即为经资格审查、初步评审以及技术文件评审（如有要求）后合格投标人的投标报价。

水利工程建设项目采用“综合评价法”的，取消信用等级（如：信用等级AAA等）、安全生产标准化和各类奖项（如：鲁班奖、文明工地等）等评分项。投标人的企业诚信评价评审根据福建省水行政主管部门印发的福建省水利建设市场主体信用动态评价的相关文件执行。在文件出台前，所有投标人的企业诚信评价按满分10分计。

第八条  水利工程建设项目应当允许投标人以现金（电汇或者转账）或银行保函或年度投标保证金方式递交投标保证金。

采用现金方式递交投标保证金的，应从投标人基本账户开户行汇入指定账户；采用银行保函的，应由投标人开立基本帐户的银行开具，并保证其有效。

鼓励开发保证金以及保函的网络确认方式，减少现场提交，推动实现全流程电子化。

第九条  招标公告、中标候选人公告等须在中国采购与招标网（网址：www.chinabidding.com.cn）、 福建招标与采购网（网址：www.fjbid.gov.cn）发布的，应同时在中国采购与招标网、福建招标与采购网及福建省公共资源交易电子公共服务平台发布。

第十条  水利工程建设项目招标取消现场报名。潜在投标人按照招标公告或投标邀请书中规定的时间期限从 “水利交易平台”获取招标文件、招标图纸等相关材料。

第十一条  潜在投标人应当按照招标文件中规定的内容和格式编式，使用“水利交易平台”编制投标文件，并进行电子签章、文件加密、在线递交。

第十二条  潜在投标人应当在招标文件载明的投标截止时间前，通过“水利交易平台”完成投标文件的传输递交。“水利交易平台”在投标截止时间前收到潜在投标人送达的投标文件，应当即时向潜在投标人显示成功提交的有效标识。

在递交投标文件截止时间前，潜在投标人可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

第十三条  招标人应按照招标文件规定的时间，在“水利交易平台”通过“互联网”在线远程组织开标，开标过程对所有投标人实时在线直播并在“电子交易平台”中如实记录开标情况。开标时，应按照招标文件规定的时间及方式对电子投标文件进行在线解密，但不得以任何方式强制要求投标人法人代表、项目经理等相关人员到现场。

因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。招标人可以在招标文件中明确投标文件解密失败的补救方案，投标文件应按照招标文件的要求作出响应。

第十四条  评标委员会应当对“水利交易平台”提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

第十五条  水利工程建设项目采用“综合评价法”的，由“水利交易平台”对投标技术文件进行章节乱序排列后，提交评标委员会评审。评审结束后由“水利交易平台”自动计算得出评标结果。

第十六条  电子评标过程中，评标委员会要求投标人对投标文件作出澄清、说明或者补正的，应当通过“水利交易平台”发出，投标人应当按照评标委员会的要求通过“水利交易平台”回复。评标委员会应当根据要求澄清、说明或者补正的具体情况确定投标人回复的合理时限。

第十七条  在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、“水利交易平台”做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

第十八条  评标委员会完成评标后，应当通过“水利交易平台”向招标人提交评标报告。

招标人收到评标报告之日起3日内，应当在“水利交易平台”、“福建省公共资源交易电子公共服务平台”等公示中标候选人，公示期不少于3个工作日。公示至少包括以下内容：

（一）招标项目名称；

（二）中标候选人排序、名称、投标报价、工期（交货期）、质量标准；

（三）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

（四）中标候选人的项目负责人姓名及其个人业绩（如有时）、证书名称和编号；

（五）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

（六）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

（七）异议的渠道和方式；

（八）招标人的名称、地址和联系方式；

（十）招标文件规定的其他内容。

第十九条  公共资源交易中心和“水利交易平台”运行服务机构应当将交易服务过程中产生的电子文档、纸质材料以及音视频等招投标资料即时归档保存，资料保存期遵从有关规定，且确保档案的完整与安全；并严格遵守保密规定，依法提供查询服务，未经该项目的水行政监督部门同意，任何单位和个人不得查询、复制、下载、摘录招投标活动过程中产生的应当保密的档案资料。

在招标人发出中标通知书后，“水利交易平台”应当允许招标人下载或者复制所有投标文件。

第二十条  本细则自2017年10月30日起施行。福建省水利厅以前发布的相关文件与本细则不一致的，以本细则为准。

# 福建省水利厅关于印发2019年水利工程电子招标投标招标文件示范文本的通知

（闽水函〔2019〕416号）

http://slt.fj.gov.cn/xxgk/jsgl/sljsygljb/201907/t20190710_4915879.htm

# 福建省水利厅关于印发《福建省水利工程电子招标投标交易平台功能表（修订）》的通知

闽水函〔2019〕509号

各设区市水利局、平潭综合实验区农村发展局：

为了确保我省水利工程招标投标制度创新、流程再造落到实处，经与省发改委会商，我厅对《福建省水利工程电子招标投标交易平台功能表》进行了修订。现将新修订的功能表印发给你们，请于2019年9月1日起严格执行。

福建省水利厅

2019年8月26日

福建省水利工程电子招标投标

交易平台功能表（修订）

| 序号 | 交易平台功能 |
| --- | --- |
| 1 | 在线完成水利工程招标投标全部交易过程，投标人无需到现场，实现全流程无纸化。 |
| 2 | 按照省水利工程电子招标投标招标文件示范文本，自动生成招投标文件模板，项目信息应采用模块化或库选方式进行在线编辑填报，并能对编辑填报的信息数据提取、推送。 |
| 3 | 记录电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息，并在开标后及时向省公共资源交易电子行政监督平台推送。 |
| 4 | 能够对投标人的投标报价和工程量清单报价等自动评审，形成评审意见。 |
| 5 | 实现省水利工程电子招标投标招标文件示范文本评分办法中专家评价结果的自动计算、校正功能。 |
| 6 | 使用综合评标法时，能去除企业有效标识生成暗标，并根据投标技术文件的结构要求自动进行多章节乱序排列，章节评分后自动恢复组合，得出评标结果。 |
| 7 | 具备投标企业投标使用的资质、业绩、工程参建主要人员等相关信息公开功能，接受社会监督功能 |
| 8 | 具备结构化、模块化招投标文件功能，对关键、特殊信息数据可实现提取、推送、数值化分析，可按要求向有关部门的服务平台、监督平台等进行对接推送 |
| 9 | 具备文档资料、流程记录、操作记录、场所音视频及评标实况等交易全过程信息数据自动化归档功能，并对应不同查阅权限，实现监督系统的实时调阅。 |
| 10 | 支持统一CA兼容互认功能，能与各类造价、辅助清标等招投标辅助工具软件相兼容对接，不得捆绑或指定相关工具软件。 |

福建省交通运输厅 福建省发展和改革委员会关于修订福建省交通建设市场信用考核管理办法的通知

闽交建〔2021〕23号

各设区市交通局、发改委，平潭综合实验区交建局、经发局，沿海各港口中心（局），省高指、公路中心、港航中心、运输中心、交通质安中心、交通造价站:

为进一步完善我省交通建设市场信用考核工作机制，我们组织对《福建省交通建设市场信用考核管理办法》进行了部分修订，现印发给你们，请遵照执行。

福建省交通运输厅

福建省发展和改革委员会

2021年9月14日

福建省交通建设市场信用考核管理办法

（2021年修订）

第一章 总 则

第一条  为进一步增强我省交通建设市场从业单位、人员的守法、诚信意识，引导我省交通建设市场健康、有序发展，根据《中华人民共和国公路法》、《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》（交通部令2004年第14号）、《公路建设监督管理办法》（交通部令2006年第6号）和《关于建立公路建设市场信用体系的指导意见》（交公路发〔2006〕683号）等法律法规及规章规定，结合我省实际，特制定本办法。

第二条  本办法适用于我省交通建设市场（含高速公路、普通国省干线公路、农村公路、水运工程、运输场站建设）的项目法人（或项目建设管理单位）、招标代理、勘察设计、设计咨询、施工、监理、试验检测、材料供应商、造价咨询等市场主体和从业人员。

第三条  省交通运输厅（以下简称“省厅”）组织全省交通建设市场信用管理工作，负责审定并公布从业信用考核定级结果，其中省重点项目的从业信用考核工作会同省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）开展。

省高速公路建设总指挥部（以下简称“省高指”）、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站按照职责分工负责组织全省公路、水运、运输场站项目从业单位、人员信用的具体考核、管理工作。

各设区市或管辖区（以下简称“各设区市”）交通运输局、公路中心、质量监督机构、造价部门、沿海港口中心（局）及县（市、区）交通运输局（以下简称“县交通局”）负责本管辖区交通建设市场的信用管理工作。

项目法人负责本项目从业单位、人员的信用登记、考核工作。

第四条  交通建设市场从业单位、人员信用管理原则上按照高速公路、普通国省干线公路、农村公路、水运工程、运输场站五大类进行分类考核。其中高速公路施工单位考核细分为路基土建工程（包括桥隧工程）、路面工程、机电工程三类；高速公路施工监理单位考核细分为土建工程、机电工程监理二类；普通国省干线公路施工、监理单位考核细分为建设、养护工程二类。

信用考核结果的使用原则上按分类工程实行分类使用，特殊规定除外。

第五条  交通建设市场从业单位、人员信用考核遵循“公开、公平、公正”的原则，以法律法规及规章为准则，以事实为依据，对从业单位、人员的信用情况进行客观、准确的考核评定。

第二章  信用登记

第六条  福建省公路水路建设市场信用信息管理系统为公路、水运项目及从业单位、人员信息的录入、公开平台。

第七条  各单位应按照《福建省交通建设市场信用信息管理实施细则》（闽交建〔2017〕83号印发）有关要求，做好公路、水运项目和从业单位、人员信息的录入、审核工作。纳入考核的从业人员以系统生成并下发的年度考核名单为准，如发现系统从业人员信息与实际不符，则取消该岗位人员的考核。

第八条  各单位应指定专人负责业绩档案信息录入和日常维护工作，省高指、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站应及时督促相关单位录入相关信息，保证从业单位和从业人员业绩档案信息的及时性、准确性。

第三章 信用考核与公布

第九条  交通建设工程从业单位和人员信用考核应按照相应的考核类别分类进行。项目法人及主要人员信用考核等级分AA级（信用好）、A级（信用较好）、B级（信用一般）、C级（信用较差）四等；其他从业单位和人员信用考核等级分AA级（信用好）、A级（信用较好）、B级（信用一般）、C级（信用较差）、D级（信用差）五等。

第十条  公路、水运、运输场站项目法人（或项目建设管理单位，以下同）及公路、水运项目设计、设计咨询、施工、监理、试验检测单位和其主要人员采取直接考核定级和综合评分定级相结合的双重考核方式；其他从业单位、从业人员仅采取直接考核定级方式。

项目法人主要人员指项目董事长、项目负责人（总经理）、项目技术负责人；

设计单位主要人员指项目设计负责人；

设计咨询单位主要人员指项目设计咨询负责人；

施工单位主要人员指施工合同段项目经理及技术负责人；

监理单位主要人员指总监办总监理工程师（不设总监理工程师的监理项目部，为驻地监理工程师）、试验室主任；

试验检测单位主要人员指试验检测合同段试验室主任。

第十一条  项目法人主要考核基建程序、前期工作、工程进度、质量、安全、资金管理、审计、维稳、环保和廉政建设等；设计单位主要考核路线方案比选优化、征地拆迁准确率、设计变更、工程数量和造价准确性及设计文件完整性、设计深度、设计质量、后期服务情况等；设计咨询单位主要考核地勘监理情况、咨询质量、合理化建议、设计错误发现率、服务情况等；施工单位主要考核履约情况、工程进度、质量、安全、环保、工地党建、文明施工实施情况和资金使用情况等；监理单位主要考核履约情况、工程进度、质量、安全、环保、工地党建监理和计量支付情况等；试验检测单位主要考核试验检测工作开展情况、试验数据真实性等。

第十二条  各考核单位要根据职责分工，加强舆情或投诉举报等不守信行为的核实处理，积极营造规范、诚信的交通建设市场环境。省厅（或省发改委）不定期对项目建设过程存在严重质量安全、进度严重滞后问题及违法违纪违约等不守信用行为的从业单位及从业人员进行直接考核定级，定级结果为C级、D级2个级别；设区市（区）交通局可对农村公路项目从业单位直接考核定级为C级；省厅直接考核定级为D级的从业单位及从业人员确定为失信行为。省高指、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站也可根据工程实施期间从业单位履约表现，报省厅审核同意后，对从业单位直接考核定级为C级。对存在现场管理混乱、进度滞后等问题，未达到C级定级标准的从业单位，由省厅或省级有关单位列入省级重点督查对象。不守信用行为如下：

1.违反《招标文件》规定或合同约定；

2.由于从业单位原因，工程进度严重滞后；

3.施工过程中出现严重质量、安全问题或工程质量评定不合格的；

4.出现违法违纪等行为。

以上具体行为详见附件2。

- 省厅（省重点项目会同省发改委）每年年终组织对从业单位、人员进行考核，并确定其信用等级。省高指、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站根据各自职责，结合项目进展、质量安全、造价控制和从业单位支持交通抢险救灾等情况制定具体的评分标准；各设区市交通、公路、质量监督、造价部门、沿海港口中心（局）、县交通局及高速公路项目法人按照省级相关部门制定的评分标准开展各类别考核工作。

农村公路考核由各设区市（区）交通局具体组织，各设区市（区）交通局应结合实际制定具体实施办法，明确各考核评分单位和评分权重，负责确定、公示年度信用考核名单，汇总整理形成本辖区各合同段考核定级结果，公示考核结果并受理、处理考核申诉（其中农村公路养护和施工合同价低于2000万元的农村公路建设项目采取从业单位及其主要人员直接考核定级方式开展；或由各地自行组织考核定级，并在本辖区使用考核定级结果。对考核为C级及以下的进行不良信用登记，信用分为零分）。考核结果于每年1月底前报送省公路中心，省公路中心汇总整理并结合日常检查情况审核确定各从业单位、合同段信用考核定级结果后，报送省厅研究公布。

第十四条  各考核单位应完善考核管理机制，保证各合同考核次数均衡性，即一般情况下全年度对每一合同段的专项及日常抽查等考核次数至少达2次，且应保持相对均衡；对于上半年完工或下半年新开工合同段，全年度信用考核不低于一次。

各考核单位要建立检查项目名录库与专业人员名录库，探索采取聘请专家等方式充实专业检查人员，保证每次检查各专业考核评分人员不少于2人。考核评分结果要签字留档，做到评分结果可追溯，并加强库内专业人员培训，保证专业素质均衡，检查、扣分尺度一致。除列入重点督查、存在突出问题项目外，各考核单位应采取随机抽取检查项目、随机选派考评人员的方式开展信用考核，并针对考核通报存在问题明确各合同段“扣分值”，每次考核“扣分值”进行公开，未公开的不得作为年终考核评分的依据；同时结合评分标准要求设置评分模块，每半年集中汇总各考核项目分模块得分，并统一录入《福建省交通建设市场信用信息系统》。

年度综合考核时，各考核单位应根据历次考核扣分情况，对照评分标准对从业单位进行综合考核，得出各合同段年度综合评分，将年度综合评分情况进行公开后，通过《福建省公路水路建设市场信用信息管理系统》报送考核得分。半年度（9月15日前）、年度考评结果应及时报送省厅，其中：高速公路项目法人、设区市公路中心、县交通局考核评分由设区市交通主管部门负责汇总后直接报送省厅，设区市或沿海港口中心（局）质监部门评分由省交通质安中心负责汇总后直接报送省厅，设区市造价部门评分由省交通造价站汇总后直接报送省厅。各考核单位综合得分保留1位小数。职责范围内考核项目未给出综合评分结果的，考核单位在报送年度考评结果时应向省厅逐项作出书面说明。

每次高速公路项目初测验收、初步设计审查、定测验收、施工图审查时，省高指应负责下发审查专家、设计咨询单位评分表，审查结束后收回汇总。

第十五条  每年4月(续建项目、当年一季度开工项目)、9月(增报当年二季度及之后开工项目)，各设区市（区）交通运输局、沿海港口中心（局）应将列入本年度考核的项目清单分别对口报送省高指、省公路中心、省港航中心汇总后报送省厅，省厅整理后在厅门户网站公示，公示期10天。参与年度综合评分的从业单位应具备以下条件：

1.设计（设计阶段）、设计咨询单位：本年度已组织完成初步设计文件或一阶段施工图设计文件审查。

2.高速公路机电工程施工、监理单位：本年度完成机电工程交工验收的施工、监理合同段。

3.高速公路竣（交）工验收检测单位：本年度已完成竣（交）工验收检测任务。

4.项目法人、设计（后期服务阶段）及其他施工、监理、检测单位：年度新开工合同段动工时间（以开工令为准）达到6个月及以上，续建项目（或合同段）在建时间达到3个月及以上，且新开工或续建合同段当年完成的工作量（以监理计量为准）超过合同总价25%；或合同段当年完成的工作量（以监理计量为准）超过合同总价50%。

普通国省干线公路原则上对施工合同价3000万元以上干线公路建设项目、养护工程（国省道大桥及特大桥整桥拆除重建、双车道10公里以上路面重铺、四车道5公里以上路面重铺、合同价3000万元以上等）从业单位进行综合考核，按照市政程序实施且纳入市政行业管理的项目原则上不列入综合考核。农村公路原则上对施工合同价超过2000万元（含）的项目相应的施工、监理、设计单位进行综合考核，合同价低于3000万元的普通国省干线建设项目可列入农村公路类别进行考核。其他普通公路建设、养护项目需列入年度综合考核范围的，由各设区市交通主管部门（或市公路中心）向省公路中心提出申请，但应满足：（1）项目建设已办理质量监督和施工许可等手续；（2）公路技术等级为二级及以上，且标段合同价1亿元以上或独立桥隧项目合同价5000万元以上。

对于“BT、BOT、PPP”以及投资+施工总承包等投融资模式项目，施工仅考核具体负责合同段施工的单位，项目法人应在合同段施工前将具体施工单位名称等有关情况，按项目性质报备省高指或省公路中心、省港航中心。对设计施工总承包合同段，设计与施工单位分别考核。对联营体合同段，只考核同类别牵头单位及人员。

每个合同段累计信用考核次数应与其施工工期相匹配。其中：高速公路路面施工综合考评不得超过2个年度；普通国省道路面重铺项目只参与1次综合考评（考评的年度为完成工程量最多的一年），其余年度则采取直接考核定级方式。

单独立项的高速公路独立互通工程施工，仅对路基土建工程施工单位进行年度综合考核，互通批复概算超过3亿元（含）的综合考评不超过2个年度，互通批复概算低于3亿元的只参与1次综合考评（考评的年度为完成工程量最多的一年）。独立互通监理、第三方检测、设计、项目法人与考核年度路基工程施工相应考核，路面、竣（交）工验收检测、机电工程施工部分及其余年度路基工程施工部分采取直接考核定级方式。

高速公路尾工项目合同价在1亿元（含）以内的合同段不参与综合考评，合同价在1亿元以上的合同段只参与1次综合考评（考评的年度为完成工程量最多的一年），其余年度则采取直接考核定级方式。

直接考核定级为C级的从业单位、从业人员，在C级有效期限内仍可参加年度综合考核，但考核结果不能评为AA级或A级。

不满足以上条件未参与综合评分定级的在建项目从业单位，列入参与信用评价的从业单位基数计算。

第十六条  每年年终，省厅（省重点项目会同省发改委）对各考核单位评分结果（主要对分歧较大的评分内容）进行必要审核后，按以下评分权重值计算综合得分。

1.高速公路项目

项目法人：省高指、省交通质安中心、省交通造价站评分权重为70%、20%、10%；

设计单位（设计阶段）：省高指、省交通造价站、项目法人、审查专家、设计咨询单位评分权重为30%、15%、20%、20%、15%；

设计单位（后期服务阶段）：省高指、省交通质安中心、项目法人评分权重为40%、20%、40%；

设计咨询单位：省高指、项目法人、审查专家评分权重为35%、35%、30%；

施工、监理、第三方试验检测单位：省高指、省交通质安中心、项目法人评分权重分别为40%、30%、30%。

竣（交）工验收检测单位：省交通质安中心、项目法人评分权重分别为60%、40%。

高速公路试验检测类别含第三方试验检测及竣（交）工验收检测两类。

2.普通国省干线公路建设项目

项目法人：省公路中心、设区市交通主管部门、质监机构、造价部门评分权重为30%、40%、20%、10%；

设计单位：省公路中心、设区市交通主管部门、质监机构、造价部门、县交通局评分权重为20%、20%、15%、15%、30%；

省级质量监督的施工、监理单位：省公路中心、省交通质安中心、设区市交通主管部门、县交通局评分权重为20%、20%、35%、25%；

非省级质量监督的施工、监理单位：省公路中心、设区市交通主管部门、质监机构、县交通局评分权重为30%、30%、20%、20%。

若普通国省干线公路项目法人由市级成立，县交通局未评分的，综合得分按其他考核单位乘以相应权重后除以总评分权重。

3.普通国省干线公路养护项目

设区市质监机构监督的养护工程施工、监理单位：省公路中心、设区市公路中心、设区市质监机构评分权重为30%、40%、30%；

其他养护工程施工、监理单位：省公路中心、设区市公路中心评分权重为40%、60%（设区市公路中心评分应包含质量安全监管得分）。

- 农村公路建设项目

农村公路建设项目评分权重由各设区市结合当地实际研究提出后，报省公路中心指导确定。

5.水运工程项目

项目法人：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)、质监机构、造价部门评分权重为35%、30%、25%、10%；

施工、监理单位：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)、质监机构评分权重为35%、35%、30%；

省部级审批项目的设计单位：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)、质监机构、造价部门评分权重为35%、30%、25%、10%；

其他项目设计单位：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)、质监机构、造价部门评分权重为30%、35%、25%、10%；

省部级审批项目的设计咨询单位：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)评分权重为60%、40%；

其他项目的设计咨询单位：省港航中心、沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)评分权重为40%、60%。

注：以上沿海港口中心（局）(或设区市交通主管部门)评分权重中，沿海港口码头项目由沿海港口中心（局）负责考核，内河水运项目由设区市交通主管部门负责考核。

6.运输场站项目

项目法人：省运输中心、设区市交通主管部门评分权重为60%、40%；

质监机构被考核复查为基本合格的，其评分权重降10%（如原权重30%的降为20%）；不合格的，取消其评分权重；其被降低或取消的权重由其他考核单位平均分摊。

第十七条 为平衡各合同段省级、非省级单位考核评分，对施工、监理、试验检测、设计、设计咨询、项目法人单位合同段综合评分进行以下调整。

1.若5＜│A-B│≤10分，则平均分高的权重合计降低10%，平均分低的合计提高10%；（有2家的各降低或提高5%，3家的按评分权重高低各降低或提高4%、3%、3%，4家的各降低或提高2.5%）；

2.若10＜│A-B│≤15分，则平均分高的权重合计降低20%，平均分低的合计提高20%；（有2家的各降低或提高10%，3家的按评分权重高低各降低或提高7%、7%、6%，4家的各降低或提高5%）；

3.若15＜│A-B│≤20分，则平均分高的权重合计降低30%，平均分低的合计提高30%；（有2家的各降低或提高15%，3家的按评分权重高低各降低或提高10%，4家的各降低或提高7.5%；权重合计未达30%的，扣完为止，并按均等原则相应降低或提高评分权重）；

4.若20分＜│A-B│，则平均分高的权重合计降低40%，平均分低的合计提高40%；（有2家的各降低或提高20%，3家的按评分权重高低各降低或提高14%、13%、13%，4家的各降低或提高10%；权重合计未达40%的，扣完为止，并按均等原则相应降低或提高评分权重）。

注：A取省级考核得分的平均分（含省高指或省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站）；B为非省级考核得分的平均分（含设区市交通主管部门或沿海港口中心（局），市级公路中心、质监机构、造价部门，县交通局、项目法人）；A与B比较后，超过5分的，按就低原则，降低平均分高的考核单位评分权重，相应提高平均分低的考核单位评分权重。为进一步规范检查考评行为，省厅将加强对争议较大或与其他考核单位得分悬殊较大的信用评分进行督查，存在问题的将调低或取消该考评单位评分权重。

第十八条 对在我省交通抢险救灾作出贡献并获得交通部、省政府或我厅表彰的项目法人、合同段给予加分，其中受交通部或省政府表彰的加2分、受我厅表彰的加1分。具体由省厅按以上权重计算得出合同段综合得分后，直接进行加分，作为该项目部最终得分。

第十九条  除农村公路外，各参建单位承担多个同一考核类别工程（以下简称“同类工程”）的，采用倒权重法（公式见附件1）计算综合得分；各合同段及从业单位综合得分均保留1位小数。对于设计单位实施的同一合同段在同一考核年度内，既有设计阶段，又有后期服务阶段的，分别按照相应权重计算设计阶段、后期服务阶段得分后，再按照设计阶段60%、后期服务阶段40%的权重计算该合同段综合得分。

第二十条  原则上综合得分≥95分为AA级，85分≤综合得分＜95分为A级，75分≤综合得分＜85分为B级， 60分≤综合得分＜75分为 C级，60分以下为D级；同时AA级还可按第二十二条规定从A级中产生。

各考核类别参评单位基数达20家以上（含）的，项目法人考核为A级及以上的数量按本考核类别项目法人基数的70%计算，其他参评单位按本考核类别同类参评单位基数50%计算；其中AA级单位按15%计算。10家（含）至19家（含）的，A级及以上控制在本考核类别同类参评单位基数的7家至10家内，具体按递进公式〔7+（参评家数-10）×0.3〕并按“四舍五入”法计算；其中AA级不超过3家。不足10家的，A级及以上从业单位不设控制比例，但不超过7家，其中AA级不超过3家。以上家数按四舍五入法计算后确认，AA级、A级从业单位按照评为A级合同段数量多少进行排序，A级合同段数量相同时按从业单位得分排序。如在基数控制临界范围有多家从业单位综合评分一致（保留1位小数），则按评分从高到低排序（不受小数点位数限制），选出分数较高的一家从业单位按AA级、A级定级，其他相应按A级、B级定级；若综合评分完全一致，则均按AA级、A级定级。若AA级从业单位受比例控制降级的，考核等级降为A级。

若出现以下情形，执行以下规定：

1.合同段不能评为AA级、A级的情形：

（1）任一考核单位评分75分以下的；

（2）评分85分及以上的考核单位未超过50%的；

（3）项目法人班子成员有1人或一般成员有2人发生违法违纪等廉政事件，项目法人不能评为AA级、A级；

（4）施工合同段直接考核定级为C级或D级的，项目法人及相应的监理合同段不能评为AA级、A级；

（5）省厅督查通报中要求列入重点督查的；

（6）省级行业管理部门正式下文不予评为A级及以上的，或被省级行业管理部门约谈而不赴约、不履约的。

2.从业单位不能评为AA级、A级的情形：

（1）考核为A级及以上的合同段数量<50%；

（2）直接考核定级为C级，且仍在C级有效期限内的；

（3）任一项目部或任一考核类别考核等级为C级的；

（4）在省重点项目年度考核中被省发改委考评为C级及以下的；

（5）子公司被评为C级或D级的，上级母公司不能评为A级。

3.任一合同段考核等级为D级的，从业单位最高只能评为C级。

4.未参加我省交通建设市场信用考核以及初次入闽的单位、人员，其信用等级按B级对待。

第二十一条 各设区市按第二十条有关考核定级比例规定仅报送本辖区农村公路项目从业单位考核定级结果。对于同一从业单位跨设区市参与综合考核的，省厅按各设区市考核等级“就低”原则确定该从业单位最终考核等级。

第二十二条  从业单位AA级考核定级结果还可从A级中产生。具体按以下原则确定：

1.同类工程合同段超过3个（含3个），各合同段各考核单位评分均为A级及以上的；

2.同类工程合同段超过4个（含4个）, 综合考核均为A级及以上的；

3.同类工程合同段超过6个（含6个）, 综合考核均为A级及以上的合同段达80%以上（含）；

4.连续2年综合考核结果为A级且2个年度综合得分均达到90分及以上的从业单位。

第二十三条  参建单位主要人员，不另行组织综合考核，其所定级别直接采用所在合同段的综合评分定级结果，当参建单位主要人员同一考核年度在2个合同段任职并列入考核时，其所定级别按“就低”原则确定。其中综合评分定级为AA级、A级的主要人员，应在该岗位上的任职时间(以建设单位批复参建单位主要人员的文件时间为准)占年度考核期的80%以上。

第二十四条  公路、水运工程施工、监理、勘察设计企业资质升级的，其信用评价等级不变。企业分立的，按照新设立企业确定信用评价等级，但不得高于原评价等级。企业合并的，按照合并前信用评价等级较低企业的等级确定合并后企业。

第二十五条  综合考核结果在省厅网站公示（含合同段综合得分及从业单位考评结果），公示时，一并公布直接考核定级为C级、D级单位存在的主要问题，接受全社会监督。根据公示情况，省厅（省重点项目会同省发改委）对部分考核结果进行必要核实调整后，最终确定从业单位、人员信用考核等级。信用考核等级将在全省范围进行通报，并在省厅门户网站或信用交通福建网站[网址：http://220.160.53.3:30050/gzwz/首页/信用考核结果适用情况(动态更新)]上公布，供社会查询。

对于公示（开）期间的申诉事项，按“谁公示（开）谁受理”原则进行受理，具体受理工作由各考核单位在评分办法或细则中明确。对于省厅公示期间收到的申诉事项，省厅负责整理汇总后，由各考核单位办理答复意见并反馈申诉单位；对再次提出申诉且较为复杂的事项，由省厅通过组织相关单位或专家进行必要核查后反馈申诉单位，对于同一申诉事项，省厅原则上不组织二次核查及反馈。

第二十六条  交通建设市场从业单位、从业人员信用综合评分定级工作以年度为周期，每年进行一次，考核结果在下一年年初公布。

第四章  信用结果使用

第二十七条  直接考核定级为C、D级的从业单位和人员，其信用等级有效期限以省厅下发文件所确定的期限为准。直接考核定级为C、D级的从业单位和人员，整改有力、成效明显的，经核实确认后，可适当缩短C、D级执行时限，但最短不得少于一半；反之延长执行时限。

第二十八条  综合考核定级的从业单位、从业人员信用等级有效期限为自本年度综合评分定级公布之日起，至下年度综合评分定级公布之日止。上一年度信用考核定级为AA级、A级的高速公路项目从业单位，本年度未参评且至本年度综合评分定级结果公布之日止尚未享受上年度信用奖励的，可延期使用至下年度综合评分定级公布之日止。综合考核定级为AA级、A级的从业单位和人员，在奖励期限内，出现履约能力较差、工程进展滞后或工程质量、安全管理不力等情况，可暂停或取消其AA级、A级信用结果使用资格。出现人员死亡的安全生产事故，先暂停其AA级、A级信用结果使用资格6个月。安全生产事故报告认定为非责任事故的，恢复原定级结果；认定为责任事故的，按附件2直接考核定级为C、D级条款处理。安全生产事故报告超过6个月还未公布的，暂停期延长至公布之日。暂停期内信用等级按照B级执行。具体暂停或取消程序参照直接考核定级程序执行。

第二十九条  对信用考核定级为AA级的项目法人，其主要人员在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.建议其主管部门对主要人员的年终绩效考核定为“优秀”；

2.主要人员可优先推荐为省重点项目建设功臣候选人。

第三十条  对信用考核定级为A级的项目法人，其主要人员在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.建议其主管部门对主要人员的年终绩效考核定为“优秀”；

2.主要人员可优先推荐为省重点项目先进工作者候选人。

第三十一条  对信用考核定级为C级的项目法人，其主要人员在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.建议其主管部门对主要人员的年终绩效考核定为“不称职”，扣减直至取消其绩效工资和奖金；

2.建议其主管部门调整主要人员，且该项目主要人员今后不得在交通建设项目中任项目负责人或技术负责人；

3.该项目列为上级主管部门挂牌重点监管项目，严格项目资金审计、质量监管和工程验收。

各相关单位应另行制定项目法人考核奖惩实施细则，将项目法人考核等级同企业及主要人员评优评先、绩效奖金挂钩，实现奖优罚劣。

第三十二条  列入国家、交通部及省级投资计划的依法公开招标交通建设项目，必须在项目勘察设计、设计咨询、施工、监理、试验检测招标资格审查和评标办法中设定信用分值（含“企业”及“主要人员”）。监理、试验检测招标信用分分值为20分，施工、设计、设计咨询等招标信用分分值为10分，对评标采用合理低价法或经评审最低评标价法的其余分值为报价分；采用综合评分法的，其余分值满分90分或80分”。具体分值为：施工招标项目企业信用分分值为7分，项目经理、技术负责人分值分别为2分、1分；设计、设计咨询单位招标企业信用分分值为7分，设计、设计咨询负责人分值3分；监理招标企业信用分分值为13分，总监理工程师（或驻地监理工程师）、试验室主任分值分别为5分、2分；试验检测招标企业信用分分值为13分，试验室主任分值为7分。

对监理、试验检测、设计、设计咨询招标不采用综合评分法的，企业、人员的分值可在本款前述分值基础上适当提高。

仅采取直接考核定级方式的勘察、材料供应商、造价咨询等招标，也应设定信用分，对考核为C级及以下的，信用分为零分。

第三十三条  对信用考核定级为AA级的其他参建单位（指施工、监理、设计、设计咨询和试验检测单位等，以下同）、主要人员，在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.资格审查阶段，当其他条件满足时，其履约信誉可免予审查，直接通过资格审查；

2.信用分得分为满分。

第三十四条  对信用考核定级为A级的其他参建单位、主要人员，在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.资格审查阶段，当其他条件满足时，其履约信誉可免予审查，直接通过资格审查；

2.信用分得分为满分的95%。

第三十五条  信用考核定级为B级的其他参建单位、人员，信用分得分为满分的70%。

第三十六条  对信用考核定级为C级的其他参建单位、主要人员，在有效期限内信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.信用分得零分；

2.由项目法人在资格预审和招标文件中规定：从业单位在1个交通建设项目内只能参加1个合同段的投标。

第三十七条  对信用考核定级为D级的其他参建单位和主要人员，信用定级结果的使用按以下条款执行：

1.根据情节轻重，给予2-5年的定级年限；

2.根据情节轻重，依据有关法律、法规、规章规定进行处罚；

3.若未达到限制市场准入条件，则信用分为零分；且由项目法人在资格预审和招标文件中规定：从业单位在1个交通建设项目内只能参加1个合同段的投标。

第三十八条  除以下情况外，上述第三十三条至三十七条信用结果使用仅适用于参加我省考核定级类别对应的的同类工程投标。

1.独立特大桥、特长隧道项目从业单位、从业人员考核定级结果对应的信用奖励、处理同时适用于高速公路土建及普通公路建设工程的投标；若该从业单位在考核周期内同时参与高速公路土建及普通公路建设工程综合考核的，则执行分类工程考核定级结果。

2.高速公路路基土建勘察设计、施工、监理、机电施工评为A级或AA级且未参与普通公路建设考核的勘察设计、施工、监理单位及主要从业人员，其信用奖励同时适用于普通公路建设项目勘察设计、施工、监理、机电施工投标。

３.高速公路路面施工评为A级或AA级且未参与普通公路养护施工考核的单位及主要从业人员，其信用奖励同时适用于普通公路养护施工投标。

4.普通公路独立大桥、特大桥整桥拆除重建养护工程考核为A级或AA级且未参与普通公路建设工程考核的施工、监理单位及主要从业人员，其信用奖励同时适用于普通公路建设工程投标。

5.普通国省干线公路建设施工、监理、设计考核为A级或AA级且未参与农村公路考核的单位及主要从业人员，其信用奖励同时适用于农村公路投标。

6.C级、D级从业单位在有效期限内，不得在各类工程施工中承担分包任务。

第三十九条  考核为AA级、A级的施工、监理、试验检测人员信用结果使用规定，仅适用于当年已完工合同段对应的从业单位评为AA级、A级的主要人员；未完工项目评为AA级、A级的主要人员，参与新项目投标，或投标时与考核定级对应的从业单位不一致的，其信用结果使用一律按B级执行。

第四十条  信用分对中标结果的影响应控制在合理范围内。原则上，同一标段AA级较B级信用投标单位，信用分差值对中标价的影响,施工招标应控制在1%-5%,设计、设计咨询、监理、试验检测单位招标不超过15%，具体根据拟招标合同价大小确定影响范围。招标单位和各级招投标监督主管部门应严格把关，对于监理、试验检测、设计、设计咨询招标不采用综合评分法的，可合理调整信用分对中标结果的影响。

第四十一条  考核为AA级的从业单位，考核为A级的合同段数不足7个的，在有效期限内享受AA级信用分规定且中标3个合同段;A级合同段数达7个的，享受AA级信用分规定且中标4个合同段；此后A级合同段数每增加2个，享受AA级信用分规定且中标合同段数增加1个；则从业单位相应的信用分规定失效。

考核为A级的从业单位，在有效期限内享受A级信用分规定且合计中标2个标段，则从业单位相应的信用分规定失效。

AA级、A级从业人员在有效期限内，已中标一次，则从业人员相应的信用分规定失效。

是否中标以评标结束时间为准，即经评标委员会评审，推荐为第一中标候选人的从业单位及主要从业人员，等同于中标一次；对享受信用奖励的，省厅即在信用交通福建网站公示，并计入信用奖励一次。

第四十二条 不同考核定级类别结果可相互适用的（参照第三十八条），享受AA级、A级信用分规定且合计中标次数达到规定次数，则从业单位及主要从业人员相应的信用分规定失效。其后参加的投标，信用分按B级处理。

高速公路项目AA级、A级从业单位延期使用一个年度的，享受同类别信用分规定且中标1个标段，则从业单位相应的信用分规定失效。

第四十三条  综合考核定级达到AA级、A级的从业单位（农村公路项目除外），若受比例限制调整为A级、B级，在后续信用分使用过程中同类别如有AA级、A级从业单位信用奖励失效或调整，则按排名先后顺序进行递补原则，依次递补为AA级、A级，递补前从业单位相应的信用分规定已失效的除外。递补后信用等级仅适用于同类别工程投标，并享受递补后信用等级信用分和中标合同段数量等规定,递补前享受A级信用已中标合同段数计入递补后AA级对应的中标合同段总数。

AA级从业单位信用分使用过程中，出现某一类别AA级从业单位少于3家的（包括综合考核定级少于3家的），该类别所有考核为AA级从业单位信用分调整按A级执行，但中标合同段数量仍适用AA级相关规定。

第三十二条至第四十三条有关信用结果使用规定，由项目法人在相应的资格预审和招标文件中进行规定。

第四十四条  项目招投标时，若采取资格预审方式并采用信用结果使用规定的，执行资格预审文件递交截止日适用的最新信用考核结果，招标评标阶段采用资格预审时的信用考核结果；若资格预审未采用信用结果使用规定或采取资格后审方式的，招标评标执行投标文件递交截止日适用的最新信用考核结果。信用考核结果公布时间以发文通报时间为准。

第四十五条  省高指、省公路中心、省港航中心及各设区市交通、港口主管部门应督促项目业主认真做好考核为AA级、A级的从业单位与主要从业人员中标情况的备案工作，并在评标结束后1天内函告省厅，以便及时更新从业单位及人员中标记录。

第四十六条  各项目评标时，项目法人应负责查询并下载省厅门户网站或信用交通福建网站有关信用管理规定、最新公布的从业单位、从业人员年度考核情况，及奖励期限内已中标情况，供评审（标）委员会使用。同时评审（标）委员会应在评审（标）报告中注明有关信用结果使用的评审情况。

第五章 附 则

第四十七条  参与交通建设市场信用考核评分的工作人员，应本着实事求是的原则，公正、客观地开展信用考核工作，并严格遵守有关廉政规定。考核人员出现违法违纪情况的，按照《福建省交通运输系统绩效管理考评办法和考核指标》有关规定，扣减所在单位年度绩效得分。

第四十八条  相关主管部门应督促项目法人严格执行本办法有关规定,在项目《资格预审》、《招标文件》设置信用结果使用条款。对未执行本办法有关规定的，省厅将全省通报，并视情节轻重，调减或取消该项目省补资金。

第四十九条  利用国际金融组织贷款、外国政府贷款和采用合资、合作、独资方式融资的交通建设项目，贷款方、出资方有特殊规定的，可以从其规定。

第五十条  本办法解释权归福建省交通运输厅。

第五十一条  本办法自2021年10月30日起施行，其中第四十一条、四十二条修订内容自2021年度交通建设项目从业单位和主要从业人员年度信用考核结果公布之日起施行。省交通运输厅、省重点办《关于修订福建省交通建设市场信用考核管理办法的通知》（闽交建〔2020〕30号）同时废止。

附件：1.倒权重计分法

2.直接考核定级的行为

3.直接考核定级申报表

附件1

倒权重计分法

倒权重计分法：

（ai为各项目得分值，i=1、1.5、2、2.3、2.6、2.8、2.9、3.0…n，2.8之后按每0.1为步距，n为项目个数，且a1≥a2≥…≥an）

倒权重计分法算例：

（1）共有4个项目部，评价分各为100、90、100、80，则：

a=（1×100+1.5×100+2×90+2.3×80）/(1+1.5+2+2.3) =90.3

（2）共有6个项目部，评价分各为80、70、100、90、100、80，则：

a=（1×100+1.5×100+2×90+2.3×80+2.6×80+2.8×70）/(1+1.5+2+2.3+2.6+2.8)=83.4

附件2

直接考核定级的行为

一、列入省级重点督查的行为

1.投标承诺的人员、机械设备到位不及时，影响项目进展的；

2.由于从业单位原因，工程进度滞后10%以上20%以下的；

3.内部管理混乱，现场质量问题突出的；

4.施工现场未采取必要的安全施工措施；或施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，存在安全隐患的；或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；或在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案的；或未按规定配备专职安全生产管理人员或者危险性较大的分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；或施工现场存在较大事故隐患的；

5.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；或发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；或施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；或危险性较大分部、分项工程施工时未依照规定实施旁站监理的；

6.试验数据、内业档案资料造假的；

7.拖欠农民工工资的；

8.标准化管理较差，且整改不到位；

9.环境保护工作落实不到位，施工现场污染严重，被省级部门通报或督查的；

10.根据有关规定，其他可列入重点督查的情况。

二、直接考核定级为C级的行为

（一）通用行为

1.未经项目法人书面同意，投标承诺的主要人员不到位。

2.投标时享受AA级、A级信用结果使用规定的从业单位主要人员，未按投标承诺到场或在岗时间较短的（不足1 年且少于合同段施工时间的50%）；

3.经评标委员会认定或有关行政主管部门认定在资格预审申请文件或投标文件中提供虚假资料的；

4.由于从业单位原因，工程进度滞后20%以上30%以下的；

5.造成一般质量事故、或造成人员死亡的一般安全事故，并被省级安监或交通部门计入质量安全生产责任事故的；或在工程保修期内出现质量问题，且未能在项目法人要求限期内完成整改的；

6.施工现场存在重大事故隐患的；

7.拖延报告工程质量安全事故的；

8.施工、监理、检测等单位或工地试验室出具的试验数据、试验检测报告、内业档案资料造假行为，被省级或设区市级相关主管部门通报的，责令建设单位清退编制虚假试验记录和报告的主要责任人员；一年内被省级或设区市级相关主管部门合计通报2次的，试验室负责人直接考核定级为D级，并责令建设单位予以清退，所在合同段直接考核定级为C级；考核为C级合同段整改不到位，一年内再次出现造假行为的，其对应从业单位直接考核定级为C级；

9.连续2次列入省级重点督查对象，或因违反信用行为被全省通报批评、行政处罚，经考核整改不力的；

10.投标有效期内撤回投标的；

11.违法分包的；

12.由于从业单位原因，投标时使用AA级、A级信用奖励的次数超过规定次数并推荐为第一中标候选人的；

13.施工、监理、试验检测主要人员同一时间在不同公路项目（或标段）任职，或同一时间在不同作业区水运项目任职的行为；

14.交通运输部、省级交通主管部门要求企业自主填报并向社会公开的重要信用信息，如主要从业人员、身份识别代码、业绩、施工能力等，经查实，存在弄虚作假行为，情节严重的；

15.不配合审计监督，隐匿、销毁、拒不提供审计资料、拒不落实审计整改等严重阻碍审计监督的；

16.根据有关规定，其他可列入信用不良单位的情况。

（二）勘察设计单位的其他行为

1.未按强制性标准进行勘察、设计，或未根据勘察成果文件进行工程设计，弄虚作假，提供虚假成果资料的；

2.因勘察设计错漏原因造成工程设计变更增加费用超过施工合同总价10%，或擅自进行设计变更的；

3.因勘察设计原因造成设计文件提交时间比合同或双方书面约定严重滞后的；

4.不按合同要求派驻现场设计代表；或虽按合同派驻现场设计代表但在现场工作时间不足60％，未能有效解决现场问题的；

5.勘察成果严重失实。

（三）施工单位的其他行为

1.工程进度严重滞后，施工单位负主要责任，被相关主管部门通报两次的；

2.拖欠农民工工资，经有关部门协调后仍未能在限期内进行整改的；

3.未按规定及时收集、整理、归档工程档案资料并移交，影响项目档案验收工作，被相关主管部门通报两次的；

4.未按规定拒不修复工程缺陷的，或无正当理由未按要求及规定时限完成工程设计变更、工程结算、竣工决算等竣工验收各项准备工作，被相关主管部门通报两次的；

5.因施工单位原因，关键线路或控制性工程被切割的。

（四）监理单位的其他行为

1.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施工程施工监理的；

2.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，被相关主管部门通报两次的；

3.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工，被相关主管部门通报两次的；

4.同建设单位或施工单位串通，包庇纵容施工单位降低工程质量标准的；

5.出具虚假监理签证文件或监理报告，被相关主管部门通报两次的；

6.吃拿卡要施工企业的；

7.台帐不健全，且在一个月内未整改到位。

（五）材料供应商（生产厂家）的其他行为

1.材料供应商提供的材料质保单、试验报告弄虚作假的；

2.供应的同一种材料考核年度内两次抽检不合格。

（六）试验检测单位的其它行为

1.试验检测项目不全、频率不满足合同或规范要求，被相关主管部门通报两次的；

2.未独立开展试验检测工作，与施工单位互做互代的；

3.超越资质开展试验检测业务的；

4.未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告，被相关主管部门通报两次的；

5.吃拿卡要施工企业、材料供应商（生产厂家）的；

6.台帐不健全，且在一个月内未整改到位。

（七）造价咨询单位的其它行为

1.借用、伪造造价人员资质证书行为的；

2.以给予回扣、恶意压低收费等方式进行不正当竞争的；

3.拒绝主管部门、有关专业部门监督检查的；

4.咨询过程存在弄虚作假行为，有意抬高、压低工程造价或提供虚假报告，咨询成果严重失实的；

5.咨询文件质量差，咨询进度严重滞后，造成严重后果的；

6.吃拿卡要被审核对象的。

三、直接考核定级为D级的行为

1.经评标委员会认定或有关行政主管部门认定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；投标人以向招标人或者评标委员会成员等行贿的手段谋取中标；投标人无证或超越资质等级承接业务；投标人借牌投标、挂靠投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.除因不可抗力不能履行合同外，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

3.反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

4.被推荐为中标候选人，非因不可抗力原因放弃竞标资格；或中标后，非因不可抗力原因放弃中标资格的；

5.允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务；

6.由于从业单位原因，工程进度滞后30%以上的；

7.因从业单位原因，在合同有效期内解除合同的；

8.将承包的工程非法转包的；

9.造成较大及以上质量事故或造成人员伤亡的较大及以上安全事故，并被省级安监或交通部门计入质量安全生产责任事故的；或在工程保修期内发生重大质量事故；

10.隐瞒或者谎报工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

11.上年度被定级为C级的企业，本年度出现恶意拖欠农民工工资，或由拖欠农民工工资引发群体性事件，造成较大社会影响的；

12.材料供应商供应假冒伪劣材料或套用其他厂家品牌的；

13.发生违法违纪等廉政事件，被追究刑事责任，情节严重的；

14.从业单位违反国家现行有关法律法规规定，被责令停业整顿，或降低资质等级的；

15.被上级有关主管部门列入黑名单的，或根据有关规定，其他可列入黑名单的情况。

省高指、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站在制定具体的评分标准时，可进一步细化。

对以上直接定级条款，省直各相关单位在制定具体评分细则时，应尽量采用扣分制。即出现以上定级行为时，直接扣分至“C级（75分以下）”或“D级（60分以下）。

附件3

直接考核定级申报表

直接考核定级提出单位（公章）

| 一、定级对象 | 项目名称 |  | 合同段号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业单位名称 |  | 从业单位机构代码 |  |
| 二、违反信用的行为 |  |
| 三、定级依据及级别 |  |
| 四、各设区市主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |
| 五、省级主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |
| 六、省厅意见 | （公章） 年 月 日 |

注：1.直接考核定级提出单位填写第一、二、三项，并报送各设区市主管部门、省级主管部门审核或认定；

2.根据管理职责，省级主管部门分别指省高指、省公路中心、省港航中心、省运输中心、省交通质安中心、省交通造价站。