附件1

重点项目清单

| 序号 | 港口 | 项目名称 | 建设规模 （公里/吨级） | 项目投资 （万元） | 建设年限 | 落实责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 合计 |  | 10220355 |  |  |
| 一、码头工程项目 |  |  |  | 6451006 |  |  |
| （一）在建项目 |  |  |  | 1819810 |  |  |
| 1 | 福州港 | 福州港三都澳港区漳湾作业区18-20号泊位工程 | 5万吨级通用泊位3个，设计年通过能力625万吨 | 127324 | 2021-2025 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 2 | 福州港 | 福州港罗源湾港区可门作业区6-7号泊位工程 | 6号3.5万吨级散货装船泊位（水工结构按靠泊10万吨级散货船设计和建设）和7号30万吨级散货卸船泊位各1个及相应配套设施，设计年通过能力1650万吨 | 193972 | 2022-2027 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 3 | 福州港 | 福州港松下港区牛头湾作业区4号泊位工程 | 5万吨级多用途泊位1个(水工结构按10万吨级集装箱船设计) ，设计年通过能力230万吨 | 68936 | 2022-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 4 | 福州港 | 福州港松下港区元洪作业区1号、2号泊位工程 | 2万吨级和3万吨级多用途泊位各1个以及相应配套设施，设计年通过能力262万吨 | 91140 | 2023-2025 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 5 | 福州港 | 福州港江阴港区壁头作业区6-7号泊位扩能改造工程 | 将2个5万吨级集装箱泊位扩能改造为20万吨级集装箱泊位，设计年通过能力调整为96万标箱 | 196073 | 2023-2025 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 6 | 福州港 | 福州港江阴港区壁头作业区8-9号泊位工程 | 近期建设3个3万吨通用件杂货泊位（码头水工结构按靠泊15万吨级集装箱船设计），设计年通过能力245万吨；远期调整为1个5万吨级和1个7万吨集装箱泊位，设计年通过能力90万标箱 | 161956 | 2016-2025 | 省交通运输厅、发改委 |
| 7 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区6号、9号泊位工程 | 建设5千吨级、10万吨级液体散货泊位各1个（可满足同时靠泊2艘1万吨级化学品船），设计年通过能力396万吨 | 139481 | 2018-2025 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 8 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11号泊位工程 | 建设10万吨级通用泊位1个及相应配套设施，设计年通过能力466万吨 | 131207 | 2018-2025 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 9 | 湄洲湾港 | 哈纳斯莆田液化天然气（LNG）项目码头工程 | 1个15万总吨LNG泊位，最大可靠泊21.7万方LNG船舶，通过能力600万吨，及1座工作船码头 | 121734 | 2024-2029 | 省交通运输厅、发改委 |
| 10 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程 | 1个30万吨级矿石卸船泊位，设计年通过能力995万吨 | 156710 | 2023-2027 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 11 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11-12号泊位工程 | 2个15万吨级散货泊位（需利用相邻10号泊位142米岸线靠泊），，设计年通过能力985万吨 | 142546 | 2023-2027 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 12 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港斗尾港区外走马埭作业区外1号泊位 | 1个5万吨级散货泊位（水工结构按7万吨级设计）及相应配套设施，设计年通过能力为625万吨 | 88566 | 2021-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 13 | 泉州港 | 泉州港围头湾港区石井作业区11-12号泊位 | 2万吨级多用途泊位2个（满足1艘5万吨级船舶靠泊，待三期航道建成后），设计年通过能力340万吨，其中集装箱10.5万标箱 | 104188 | 2023-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 14 | 泉州港 | 泉州港围头湾港区石井作业区16-17号泊位 | 建设2个2万吨级件杂货泊位（水工结构按靠泊5万吨级船舶设计）及相应配套设施，设计年通过能力210万吨 | 95977 | 2018-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| （二）待建项目 |  |  |  | 4631196 |  |  |
| 15 | 福州港 | 福州港罗源湾港区碧里作业区7-10号泊位 | 新建5万吨级通用泊位2个及相应配套设施，码头结构按靠泊7万吨级散货船预留，设计年通过能力861万吨 | 189867 | 2026-2031 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 16 | 福州港 | 福州港罗源湾港区可门作业区15-17号泊位 | 7万吨级通用泊位2个，兼顾3.5万吨级通用泊位2个和2万吨级通用泊位1个，设计年通过能力为855万吨 | 238000 | 2025-2031 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 17 | 福州港 | 福州港松下港区牛头湾作业区5号泊位工程 | 5万吨级多用途泊位1个，设计年通过能力220万吨 | 76380 | 2026-2031 | 省发改委、交通运输厅 |
| 18 | 福州港 | 福州港松下港区牛头湾作业区6-11号泊位工程 | 5万吨级多用途泊位4个，设计年通过能力650万吨，10万吨级通用泊位2个，设计年通过能力1100万吨 | 342623 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅 |
| 19 | 福州港 | 福州港江阴港区壁头作业区14号泊位 | 1个5万吨级集装箱泊位（水工结构按10万吨级集装箱船设计），设计年通过能力61万标箱 | 50000 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 20 | 福州港 | 福州港江阴港区壁头作业区18号、19号泊位工程 | 2个5万吨级多用途泊位及配套设施，可满足7万总吨级汽车滚装船、5万吨级集装箱船、4万吨级杂货船、5万吨级风电运输船等船型组合靠泊，设计年通过能力272万吨 | 229600 | 2025-2027 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 21 | 福州港 | 福州港江阴港区壁头作业区28-29号泊位 | 2个5万吨级液体散货泊位及相应配套设施，设计年通过能力618万吨 | 113838 | 2025-2028 | 省发改委、交通运输厅 |
| 22 | 福州港 | 福州港江阴港区万安作业区中石油福建LNG接收站配套码头工程 | 建设1个15万总吨级LNG泊位，可靠泊8-26.6万方LNG船舶，设计年通过能力650万吨 | 91615 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 23 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区7号、8号、10号泊位工程 | 5千、2万、5万吨级液体散货泊位各1个，设计年通过能力559万吨 | 108733 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅 |
| 24 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区13-15号泊位工程 | 7万吨级散货泊位3个，设计年通过能力1510万吨 | 264000 | 2024-2029 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 25 | 泉州港 | 泉州港泉州湾港区锦尚作业区6号泊位工程 | 1个10万吨级散货泊位及相应配套设施，设计年通过能力583万吨 | 63000 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅 |
| 26 | 泉州港 | 泉州港泉州湾港区石湖作业区7-9号泊位工程 | 3个10万吨级集装箱泊位，设计年通过能力180万标箱 | 508000 | 2027-2031 | 省发改委、交通运输厅、省港口集团 |
| 27 | 泉州港 | 泉州港围头湾港区石井作业区18-19号泊位 | 2个3万吨级多用途泊位，结构按5万吨级多用途泊位预留，设计年通过能力274万吨，其中集装箱10.8万标箱 | 119690 | 2025-2027 | 省发改委、交通运输厅 |
| 28 | 厦门港 | 厦门港翔安港区1-5号集装箱泊位工程 | 按4个20万吨级集装箱泊位建设，泊位长度满足同时靠泊2艘20万吨级、1艘15万吨级、1艘10万吨级和1艘1万吨级集装箱船，设计年通过能力426万标箱 | 1363300 | 2024-2032 | 省交通运输厅、发改委、港口集团 |
| 29 | 厦门港 | 厦门港古雷港区将军澳作业区1-4号泊位工程 | 新建1个5万吨级多用途泊位、1个10万吨级通用泊位和2个10万吨级干散货泊位，设计年通过能力1266万吨 | 255523 | 2024-2027 | 省交通运输厅、发改委 |
| 30 | 厦门港 | 厦门港古雷港区古雷作业区南2号扩能工程 | 改扩建为30万吨级液体化工泊位，新增通过能力850万吨 | 7796 | 2025-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 31 | 厦门港 | 厦门港古雷港区古雷作业区南3号泊位工程 | 30万吨级（水工结构按45万吨）原油泊位1个，设计年通过能力1650万吨 | 109098 | 2025-2029 | 省发改委、交通运输厅、港口集团 |
| 32 | 厦门港 | 福建古雷炼化一体化工程二期项目通用码头（厦门港古雷港区古雷作业区南7号泊位工程） | 15万吨级通用散货泊位1个、工作船泊位1个，设计年通过能力980万吨 | 142073 | 2026-2029 | 省发改委、交通运输厅、港口集团，福建炼化公司 |
| 33 | 厦门港 | 福建古雷炼化一体化工程二期项目油品化工品码头（厦门港古雷港区古雷作业区南4、5、26、27号泊位工程） | 建设1个30万吨级油品泊位（南4号）、1个15万吨级液体散货泊位（南5号）、1个2万吨级液体散货泊位（27号）、1个5千吨级液体散货泊位（南26号），设计年通过能力2750万吨 | 162300 | 2026-2029 | 省发改委、交通运输厅、港口集团，福建炼化公司 |
| 34 | 厦门港 | 厦门港诏安港区1号、2号泊位工程 | 新建2个3.5万吨级通用泊位及相应配套设施，可靠泊1艘7万吨级散货船和1艘1万吨级船舶组合靠泊 | 169304 | 2025-2027 | 省发改委、交通运输厅 |
| 35 | 三明港 | 三明港尤溪港区西滨作业区1-3号泊位工程 | 建设2个1000吨级通用泊位、1个1000吨级多用途泊位及相应配套设施，设计年通过能力150万吨 | 26456 | 2026-2030 | 省发改委、交通运输厅 |
| 二、航道、锚地项目 |  |  |  | 952625 |  |  |
| （一）在建项目 |  |  |  | 290057 |  |  |
| 36 | 福州港 | 福州港三都澳港区深水航道二期工程—漳湾航道工程 | 15万吨级航道，长度约12公里，锚地约2平方公里 | 83755 | 2018-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 37 | 福州港 | 福州港江阴港区进港航道三期工程 | 20万吨级航道，长度约48.7公里，锚地约2平方公里 | 7147 | 2023-2025 | 省交通运输厅、发改委 |
| 38 | 福州港 | 福州港罗源湾深水航道二期工程 | 30万吨级航道（兼顾40万吨散货船），长度42.74公里，锚地约2平方公里 | 27124 | 2024-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 39 | 湄洲湾港 | 湄洲湾港兴化港区进港航道一期工程 | 7万吨级航道，长度38.13公里，锚地约6平方公里 | 30085 | 2023-2027 | 省交通运输厅、发改委 |
| 40 | 湄洲湾港 | 湄洲湾航道四期工程北岸航道工程（石门澳航段扩建工程） | 2-15万吨级航道，长度约6公里 | 37966 | 2021-2024 | 省交通运输厅、发改委 |
| 41 | 湄洲湾港 | 湄洲湾航道四期工程-南岸航道工程 | 0.7-10万吨级航道，长度约21公里，锚地约1平方公里 | 51109 | 2020-2025 | 省交通运输厅、发改委 |
| 42 | 泉州港 | 泉州围头湾石井航道二期工程 | 3万吨级航道，长度约20公里,锚地约9平方公里 | 24423 | 2020-2025 | 省交通运输厅、发改委 |
| 43 | 三明港 | 闽江沙溪口至三明台江航道整治工程 | 建设四级航道约76公里，改造4座300-500吨级船闸 | 28448 | 2020-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| （二）待建项目 |  |  |  | 662568 |  |  |
| 44 | 福州港 | 福州港三都澳港区深水航道三期工程 | 10-40万吨级航道，长度约40公里，锚地约2平方公里 | 127000 | 2027-2032 | 省发改委、交通运输厅 |
| 45 | 福州港 | 福州港福清湾航道三期工程 | 20万吨级航道，长度约19公里 | 21360 | 2027-2032 | 省发改委、交通运输厅 |
| 46 | 湄洲湾港 | 湄洲湾30万吨级主航道优化工程 | 30万吨级航道，长度约37.7公里，锚地约3平方公里 | 52500 | 2025-2028 | 省发改委、交通运输厅 |
| 47 | 湄洲湾港 | 湄洲湾东吴航段扩建工程 | 7-15万吨级航道,长度约19公里，锚地约2平方公里 | 50000 | 2025-2028 | 省发改委、交通运输厅 |
| 48 | 厦门港 | 厦门港刘五店现状航道改线一期工程 | 按满足7万吨级散货船和10万吨级集装箱船乘潮单线通航要求，长度3.79公里 | 2768 | 2024-2025 | 省交通运输、厅发改委 |
| 49 | 厦门港 | 厦门港翔安港区1-5号集装箱泊位配套航道工程（厦门港刘五店航道二期工程） | 满足20万吨级集装箱船乘潮单线通航要求，长度约12.21公里 | 74315 | 2025-2028 | 省发改委、交通运输厅 |
| 50 | 厦门港 | 厦门港石码港区进港航道工程（Z4~SM2航段） | 1 万吨级航道，长度约 2.85 公里，扩建5000吨级航道约2.02公里 | 7756 | 2025-2027 | 省发改委、交通运输厅 |
| 51 | 厦门港 | 厦门港古雷港区将军澳作业区防波堤工程 | 建设防波堤总长3.155公里 | 162043 | 2024-2028 | 省交通运输厅、发改委 |
| 52 | 厦门港 | 厦门港古雷港区将军澳作业区进港航道工程 | 10万吨级乘潮单线航道,长度24.27公里，锚地约2平方公里 | 4754 | 2025-2026 | 省交通运输厅、发改委 |
| 53 | 厦门港 | 厦门港诏安港区进港航道一期工程 | 新建7万吨级乘潮单线航道，全长约12.6km，及7万吨级、3.5万吨级锚地各1个 | 48882 | 2025-2027 | 省交通运输厅、发改委 |
| 54 | 泉州港 | 泉州湾航道三期工程（小坠航道） | 10-20万吨级航道，长度约13公里 | 100000 | 2027-2029 | 省发改委、交通运输厅 |
| 55 | 三明港 | 闽江尤溪口至尤溪雍口桥航道工程 | 新建满足1000吨级闽江干流标准运输船舶通航要求航道22.7公里，及1处水上服务区、1处锚地等配套工程 | 11190 | 2025-2027 | 省发改委、交通运输厅 |
| 三、疏港铁路项目 |  |  |  | 2816724 |  |  |
| （一）在建项目 |  |  |  | 1204024 |  |  |
| 56 | 福州 | 福州可门港铁路支线（末端） | 线路自温福铁路透堡站北端引出，经透堡镇、马鼻镇、官坂镇、坑园镇沿可门港规划区北侧至可门港湾站。正线长约20公里，疏解线长约2.5公里，剩余末端约3公里未建设 | 136400 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 57 | 福州 | 福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至透堡段（罗源湾南岸接峰福铁路通道项目） | 新建福州港口后方铁路通道杜坞至樟林至透堡段，西接峰福铁路杜坞站、东接樟林编组站，向北连接温福、可门港铁路，线路全长约68公里，铁路等级为Ⅱ级 | 772335 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 58 | 厦门 | 厦门远海集装箱码头铁路专用线工程 | 项目从海沧车场小里程端引出，引入远海码头装卸区，全线长1574米 | 45289 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 59 | 漳州 | 漳州港尾铁路 | 路线起至漳州站，经龙海至后石港区，线路全长约52公里 | 250000 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| （二）待建项目 |  |  |  | 1612700 |  |  |
| 60 | 宁德 | 漳湾港铁路专用线（漳湾作业区接衢宁铁路专用线） | 项目由线路站场、地方配套服务园区和铁路综合物流园区组成，线路自衢宁铁路宁德北站福安端咽喉引出，跨规划G228国道后折向东南跨既有疏港公路后沿漳湾大道南行，于鸟屿村南侧海域设漳湾港站，正线全长7.1公里 | 250000 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 61 | 福州 | 福州长乐区松下港铁路专用线 | 线路正线建筑长度14km，包括福平铁路松下车站线路疏解线（疏解线线路全长4.20km） | 122700 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 63 | 厦门 | 兴泉铁路厦门支线（海沧港区接兴泉铁路） | 项目自在建兴泉线安溪东站，向南经过南安市英都镇，西南经过厦门市同安区、集美区，引入厦门枢纽前场站，并延伸至厦门海沧港。新建正线长度约72公里 | 1000000 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |
| 63 | 莆田 | 湄洲湾经肖厝接兴泉铁路 | 路线连接湄洲湾南、北岸铁路支线，后接入肖厝站至兴泉铁路，新建里程34公里 | 240000 | 持续推进 | 省发改委、南昌铁路局 |