附件1

倒权重计分法

倒权重计分法：

（ai为各项目得分值，i=1、1.5、2、2.3、2.6、2.8、3、3.2…n，2.8之后按每0.2为步距，n为项目个数，且a1≥a2≥…≥an）

倒权重计分法算例：

（1）共有4个项目部，评价分各为100、90、100、80，则：

a=（1×100+1.5×100+2×90+2.3×80）/(1+1.5+2+2.3) =90.3

（2）共有6个项目部，评价分各为80、70、100、90、100、80，则：

a=（1×100+1.5×100+2×90+2.3×80+2.6×80+2.8×70）/(1+1.5+2+2.3+2.6+2.8)=83.4

附件2

直接考核定级的行为

一、列入省级重点督查的行为

1.投标承诺的人员、机械设备到位不及时，影响项目进展的；

2.由于从业单位原因，工程进度滞后10%以上20%以下的；

3.内部管理混乱，现场质量问题突出的；

4.施工现场未采取必要的安全施工措施；或施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求，存在安全隐患的；或使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的；或在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案、专项施工方案的；或未按规定配备专职安全生产管理人员或者危险性较大的分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督的；或施工现场存在较大事故隐患的；

5.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的；或发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工的；或施工单位拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告的；或危险性较大分部、分项工程施工时未依照规定实施旁站监理的；

6.试验数据、内业档案资料造假的；

7.拖欠农民工工资的；

8.标准化管理较差，且整改不到位；

9.环境保护工作落实不到位，施工现场污染严重，被省级部门通报或督查的；

10.根据有关规定，其他可列入重点督查的情况。

二、直接考核定级为C级的行为

（一）通用行为

1.未经项目法人书面同意，投标承诺的主要人员不到位。

2.投标时享受AA级、A级信用结果使用规定的从业单位主要人员，未按投标承诺到场的；

3.经评标委员会认定或有关行政主管部门认定在资格预审申请文件或投标文件中提供虚假资料的；

4.由于从业单位原因，工程进度滞后20%以上30%以下的；

5.造成三四级重大质量事故、或造成人员死亡的一般安全事故，并被省级安监或交通部门计入质量安全生产责任事故的；或在工程保修期内出现质量问题，且未能在项目法人要求限期内完成整改的；

6.施工现场存在重大事故隐患的；

7.拖延报告工程质量安全事故的；

8.施工、监理、检测等单位或工地试验室出具的试验数据、试验检测报告、内业档案资料造假行为，被省级或设区市级相关主管部门通报的，责令建设单位清退编制虚假试验记录和报告的主要责任人员；一年内被省级或设区市级相关主管部门合计通报2次的，试验室负责人直接考核定级为D级，并责令建设单位予以清退，所在合同段直接考核定级为C级；考核为C级合同段整改不到位，一年内再次出现造假行为的，其对应从业单位直接考核定级为C级；

9.连续2次列入省级重点督查对象，或因违反信用行为被全省通报批评、行政处罚，经考核整改不力的；

10.投标有效期内撤回投标的；

11.违法分包的；

12.施工、监理、试验检测主要人员同一时间在不同公路项目（或标段）任职，或同一时间在不同作业区水运项目任职的行为；

13.交通运输部、省级交通主管部门要求企业自主填报并向社会公开的重要信用信息，如主要从业人员、身份识别代码、业绩、施工能力等，经查实，存在弄虚作假行为，情节严重的；

14.根据有关规定，其他可列入信用不良单位的情况。

（二）勘察设计单位的其他行为

1.未按强制性标准进行勘察、设计，或未根据勘察成果文件进行工程设计，弄虚作假，提供虚假成果资料的；

2.因勘察设计错漏原因造成工程设计变更增加费用超过施工合同总价10%，或擅自进行设计变更的；

3.因勘察设计原因造成设计文件提交时间比合同或双方书面约定严重滞后的；

4.不按合同要求派驻现场设计代表；或虽按合同派驻现场设计代表但在现场工作时间不足60％，未能有效解决现场问题的；

5.勘察成果严重失实。

（三）施工单位的其他行为

1.工程进度严重滞后，施工单位负主要责任，被相关主管部门通报两次的；

2.拖欠农民工工资，经有关部门协调后仍未能在限期内进行整改的；

3.未按规定及时收集、整理、归档工程档案资料并移交，影响项目档案验收工作，被相关主管部门通报两次的；

4.未按规定拒不修复工程缺陷的，或无正当理由未按要求及规定时限完成工程设计变更、工程结算、竣工决算等竣工验收各项准备工作，被相关主管部门通报两次的；

5.因施工单位原因，关键线路或控制性工程被切割的。

（四）监理单位的其他行为

1.未依照法律、法规和工程建设强制性标准实施工程施工监理的；

2.未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查，被相关主管部门通报两次的；

3.发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或暂停施工，被相关主管部门通报两次的；

4.同建设单位或施工单位串通，包庇纵容施工单位降低工程质量标准的；

5.出具虚假监理签证文件或监理报告，被相关主管部门通报两次的；

6.吃拿卡要施工企业的；

7.台帐不健全，且在一个月内未整改到位。

（五）材料供应商（生产厂家）的其他行为

1.材料供应商提供的材料质保单、试验报告弄虚作假的；

2.供应的同一种材料考核年度内两次抽检不合格。

（六）试验检测单位的其它行为

1.试验检测项目不全、频率不满足合同或规范要求，被相关主管部门通报两次的；

2.未独立开展试验检测工作，与施工单位互做互代的；

3.超越资质开展试验检测业务的；

4.未按规定上报发现的试验检测不合格事项以及不合格报告，被相关主管部门通报两次的；

5.吃拿卡要施工企业、材料供应商（生产厂家）的；

6.台帐不健全，且在一个月内未整改到位。

三、直接考核定级为D级的行为

1.经评标委员会认定或有关行政主管部门认定，投标人相互串通投标或者与招标人串通投标；投标人以向招标人或者评标委员会成员等行贿的手段谋取中标；投标人无证或超越资质等级承接业务；投标人借牌投标、挂靠投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.除因不可抗力不能履行合同外，中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；

3.反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

4.被推荐为中标候选人，非因不可抗力原因放弃竞标资格；或中标后，非因不可抗力原因放弃中标资格的；

5.允许其他单位或者个人以本单位的名义承揽业务；

6.由于从业单位原因，工程进度滞后30%以上的；

7.因从业单位原因，在合同有效期内解除合同的；

8.将承包的工程非法转包的；

9.造成一二级重大质量事故、特别重大质量事故、造成人员伤亡的较大安全事故、重大及以上安全事故，并被省级安监或交通部门计入质量安全生产责任事故的；或在工程保修期内发生重大质量事故；

10.隐瞒或者谎报工程质量安全事故或破坏事故现场、阻碍对事故调查的；

11.上年度被定级为C级的企业，本年度出现恶意拖欠农民工工资，或由拖欠农民工工资引发群体性事件，造成较大社会影响的；

12.材料供应商供应假冒伪劣材料或套用其他厂家品牌的；

13.发生违法违纪等廉政事件，被追究刑事责任，情节严重的；

14.从业单位违反国家现行有关法律法规规定，被责令停业整顿，或降低资质等级的；

15.被上级有关主管部门列入黑名单的，或根据有关规定，其他可列入黑名单的情况。

省高指、省公路局、省港航局、省运管局、省交通质监局、省交通造价站在制定具体的考核办法时，可进一步细化。

对以上直接定级条款，省直各相关单位在制定具体评分细则时，应尽量采用扣分制。即出现以上定级行为时，直接扣分至“C级（75分以下）”或“D级（60分以下）。

附件3

直接考核定级申报表

直接考核定级提出单位（公章）

| 一、定级对象 | 项目名称 |  | 合同段号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 从业单位名称 |  | 从业单位机构代码 |  |
| 二、违反信用的行为 |  |  |  |  |
| 三、定级依据及级别 |  |  |  |  |
| 四、各设区市主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 五、省级主管部门意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 六、省厅意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：1.直接考核定级提出单位填写第一、二、三项，并报送各设区市主管部门、省级主管部门审核或认定；

2.根据管理职责，省级主管部门分别指省高指、省公路局、省港航局、省运管局、省交通质监局、省交通造价站。